## Slide 1: 14-то ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.» София , 28 май 2019 г.

## Slide 2
Chart: Финансово изпълнение на ОПОС 2014-2020 към 31.12.2018 г.
| Бюджет (обща сума) | Обявени процедури | Договорени суми (БФП) | Платени суми от ОПОС | Верифицирани разходи | Сертифицирани пред ЕК
Общо | 3462564946.01 | 3553223878.71 | 1683940331.82 | 552324476.61 | 457398543.68 | 459272773.81
ОПОС 2014-2020 | Бюджет (обща сума) | Обявени процедури | Договорени суми (БФП) | Платени суми от ОПОС | Верифицирани разходи | Сертифицирани пред ЕК
Общо | 3 462 564 946 | 3 553 223 879 | 1 683 940 332 | 552 324 477 | 457 398 544 | 459 272 774

## Slide 3
ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „ВОДИ“ (1)
Показател или ключов етап на изпълнението | Мерна единица | Етапна цел за 2018 г. | Напредък към края на 2018 г. | Напредък към края на 2018 г. (%)
Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | евро | € 169 764 706 | € 165 518 049 | 97%
Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване | лица | 89 000 | 95 720 | 108%
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води | еквивалент жители | 100 000 | 140 634 | 141%
Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи | брой | 10 | 14 | 140%

## Slide 4
ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „ВОДИ“ (2)
Актуален статус към края на м. април 2019 г.:
Обявени процедури – 14 броя, на стойност над 2,54 млрд. лв. (109% от ПО1)
Договорени проекти – 27 броя, на стойност 1,09 млрд. лв. (46,7% от ПО1)
Проекти в изпълнение – 21 броя
Приключили проекти – 6
Предстоящи за обявяване процедури през 2019 г.:
Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2
Доизграждане и оборудване на мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води

## Slide 5
Показател или ключов етап на изпълнението | Мерна единица | Етапна цел за 2018 г. | Напредък към края на 2018 г. | Напредък към края на 2018 г. (%)
Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | евро | € 20 144 907 | € 45 341 508 | 225%
Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци | тона/година | 20 000 | 17 316 | 87%
Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия) | тона/година | 0 | N/A | N/A
Подписан договор за БФП за един голям проект | брой | 1 | 1 | 100%
ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ОТПАДЪЦИ“ (1)

## Slide 6
Актуален статус към края на м. април 2019 г.:
Обявени процедури – 7 бр. на стойност от над 579,8 млн. лв. (103% от ПО2)
Договорени проекти – 37 броя, на стойност 514 млн. лв. (91,3% от ПО2)
Проекти в изпълнение – 37 броя
Приключили проекти – 0 броя
Предстоящи действия през 2019 г.
Изменение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ - разширяване обхвата на Приоритетна ос 2 „Отпадъци“
Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ – преход към кръгова икономика в България Подпомагане планирането за програмен период 2021-2027 г.
ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ОТПАДЪЦИ“ (2)

## Slide 7
Показател или ключов етап на изпълнението | Мерна единица | Етапна цел за 2018 г. | Напредък към края на 2018 г. | Напредък към края на 2018 г. (%)
Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | евро | € 7 097 300 | € 970 005 | 14%
Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | хектари | 282 135 | 0 | 0%
Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | хектари | 0 | N/A | N/A
Проведени национални информационни кампании | брой | 1 | 1 | 100%
Видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | брой | 1 | 1 | 100%
ПРИОРИТЕТНА ОС 3 „ НАТУРА 2000 И БИОРАЗНООБРАЗИЕ“ (1)

## Slide 8
Актуален статус към края на м. април 2019 г.:
Обявени процедури – 5 бр. на стойност от 76,2 млн. лв. (38% от ПО3)
Договорени проекти – 18 броя, на стойност 69,3 млн. лв. (35% от ПО3)
Проекти в изпълнение – 17 броя
Приключили проекти – 1 брой
Предстоящ за обявяване процедури през 2019 г.
Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони
Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици
Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове
Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България
ПРИОРИТЕТНА ОС 3 „ НАТУРА 2000 И БИОРАЗНООБРАЗИЕ“ (2)

## Slide 9
Показател или ключов етап на изпълнението | Мерна единица | Етапна цел за 2018 г. | Напредък към края на 2018 г. | Напредък към края на 2018 г. (%)
Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | евро | € 4 500 000 | € 10 195 940 | 227%
Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения | лица | 1 300 000 | 15 051 | 1%
Укрепени свлачища | хектара | 2 | 3,47 | 174%
ПРИОРИТЕТНА ОС 4 „ ПРЕВЕНЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ И СВЛАЧИЩА “ (2)

## Slide 10: ПРИОРИТЕТНА ОС 4 „ПРЕВЕНЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ И СВЛАЧИЩА“ (2)
Актуален статус към края на м. април 2019 г.:
Обявени процедури – 5 бр. на стойност от 144,8 млн. лв. (94% от ПО4)
Договорени проекти – 13 броя, на стойност 78,6 млн. лв. (51,2% от ПО4)
Проекти в изпълнение – 13 броя
Приключили проекти – 0 броя
Предстоящи действия през 2019 г.
Стартиране изпълнението на проект „Пилотен проект по създаване на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ) - р. Искър“
Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер

## Slide 11: ПРИОРИТЕТНА ОС 5 „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ “ (1)
Показател или ключов етап на изпълнението | Мерна единица | Етапна цел за 2018 г. | Напредък към края на 2018 г. | Напредък към края на 2018 г. (%)
Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | евро | € 743 151 | € 761 171 | 102%
Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx | брой | 0 | N/A | N/A
Подадени проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx | брой | 2 | 3 | 150%

## Slide 12: ПРИОРИТЕТНА ОС 5 „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ “ (2)
Актуален статус към края на м. април 2019 г.:
Обявени процедури – 3 бр. на стойност от 115,1 млн. лв. (100% от ПО5)
Договорени проекти – 19 броя, на стойност над 58 млн. лв. (50,5% от ПО5)
Проекти в изпълнение – 10 броя
Приключили проекти – 9 броя
Предстоящи действия през 2019 г.
Финансиране на мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух

## Slide 13: БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! ope@moew.government.bg https://www.eufunds.bg/bg/opos