**Годишен доклад за изпълнението**

**по целта "Инвестиции за растеж и работни места"**

**ЧАСТ А**

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

|  |  |
| --- | --- |
| CCI | 2014BG16M1OP002 |
| Наименование | Оперативна програма "Околна среда" |
| Версия | 2020.0 |
| Дата на одобрение на доклада от мониторинговия комитет |  |

[ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 1](#_Toc256000001)

[2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 И ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 3, БУКВА а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 4](#_Toc256000002)

[2.1. Ключова информация относно изпълнението на оперативната програма за съответната година, включително и относно финансовите инструменти във връзка с финансовите данни и данните за показателите. 4](#_Toc256000003)

[3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНАТА ОС (член 50, параграф 2 от регламент (ЕС) № 1303/2013) 7](#_Toc256000004)

[3.1. Преглед на изпълнението 7](#_Toc256000005)

[3.2. Общи и специфични за програмата показатели (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 14](#_Toc256000006)

[Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 1 / 6ii 14](#_Toc256000007)

[Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 2 / 6a 18](#_Toc256000008)

[Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 3 / 6d 20](#_Toc256000009)

[Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 4 / 5ii 24](#_Toc256000010)

[Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 5 / 6iv 28](#_Toc256000011)

[Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 6 31](#_Toc256000012)

[Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ - 6 / 1 33](#_Toc256000013)

[Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ - 6 / 2 34](#_Toc256000014)

[Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ - 6 / 3 35](#_Toc256000015)

[Таблица 3Б: Брой предприятия, подкрепени от мрежата за многостранна подкрепа за същите предприятия на оперативната програма 36](#_Toc256000016)

[Таблица 5: Информация относно етапните цели и целевите стойности, определени в рамката на изпълнението 37](#_Toc256000017)

[3.4 Финансови данни (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 40](#_Toc256000018)

[Таблица 6: Финансова информация на ниво приоритетна ос и програма 40](#_Toc256000019)

[Таблица 7: Разпределение на кумулативните финансови данни по комбинация от категории интервенции за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд (член 112, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 5 от Регламент (ЕС) № 1304/2013) 41](#_Toc256000020)

[Таблица 8: Използване на кръстосано финансиране 43](#_Toc256000021)

[Таблица 9: Разходи за операции извън програмния район (ЕФРР и Кохезионния фонд по целта "Инвестиции за растеж и работни места") 44](#_Toc256000022)

[Таблица 10: Разходи, извършени извън Съюза (ЕСФ) 45](#_Toc256000023)

[4. ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКИТЕ 46](#_Toc256000024)

[6 ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 54](#_Toc256000025)

[7. РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ 60](#_Toc256000026)

[8. ДОКЛАД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ 61](#_Toc256000027)

["Фонд на фондовете" 61](#_Toc256000028)

[Финансови инструменти по ПО 1 "Води" ОПОС 2014-2020 г. 64](#_Toc256000029)

[**Гаранции** 67](#_Toc256000030)

[**заеми** 68](#_Toc256000031)

["Фонд на фондовете" 71](#_Toc256000032)

[9. Информация, нямаща задължителен характер, за евентуално включване в доклада, който трябва да бъде представен през 2016 г., която не се изисква за други мини доклади: ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ 75](#_Toc256000033)

[10. НАПРЕДЪК В ИЗГОТВЯНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ И СЪВМЕСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ (член 101, буква з) и член 111, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 77](#_Toc256000034)

[10.1. Големи проекти 77](#_Toc256000035)

[10.2. Съвместни планове за действие 82](#_Toc256000036)

[11. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 85](#_Toc256000037)

[11.1. Информация в част А и постигане на целите на програмата (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 85](#_Toc256000038)

[11.2. Специфичните действия, предприети за насърчаване на равенството между мъжете и жените и за предотвратяване на дискриминацията, по-специално насърчаване на достъпността за хората с увреждания, и разпоредбите, въведени, за да се гарантира интегрирането на аспекта за равенството между половете в оперативната програма и в операциите (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4, втора алинея, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 85](#_Toc256000039)

[11.3. Устойчиво развитие (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4, втора алинея, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 85](#_Toc256000040)

[11.4. Докладване относно подкрепата, използвана за целите във връзка с изменението на климата (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 86](#_Toc256000041)

[11.5. Роля на партньорите в изпълнението на програмата 86](#_Toc256000042)

[12. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОЦЕНКА СЪГЛАСНО ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 4, ПЪРВА АЛИНЕЯ, БУКВИ а) и б) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 87](#_Toc256000043)

[12.1. Напредък по изпълнението на плана за оценка и предприетите действия във връзка с констатациите от извършените оценки 87](#_Toc256000044)

[12.2. Резултати от мерките за информиране и публичност относно фондовете, провеждани в рамките на комуникационната стратегия 89](#_Toc256000045)

[13. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) (информацията може да бъде включена в доклада, който трябва да бъде представен през 2016 г. (вж. точка 9 по-горе), но е задължително да се включи в доклада за 2017 г.) Вариант: доклад за напредъка 90](#_Toc256000046)

[14. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОБАВЕНА В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И ЦЕЛИТЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (член 111, параграф 4, втора алинея, букви а), б), в), г), ж) и з) от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013) 91](#_Toc256000047)

[14.1. Напредък в прилагането на интегрирания подход към териториалното развитие, включително развитието на регионите, засегнати от демографски предизвикателства и неблагоприятни постоянни условия или природни бедствия, интегрираните териториални инвестиции, устойчивото развитие на градските райони и воденото от общностите местно развитие в рамките на оперативната програма 91](#_Toc256000048)

[14.2. Напредък в осъществяването на действия за засилване на капацитета на органите на държавите членки и на бенефициерите за администриране и използване на средствата от фондовете 91](#_Toc256000049)

[14.3. Напредък в изпълнението на междурегионални и транснационални действия 91](#_Toc256000050)

[14.4. По целесъобразност, приноса към макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни 91](#_Toc256000051)

[14.5. Напредък в изпълнението на действията в областта на социалните иновации, когато е целесъобразно 93](#_Toc256000052)

[14.6. Напредък в изпълнението на мерките, насочени към специфичните нужди на най-силно засегнатите от бедност географски райони или на целевите групи, изложени на най-висок риск от бедност, дискриминация или социално изключване, като се обръща специално внимание на маргинализираните общности, хората с увреждания, дълготрайно безработните и младежите, които не участват в никаква форма на заетост, включително, ако е целесъобразно, използваните финансови ресурси 93](#_Toc256000053)

[15. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ НА НИВО ПРИОРИТЕТНА ОС И ПРОГРАМА (член 21, параграф 2 и член 22, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 94](#_Toc256000054)

[16. ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ (вариант с доклад за напредъка) 95](#_Toc256000055)

[17. ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ — РАМКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 96](#_Toc256000056)

[Документи 97](#_Toc256000057)

[Последни резултати от валидирането 98](#_Toc256000058)

# ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 И ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 3, БУКВА а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

## Ключова информация относно изпълнението на оперативната програма за съответната година, включително и относно финансовите инструменти във връзка с финансовите данни и данните за показателите

|  |
| --- |
| **До края на 2020 г. са сключени/издадени общо 302 бр. договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ** в размер на 1 932 958 599 евро или 111 % от бюджета, от които 1 517 206 112 евро за Кохезионен фонд (КФ) и 415 752 487 евро за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). През 2020 г. по ОПОС 2014-2020 г. са сключени/издадени 137 бр. договори/заповеди с общ размер на БФП 315 277 595 евро.  До края на м. декември 2020 г. по ОПОС 2014-2020 г. са **изплатени** 659 007 250 евро представляващи 38% от бюджета на програмата, от тях 508 682 921 евро са от КФ (38,4%) и 150 324 329 евро от ЕФРР (36,5%).  **Общо сертифицираните пред Европейската комисия (ЕК) разходи** по ОПОС 2014-2020 г. до края на 2020 г. са в размер на 563 699 367 евро, представляващи 32,5% от бюджета на програмата, от които 438 566 553 евро са сертифицирани по КФ и 125 132 814 евро по ЕФРР.  За 2020 г. първоначално беше **идентифициран риск** от загуба по Кохезионния фонд – 37,15 млн. евро, а по Европейския фонд за регионално развитие – 10,40 млн.евро, общо за програмата 47,55 млн.евро. Усилията на УО за минимизиране на риска от загуба на средства по програмата през 2020 г. бяха насочени към ускоряване изпълнението на проектите, приключване на оценката и сключване на договори в кратки срокове. УО насърчава бенефициентите по програмата да подават регулярно искания за плащания, за да могат извършените разходи да бъдат верифицирани и възстановени максимално бързо. В резултат, бяха верифицирани и сертифицирани 16,41 млн. евро над прогнозната сума, а остатък в размер на 31,14 млн. евро беше покрит с прилагане на изключение от правилото за отмяна на бюджетни ангажименти по чл.87от Регламент (ЕС) №1303/2013 г. и п**рез 2020 г. не беше допусната загуба на средства по програмата.**  **Изменение на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“**  През 2020 г. ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ е изменена веднъж. Предложеното изменение е одобрено от Европейската комисия (ЕК) с Решение № C(2020) 4105 от 16 юни 2020 г. Основните промени са следните:   * На основание чл. 30 (1) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, Управляващият орган (УО) инициира актуализация на финансовото разпределение между приоритетните оси, като същевременно тази промяна се отрази и по отношение на целевите стойности към 2023 г. на индикаторите за резултат и изпълнение по приоритетните оси. Предложената актуализация на целевите стойности на индикаторите се основава на извършен цялостен преглед на данните, заложени в административните договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП), както и на наличната информация в обхвата на проектите в процес на оценка към периода на подготовка на изменението. Допълнително е извършен анализ на изпълнението на проектите, като са взети предвид и потенциалните рискове, което също е отразено в остойностяването на целите за 2023 г.; * Във връзка с взето решение на национално ниво за преразпределяне на приноса от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез прехвърляне на средства между оперативните програми в подкрепа на мерки за минимизиране на отрицателните последици от разпространението на COVID-19 и инвестиционната инициатива на ЕС в отговор на коронавируса, е намален финансовият ресурс в размер на 35 715 271,78 евро (69 853 000 лв.) и пренасочен към оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“ – 10 430 354,38 евро (20 400 000 лв.) по линия на Кохезионния фонд (в изпълнение на РМС № 319/11.05.2020 г., в допълнение на РМС № 256/14.04.2020 г.) и 25 284 917,40 евро (49 453 000 лв.) по линия на Европейския фонд за регионално развитие (в изпълнение на РМС № 256/14.04.2020 г.).   **Комитет за наблюдение (КН) на ОПОС 2014-2020 г.**  В периода януари-декември 2020 г. са проведени 4 писмени процедури за неприсъствено вземане на решения от членовете на КН на ОПОС 2014-2020 г. По-важните решения, взети от КН на ОПОС, са както следва:   * одобряване на проект на изменение на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“; * одобряване на Годишния доклад за изпълнението на ОПОС 2014-2020 за 2019 г.; * съгласуване на 3 изменения на ИГРП за 2020 г. и одобряване на ИГРП за 2021 г.; * одобряване на методологии и критерии за оценка на проектни предложения по процедури за предоставяне на БФП по програмата.   **Изпълнение на Индикативна годишна работна програма за 2020 г. (ИГРП)**  **към 31.12.2020 г.**  През 2020 г. са обявени 9 бр. процедури с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 12 430 235 евро (24 311 426,44 лв.), в т.ч. и процедури чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР).  **Финансови инструменти (ФИ)**  По процедура **“Предоставяне на финансиране по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. за финансови инструменти“** е сключено финансово споразумение с „Фонд Мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ)  на стойност 26 808 253,21 евро (52 431 581,62 лв.). Финансовите инструменти имат за цел постигане на устойчиво управление на отпадъците от бита като се подобрят условията за финансиране на икономическите субекти, осъществяващи дейност в сектора. През отчетния период ФМФИБ извърши проучвания на пазарните дефицити в сектора на отпадъците, в резултат на което през м. ноември 2020 г. беше публикувана покана за прилагане на ФИ - „Инвестиции в сектора на отпадъците“ за предоставяне на директна подкрепа до крайните получатели. До м. май 2021 г. са предоставени две идеи за проекти на УО на ОПОС, които обаче не отговарят на условията за финансиране. Сключеното финансовото споразумение между УО на ОПОС и ФМФИБ предоставя законови възможности за неговото прекратяване при недостигане на определена сума на договорените средства до юни 2021 г. Освобождаването на финансирането по ангажиментите ще започне след този срок чрез преразпределяне на икономиите по финансови инструменти за проекти в изпълнение. Предвид настоящите темпове на договаряне на средствата по ФИ “Отпадъци”, очакваното освобождаване на средства би намерило своя принос в бъдещите действия на УО на ОПОС по отношение елиминиране на риска от загуба на средства по тази приоритетна ос. В допълнение, анализите на проекта за предварителна оценка за програмен период 2021-2027 г. потвърждават липсата на пазарен интерес по отношение на битовите отпадъци в обхвата на допустимите дейности за периода 2014-2020 г.  Към момента от предоставените по финансово споразумение между УО на ОПОС и ФМФИБ 6 702 063,30 евро (13 107 895,40 лв.) няма усвоени средства.  По процедура **„Предоставяне на финансиране по приоритетна ос 1 „Води“** **на ОПОС 2014-2020 г. за финансови инструменти“**, съгласно последното допълнително споразумение, подкрепата е в размер на 136 382 412,20 евро (266 736 721,79 лв.) Сключено е оперативно споразумение между ФМФИБ ЕАД и Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за финансиране на инвестиции във ВиК сектора, съгласно което от страна на Фонда се предоставят публични средства от 115 млн. евро и се мобилизира съфинансиране в минимум същия размер от страна на ЕБВР. Съгласно споразумението ЕБВР предоставя заеми и гаранции. По отношение на заемния прозорец, 9 проекта са преминали първата стъпка на одобрение (преглед на концепцията). ЕБВР е изпратила мандатни писма до всички регионални ВиК оператори с прегледани концепции като 5 регионални ВиК оператори са подписали мандатните писма и за тях е извършена или е в ход задълбочена проверка/обследване. Четири проекта са одобрени през 2020 г. от Съвета на Банката и са подписани заемни споразумения (ВиК ООД Русе, ВиК ЕООД Смолян, ВиК ООД Враца и ВиК ЕООД Стара Загора). За ВиК ЕАД Бургас се правят допълнителни задълбочени проверки/обследвания във връзка с ревизията на “големия проект” и издаденото Решение за одобрение от страна на ЕК. За тези пет ВиК оператора се предвижда със собствен ресурс на ЕБВР да бъде предоставена техническа помощ под формата на разработване на планове за подобряване на финансовото и оперативното представяне.  По гаранционния прозорец ЕБВР първоначално е избрала две финансови институции за съвместно инвестиране чрез конкурентен подбор, а именно Уникредит Булбанк и Райфайзен банк. Впоследствие Уникредит Булбанк е уведомила ЕБВР, че няма интерес от участие в гаранционната схема поради ограничения обем на работата и липсата на опит на търговската банка във водния сектор. ЕБВР приключи последния етап на преговори по Гаранционното споразумение с Райфайзен банк и към август 2020 г. същото е подписано. Междувременно Райфайзен банк извършва вътрешен преглед с цел ускоряване процесите на одобрение. Първоначалните намерения са да се подкрепят три до пет оператора, с по-голяма сигурност за ВиК ООД Варна, ВиК ЕООД Пловдив, ВиК ЕАД Бургас (издадено е мандатно писмо), както и ВиК ООД Силистра и ВиК ЕООД Ямбол. В крайна сметка, единствено ВиК ЕООД Пловдив остава в обхвата на подкрепа, от оператора се очаква представянето на документи към Райфайзен банк, с които да се финализира оценката на проекта от страна на банката и същата да представи индикативна оферта. Продължава обследването от страна на ЕБВР на останалите 3 ВиК оператора с по-слабо финансово представяне, за които към момента няма осигурено финансиране – чрез финансов инструмент от ОПОС 2014-2020 г. или друго – на разходите, които няма да бъдат покрити чрез БФП, а именно ВиК ООД Перник, „ВиК - Шумен” ООД и „ВиК – Сливен” ООД.  Към момента от предоставените по финансово споразумение между УО на ОПОС и ФМФИБ 34 095 603,05 евро (66 684 180,45 лв.) чрез сключените между ВиК операторите и ЕБВР кредитни споразумения са договорени 20 300 311, 38 евро (39 703 349,00 лв.). |

# ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНАТА ОС (член 50, параграф 2 от регламент (ЕС) № 1303/2013)

## Преглед на изпълнението

| ID | Приоритетна ос | Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми |
| --- | --- | --- |
| 1 | Води | По приоритетната ос са обявени общо 16 бр. процедури на стойност 1 320 252 546 евро (138 % от бюджета). Сключените договори/издадени заповеди са 41 бр. с обща стойност на БФП 1 135 647 266 евро (118,6 % от бюджета). Към края на отчетния период 31 бр. проекти са в процес на изпълнение, а приключилите са 10 бр. Верифицираните разходи са 292 779 069 евро или 30,8 % от бюджета.  Основната част от финансираните проекти по оста са насочени към постигане на целите, определени в Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на градските отпадъчни води и Директива 98/83/ЕО за качеството на водите, предназначени за консумация от човека. Основен резултат е реализацията на мерки за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, също така вследствие от инвестициите в рехабилитация на съществуващата инфраструктура се повишава ефективността на водоснабдителните мрежи и се намаляват загубите на вода. Изпълнението по основните показатели по приоритетната ос към края на 2020 г. е следното: по индикатор С018 „Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване“ са отчетени 99 547 бр. лица. Целевата стойност на индикатора беше актуализирана с одобреното изменение на програмата с Решение № C (2020) 4105 - 16/06/2020 на ЕК и беше увеличена на 1 800 000 души. Към края на м. декември 2020 г. са договорени проекти с обща целева стойност, възлизаща на 2 142 101 бр. лица. По показател С019 „Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води“ се отчитат 292 542 е.ж., увеличението в сравнение с предходния отчетен период е 143 829 е.ж. и се дължи на постигнатите стойности за проекти: „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос“- 21 365 е.ж., „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен“- 55 000 е.ж., “Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия“- 4091 е.ж. (от общо 7 182 е.ж.) и “Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград”- 63 373 е.ж. Крайната целева стойност за изпълнение на индикатора е 1 900 000 е.ж. Необходимо е да се отбележи, че с изпълнението на всички проекти се прогнозира допълнителен брой от 2 238 995 е.ж. с достъп до подобрено пречистване. Докладваните „Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ“ са общо 10 бр. (Раднево, Банско, Тервел, Враца, Шумен, Видин, Асеновград, Айтос, Приморско и Варна – к.к. „Златни пясъци“). До момента в експлоатация са въведени още и пречиствателните станции на гр. Чирпан, гр. Елхово и гр. Добрич, а през 2021 г. в експлоатация e въведенa пречиствателната станциия на гр. Ямбол. С изпълнението на проектите, за които са сключени договори за предоставяне на финансиране се планира да бъдат изградени/реконструирани/рехабилитирани общо 28 бр. ПСОВ, при целева стойност от 25 бр. Предвид обстоятелството, че приоритетната ос е насочена основно към изграждане на ВиК инфраструктура, цялостният напредък ще бъде отчетен към периода на завършване на обектите. Изпълнението по индикатор 1.5 „Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи“ е високо – при цел от 18 броя, до края на периода са отчетени 15 бр.  Сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ могат да осигурят постигане на целевите стойности на програмата. Очакванията на УО са, че при мобилизация на всички участници в процеса и адекватна организация на дейностите, проектите ще бъдат завършени в периода на допустимост на разходите.  Проблемите по оста са свързани с обявяването на обществени поръчки за основните дейности по проектите по-късно от планираното. Във връзка с необходимото време за провеждане на процедурите за обществени поръчки и последващото, в много от случаите, обжалване, срокът за извършване на реалните строителни работи значително се скъсява. Голяма част от обществените поръчки бяха обявени през м. март и началото на април 2020 г., като предвид пандемията от COVID-19, сроковете за подаване на оферти бяха удължени два пъти, което доведе до допълнителни забавяния. Към момента (м.май 2021 г.) четиринадесет от петнадесетте ВиК оператора са стартирали тръжни процедури за избор на изпълнител на строителството. Това са ВиК ЕАД Бургас – 10 процедури (по една от които е сключен договор с изпълнител за обособена позиция 1 и е избран изпълнител за обособена позиция 2), ВиК ООД Варна - 4 процедури (от които две договорени и една с избран изпълнител), ВиК ЕООД Видин – 1 процедура (в оценка), ВиК ООД Враца – 3 процедури (от които две договорени), ВиК ООД Кърджали - 5 процедури (от които четири са договорени), ВиК ООД Перник - 2 процедури (една от които с избрани изпълнители), ВиК ЕООД Пловдив - 9 процедури (от които шест договорени и три с избрани изпълнители), ВиК ООД Русе - 4 процедури (всички са договорени), ВиК ООД Силистра - 4 (всички са договорени), ВиК - Сливен ООД – 5 процедури (от които четири са договорени и една е с избран изпълнител, но се обжалва), ВиК ЕООД Стара Загора – 6 (от които пет са договорени), ВиК - Шумен ООД – 4 процедури (от които две са договорени, една е с избрани изпълнители, но се обжалва) и ВиК Ямбол - 2 (всички са договорени). ВиК ЕООД Смолян е сключил всички договори за строителни дейности (5 договора) и строителен надзор (5 договора). През 2020 г. са стартирани строителни работи по един договор на ВиК ЕООД Смолян и на ВиК - Шумен ООД, а през 2021 г. – по един договор на ВиК Ямбол и още два на ВиК Смолян.  В резултат от усилията на УО за цялостно ускоряване изпълнението на проектите, през 2021 г. се предвижда да приключат и още 8 бр. проекти (общини Варна, Видин, Ямбол, Добрич, Плевен, Елхово и Чирпан, и МРРБ), свързани с изграждането и реконструкцията на ВиК съоръжения и за укрепване на капацитета за управление на ВиК сектора. |
| 2 | Отпадъци | По приоритетна ос 2 „Отпадъци“ са обявени общо 9 бр. процедури на стойност 362 825 432евро. (123 % от бюджета), сключените договори са 115 бр. с обща стойност на БФП 325 611 310 евро (110,5 % от бюджета). Към края на 2020 г. проектите в процес на изпълнение са 112 бр., а приключилите проекти са 3 бр. Верифицираните разходи възлизат на 92 206 265 евро или 31,3 % от бюджета.  За изпълнение на стратегията по приоритетна ос 2, УО инициира процедури, чрез които да се изгради необходимият допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци и за оползотворяване на битови отпадъци, с което да се постигне както целта на програмата (намаляване на количеството депонирани битови отпадъци), така и целите и сроковете, произтичащи от европейското и национално законодателство за намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци, включително и за биоразградими отпадъци и рециклиране. Финансираните към настоящия момент проектни дейности допринасят за постигането на основния индикатор по оста С017 „Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци“, по който към края на периода се отчита напредък от 30 366 т.г. Прогресът в сравнение с предходния период е 13 050 т.г. и се дължи на изпълнението на проекти „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Монтана“ – 6 150 т.г., „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - община Свиленград“ - 3 000 т.г. и „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци“ – 3 900 т.г. В края на 2020 г. и началото на 2021 г., е приключило физическото изпълнение на дейностите и са въведени в експлоатация инсталациите за рециклиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Петрич, Пловдив, Марица, Пазарджик, Септември и Белово. УО очаква крайната цел да бъде изпълнена при успешно приключване на договорените проекти.  Със средства по оста се финансират дейности във връзка с процедурата по нарушение на правото на ЕС по отношение на Решение на Съда на Европейския съюз от 16 юли 2015 г. по дело С-145/14 за неизпълнение на задълженията от страна на Република България на член 14, букви а-в от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци. До края на периода на докладване са сключени 48 бр. АДБФП за техническа рекултивация на 50 бр. депа.  По оста се финансира един голям проект с бенефициент Столична община за „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”. На 11.01.2021 г. е обявена обществената поръчка с предмет „Проектиране, вкл. авторски надзор и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF-гориво, в т.ч. подготовка, закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на необходимото оборудване, съоръжения и обзавеждане, както и надзор върху работата на инсталацията през периода за уведомяване за дефекти“. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 292 201 002 лв. (149 400 00 евро), срокът за подаване на оферти е 28.04.2021 г. и понастоящем се извършва оценка на представените оферти. Предвид заложените срокове за изпълнение на основните дейности по проекта, от страна на бенефициента е необходима максимална мобилизация с оглед приключването на проекта в рамките на периода за допустимост на разходите.  След направен анализ на проектните дейности по оста, УО предвижда до края на 2021 г. да бъдат изпълнени над 30 бр. проекти, свързани с рекултивацията на депа и изграждането на сепариращи и компостиращи инсталации. |
| 3 | Натура 2000 и биоразнообразие | В рамките на приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ са обявени общо 21 бр. процедури на стойност 74 044 675 евро (107 % от бюджета). Сключените договори/издадени заповеди към края на отчетния период са 68 бр. с обща стойност на БФП 55 818 563,59 евро (80,6 % от бюджета). Проектите в процес на изпълнение са 66 бр., приключилите са 2 бр. Верифицираните разходи възлизат на 9 590 831 евро или 13,8 % от бюджета.  Финансовата подкрепа по оста се предоставя по няколко направления: от една страна, обявените процедури са на хоризонтално ниво (тип централизирано), а от друга страна се предоставя ресурс чрез подхода ВОМР, по който се подпомагат дейности, свързани с мрежата Натура 2000. Мерките, които се финансират са както с пряк, така и с косвен ефект – консервационни, комуникационни и дейности по подготовка на планови документи. Към края на отчетния период по процедури „Определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони“, „Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони“ и „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ са сключени договори/издадени заповеди за изпълнение на общо 20 проекта, насочени към постигане целевата стойност на показател С023 „Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост“. Предвид факта, че изпълняваните операции в защитени зони от националната екологична мрежа Натура 2000 оказват както пряк, така и косвен ефект върху постигане на крайните цели, ще бъде прилагано ръчно отчитане на напредъка по заложените индикатори на ниво приоритетна ос с кумулативен принос на ниво програма. В тази връзка, за отчитане на напредъка по изпълнение на индикаторите по приоритетна ос 3, УО ще прилага диференциран подход, включващ специфичен инструментариум (ГИС приложения), с цел недопускане на повторно докладване на едни и същи площи, подкрепени чрез изпълнението на различни мерки. По процедури „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“, „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ и „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ към края на периода в изпълнение са общо 40 бр. проекта, чрез които УО планира да бъде постигната целевата стойност по показател 3.4. „Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост“. За изпълнението на индикатор 3.5.„Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море“, е предоставено финансиране по проект „Натура 2000 в Черно море“, като общата целева стойност на индикатора изцяло се покрива от целта по проекта (17 броя). Към края на отчетния период по показател 3.6. „Проведени национални информационни кампании“ се отчита 1 бр. от планирани 3 бр. до 2023 г..  Направените разчети от УО по приоритетната ос предвиждат към края на настоящата година (2021 г.) да бъдат изпълнени 5 бр. проекти за подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати и 15 бр. проекти за провеждане на информационни кампании по процедурата за споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000. |
| 4 | Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища | Обявените процедури по приоритетната ос са общо 6 бр. с обща стойност от 84 279 206 евро или 119 % от бюджета. Сключените договори/издадени заповеди са 17 бр. с обща стойност на БФП 67 089 359,34евро (95,1 % от бюджета). Към края на периода проектите в изпълнение са 14 бр., а приключилите са 3 бр. Верифицираните разходи възлизат на 25 373 437 евро или 36 % от бюджета.  През 2020 г. продължи изпълнението на проектите, за които са сключени договори по процедури „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“ и „Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканска пътна мрежа - Фаза 1“. Провеждат се мероприятия, чрез които е намален броят на населението в риск от свлачища чрез финансиране на строителни работи за укрепване. Към края на отчетния период по показател 4.2 „Население в риск от свлачища“ е отчетено намаление от 11 797 лица, което се дължи на следните проекти: „Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканска пътна мрежа - Фаза 1“ от АПИ – 9 071 бр. лица и „Укрепване на свлачище LOV 19.44327.02 - откос на път за Регионално депо за твърди битови отпадъци - ул. Синчец, в гр. Луковит“ от общ. Луковит – 2 726 бр. лица. За постигането на целта по показател 4.1. „Райони със значителен потенциален риск от наводнения, в които населението няма готовност за адекватна реакция при наводнения“ към 31.12.2020 г. са подписани 5 бр. АДБФП. До м. декември 2020 г. постигнатата стойност за показателя 4.4. “Укрепени свлачища“ е 3,47 ха, договорените проекти са 9 бр. с обща целева стойност 95,01 ха. Изпълнението на тези проекти ще гарантира постигането на общата целева стойност на показателя, която за 2023 г. следва да бъде 80 ха. За индикатор С020 „Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения“ се докладват общо 76 648 бр. лица, отчетени по проекти „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ и „Въвеждане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения на яз. „Келанджика”. Междувременно за осигуряване на допълняемост и взаимодействие за превенцията и управлението на риска, по процедура „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“ се изпълнява проект с целева стойност от 7 000 039 бр. лица и бенефициент ГД ПБЗН в МВР. Проектът ще окаже принос към постигането на показател С020 „Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения“ към 2023 г. Изпълнението по индикатор 4.3. „Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения“ към края на отчетния период е 3 бр. (намиращи се в гр. София, гр. Бургас и с. Бошуля (общ. Септември).  УО на ОПОС очаква през 2021 г. да приключат 6 бр. проекти за превенция и противодействие на свлачищните процеси и за превенция и управление на риска от наводнения. |
| 5 | Подобряване качеството на атмосферния въздух | В рамките на приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ са обявени общо 5 бр. процедури на стойност 314 711 453 евро. (107 % от бюджета). Към края на периода сключените договори/издадените заповеди са 41 бр., с обща стойност на БФП 314 469 486,38 евро (106,6 % от бюджета). Проектите в процес на изпълнение са 28 бр., а приключилите са 13 бр. Верифицираните разходи възлизат на 119 403 675 евро. или 40,5 % от бюджета.  В изпълнение на процедури „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ и „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ към 31.12.2020 г. са сключени договори за изпълнението на 19 проекта. Финансираните дейности са свързани с намаляване на количеството на ФПЧ10 и увеличаване на населението, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и азотни оксиди на територията на общини с нарушено качество на въздуха чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво. С предоставяне на приблизително 500 млн. лв. от средствата по оста, ще бъдат доставени нови екологосъобразни превозни средства: 292 бр. ел. автобуси, 60 бр. тролейбуси и 25 бр. трамваи. Общата целева стойност на избраните операции за изпълнение на показател 5.3. „Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и Nox“ към 31.12.2020 г. е 3 087 423 бр. лица при 3 000 000 планирани за постигане към 2023 г. По показател 5.4. „Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx“ са отразени сключените към 31.12.2020 г. 19 бр. договори за изпълняваните проекти, чрез които ще се минимизира замърсяването на въздуха от битовото отопление и транспорта. УО предвижда към 2023 г. проектите да бъдат приключени, с което да бъде постигната крайната цел.  С оглед на напредналото изпълнение на проектите в изпълнение на процедурата за разработване и актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух, УО планира до края на настоящата година да бъдат успешно приключени проектите, изпълнявани от общините Велико Търново, Горна Оряховица, Плевен, Смолян и Столична. |
| 6 | Техническа помощ | По приоритетна ос 6 „Техническа помощ“ са обявени са 2 бр. процедури на стойност 47 536 502 евро (100 % от бюджета). Към края на 2020 г. са издадени общо 20 бр. заповеди с обща стойност на БФП 34 322 613,48 евро или 72,2 % от бюджета. В процес на изпълнение са 10 бр. бюджетни линии, а останалите 10 бр. вече са приключили. Верифицираните разходи възлизат на 23 337 724 евро или 49,1 % от бюджета. Основните резултати от изпълнението на бюджетните линии през 2020 г. са свързани с дейности, насочени към укрепване и надграждане на административния капацитет на бенефициентите. През 2020 г. са проведени два присъствени обучителни семинара на бенефициенти, в които бяха включени 21 експерта, представители на 6 бенефициента на програмата. Проведени са 15 обучения за подобряване капацитета на структурите в рамките на МОСВ за изпълнение на проекти по ОПОС на 14 потенциални бенефициента и на 129 представители на 14 бенефициента. Във връзка с въведеното в страната извънредно положение и последвалата извънредна епидемична обстановка и в изпълнение на заповедите на министъра на здравеопазването, беше взето решение въвеждащите обучения на бенефициенти да се извършват дистанционно. Обучителни материали бяха изпратени на представители на 95 бенефициента на ОПОС. През 2020 г. са проведени обучения и за служителите на УО, свързани с дефинирани тематични области, които обхващат необходимите компетенции за управление и изпълнение на програмата.  В изпълнение на бюджетна линия за осигуряване на мерките за информация и комуникация е постигнато 87% ниво на обществена осведоменост за ОПОС. Проведена е образователно-информационната кампания „Зелен буквар“, която е насочена към формиране на екологично съзнание в младите жители на страната. Целият отпечатан тираж на книгата с практични съвети за природосъобразен живот и любопитни факти за природата, бе предаден безвъзмездно на Министерството на образованието и науката с цел безплатно разпространяване сред началните училища в България. През 2020 г. продължи актуализирането на съдържанието на страницата на ОПОС [www.eufunds.bg/bg/opos](http://www.eufunds.bg/bg/opos), която осигурява максимална публичност и прозрачност на процеса на управление и изпълнение на програмата, нейните резултати и добри практики.  Необходимо е да се отбележи, че продължава изпълнението на споразумението с Европейската инвестиционна банка, чрез което се предоставя експертна подкрепа за УО и бенефициентите при изпълнение на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура по ОПОС 2014- 2020 г. в обособените територии на 16 ВиК оператори.  През 2020 г. успешно приключи изпълнението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, относно подкрепа за управлението на качеството на атмосферния въздух между Министерство на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) в рамките, на което беше разработена Национална програма за качество на атмосферния въздух и Национална програма за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения, фини прахови частици и амоняк в атмосферния въздух. През периода на докладване с изпълнението на приоритетната ос е осъществена необходимата подкрепа за управление на програмата, нейното изпълнение, мониторинг и контрол. |

## Общи и специфични за програмата показатели (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

**Приоритетни оси, различни от техническа помощ**

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 1 - Води |
| Инвестиционен приоритет | 6ii - Инвестиции във водния сектор за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания. |

## Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 1 / 6ii

| **(1)** | **ID** | **Показател** | **Мерна единица** | **Категория региони** | **Целева стойност (2023 г.) — общо** | **Целева стойност (2023 г.) — мъже** | **Целева стойност (2023 г.) — жени** | **2020 Общо** | **2020 Мъже** | **2020 Жени** | **Забележки** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване | лица |  | 1 800 000,00 |  |  | 99 547 |  |  |  |
| S | CO18 | Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване | лица |  | 1 800 000,00 |  |  | 2 142 101 |  |  | Тъй като по териториално разположение някои агломерации попадат в обхвата както на проекти с бенефициенти-общини, така и на проекти с бенефициенти-ВиК Оператори, за индикаторите по отношение на еквивалент жители/жители на същите се прилага ръчно отчитане. Съобразява се избягване на припокривания на ниво програма между отделните процедури и за да се гарантира липсата на двойно отчитане по отношение на елементите свързаност/пречистване (канал), както и по отношение на свързаност (водопровод), се отчита по-голямата стойност на съответния индикатор от двата проекта. |
| F | CO19 | Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води | еквивалент жители |  | 1 900 000,00 |  |  | 292 542 |  |  |  |
| S | CO19 | Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води | еквивалент жители |  | 1 900 000,00 |  |  | 2 238 995 |  |  | Тъй като по териториално разположение някои агломерации попадат в обхвата както на проекти с бенефициенти-общини, така и на проекти с бенефициенти-ВиК Оператори, за индикаторите по отношение на еквивалент жители/жители на същите се прилага ръчно отчитане. Съобразява се избягване на припокривания на ниво програма между отделните процедури и за да се гарантира липсата на двойно отчитане по отношение на елементите свързаност/пречистване (канал), както и по отношение на свързаност (водопровод), се отчита по-голямата стойност на съответния индикатор от двата проекта. По-малкият брой екв.ж./ж. по единия проект се приема за включен в броя екв.ж./ж. по другия проект, тъй като се касае за едни и същи допустими дейности на територията на едни и същи населени места, въпреки че реалните интервенции са с различен териториален обхват |
| F | 1.4 | Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ | Брой |  | 25,00 |  |  | 10 |  |  |  |
| S | 1.4 | Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ | Брой |  | 25,00 |  |  | 28 |  |  |  |
| F | 1.5 | Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи | Брой |  | 18,00 |  |  | 15 |  |  |  |
| S | 1.5 | Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи | Брой |  | 18,00 |  |  | 16 |  |  |  |

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

| **(1)** | **ID** | **Показател** | **2019 Общо** | **2019 Мъже** | **2019 Жени** | **2018 Общо** | **2018 Мъже** | **2018 Жени** | **2017 Общо** | **2017 Мъже** | **2017 Жени** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване | 95 720,00 |  |  | 95 720,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO18 | Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване | 1 770 744,00 |  |  | 253 746,00 |  |  | 238 113,00 |  |  |
| F | CO19 | Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води | 148 713,00 |  |  | 140 634,00 |  |  | 16 317,00 |  |  |
| S | CO19 | Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води | 1 873 124,00 |  |  | 1 343 295,00 |  |  | 795 324,00 |  |  |
| F | 1.4 | Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ | 6,00 |  |  | 4,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | 1.4 | Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ | 24,00 |  |  | 17,00 |  |  | 15,00 |  |  |
| F | 1.5 | Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи | 15,00 |  |  | 14,00 |  |  | 8,00 |  |  |
| S | 1.5 | Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи | 24,00 |  |  | 24,00 |  |  | 15,00 |  |  |

| **(1)** | **ID** | **Показател** | **2016 Общо** | **2016 Мъже** | **2016 Жени** | **2015 Общо** | **2015 Мъже** | **2015 Жени** | **2014 Общо** | **2014 Мъже** | **2014 Жени** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO18 | Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване | 225 015,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO19 | Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO19 | Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води | 562 863,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 1.4 | Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 1.4 | Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 1.5 | Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 1.5 | Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 1 - Води |
| Инвестиционен приоритет | 6ii - Инвестиции във водния сектор за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания. |
| Специфична цел | 1 - Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси |

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | Мерна единица | Категория региони | Базова стойност | Базова година | Целева стойност 2023 г. | 2020 Общо | 2020 Качествена | Забележки |
| 1.1 | Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство | Eкв.ж |  | 0,00 | 2013 | 1 900 000,00 | 121 803 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | 2019 Общо | 2019 Качествена | 2018 Общо | 2018 Качествена | 2017 Общо | 2017 Качествена | 2016 Общо | 2016 Качествена |
| 1.1 | Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство | 196 271,00 |  | 196 271,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | 2015 Общо | 2015 Качествена | 2014 Общо | 2014 Качествена |
| 1.1 | Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 1 - Води |
| Инвестиционен приоритет | 6ii - Инвестиции във водния сектор за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания. |
| Специфична цел | 2 - Подобряване оценката на състоянието на водите |

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | Мерна единица | Категория региони | Базова стойност | Базова година | Целева стойност 2023 г. | 2020 Общо | 2020 Качествена | Забележки |
| 1.2 | Водни тела с подобрен мониторинг на количественото състояние | Брой |  | 90,00 | 2013 | 140,00 | 90 | 90 | Отчетена е базовата стойност. |
| 1.3 | Водни тела с подобрен мониторинг на химичното състояние | Брой |  | 153,00 | 2013 | 173,00 | 153 | 153 | През 2021 г. предстои да бъде отчетена реално постигнатата стойност по индикатора в резултат от изпълнения проект „Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда“. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | 2019 Общо | 2019 Качествена | 2018 Общо | 2018 Качествена | 2017 Общо | 2017 Качествена | 2016 Общо | 2016 Качествена |
| 1.2 | Водни тела с подобрен мониторинг на количественото състояние | 90,00 |  | 90,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.3 | Водни тела с подобрен мониторинг на химичното състояние | 153,00 |  | 153,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | 2015 Общо | 2015 Качествена | 2014 Общо | 2014 Качествена |
| 1.2 | Водни тела с подобрен мониторинг на количественото състояние | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.3 | Водни тела с подобрен мониторинг на химичното състояние | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 2 - Отпадъци |
| Инвестиционен приоритет | 6a - Инвестиции в сектора на отпадъците за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания |

## Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 2 / 6a

| **(1)** | **ID** | **Показател** | **Мерна единица** | **Категория региони** | **Целева стойност (2023 г.) — общо** | **Целева стойност (2023 г.) — мъже** | **Целева стойност (2023 г.) — жени** | **2020 Общо** | **2020 Мъже** | **2020 Жени** | **Забележки** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO17 | Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци | тона/година | По-слабо развити региони | 240 000,00 |  |  | 30 366 |  |  |  |
| S | CO17 | Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци | тона/година | По-слабо развити региони | 240 000,00 |  |  | 230 694,94 |  |  |  |
| F | 2.2 | Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия) | тона/година | По-слабо развити региони | 180 000,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | 2.2 | Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия) | тона/година | По-слабо развити региони | 180 000,00 |  |  | 180 000 |  |  |  |

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

| **(1)** | **ID** | **Показател** | **2019 Общо** | **2019 Мъже** | **2019 Жени** | **2018 Общо** | **2018 Мъже** | **2018 Жени** | **2017 Общо** | **2017 Мъже** | **2017 Жени** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO17 | Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци | 17 316,00 |  |  | 17 316,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO17 | Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци | 222 224,94 |  |  | 189 075,94 |  |  | 17 336,00 |  |  |
| F | 2.2 | Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2 | Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия) | 180 000,00 |  |  | 180 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **ID** | **Показател** | **2016 Общо** | **2016 Мъже** | **2016 Жени** | **2015 Общо** | **2015 Мъже** | **2015 Жени** | **2014 Общо** | **2014 Мъже** | **2014 Жени** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO17 | Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO17 | Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2 | Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2 | Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 2 - Отпадъци |
| Инвестиционен приоритет | 6a - Инвестиции в сектора на отпадъците за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания |
| Специфична цел | 1 - Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци |

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | Мерна единица | Категория региони | Базова стойност | Базова година | Целева стойност 2023 г. | 2020 Общо | 2020 Качествена | Забележки |
| 2.1. | Намалено количество на депонираните битови отпадъци | тонове | По-слабо развити региони | 0,00 | 2012 | 650 000,00 | 0 |  |  |
| 2.4 | Завършена техническа рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановено Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14. | брой | По-слабо развити региони | 0,00 | 2019 | 57,00 | 0 |  | Към края на м. декември 2020 г. са сключени 48 бр. АДБФП за техническа рекултивация на 50 бр. депа. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | 2019 Общо | 2019 Качествена | 2018 Общо | 2018 Качествена | 2017 Общо | 2017 Качествена | 2016 Общо | 2016 Качествена |
| 2.1. | Намалено количество на депонираните битови отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Завършена техническа рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановено Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | 2015 Общо | 2015 Качествена | 2014 Общо | 2014 Качествена |
| 2.1. | Намалено количество на депонираните битови отпадъци |  |  |  |  |
| 2.4 | Завършена техническа рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановено Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14. |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 3 - Натура 2000 и биоразнообразие |
| Инвестиционен приоритет | 6d - Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите и насърчаване на екосистемните услуги, включително чрез "Натура 2000" и екологосъобразните инфраструктури |

## Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 3 / 6d

| **(1)** | **ID** | **Показател** | **Мерна единица** | **Категория региони** | **Целева стойност (2023 г.) — общо** | **Целева стойност (2023 г.) — мъже** | **Целева стойност (2023 г.) — жени** | **2020 Общо** | **2020 Мъже** | **2020 Жени** | **Забележки** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | хектари | По-слабо развити региони | 1 565 668,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | CO23 | Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | хектари | По-слабо развити региони | 1 565 668,00 |  |  | 0 |  |  | Предвид факта, че изпълняваните операции по ПО 3 в защитени зони от националната екологична мрежа Натура 2000, оказват както пряк, така и с косвен ефект върху постигане на крайните цели, ще бъде прилагано ръчно отчитане на напредъка по заложените индикатори на ниво приоритетна ос с кумулативен принос на ниво програма . В тази връзка за отчитане на напредъка по изпълнение на индикаторите по тази ос, УО ще прилага диференциран подход, включващ специфичен инструментариум (ГИС приложения) с цел недопускане на повторно отчитане на едни и същи площи, подкрепени чрез изпълнението на различни мерки. |
| F | 3.4 | Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | хектари | По-слабо развити региони | 2 878 749,00 |  |  | 0 |  |  | Предвид факта, че изпълняваните операции по ПО 3 в защитени зони от националната екологична мрежа Натура 2000, оказват както пряк, така и с косвен ефект върху постигане на крайните цели, ще бъде прилагано ръчно отчитане на напредъка по заложените индикатори на ниво приоритетна ос с кумулативен принос на ниво програма . В тази връзка за отчитане на напредъка по изпълнение на индикаторите по тази ос, УО ще прилага диференциран подход, включващ специфичен инструментариум (ГИС приложения) с цел недопускане на повторно отчитане на едни и същи площи, подкрепени чрез изпълнението на различни мерки. |
| S | 3.4 | Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | хектари | По-слабо развити региони | 2 878 749,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| F | 3.5 | Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море | брой | По-слабо развити региони | 17,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | 3.5 | Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море | брой | По-слабо развити региони | 17,00 |  |  | 17 |  |  |  |
| F | 3.6 | Проведени национални информационни кампании | брой | По-слабо развити региони | 3,00 |  |  | 1 |  |  |  |
| S | 3.6 | Проведени национални информационни кампании | брой | По-слабо развити региони | 3,00 |  |  | 3 |  |  |  |
| F | 3.7 | Площ от територията на мрежата Натура 2000 с изградена управленска структура | хектари | По-слабо развити региони | 4 104 320,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | 3.7 | Площ от територията на мрежата Натура 2000 с изградена управленска структура | хектари | По-слабо развити региони | 4 104 320,00 |  |  | 0 |  |  |  |

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

| **(1)** | **ID** | **Показател** | **2019 Общо** | **2019 Мъже** | **2019 Жени** | **2018 Общо** | **2018 Мъже** | **2018 Жени** | **2017 Общо** | **2017 Мъже** | **2017 Жени** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO23 | Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | 248 432,27 |  |  | 247 723,96 |  |  | 247 723,96 |  |  |
| F | 3.4 | Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.4 | Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.5 | Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.5 | Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море | 17,00 |  |  | 17,00 |  |  | 17,00 |  |  |
| F | 3.6 | Проведени национални информационни кампании | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.6 | Проведени национални информационни кампании | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| F | 3.7 | Площ от територията на мрежата Натура 2000 с изградена управленска структура | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.7 | Площ от територията на мрежата Натура 2000 с изградена управленска структура | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **ID** | **Показател** | **2016 Общо** | **2016 Мъже** | **2016 Жени** | **2015 Общо** | **2015 Мъже** | **2015 Жени** | **2014 Общо** | **2014 Мъже** | **2014 Жени** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO23 | Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.4 | Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.4 | Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.5 | Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.5 | Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.6 | Проведени национални информационни кампании | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.6 | Проведени национални информационни кампании | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.7 | Площ от територията на мрежата Натура 2000 с изградена управленска структура | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.7 | Площ от територията на мрежата Натура 2000 с изградена управленска структура | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 3 - Натура 2000 и биоразнообразие |
| Инвестиционен приоритет | 6d - Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите и насърчаване на екосистемните услуги, включително чрез "Натура 2000" и екологосъобразните инфраструктури |
| Специфична цел | 1 - Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 |

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | Мерна единица | Категория региони | Базова стойност | Базова година | Целева стойност 2023 г. | 2020 Общо | 2020 Качествена | Забележки |
| 3.1 | Видове с подобрено природозащитно състояние | % | По-слабо развити региони | 48,36% от видовете са в благоприятно състояние към 2013 г. | 2013 | 49,18 % с подобрени или запазени благоприятни оценки на природозащитното състояние към 2020 г. | 48.36% | 48,36% | Отчетена е базовата стойност. |
| 3.2 | Видове птици с подобрено състояние | % | По-слабо развити региони | 82,50% от птиците са в благоприятно състояние към 2013 г. | 2013 | 83,33% от птиците са с подобрено или запазено сигурно състояние към 2020 г. | 82,50% | 82,50 % | Отчетена е базовата стойност. |
| 3.3 | Местообитания с подобрено природозащитно състояние | % | По-слабо развити региони | 5,56% от местообитанията са в благоприятно състояние към 2013 г. | 2013 | 7,78% с подобрени или запазени благоприятни оценки на природозащитното състояние към 2020 г. | 5,56% | 5,56% | Отчетена е базовата стойност. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | 2019 Общо | 2019 Качествена | 2018 Общо | 2018 Качествена | 2017 Общо | 2017 Качествена | 2016 Общо | 2016 Качествена |
| 3.1 | Видове с подобрено природозащитно състояние |  | 48,36% |  | 48,36% |  | 0 |  | 0 |
| 3.2 | Видове птици с подобрено състояние |  | 82,50% |  | 82,50% |  | 0 |  | 0 |
| 3.3 | Местообитания с подобрено природозащитно състояние |  | 5,56% |  | 5,56% |  | 0 |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | 2015 Общо | 2015 Качествена | 2014 Общо | 2014 Качествена |
| 3.1 | Видове с подобрено природозащитно състояние |  | 0 |  | 0 |
| 3.2 | Видове птици с подобрено състояние |  | 0 |  | 0 |
| 3.3 | Местообитания с подобрено природозащитно състояние |  | 0 |  | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища |
| Инвестиционен приоритет | 5ii - Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия |

## Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 4 / 5ii

| **(1)** | **ID** | **Показател** | **Мерна единица** | **Категория региони** | **Целева стойност (2023 г.) — общо** | **Целева стойност (2023 г.) — мъже** | **Целева стойност (2023 г.) — жени** | **2020 Общо** | **2020 Мъже** | **2020 Жени** | **Забележки** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения | лица |  | 2 750 000,00 |  |  | 76 648 |  |  |  |
| S | CO20 | Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения | лица |  | 2 750 000,00 |  |  | 1 456 327 |  |  |  |
| F | 4.3 | Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения | брой |  | 6,00 |  |  | 3 |  |  |  |
| S | 4.3 | Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения | брой |  | 6,00 |  |  | 6 |  |  |  |
| F | 4.4 | Укрепени свлачища | хектара |  | 80,00 |  |  | 3,47 |  |  |  |
| S | 4.4 | Укрепени свлачища | хектара |  | 80,00 |  |  | 95,01 |  |  |  |

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

| **(1)** | **ID** | **Показател** | **2019 Общо** | **2019 Мъже** | **2019 Жени** | **2018 Общо** | **2018 Мъже** | **2018 Жени** | **2017 Общо** | **2017 Мъже** | **2017 Жени** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения | 55 783,00 |  |  | 15 051,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO20 | Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения | 1 457 539,00 |  |  | 1 391 114,00 |  |  | 1 391 114,00 |  |  |
| F | 4.3 | Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.3 | Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения | 6,00 |  |  | 6,00 |  |  | 6,00 |  |  |
| F | 4.4 | Укрепени свлачища | 3,47 |  |  | 3,47 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.4 | Укрепени свлачища | 30,40 |  |  | 11,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **ID** | **Показател** | **2016 Общо** | **2016 Мъже** | **2016 Жени** | **2015 Общо** | **2015 Мъже** | **2015 Жени** | **2014 Общо** | **2014 Мъже** | **2014 Жени** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO20 | Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения | 1 391 114,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.3 | Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.3 | Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.4 | Укрепени свлачища | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.4 | Укрепени свлачища | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища |
| Инвестиционен приоритет | 5ii - Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия |
| Специфична цел | 1 - Повишаване защитата и готовността за адекватна реакция на населението при наводнения |

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | Мерна единица | Категория региони | Базова стойност | Базова година | Целева стойност 2023 г. | 2020 Общо | 2020 Качествена | Забележки |
| 4.1 | Райони със значителен потенциален риск от наводнения, в които населението няма готовност за адекватна реакция при наводнения | Брой |  | 116,00 | 2013 | 26,00 | 115 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | 2019 Общо | 2019 Качествена | 2018 Общо | 2018 Качествена | 2017 Общо | 2017 Качествена | 2016 Общо | 2016 Качествена |
| 4.1 | Райони със значителен потенциален риск от наводнения, в които населението няма готовност за адекватна реакция при наводнения | 116,00 |  | 116,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | 2015 Общо | 2015 Качествена | 2014 Общо | 2014 Качествена |
| 4.1 | Райони със значителен потенциален риск от наводнения, в които населението няма готовност за адекватна реакция при наводнения | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища |
| Инвестиционен приоритет | 5ii - Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия |
| Специфична цел | 2 - Повишаване защитата на населението от свлачищни процеси |

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | Мерна единица | Категория региони | Базова стойност | Базова година | Целева стойност 2023 г. | 2020 Общо | 2020 Качествена | Забележки |
| 4.2 | Население в риск от свлачища | Лица |  | 520 000,00 | 2012 | 300 000,00 |  | 508 203 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | 2019 Общо | 2019 Качествена | 2018 Общо | 2018 Качествена | 2017 Общо | 2017 Качествена | 2016 Общо | 2016 Качествена |
| 4.2 | Население в риск от свлачища | 510 211,00 |  | 520 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | 2015 Общо | 2015 Качествена | 2014 Общо | 2014 Качествена |
| 4.2 | Население в риск от свлачища | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 5 - Подобряване качеството на атмосферния въздух |
| Инвестиционен приоритет | 6iv - Предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване |

## Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 5 / 6iv

| **(1)** | **ID** | **Показател** | **Мерна единица** | **Категория региони** | **Целева стойност (2023 г.) — общо** | **Целева стойност (2023 г.) — мъже** | **Целева стойност (2023 г.) — жени** | **2020 Общо** | **2020 Мъже** | **2020 Жени** | **Забележки** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 5.3 | Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx | Лица |  | 3 000 000,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | 5.3 | Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx | Лица |  | 3 000 000,00 |  |  | 3 087 423 |  |  | За постигане на целевата стойност бяха сключени АДБФП за 19 проекта, за да се избегне двойното отчитане, целевите стойности на проектите, изпълнявани от общините Бургас (2 бр.) и Столична (4 бр.), са отчетени по веднъж, като е взета по-високата стойност, както следва: 1 341 938 бр. лица за Столична община и 207 988 бр. лица за Бургас. |
| F | 5.4 | Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx | Брой |  | 19,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | 5.4 | Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx | Брой |  | 19,00 |  |  | 19 |  |  | До края на на 2020 г са сключени 19 бр. АДБФП за изпълнение на проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx с общините Столична, Монтана, Бургас, Смолян, Димитровград, Пловдив, Видин, Враца, Стара Загора,Плевен, Варна, Хасково, Сливен и Русе и Перник. |

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

| **(1)** | **ID** | **Показател** | **2019 Общо** | **2019 Мъже** | **2019 Жени** | **2018 Общо** | **2018 Мъже** | **2018 Жени** | **2017 Общо** | **2017 Мъже** | **2017 Жени** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 5.3 | Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.3 | Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx | 3 016 535,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 5.4 | Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.4 | Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx | 18,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **ID** | **Показател** | **2016 Общо** | **2016 Мъже** | **2016 Жени** | **2015 Общо** | **2015 Мъже** | **2015 Жени** | **2014 Общо** | **2014 Мъже** | **2014 Жени** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 5.3 | Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.3 | Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 5.4 | Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.4 | Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 5 - Подобряване качеството на атмосферния въздух |
| Инвестиционен приоритет | 6iv - Предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване |
| Специфична цел | 1 - Намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване количествата на ФПЧ10 /NOx |

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | Мерна единица | Категория региони | Базова стойност | Базова година | Целева стойност 2023 г. | 2020 Общо | 2020 Качествена | Забележки |
| 5.1 | Количество на ФПЧ10 | тона/година |  | 7 347.71 | 2011 | 7 001.15 | 7347,71 | 7 347,71 | Отчетена е базовата стойност.  . |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | 2019 Общо | 2019 Качествена | 2018 Общо | 2018 Качествена | 2017 Общо | 2017 Качествена | 2016 Общо | 2016 Качествена |
| 5.1 | Количество на ФПЧ10 |  | 7347,71 |  | 7347,71 |  | 0 |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | 2015 Общо | 2015 Качествена | 2014 Общо | 2014 Качествена |
| 5.1 | Количество на ФПЧ10 |  | 0 |  | 0 |

**Приоритетни оси за техническа помощ**

## Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 6

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 6 - Техническа помощ |

| **(1)** | **ID** | **Показател** | **Мерна единица** | **Категория региони** | **Целева стойност (2023 г.) — общо** | **Целева стойност (2023 г.) — мъже** | **Целева стойност (2023 г.) — жени** | **2020 Общо** | **2020 Мъже** | **2020 Жени** | **Забележки** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 6.10 | Обучени служители на бенефициентите | Брой |  | 1 400,00 |  |  | 0 |  |  | Постигнатият напредък по изпълнението на показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии. |
| S | 6.10 | Обучени служители на бенефициентите | Брой |  | 1 400,00 |  |  | 590 |  |  |  |
| F | 6.11 | Обучения за служители на бенефициентите | Брой |  | 40,00 |  |  | 0 |  |  | Постигнатият напредък по изпълнението на показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии. |
| S | 6.11 | Обучения за служители на бенефициентите | Брой |  | 40,00 |  |  | 43 |  |  | Кумулативната стойност на показателя е определена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по Приоритетна ос 6 "Техническа помощ". |
| F | 6.5 | Обучени служители на УО | Брой |  | 123,00 |  |  | 0 |  |  | Постигнатият напредък по изпълнението на показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии. |
| S | 6.5 | Обучени служители на УО | Брой |  | 123,00 |  |  | 123 |  |  | Кумулативната стойност на показателя е определена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по Приоритетна ос 6 "Техническа помощ". |
| F | 6.6 | Обучения за служители на УО | Брой |  | 24,00 |  |  | 0 |  |  | Постигнатият напредък по изпълнението на показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии. |
| S | 6.6 | Обучения за служители на УО | Брой |  | 24,00 |  |  | 24 |  |  | Кумулативната стойност на показателя е определена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по Приоритетна ос 6 "Техническа помощ". |
| F | 6.7 | Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП. | Брой |  | 123,00 |  |  | 0 |  |  | Постигнатият напредък по изпълнението на показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии. |
| S | 6.7 | Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП. | Брой |  | 123,00 |  |  | 123 |  |  | Кумулативната стойност на показателя е определена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по Приоритетна ос 6 "Техническа помощ". |
| F | 6.8 | Извършени оценки по програмата | Брой |  | 5,00 |  |  | 4 |  |  |  |
| S | 6.8 | Извършени оценки по програмата | Брой |  | 5,00 |  |  | 6 |  |  |  |
| F | 6.9 | Информационни кампании | Брой |  | 7,00 |  |  | 5 |  |  | Кумулативната стойност на показателя е определена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по Приоритетна ос 6 "Техническа помощ". |
| S | 6.9 | Информационни кампании | Брой |  | 7,00 |  |  | 8 |  |  |  |

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

| **(1)** | **ID** | **Показател** | **2019 Общо** | **2019 Мъже** | **2019 Жени** | **2018 Общо** | **2018 Мъже** | **2018 Жени** | **2017 Общо** | **2017 Мъже** | **2017 Жени** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 6.10 | Обучени служители на бенефициентите | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.10 | Обучени служители на бенефициентите | 590,00 |  |  | 590,00 |  |  | 240,00 |  |  |
| F | 6.11 | Обучения за служители на бенефициентите | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.11 | Обучения за служители на бенефициентите | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  | 23,00 |  |  |
| F | 6.5 | Обучени служители на УО | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.5 | Обучени служители на УО | 123,00 |  |  | 123,00 |  |  | 123,00 |  |  |
| F | 6.6 | Обучения за служители на УО | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.6 | Обучения за служители на УО | 24,00 |  |  | 24,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| F | 6.7 | Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.7 | Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП. | 121,00 |  |  | 123,00 |  |  | 123,00 |  |  |
| F | 6.8 | Извършени оценки по програмата | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.8 | Извършени оценки по програмата | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| F | 6.9 | Информационни кампании | 4,00 |  |  | 3,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | 6.9 | Информационни кампании | 5,00 |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  |

| **(1)** | **ID** | **Показател** | **2016 Общо** | **2016 Мъже** | **2016 Жени** | **2015 Общо** | **2015 Мъже** | **2015 Жени** | **2014 Общо** | **2014 Мъже** | **2014 Жени** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 6.10 | Обучени служители на бенефициентите | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.10 | Обучени служители на бенефициентите | 240,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 6.11 | Обучения за служители на бенефициентите | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.11 | Обучения за служители на бенефициентите | 23,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 6.5 | Обучени служители на УО | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.5 | Обучени служители на УО | 123,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 6.6 | Обучения за служители на УО | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.6 | Обучения за служители на УО | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 6.7 | Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП. | 0,00 |  |  | 120,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.7 | Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП. | 123,00 |  |  | 123,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 6.8 | Извършени оценки по програмата | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.8 | Извършени оценки по програмата | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 6.9 | Информационни кампании | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.9 | Информационни кампании | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 6 - Техническа помощ |
| Специфична цел | 1 - Укрепване на административния капацитет на отговорните структури с цел ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПОС. |

## Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ - 6 / 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | Мерна единица | Категория региони | Базова стойност | Базова година | Целева стойност 2023 г. | 2020 Общо | 2020 Качествена | Забележки |
| 6.1 | Средно време за одобряване на проектно предложение | Брой дни |  | 155,00 | 2013 | 90,00 | 46 | 46 | Кумулативната стойност на показателя е отчетена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по приоритетна ос 6 „Техническа помощ“. |
| 6.2 | Средно време за верификация на искане за средства | Брой дни |  | 90,00 | 2013 | 85,00 | 53 | 53 | Средното време за верификация на искане за средства обхваща процесите по издаване на становище за осъществен последващ контрол, извършване на техническа и финансова верификация и плащане на одобрените средства. Кумулативната стойност на показателя е отчетена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по приоритетна ос 6 „Техническа помощ“. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | 2019 Общо | 2019 Качествена | 2018 Общо | 2018 Качествена | 2017 Общо | 2017 Качествена | 2016 Общо | 2016 Качествена |
| 6.1 | Средно време за одобряване на проектно предложение | 58,00 |  | 58,00 |  | 0,00 |  | 61,00 |  |
| 6.2 | Средно време за верификация на искане за средства | 46,00 |  | 45,00 |  | 0,00 |  | 10,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | 2015 Общо | 2015 Качествена | 2014 Общо | 2014 Качествена |
| 6.1 | Средно време за одобряване на проектно предложение | 90,00 |  | 0,00 |  |
| 6.2 | Средно време за верификация на искане за средства | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 6 - Техническа помощ |
| Специфична цел | 2 - Повишаване на осведомеността сред широката общественост за програмата и за приноса на ЕСИФ и осигуряване на прозрачност и информация от практическо значение за всички идентифицирани целеви групи. |

## Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ - 6 / 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | Мерна единица | Категория региони | Базова стойност | Базова година | Целева стойност 2023 г. | 2020 Общо | 2020 Качествена | Забележки |
| 6.3 | Ниво на обществена осведоменост за ОПОС | % |  | 40,00 | 2014 | 60,00 | 87 | 87 | Кумулативната стойност на показателя е отчетена в съответствие с утвърдения в Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по приоритетна ос 6 „Техническа помощ“ на база ежегодно провеждани социологически проучвания за изследване на нивото на обществена осведоменост на ОПОС. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | 2019 Общо | 2019 Качествена | 2018 Общо | 2018 Качествена | 2017 Общо | 2017 Качествена | 2016 Общо | 2016 Качествена |
| 6.3 | Ниво на обществена осведоменост за ОПОС | 76,00 |  | 57,00 |  | 0,00 |  | 45,70 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | 2015 Общо | 2015 Качествена | 2014 Общо | 2014 Качествена |
| 6.3 | Ниво на обществена осведоменост за ОПОС | 41,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 6 - Техническа помощ |
| Специфична цел | 3 - Укрепване капацитета на бенефициентите на ОПОС за успешно реализиране на проекти по програмата. |

## Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ - 6 / 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | Мерна единица | Категория региони | Базова стойност | Базова година | Целева стойност 2023 г. | 2020 Общо | 2020 Качествена | Забележки |
| 6.4 | Степен на удовлетвореност на бенефициентите от мерки по техническа помощ и проведениобучения | % |  | 35,00 | 2013 | 60,00 | 89 | 89 | Кумулативната стойност на показателя е отчетена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по приоритетна ос 6 „Техническа помощ“. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | 2019 Общо | 2019 Качествена | 2018 Общо | 2018 Качествена | 2017 Общо | 2017 Качествена | 2016 Общо | 2016 Качествена |
| 6.4 | Степен на удовлетвореност на бенефициентите от мерки по техническа помощ и проведениобучения | 97,00 |  | 49,00 |  | 0,00 |  | 48,92 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | 2015 Общо | 2015 Качествена | 2014 Общо | 2014 Качествена |
| 6.4 | Степен на удовлетвореност на бенефициентите от мерки по техническа помощ и проведениобучения | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Таблица 3Б: Брой предприятия, подкрепени от мрежата за многостранна подкрепа за същите предприятия на оперативната програма

|  |  |
| --- | --- |
| Показател | Брой предприятия, подкрепени от мрежата за многостранна подкрепа на ОП |

## Таблица 5: Информация относно етапните цели и целевите стойности, определени в рамката на изпълнението

| **Приоритетна ос** | **Вид показател** | **Ид. №** | **Показател** | **Мерна единица** | **Фонд** | **Категория регион** | **2020 Общо, кумулативно** | **2020 Мъже, кумулативно** | **2020 Жени, кумулативно** | **2020 Общо за годината** | **2020 Общо за годината, мъже** | **2020 Общо за годината, жени** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | CO18 | Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване | Persons | Кохезионен фонд (КФ) |  | 99547 |  |  |  |  |  |
| 1 | O | CO19 | Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води | Population equivalent | Кохезионен фонд (КФ) |  | 292 542 |  |  |  |  |  |
| 1 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Кохезионен фонд (КФ) |  | 293 787 220 |  |  |  |  |  |
| 1 | O | 1.5 | Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи | Брой | Кохезионен фонд (КФ) |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | O | CO17 | Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци | Tonnes/year | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 30366 |  |  |  |  |  |
| 2 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 92 204 129 |  |  |  |  |  |
| 2 | I | 2.3 | Подписан договор за БФП за един голям проект | Брой | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | O | 2.2 | Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия) | тона/година | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 0 |  |  |  |  |  |
| 3 | O | CO23 | Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | Hectares | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 0 |  |  |  |  |  |
| 3 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 9 591 234 |  |  |  |  |  |
| 3 | I | 3.8 | Видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | Брой | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | O | 3.4 | Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | хектари | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 0 |  |  |  |  |  |
| 3 | O | 3.6 | Проведени национални информационни кампании | брой | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | O | CO20 | Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения | Persons | Кохезионен фонд (КФ) |  | 76 648 |  |  |  |  |  |
| 4 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Кохезионен фонд (КФ) |  | 25 373 826 |  |  |  |  |  |
| 4 | O | 4.4 | Укрепени свлачища | хектара | Кохезионен фонд (КФ) |  | 3,47 |  |  |  |  |  |
| 5 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Кохезионен фонд (КФ) |  | 119 405 507 |  |  |  |  |  |
| 5 | I | 5.5 | Подадени проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx | Брой | Кохезионен фонд (КФ) |  | 19 |  |  |  |  |  |
| 5 | O | 5.4 | Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx | Брой | Кохезионен фонд (КФ) |  | 0 |  |  |  |  |  |

| **Приоритетна ос** | **Вид показател** | **Ид. №** | **Показател** | **Мерна единица** | **Фонд** | **Категория регион** | **2019 Общо, кумулативно** | **2018 Общо, кумулативно** | **2017 Общо, кумулативно** | **Забележки** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | CO18 | Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване | Persons | Кохезионен фонд (КФ) |  | 95 720,00 | 95 720,00 | 0,00 |  |
| 1 | O | CO19 | Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води | Population equivalent | Кохезионен фонд (КФ) |  | 148 713,00 | 140 634,00 | 16 317,00 |  |
| 1 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Кохезионен фонд (КФ) |  | 223 083 066,00 | 165 208 617,00 | 47 228 821,43 |  |
| 1 | O | 1.5 | Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи | Брой | Кохезионен фонд (КФ) |  | 15,00 | 14,00 | 8,00 |  |
| 2 | O | CO17 | Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци | Tonnes/year | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 17 316,00 | 17 316,00 | 0,00 |  |
| 2 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 57 664 458,00 | 45 341 508,00 | 6 702 063,30 |  |
| 2 | I | 2.3 | Подписан договор за БФП за един голям проект | Брой | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| 2 | O | 2.2 | Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия) | тона/година | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | O | CO23 | Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | Hectares | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 4 611 553,00 | 970 005,00 | 260 565,19 |  |
| 3 | I | 3.8 | Видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | Брой | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| 3 | O | 3.4 | Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | хектари | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | O | 3.6 | Проведени национални информационни кампании | брой | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| 4 | O | CO20 | Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения | Persons | Кохезионен фонд (КФ) |  | 55 783,00 | 15 051,00 | 0,00 |  |
| 4 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Кохезионен фонд (КФ) |  | 14 988 264,00 | 10 195 940,00 | 10 686,16 |  |
| 4 | O | 4.4 | Укрепени свлачища | хектара | Кохезионен фонд (КФ) |  | 3,47 | 3,47 | 0,00 |  |
| 5 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Кохезионен фонд (КФ) |  | 97 370 073,00 | 749 137,00 | 315 175,95 |  |
| 5 | I | 5.5 | Подадени проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx | Брой | Кохезионен фонд (КФ) |  | 18,00 | 3,00 | 0,00 |  |
| 5 | O | 5.4 | Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx | Брой | Кохезионен фонд (КФ) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **Приоритетна ос** | **Вид показател** | **Ид. №** | **Показател** | **Мерна единица** | **Фонд** | **Категория регион** | **2016 Общо, кумулативно** | **2015 Общо, кумулативно** | **2014 Общо, кумулативно** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | CO18 | Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване | Persons | Кохезионен фонд (КФ) |  |  |  |  |
| 1 | O | CO19 | Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води | Population equivalent | Кохезионен фонд (КФ) |  |  |  |  |
| 1 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Кохезионен фонд (КФ) |  |  |  |  |
| 1 | O | 1.5 | Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи | Брой | Кохезионен фонд (КФ) |  |  |  |  |
| 2 | O | CO17 | Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци | Tonnes/year | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони |  |  |  |
| 2 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони |  |  |  |
| 2 | I | 2.3 | Подписан договор за БФП за един голям проект | Брой | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони |  |  |  |
| 2 | O | 2.2 | Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия) | тона/година | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони |  |  |  |
| 3 | O | CO23 | Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | Hectares | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони |  |  |  |
| 3 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони |  |  |  |
| 3 | I | 3.8 | Видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | Брой | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони |  |  |  |
| 3 | O | 3.4 | Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | хектари | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони |  |  |  |
| 3 | O | 3.6 | Проведени национални информационни кампании | брой | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони |  |  |  |
| 4 | O | CO20 | Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения | Persons | Кохезионен фонд (КФ) |  |  |  |  |
| 4 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Кохезионен фонд (КФ) |  |  |  |  |
| 4 | O | 4.4 | Укрепени свлачища | хектара | Кохезионен фонд (КФ) |  |  |  |  |
| 5 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Кохезионен фонд (КФ) |  |  |  |  |
| 5 | I | 5.5 | Подадени проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx | Брой | Кохезионен фонд (КФ) |  |  |  |  |
| 5 | O | 5.4 | Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx | Брой | Кохезионен фонд (КФ) |  |  |  |  |

| **Приоритетна ос** | **Вид показател** | **Ид. №** | **Показател** | **Мерна единица** | **Фонд** | **Категория регион** | **Етапна цел за 2018 г. – общо** | **Етапна цел за 2018 г. – мъже** | **Етапна цел за 2018 г. – жени** | **Крайна цел (2023 г.) – общо** | **Крайна цел (2023 г.) – мъже** | **Крайна цел (2023 г.) – жени** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | CO18 | Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване | Persons | Кохезионен фонд (КФ) |  | 89 000 |  |  | 1 800 000,00 |  |  |
| 1 | O | CO19 | Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води | Population equivalent | Кохезионен фонд (КФ) |  | 100 000 |  |  | 1 900 000,00 |  |  |
| 1 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Кохезионен фонд (КФ) |  | 169 764 705,88 |  |  | 957 687 451,00 |  |  |
| 1 | O | 1.5 | Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи | Брой | Кохезионен фонд (КФ) |  | 10 |  |  | 18,00 |  |  |
| 2 | O | CO17 | Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци | Tonnes/year | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 20 000 |  |  | 240 000,00 |  |  |
| 2 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 20 144 907,00 |  |  | 294 604 764,00 |  |  |
| 2 | I | 2.3 | Подписан договор за БФП за един голям проект | Брой | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 1 |  |  | 1,00 |  |  |
| 2 | O | 2.2 | Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия) | тона/година | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 0 |  |  | 180 000,00 |  |  |
| 3 | O | CO23 | Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | Hectares | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 247 723,962 |  |  | 1 565 668,00 |  |  |
| 3 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 7 097 300,00 |  |  | 69 284 709,00 |  |  |
| 3 | I | 3.8 | Видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | Брой | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 1 |  |  | 1,00 |  |  |
| 3 | O | 3.4 | Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | хектари | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 0 |  |  | 2 878 749,00 |  |  |
| 3 | O | 3.6 | Проведени национални информационни кампании | брой | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 1 |  |  | 3,00 |  |  |
| 4 | O | CO20 | Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения | Persons | Кохезионен фонд (КФ) |  | 1 300 000 |  |  | 2 750 000,00 |  |  |
| 4 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Кохезионен фонд (КФ) |  | 4 500 000 |  |  | 70 544 356,00 |  |  |
| 4 | O | 4.4 | Укрепени свлачища | хектара | Кохезионен фонд (КФ) |  | 2 |  |  | 80,00 |  |  |
| 5 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Кохезионен фонд (КФ) |  | 743 151 |  |  | 295 008 291,00 |  |  |
| 5 | I | 5.5 | Подадени проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx | Брой | Кохезионен фонд (КФ) |  | 2 |  |  | 19,00 |  |  |
| 5 | O | 5.4 | Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx | Брой | Кохезионен фонд (КФ) |  | 0 |  |  | 19,00 |  |  |

## 3.4 Финансови данни (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

## Таблица 6: Финансова информация на ниво приоритетна ос и програма

(съгласно посоченото в таблица 1 от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1011/2014 на Комисията [образец за предаване на финансови данни])

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритетна ос** | **Фонд** | **Категория региони** | **Основа за изчисляване** | **Общо за фонда** | **Процент на съфинансиране** | **Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа** | **Дял от общия размер на отпуснатите средства, покрит с избраните операции** | **Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа** | **Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган.** | **Дял от общия размер на отпуснатите средства, покрит с допустимите разходи, декларирани от бенефициерите** | **Брой на избраните операции** |
| 1 | Кохезионен фонд (КФ) |  | Публични | 957 687 451,00 | 85,00% | 1 264 682 182,28 | 132,06% | 1 135 636 271,94 | 342 630 370,50 | 35,78% | 41 |
| 2 | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | Публични | 294 604 764,00 | 85,00% | 406 999 375,43 | 138,15% | 325 611 309,89 | 64 594 962,50 | 21,93% | 115 |
| 3 | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | Публични | 69 284 709,00 | 85,00% | 55 818 563,59 | 80,56% | 55 818 563,59 | 11 644 855,80 | 16,81% | 68 |
| 4 | Кохезионен фонд (КФ) |  | Публични | 70 544 356,00 | 85,00% | 67 089 359,34 | 95,10% | 67 089 359,34 | 26 730 385,66 | 37,89% | 17 |
| 5 | Кохезионен фонд (КФ) |  | Публични | 295 008 291,00 | 85,00% | 315 903 665,83 | 107,08% | 314 469 486,38 | 19 003 511,95 | 6,44% | 41 |
| 6 | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | Публични | 47 536 503,00 | 85,00% | 34 322 613,48 | 72,20% | 34 322 613,48 | 23 668 135,60 | 49,79% | 20 |
| **Общо** | **Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)** | **По-слабо развити региони** |  | **411 425 976,00** | **85,00%** | **497 140 552,50** | **120,83%** | **415 752 486,96** | **99 907 953,90** | **24,28%** | **203** |
| **Общо** | **Кохезионен фонд (КФ)** |  |  | **1 323 240 098,00** | **85,00%** | **1 647 675 207,45** | **124,52%** | **1 517 195 117,66** | **388 364 268,11** | **29,35%** | **99** |
| **Общ брой** |  |  |  | **1 734 666 074,00** | **85,00%** | **2 144 815 759,95** | **123,64%** | **1 932 947 604,62** | **488 272 222,01** | **28,15%** | **302** |

## Таблица 7: Разпределение на кумулативните финансови данни по комбинация от категории интервенции за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд (член 112, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 5 от Регламент (ЕС) № 1304/2013)

| **Приоритетна ос** | **Характеристики на разходите** | | **Категоризация съобразно измеренията** | | | | | | | | **Финансови данни** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Фонд** | **Категория региони** | **Област на интервенция** | **Форма на финансиране** | **Териториално измерение** | **Териториален механизъм за изпълнение** | **Измерение, свързано с тематичната цел** | **Вторична тема ЕСФ** | **Икономическо измерение** | **Измерение, свързано с местоположението** | **Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа** | **Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа** | **Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган** | **Брой на избраните операции** |
| 1 | Кохезионен фонд (КФ) |  | 020 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 11 | BG | 504 663 120,86 | 441 028 669,52 | 67 427 930,24 | 27 |
| 1 | Кохезионен фонд (КФ) |  | 021 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 11 | BG | 35 346 020,93 | 35 346 020,93 | 16 232 437,48 | 6 |
| 1 | Кохезионен фонд (КФ) |  | 022 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 11 | BG | 567 223 836,02 | 503 992 885,82 | 214 146 628,81 | 34 |
| 1 | Кохезионен фонд (КФ) |  | 022 | 04 | 07 | 07 | 06 |  | 11 | BG | 119 631 858,82 | 119 631 858,82 | 28 912 198,07 | 1 |
| 1 | Кохезионен фонд (КФ) |  | 022 | 05 | 07 | 07 | 06 |  | 11 | BG | 16 748 461,45 | 16 748 461,45 | 7 228 049,52 | 1 |
| 1 | Кохезионен фонд (КФ) |  | 023 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 22 | BG | 21 068 884,20 | 18 888 375,40 | 8 683 126,38 | 8 |
| 2 | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 017 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 11 | BG | 121 407 792,51 | 109 402 718,69 | 50 527 963,02 | 62 |
| 2 | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 017 | 05 | 07 | 07 | 06 |  | 11 | BG | 26 807 842,00 | 26 807 842,00 | 6 701 960,50 | 1 |
| 2 | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 018 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 11 | BG | 157 538 011,21 | 90 820 663,47 | 457 090,98 | 1 |
| 2 | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 023 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 22 | BG | 101 245 729,71 | 98 580 085,73 | 6 907 948,00 | 51 |
| 3 | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 085 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 22 | BG | 9 265 842,12 | 9 265 842,12 | 1 221 408,22 | 1 |
| 3 | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 086 | 01 | 07 | 06 | 06 |  | 22 | BG | 3 578 952,77 | 3 578 952,77 | 0,00 | 4 |
| 3 | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 086 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 22 | BG | 42 973 768,70 | 42 973 768,70 | 10 423 447,58 | 63 |
| 4 | Кохезионен фонд (КФ) |  | 087 | 01 | 07 | 07 | 05 |  | 22 | BG | 67 089 359,34 | 67 089 359,34 | 26 730 385,66 | 17 |
| 5 | Кохезионен фонд (КФ) |  | 083 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 22 | BG | 315 903 665,83 | 314 469 486,38 | 19 003 511,95 | 41 |
| 6 | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | BG | 26 707 664,18 | 26 707 664,18 | 19 080 913,63 | 12 |
| 6 | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | BG | 5 307 565,08 | 5 307 565,08 | 2 778 607,05 | 5 |
| 6 | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | BG | 2 307 384,22 | 2 307 384,22 | 1 808 614,92 | 3 |

## Таблица 8: Използване на кръстосано финансиране

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Използване на кръстосано финансиране** | **Приоритетна ос** | **Размерът на подкрепата от ЕС, която се предвижда да бъде използвана за кръстосано финансиране въз основа на избраните операции (в евро)** | **Като дял от подкрепата от ЕС по приоритетната ос (%) (3/подпомагане от ЕС по приоритетната ос\*100)** | **Размерът на подкрепата от ЕС, използвана в рамките на кръстосаното финансиране въз основа на допустимите разходи, декларирани от бенефициера пред управляващия орган (в евро)** | **Като дял от подкрепата от ЕС по приоритетната ос (%) (5/подпомагане от ЕС по приоритетната ос\*100)** |

## Таблица 9: Разходи за операции извън програмния район (ЕФРР и Кохезионния фонд по целта "Инвестиции за растеж и работни места")

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Приоритетна ос** | **Размерът на подкрепата от ЕС, предвидена да бъде използвана за операции извън програмния район, въз основа на избраните операции (в евро)** | **Като дял от подкрепата от ЕС по приоритетната ос към момента на приемане на програмата (в %) (2/подкрепата от ЕС по приоритетната ос към момента на приемане на програмата\*100)** | **Размерът на подкрепата от ЕС при операции извън програмния район въз основа на допустимите разходи, декларирани от бенефициера пред управляващия орган (в евро)** | **Като дял от подкрепата от ЕС по приоритетната ос към момента на приемане на програмата (в %) (4/подкрепата от ЕС по приоритетната ос към момента на приемане на програмата\*100)** |

## Таблица 10: Разходи, извършени извън Съюза (ЕСФ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размерът на разходите, които се предвижда да бъдат направени извън Съюза по тематични цели 8 и 10 въз основа на избраните операции (в евро) | Дял на общия размер на отпуснатите средства (от Съюза и като национален принос) за програмата по ЕСФ или частта по ЕСФ от програма, финансирана от няколко фонда (%) (1/общия размер на отпуснатите средства (от Съюза и като национален принос) за програмата по ЕСФ или частта по ЕСФ от програма, финансирана от няколко фонда\*100) | Допустимите разходи, направени извън Съюза, декларирани от бенефициера пред управляващия орган (в евро) | Дял на общия размер на отпуснатите средства (от Съюза и като национален принос) за програмата по ЕСФ или частта по ЕСФ от програма, финансирана от няколко фонда (%) (3/общия размер на отпуснатите средства (от Съюза и като национален принос) за програмата по ЕСФ или частта по ЕСФ от програма, финансирана от няколко фонда\*100) |
|  |  |  |  |

# ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКИТЕ

Обобщение на констатациите от всички оценки на програмата, представени през предходната финансова година, с посочване на наименованието и референтния период на използваните доклади за оценка

|  |
| --- |
| През отчетния период еизвършена оценка по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ и оценка на прилагането на ОПОС чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР).  **1.Оценка на ефективността и ефикасността на изпълнение на приоритетна ос 5 „Подобряване на качеството на атмосферния въздух“**  Основните констатации на доклада за оценка са представени по-долу по всяка от темите за оценка:   * **Уместност на подкрепата**   Стратегията на приоритетна ос 5 правилно дефинира и адресира нуждите, свързани със замърсяването с фини прахови частици, като основен проблем с качеството на въздуха в редица общини в страната. Наблюдава се превишение на средночасовите норми на съдържание на азотни оксиди само в по-големите градове с интензивен трафик и поради това намаляването на замърсяването с азотни оксиди е съпътстваща цел.  Макар и уместни, не всички подкрепени до момента мерки имат пряк ефект върху постигане на заложените цели. Най-голям пряк ефект се очаква от инвестиционните мерки за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с по-ниско емисионни начини на отопление в седем общини (Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив, Смолян и Столична община).  В сравнение с мерките за битовото отопление, подкрепата за намаляване емисиите от обществения транспорт има по-малък пряк принос към намаляване на емисиите на фини прахови частици. Общо 10 общини и общински превозвачи (Бургас, Варна, Враца, Русе, Перник, Плевен, Сливен, Стара Загора, Хасково и Столична община) получават подкрепа за подмяна на обществени превозни средства, с по-ниско емисионни такива. В същото време, тези мерки подобряват надеждността и удобството на обществения превоз и по този начин индиректно способстват за намаляване ползването на лични автомобили и съответно замърсяването от тях (включително вторично замърсяване с реемисии от пътната настилка).  Подкрепата за разработване или актуализиране на общински програми за качество на въздуха цели разработването на актуални управленски документи, които да способстват прилагане на мерки на местно ниво. Изработването на програмите, обаче не води до по-добра готовност на общините да изпълняват мерките и до по-голяма готовност да се възползват от финансирането по Оперативната програма. Това е така,защото за прилагането, особено на инвестиционните мерки, са необходими допълнителни проучвания.  Интегрирането към Националната система за мониторинг качеството на атмосферния въздух на информационна система за докладване на данни е уместна за нуждите на Изпълнителната агенция по околна среда и на страната, тъй като по този начин е изпълнено изискване на Решение 2011/850/ЕС на Европейската комисия.  Като цяло подкрепата в областта на подобряване качеството на въздуха е пилотна за Оперативна програма „Околна среда“ и все още няма разработен успешен подход за нейното предоставяне. Основните трудности при програмиране на подкрепата по приоритетна ос 5 са свързани с липсата на предходен опит в подкрепа на мерки за подобряване качеството на въздуха, късно разработената стратегическа рамка и липсата на готови мерки от страна на общините, които да бъдат финансирани.  Поради напредналия етап на изпълнение, съществена промяна в стратегията не е възможна. От друга страна, сега е подходящият момент да се стартират мерки, които да способстват програмирането на интервенциите за следващия програмен период. При програмиране на подкрепата в следващия програмен период е важно да се разгледат приоритетните нужди и да се отчете комплексността на възможните решения и необходимостта от осъществяване на допълващи мерки. Докладът за оценка разглежда два алтернативни подхода за предоставяне на подкрепа през следващия програмен период: 1. Приоритизиране и подготовка на готови за финансиране от Оперативна програма „Околна среда“ 2021-2027 мерки и 2.Създаване на възможност за финансиране на мерки за опазване качеството на въздуха с подкрепа не само от Оперативна програма „Околна среда“, но и от други оперативни програми и източници на финансиране.   * **Ефективност на постигане на целите**   На база на сключените договори, може да се прогнозира значително преизпълнение на целевите стойности на индикаторите за изпълнение. Това в голяма степен се дължи на допълнителното финансиране, извън първоначално заложеното в бюджета на оста.  Все още е рано да се направи прогноза за постигане на заложената целева стойност на индикатора за резултат. Това ще е възможно след определяне на приноса на мерките, насочени към битовото отопление като източник на фини прахови частици, който се очаква да бъде посочен след приключване на подготвителната фаза на проектите. Намаляване на замърсяването на въздуха с фини прахови частици може да се очаква към края на 2023 г. основно в седем подкрепени общини: Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив, Смолян и Столична община.Факторите, които оказват негативно влияние върху изпълнението и ефективността на интервенциите са както вътрешни за програмата, така и външни. Това са: липсата на досегашен опит, забавяне в стартирането на инвестиционните процедури, затрудненията при изпълнение на проектите, подкрепа за мерки, макар и уместни на целите на приоритетната ос, нямат пряк ефект върху намаляване на емисиите на фини прахови частици, късно разработената стратегическа рамка на национално ниво, липсата на готовност от страна на общините да се възползват от подкрепата, недобра информираност на гражданите и социалните аспекти, които могат да окажат влияние върху ефективността и устойчивостта на мерките.  За успешно прилагане на мерките, за адресиране на битовото отопление като източник на емисии, много важно е повишаване на информираността и мотивация на населението и набирането на достатъчни и достоверни данни за емисиите. Населението, като цяло, не е достатъчно информирано и се отнася предпазливо към планираните мерки за намаляване на емисиите от битовото отопление.   * **Ефикасност на изпълнение**   Насоките за кандидатстване са консултирани с бенефициентите, което е подобрило тяхното качество. Бенефициентите ги считат за ясни. В насоките за кандидатстване е препоръчително да се посочват източниците на данни, които се ползват за целите на определянето на минималните и максимални бюджети на проектите, с цел да се избегнат въпроси и съмнения относно разпределението на бюджета.Доказването на капацитета на бенефициентите и на заложените стойности в бюджета представлява административна тежест както за бенефициентите така и за Управляващия орган без да има съществен ефект върху качеството на проектните предложения. Поради това е възможна оптимизация и опростяване на изискванията в тази област.Затруднения при кандидатстване се изпитват при подготовка на техническите аспекти на проектите и при залагане на индикаторите. В тази връзка на бенефициентите е предоставено методическо ръководство за определяне на базовите и целевите стойности на показателите за резултат. Процесите на оценка на проектни предложения протичат в по-кратки от законово определените срокове, а използването на Информационната система за управление и наблюдение(ИСУН 2020) за подаване и оценка на проектните предложения значително подобрява ефикасността.  Изпълнението на проектите затруднява малка част от бенефициентите и то специално тези, по инвестиционните процедури. Основните трудности са свързани с провеждането на обществените поръчки и с осигуряването на човешки ресурс за управлението на проектите.  Необходим е по-голям фокус върху ефикасността на средствата (постигане на максимален ефект с по-малко средства), още на етапа на кандидатстване. Предоставянето на подкрепа чрез директно договаряне е обусловено от това, че бенефициентите са определени на базата на приоритизация, поради ограничения в бюджета. За осигуряване на максимална ефикасност на разходване на средствата, при еднакви други условия, подходящ би бил и конкурентен подход на предоставяне на подкрепа. Собствеността на икономическите оператори не би трябвало да е основа за отказ от финансиране. Публичните и частните компании следва да се поставят при равни условия, когато дейността, която изпълняват може да допринесе за постигането на целите на програмата. Така ще могат да бъдат финансирани най-ефикасните от гледна точка на разходи спрямо постигнати показатели на качеството на въздуха проекти.   * **Прилагане на финансови инструменти**   По приоритетна ос 5 не се прилагат финансови инструменти. В рамките на актуализацията на предварителната оценка на финансовите инструменти, е изготвен анализ на търсенето в сектор „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, който идентифицира нужди извън обхвата на Оперативна програма „Околна среда“ 2014–2020 г. В рамките на настоящата оценка са идентифицирани следните области на възможно прилагане на финансови инструменти в следващия програмен период: инвестиции в техника за измиването на улиците и закупуване на електромобили. Финансови инструменти биха били подходящи и за икономически оператори, които биха инвестирали в мерки за подобряване качеството на въздуха. Заемно финансиране за мерки за подобряване качеството на въздуха, които не са включени като приоритетни в Националната програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух, поради това, че първоначалната инвестиция е по-висока спрямо други алтернативи, но все пак биха довели до подобряване качеството на въздуха (като термопомпи и възобновяеми енергийни източници например) също може да се разгледа като подходящ инструмент.   * **Препоръки** * Да се стартират дейности, с които да се приоритизират мерки по общини и райони за оценка и управление качеството на въздуха и да се подготви тяхното финансиране по следващата оперативна програма; * Да се търси синергичен ефект с други оперативни програми и друго финансиране, включително да се изследва приложимостта на финансови инструменти; * Да се планира провеждане на информационни кампании, насочени към гражданите относно замърсяване на въздуха с фини прахови частици, както на национално така и местно ниво. Информационните кампании трябва да адресират всички целеви групи и да спомогнат за предоставяне на информация за възможна подкрепа, както и да стимулират гражданската инициативност и генериране на търсене „отдолу-нагоре“; * При предоставяне на подкрепа в бъдеще е необходимо да се обръща повече внимание на ефикасността на мерките, които се финансират. В тази връзка се препоръчва:да се финансират мерки с ясен ефект върху подобряване на качеството на въздуха още на етап кандидатстване; наред с директното предоставяне на подкрепа да се разгледа възможността за прилагане на процедури на конкурентен подбор, които ще осигурят финансиране на ефикасни мерки; да се разгледа възможността при някои процедури да се въведе изискване за съфинансиране от бенефициентите. * **Предприети мерки**   Относно препоръката да се стартират дейности, с които да се приоритизират мерки по общини и Райони за оценка и управление качеството на въздуха и да се подготви тяхното финансиране по следващата оперативна програма, следва да се има предвид, че твърдото гориво за битово отопление е основният замърсител, допринасящ за регистрираните нарушения на стандартите за качество на въздуха, причинени от ФПЧ 10 и ФПЧ 2,5. Общо 28 общини с нарушено качество на въздуха попадат в обхвата на решението на Съда на ЕС по дело C-488/15 от 5 април 2017 г. относно неспазване на нормите за ФПЧ10 в атмосферния въздух в агломерациите и районите на страната и неспазването на задълженията по Директива 2008/50/ЕО по отношение на пределни стойности за ФПЧ в атмосферния въздух. И двете програми, разработени от Световна банка чрез ОПОС 2014-2020 – Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха (2020 – 2030 г.) и Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (НПКАВ 2018 – 2024 г.) поставят цели в изпълнение на задълженията за намаляване на емисиите през 2020 и 2030 г. Паралелно с това НПКАВ 2018-2024 г. определя комплекс от мерки, които да допринесат за постигане на стандартите за ФПЧ съгласно Директива 2008/50/ЕО (CAFE) и националното законодателство, но не по-късно от 2024 г. Предложените мерки са свързани с намаляване на първичните емисии на ФПЧ10 двата основни източника – битовото отопление на твърдо гориво и транспорта. Поради факта, че мерките, насочени към битовото отопление са свързани единствено с подмяната на отоплителните устройства на дърва и въглища, а тези, фокусирани върху транспорта, са предвидени с подкрепа от различни програми през 2021-2027 г., за да се гарантира синергичен ефект, но при спазване на ясна демаркация, и отчитайки ограниченията, които налага проектът на Регламента за ЕФРР/КФ (по отношение изкопаемите горива), допълнителна приоритизация на мерките по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. е неприложима.  По отношение на коментара да се търси синергичен ефект с други оперативни програми и друго финансиране, това се извършва текущо в рамките на процеса на програмиране за периода 2021-2027 г. По предложението да се изследва приложимостта на финансови инструменти, подобни опции се разглеждат в рамките на предварителната оценка на приложимостта на ФИ, която се извършва в рамките на договор, възложен хоризонтално от Министерство на финансите за инфраструктурните програми – транспорт, развитие на регионите и околна среда.  Препоръката да се планира провеждане на информационни кампании се адресира чрез включване в обхвата на допустимите мерки по ПОС 2021-2027 г. на комуникационни мерки, насочени към всички целеви групи в програмата, както на национално, така и на регионално и местно равнище. В допълнение, за да се отрази коментарът да се финансират мерки с ясен ефект върху подобряване на качеството на въздуха още на етап кандидатстване, ПОС 2021-2027 г. предвижда подкрепа за мерки, включени в НПКАВ 2018-2024 г., в която е определен комплекс от мерки с максимален принос за постигане стандартите за ФПЧ съгласно Директива 2008/50/ ЕО (CAFE) и националното законодателство.  Що се отнася до възможността за прилагане на процедури на конкурентен подбор три са основните отправни точки при определяне на подхода за предоставяне на подкрепа за изпълнение на мерки, адресиращи качеството на въздуха. На първо място това е Решение на Съда на ЕС по дело C-488/15 от 5 април 2017 г. относно неспазване на нормите за ФПЧ10 в атмосферния въздух в агломерациите и районите на страната и неспазване на задълженията съгласно Директива 2008/50/ЕО по отношение на пределно допустимите стойности за ФПЧ в атмосферния въздух. Второ следва да се отбележат целите, определени в НПКАВ 2018-2024 г. Съгласно тези цели стандартите за ФПЧ съгласно Директива 2008/50/ЕО (CAFE) и националното законодателство следва да бъдат постигнати не по-късно от 2024 година. Трето – наличният индикативен финансов ресурс за постигане на минималните цели съгласно наказателната процедура срещу България и заложеното в НПКАВ е ограничен. Отчитайки така изложените обстоятелства, предоставянето на подкрепа за мерки, насочени към подобряване качеството на въздуха, чрез провеждане на процедури за подбор на проектни предложения е нецелесъобразно. В допълнение, мерките засягат пряко здравето на гражданите и в този смисъл не следва да се допусне потенциални бенефициенти да попаднат извън обхвата на подкрепа.  По отношение на последната препоръка да се разгледа възможността при някои процедури да се въведе изискване за съфинансиране от бенефициентите следва да се има предвид, че крайни получатели на помощта по процедурите, адресиращи битовото отопление като замърсител на въздуха, са домакинствата. Значителна част от гражданите, използващи печки на твърдо гориво са с ограничени финансови възможности. Натрупаният към момента опит и научените уроци от 2014-2020 г. показват, че въпреки безвъзмездното финансиране, често няма интерес от страна на гражданите. В допълнение към това, при липсата на забрана за използване на твърдо гориво за отопление, изискването за съфинансиране при изпълнение на основните мерки на този етап не е приложимо. Следва да се има предвид обаче, че възможностите за прилагане на финансови инструменти за мерки, адресиращи замърсяването на въздуха от други източници, се разглеждат в рамките на предварителната оценка на приложимостта на ФИ по ПОС 2021-2027.  **2.Оценка на прилагането на ОПОС 2014 – 2020 чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР)**  Оценката е осъществена в периода юни 2020 г. – декември 2020 г. и представя резултати към 31.10.2020 г.  Основните констатации на доклада за оценка са представени по-долу по всяка от темите за оценка:   * **Уместност на подкрепата**   Подкрепените мерки, чрез подхода ВОМР, а именно: преки консервационни дейности за видове и местообитания, докладвани в неблагоприятно-незадоволително състояние, съответстват и са част от допустимите за финансиране интервенции по ОПОС в обхвата на Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“. Тези мерки са специфични и ограничени до мярка 109 от Националната приоритетна рамка за действие (НПРД), както са изключени редица други възможни дейности за подкрепа в обхвата на приоритетната ос, които се припознават от МИГ като по-удачни и отговарящи на техните нужди и капацитет. Такива мерки например са подобряването на природозащитния статус на видове птици и информационни кампании и екологични събития.  Изпълнението на консервационни мерки изисква специфична експертиза, което затруднява бенефициентите. Поради това интересът на МИГ към прилагане на мерки, подкрепени от ОПОС е слаб. Само 9 от общо 64 подкрепени МИГ са включили в своите стратегии, мерки които попадат в обхвата на ОПОС, докато при останалите програми този брой е значително по-голям.  Въпреки горното, подходът ВОМР би могъл успешно да се прилага в рамките на ОПОС, като чрез него може да се осигури допълняемост с мерките на национално ниво.Подходящи за подкрепа от ОПОС, чрез подхода ВОМР, са мерки за опазване на биоразнообразието, но при разширяване на техния обхват, както и мерки за подобряване управлението на отпадъците, за които има значителен интерес от страна на местните общности.   * **Ефективност на постигане на целите**   От заделените за подхода 38 млн. лв., което възлиза на 19 % от средствата по оста, са подкрепени стратегиите на 9 МИГ на обща стойност 13,47 млн. лв, което представлява 35% от ресурса. Значителна част от заделените за подхода средства не са усвоени поради липса на интерес от страна на МИГ към мерките, най-вече заради тяхната специфика.Деветте МИГ, които имат мерки в обхвата на ОПОС, към края на октомври 2020 г. са провели 14 процедури. Пет от тези процедури са приключили без успех. Сключени са три договора, с което е усвоен 44% от общия договорен по подхода финансов ресурс. Въпреки това все още е възможно всички девет МИГ, които са предвидили в стратегиите си подкрепа от ОПОС, да договорят мерки по Програмата. Две процедури на още две МИГ са приключили и има избрани бенефициенти, а процедурите на останалите четири МИГ са отворени до края на ноември 2020 г. Все още не е започнало изпълнение на същинските консервационни дейности по договорите и съответно разплащането е слабо.  Очакваният принос на подхода ВОМР към индикаторите за изпълнение от трите сключени към момента договора е относително малък - 0,04% към площта на подкрепените местообитания и 1,79% принос към площта на подкрепените местообитания на видове. Не се очаква той да нарасне съществено, поради ограничения обхват на видове и местообитания, включени в стратегиите на МИГ. Въпреки че се отчита косвен принос към индикатора за резултат (видове и местообитанията с подобрено състояние), добавената стойност за програмата е малка, тъй като заложените целеви стойности ще бъдат преизпълнени и без приноса на подхода ВОМР.   * **Ефикасност на изпълнение**   В рамките на ОПОС е създадена добра процедурна база за прилагане и контрол на подхода ВОМР. Трудностите за МИГ са свързани основно с планиране на подкрепата и подбор на бенефициенти по мерките. Те са породени от разминаването между очакванията за възможни мерки за прилагане и допустимите такива в обхвата на приоритетна ос 3. Все още не може да се направи пълен анализ на трудностите при изпълнение, тъй като проектите са в начален етап на изпълнение.  Основните рискове, към момента на оценката, при прилагане на подхода, са свързани с неосъществяване на заложените в стратегиите на МИГ мерки и поради това непълно усвояване на договорените по ОПОС средства. Възможностите за подобряване на изпълнението се отнасят основно за следващия програмен период и касаят всички прилагащи програми.  При прилагането на подхода в рамките на ОПОС, поради спецификата на мерките, е важно да се подаде навременна и достатъчно детайлна информация, указания и насоки към МИГ, относно обхвата на подкрепа, така че да не се получи разминаване между очаквания на МИГ и реални възможности за подкрепа.   * **Препоръки**   В доклада са отправени следните препоръки:   * Препоръчително е при изготвяне на Указанията за ВОМР за следващия програмен период да се обърне внимание и на възможността за включване в стратегиите на ВОМР и на проекти, свързани с природни местообитания и местообитания на видове, отбелязани в приложенията на Закона за биологичното разнообразие като приоритетни за опазване, каквато е и логиката на Националната приоритетна рамка за действие. Биха могли да се подкрепят и „меки“ мерки като изготвяне на планове за действие/опазване или организиране на форуми и семинари. Това по-добре ще отговори на нуждите на местните общности и ще допринесе за укрепване на капацитета им за прилагане на мерки в областта на опазване на биологичното разнообразие. * Също така, при наличие на възможност, е препоръчително прилагането на подхода да се отвори и за подкрепа на мерки в областта на управлението на отпадъци, където има силен интерес от страна на местните общности и където прилагането на подхода би могло да допринесе, в дългосрочен аспект, за провеждане на политиките по управление на отпадъците и за по-добро и ефикасно постигане на техните цели. * Препоръчва се УО на ОПОС възможно най-рано да предостави информация на МИГ за потенциалните мерки и дейности, които ще бъдат избираеми за подкрепа по подхода ВОМР в следващия програмен период, както и указания към разработването на стратегиите. Това ще даде възможност на МИГ да вземат тази информация предвид при анализите и планирането на мерките в техните стратегии. * **Предприети мерки**   Относно препоръката при изготвяне на Указанията за ВОМР за следващия програмен период да се обърне внимание и на възможността за включване в стратегиите на ВОМР и на проекти, свързани с природни местообитания и местообитания на видове, отбелязани в приложенията на Закона за биологичното разнообразие като приоритетни за опазване, както и да се даде възможност за подкрепа и на „меки“ мерки като изготвяне на планове за действие/опазване или организиране на форуми и семинари, същата е съобразена текущо в рамките на процеса на програмиране за 2021-2027 г. Подобен тип мерки са включени в проекта на програма и са предложени на вниманието на заинтересованите страни (в рамките на ТРГ и на преговорите със службите на ЕК) за коментари и бележки. Във връзка с препоръката прилагането на подхода да се отвори и за подкрепа на мерки в областта на управлението на отпадъци, същата е отразена чрез включване в проекта на Програма “Околна среда” 2021-2027 г. на допустими мерки в сектор “отпадъци”, които да бъдат финансирани в рамките на ВОМР.  Относно препоръката възможно най-рано да се предостави информация на МИГ за потенциалните мерки и дейности, които ще бъдат избираеми за подкрепа по подхода ВОМР в следващия програмен период, както и указания към разработването на стратегиите, същата е приета от Управляващия орган и ще бъде отразена. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Име** | **Фонд** | **От месец** | **От година** | **До месец** | **До година** | **Вид оценка** | **Тематична цел** | **Тема** | **Констатации** |

# **ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)**

**а) Проблеми, свързани с изпълнението на програмата и приетите мерки**

|  |
| --- |
| Основните **проблеми, свързани с изпълнението** на ОПОС 2014-2020 към края на отчетния период са следните:   * забава в изпълнението на проектите, вследствие обжалвания на обявени обществени поръчки, по този начин се възпрепятства стартирането на основни дейности, което води и до забавяне на напредъка по програмата; * продължителни консултации за осигуряване на допълнителен финансов ресурс, обезпечаващ собствения принос на бенефициентите и размера на данък върху добавената стойност; * предвид обстоятелството, че основната част от операциите са насочени към изграждане на инфраструктура, реализираният напредък ще бъде отразен при приключване на проектните дейности; * пропуски, водещи до надвишаване на определеното процентно ограничение на категории разходи; * документални несъответствия, поради които не може да се добие увереност, че разходите са извършени съгласно приложимите правила; * негативното влияние, което оказва пандемията от COVID-19 върху множество аспекти от обществения живот.   Предприетите **корективни действия** от страна на УО са насочени към преодоляване на възникналите трудности и ефективното изпълнение на цялостния програмен цикъл:   * на етапа на верификация се създават условия за бързо възстановяване на извършените разходи, което води до ускоряване на изпълнението на проектните дейности и минимизира риска от забавяне; * извършва се текущ мониторинг, при който се идентифицират допуснатите пропуски или възникнали казуси, като УО предлага оптимално решение и оказва експертна помощ; * в условията на ограниченията, наложени от извънредната епидемична обстановка, УО положи усилия за постигане на активен диалог и оказване на експертна и техническа помощ. Съвместно с бенефициентите се обсъждат необходимите корективни действия и се дават насоки с цел превенция на забавяне във времевите графици и ускоряване темповете на работа; * с цел превенция на негативното влияние на нередностите, УО прилага инструмента за самооценка на риска от измами. Свързаните контролни мерки целят да бъдат установени конкретни ситуации, които могат да възникнат при изпълнението на операции, които могат да се характеризират като специфични индикатори за измами („червени флагове“); * УО прилага процедури за извършване на анализ за наличие на индикатори („червени флагове“) за нередности и измами, които имат отношение към проведените от бенефициентите обществени поръчки. За всеки отделен случай при проверката за законосъобразност на проведените обществени поръчки, при установено отклонение, се извършва допълнителен анализ за наличие на индикатори за нередности и измами („червени флагове"), именно: индикатори за измама при конфликт на интереси; индикатори за измама за договаряне при офериране; индикатори за измама при неоснователно възлагане на един изпълнител; * УО използва инструмента ARACHNE като помощен инструмент за оценка на риска в проверките на управлението. |

**б) Оценка на това дали напредъкът в постигане на целевите стойности е достатъчен, за да се гарантира тяхното изпълнение, като се посочват всички предприети или планирани корективни действия, когато е целесъобразно.**

|  |
| --- |
| При извършването на оценката на реализирания физически и финансов напредък по приоритетните оси, следва да се има предвид, че по програмата се финансират проекти, изпълнението на които отнема значителен период от време и реалният напредък по физическите показатели ще бъде отчетен при приключването им, поради необходимостта от висока степен на завършеност или въвеждане в експлоатация на обектите.  През отчетния период усилията на УО бяха насочени към преодоляване на възникнали трудности от различен характер и ефективното изпълнение на цялостния програмен цикъл. Необходимо е да се отчете и негативното влияние върху икономическите и социални процеси, което оказа разразилата се пандемия от COVID-19.  УО предприе действия за промяна на програмата, чрез които се гарантира изпълнението на специфичните цели и постигането на индикаторите чрез сключването на договори и насочване на необходимите финансови ресурси в тази посока. Оценката и договарянето се извършват в максимално кратки срокове, като УО води постоянен конструктивен диалог с кандидатите и оказва необходимата подкрепа. На етапа на верификация УО създава условия за бързо възстановяване на извършените от бенефициентите разходи. По проектите се извършва мониторинг на изпълнението, при който се идентифицират допуснатите пропуски или възникнали казуси като УО предлага решения и оказва експертна помощ. Съвместно с бенефициентите се обсъждат необходимите корективни действия и се дават насоки с цел изпълнение в срок на времевите графици, за недопускане на отклонения от предварително набелязаните стойности на исканията за плащане и сроковете за представяне на разходи за верификация и сертификация.  **По приоритетна ос 1** през 2020 г. УО положи усилия за ускоряване на процеса на изпълнение на проектите, което е в пряка връзка с постигането на крайните целеви стойности. Сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ могат да осигурят постигане на целевите стойности на програмните показатели.  Към момента (м.май 2021 г.) четиринадесет от петнадесетте ВиК оператора са започнали тръжни процедури за строителство - общо 14 договора за безвъзмездна финансова помощ. Това са ВиК Бургас-10 (по една от които е сключен договор с изпълнител за обособена позиция 1 и е избран изпълнител за обособена позиция 2), ВиК Варна-4 (от които две договорени и една с избран изпълнител), ВиК Видин - 1 (в оценка), ВиК Враца - 3 (от които две договорени), ВиК Кърджали-5 (от които 4 са договорени), ВиК Перник-2 (една от които с избрани изпълнители), ВиК Пловдив-9 (от които шест договорени и 3 с избрани изпълнители), ВиК Русе-4 (всички са договорени), ВиК Силистра-4 (всички са договорени), ВиК Сливен – 5 (от които четири са договорени и една е с избран изпълнител, но се обжалва), ВиК Стара Загора – 6 (от които пет са договорени), ВиК Шумен-4 (от които две са договорени, една е с избрани изпълнители, но се обжалва) и ВиК Ямбол-2 (всички са договорени). ВиК Смолян е сключил всички договори за строителни дейности (5 договора) и строителен надзор (5 договора). През 2020 г. са стартирани строителни работи по един договор на ВиК Смолян и на ВиК Шумен, а през 2021 г. – по едни договор на ВиК Ямбол и още два на ВиК Смолян. УО очаква проектите със сключени договори и със стартирани строителни работи до средата на 2021 г., да бъдат завършени в периода на допустимост на разходите. Съществува риск по отношение на проекти, по които не са сключени всички договори с изпълнители, за които в случай на обжалване завършването на част от компонентите може да надхвърли периода на допустимост. За целите на проследяемост, мониторинг и предприемане на коригиращи действия спрямо подобни идентифицирани рискови проекти, вследствие от проведени консултации с ГД „Регионална и селищна политика“, в които участие взеха всички заинтересовани страни по отношение ВиК отрасъла (УО на ОПОС, МРРБ, Български ВиК Холдинг, ЦКЗ, ФМФИБ, ЕБВР, инициативата Джаспърс), е сформирана междуведомствена работна група за създаване и участие в Координационен механизъм за ускоряване на процеса по усвояване на средствата, предвидени по ПО1 „Води“ на ОПОС 2014-2020 г. Междуведомствената група заседава веднъж на всеки две седмици, като по време на срещите се представя напредъка, дискутират се възникнали казуси или затруднения и се взимат решения за тяхното срочно разрешаване. Практиката от проведените заседания показва, че установените отношения на кооперативност, сътрудничество и съгласуваност на действията имат положителен ефект върху цялостното представяне на бенефициентите с проекти във ВиК сектора. Едновременно с това продължава и провеждането на срещите с представителите на ГД „Регионална и селищна политика“, повдигнатите въпроси на проведените до момента срещи станаха база за последващи дискусии на национално ниво, които доведоха до положително развитие по отношение на някои от идентифицираните слаби моменти.  Обявените процедури по **приоритетна ос 2** насочват финансов ресурс за изграждане на необходимия допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци и за оползотворяване на битови отпадъци, с което да се постигне както целта на програмата (намаляване на количеството депонирани битови отпадъци), така и целите и сроковете, произтичащи от европейското и национално законодателство за намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци, включително и за биоразградими отпадъци и рециклиране. За постигане на основния индикатор по приоритетната ос C017 „Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци“ към края на 2020 г. е предоставено финансиране за изпълнението на 38 бр. проекта. С последното одобрено изменение на програмата към приоритетната ос е включен нов индикатор за резултат с наименование 2.4. „Завършена техническа рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановено Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14“. По този начин ще бъде отразен приносът на програмата към рекултивацията на депата. Целевата стойност (57 бр.) съответства на броя на депата, които са обект на наказателната процедура и се очаква да бъдат подкрепени по обявената през 2019 г. процедура „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“. Към края на 2020 г. са сключени 48 бр. АДБФП за техническа рекултивация на 50 бр. депа.  **По приоритетна ос 3** за постигане на заложената цел на индикатор C023 “Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост”до края на 2020 г. по процедури „Определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони“, „Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони“ и „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ са сключени договори/издадени заповеди за изпълнението на 20 проекта. Към края на отчетния период за постигане на другия основен показател по оста 3.4 „Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост“ са сключени/издадени 40 бр. договори/заповеди в изпълнение на процедури „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“, „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“, „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ и „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици – 2“. УО очаква чрез успешно завършване на проектните дейности да се окаже съществено положително влияние към целите на оста.  В рамките на приоритетна ос 3 е финансиран и изпълнен проект „Управленски подход за мрежата Натура 2000 на България“, в резултат на който беше предложен подход за управление на защитените зони на територията на Република България на национално и регионално ниво, подготвени бяха законодателни промени за установяване на нова ефективна структура за управление на мрежата, но към настоящия момент законодателните промени все още не са одобрени от Народното събрание. Посочените обстоятелства възпрепятстват последващия процес на планиране и обявяване на процедури за обезпечаване на предвидените органи, което от своя страна води до невъзможност за изпълнение на заложения индикатор 3.7 „Площ от територията на мрежата Натура 2000 с изградена управленска структура“. В тази връзка са проведени неформални консултации с представители на ЕК и е получено принципно съгласие този индикатор да бъде заличен в рамките на предстоящото изменение на програмата през 2021 г. Следва да се има предвид, че МОСВ и в частност Управляващият орган на ОПОС напълно споделят разбирането, че обезпечаването на ефективно управление на Натура 2000 е от ключова важност за постигане целите по отношение подобряване природозащитното състояние на видовете и местообитанията от екологичната мрежа. Това нееднократно е определяно като задача с най-висок приоритет в сектора от страна на службите на ЕК, от изпълнението на която зависи и ходът на преговорния процес за следващия програмен период. В тази връзка е поет ангажимент от страна на българските власти за финализиране на предприетите действия за нормативно и административно установяване на подхода за управление в рамките на 2021 г., което е заложено като реформа и в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост.  **По приоритетна ос 4**продължи изпълнението на проектите, за които са сключени договори по процедури „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“ и „Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканска пътна мрежа - Фаза 1“. Успешно се провеждат мероприятия, чрез които да бъде намален броят на населението в риск от свлачища чрез финансиране извършването на строителни работи за укрепване на свлачища. В тази връзка през 2020 г. по показател „Население в риск от свлачища“ е отчетено реализираното намаление с изпълнението на проектите „Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканска пътна мрежа - Фаза 1“ от АПИ – 9 071 лица и „Укрепване на свлачище LOV19.44327.02 - откос на път за Регионално депо за твърди битови отпадъци - ул.Синчец, в гр. Луковит“ от общ. Луковит – 2 726 лица. Постигнатата стойност за показател 4.4. “Укрепени свлачища“ е 3,47 ха., което е сравнително малко, но всички проекти в изпълнение са с обща прогнозна стойност от 95 ха., при планирана цел за 2023 г. от 80 ха. За осигуряване на допълняемост и взаимодействие за превенцията и управлението на риска е сключен договор за финансирането на проект „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“. Целта е да бъде осигурена национална информационна система, интегрираща съществуващите локални системи, съвместима с Националната система за управление на водите в реално време (НСУВРВ) и с възможност впоследствие за интеграция с Европейска система за оповестяване на населението.  За постигане на основния програмен показател по **приоритетна ос 5** 5.3. „Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NОx“ към края на 2020 г. са сключени договори за предоставяне на финансиране на общо 19 проекта. Прогнозната целева стойност, която се очаква да бъде изпълнена след приключване на операциите е 3 087 423 лица, обхванати от мерките. В началото на 2021 г. дейностите в изпълнение на първия етап от проектите, насочени към намаляване замърсяването от битово отопление чрез подмяната на отоплителни уреди на твърдо гориво, са финализирани в две от седемте общини. Очаква се всички бенефициенти да преодолеят предизвикателствата в рамките на първия етап, които са свързани основно с провеждането на обществените поръчки за избор на изпълнител, още повече, че същите се извършват в условията на пандемията от COVID-19, което до известна степен генерира допълнителна забава в работата на оценителните комисии. Очаква се за всички бенефициенти първият етап да завърши с необходимите резултати, на базата на които да се изпълняват впоследствие дейностите по реалната подмяна на отоплителните устройства на дърва и въглища.  С обявената процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ се финансират мерки за подмяната на остарелия дизелов автобусен парк и на амортизирания състав на електрическия транспорт, с приблизително 500 млн. лв. се доставят нови екологосъобразни превозни средства. Не са идентифицирани рискове в изпълнението на тези проекти и същите се очаква да завършат успешно и в срок.  Резултатите от изпълнението на **приоритетна ос 6 „Техническа помощ“** са свързани с осигуряване на дейности, насочени към укрепване и надграждане на административния капацитет на УО, организиране и провеждане на обучения за бенефициенти. С оглед адаптиране към бързо променящата се работна среда в резултат на епидемията от COVID- 19, през 2020 г. УО предприе мерки за осигуряване на възможност за провеждане на дистанционни обучения и работни срещи. Чрез изпълнените мероприятия се оказва пряк ефект върху постигането на крайните целеви стойности на показатели „Обучения на служители на УО“, „Обучени служители на УО“, „Обучения на бенефициенти“ и „Обучени бенефициенти“. Анализът на получената обратна връзка, чрез попълване на анкетни карти, показва висока степен на удовлетвореност от страна на бенефициентите от проведените обучения. По показател „Степен на удовлетвореност на бенефициентите от мерки по техническа помощ и проведени обучения“ се отчита резултат от 89%. Високият процент на удовлетвореност е доказателство за положителния ефект на предприетите от УО мерки за минимизиране на негативното влияние и ограниченията, породени от разпространението на COVID– 19. В изпълнение на дейностите по осигуряване на мерките за информация и комуникация е проведено национално представително социологическо проучване, което отчита 87 % изпълнение на показател „Ниво на обществена осведоменост за ОПОС“. Към края на м. декември 2020 г. се отчита напредък и по другите индикатори за резултат „Средно време за одобряване на проектно предложение“- 46 дни и „Средно време за верификация на искане за средства“ – 53 дни, цитираните стойности надвишават планираните крайни за 2023 г. Във връзка с извършените оценки по приоритетните оси на програмата, е отразен напредък по индикатор „Извършени оценки по програмата“ – 4 бр.  Анализът на резултатите през 2020 г. и предстоящто изпълнение на предвидените дейности ще осигури постигане на заложените специфични цели и индикатори по ПО 6. |

# РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ

Резюмето за гражданите на съдържанието на годишните и окончателните доклади за изпълнението се публикува и качва като отделен файл под формата на приложение към годишния и окончателния доклад за изпълнението.

Можете да качите/намерите резюмето за гражданите в раздел Обща информация > Документи на програмата SFC2014

# ДОКЛАД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Идентификация на програмата и приоритета или мярката, от които се предоставя подкрепа от ЕСИ фондовете (член 46, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)** | |
| **1. Приоритетни оси или мерки в подкрепа на финансовия инструмент, включително фонд или фондове, по програмата на ЕСИ фондовете** | |
| 1.1. Приоритетна ос, подкрепяща финансовия инструмент по програмата по ЕСИ фонд | 1 - Води |
| 2. Наименование на ЕСИ фонда/фондовете, подкрепящ(и) финансовия инструмент по приоритетната ос или мярката | Кохезионен фонд (КФ) |
| ***3. Тематична/и цел(и), посочена/и в член 9, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, подкрепяна/и от финансовия инструмент*** | ***06 - Опазване и защита на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурсите*** |
| 3.1. Сума на ЕСИ фондове, за която е поет ангажимент в споразумения за финансиране от индивидуалната тематична цел, избрана в поле 3 (незадължително) |  |
| **4. Други програми на ЕСИ фондовете, предоставящи принос към финансовия инструмент** | |
| 4.1. Номер CCI на всяка друга програма по ЕСИ фондовете, предоставяща финансово участие във финансовия инструмент |  |
| 30. Дата на завършване на предварителната оценка | 05.09.2014 |
| **31. Избор на организациите, прилагащи финансовия инструмент** | |
| 31.1. Вече започнал ли е процес на избор или определяне | Да |
| **II. Описание на финансовия инструмент и уредбата за изпълнението му (член 46, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)** | |
| 5. Наименование на финансовия инструмент | "Фонд на фондовете" |
| 6. Официален адрес/място на стопанска дейност на финансовия инструмент (държава и град) | гр.София, България |
| **7. Уредба за изпълнение** | |
| 7.1. Финансови инструменти, създадени на равнището на Съюза, управлявани пряко или косвено от Комисията, както е посочено в член 38, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, подкрепяни с финансово участие на програми по ЕСИ фондовете | Не |
| 7.1.1. Наименование на финансовия инструмент на равнището на Съюза |  |
| 7.2. Финансов инструмент, създаден на национално, регионално, международно или трансгранично равнище, управляван от или на отговорността на управляващия орган, както е посочено в член 38, параграф 1, буква б), подкрепян с финансово участие от програма на европейските структурни и инвестиционни фондове съгласно член 38, параграф 4, букви а), б), в) и г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 | Поверяване на задачи по изпълнението чрез пряко възлагане на договор |
| 7.3. Финансов инструмент, съчетаващ финансово участие на УО с финансови продукти на ЕИБ в рамките на Европейския фонд за стратегически инвестиции в съответствие с член 39а, посочени в член 38, параграф 1, буква в) |  |
| 8. Вид на финансовия инструмент | Фондове — част от фондови структури |
| 10. Правен статут на финансовия инструмент съгласно член 38, параграф 6 и член 39а, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (само за финансови инструменти, посочени в член 38, параграф 1, букви б) и в): доверителна сметка, открита на името на изпълняващата организация и в полза на управляващия орган или отделен финансов блок в рамките на финансовата институция | Доверителна сметка |
| **III. Идентификация на органа, изпълняващ финансовия инструмент, и на органа, изпълняващ фонд или фондове, където е приложимо, както е посочено в член 38, параграф 1), букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (член 46, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)** | |
| **11. Орган, изпълняващ финансовия инструмент** | |
| 11.1. Вид на изпълняващия орган съгласно член 38, параграф 4 и член 39а, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013: съществуващ или новосъздаден правен субект, чиято функция е изпълнението на финансови инструменти; Европейската инвестиционна банка; Европейският инвестиционен фонд; международна финансова институция, в която дадена държава членка притежава дялове; банка или институция, която е публична собственост, учредена като правен субект, извършващ финансови дейности на професионална основа; публичноправен или частноправен орган; управляващ орган, който пряко предприема задачи по изпълнението (само за заеми и гаранции) | Публичноправна или частноправна организация |
| 11.1.1. Наименование на органа, изпълняващ финансовия инструмент | "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД |
| 11.1.2. Официален адрес/място на стопанска дейност (държава и град) на органа, изпълняващ финансовия инструмент | бул. "Ген. Едуард Тотлебен" № 30-32, гр. София, България |
| 12. Процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент: възлагане на обществена поръчка; друга процедура. | Други |
| 12.1. Описание на другата процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент | Междуведомствено сътрудничество, съгласно чл. 12 параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС |
| 13. Дата на подписване на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент | 20.07.2018 |
| **IV. Общ размер на приноса от програмата, по приоритет или мярка, изплатен на финансовия инструмент, както и направени разходи за управление или платени такси за управление (член 46, параграф 2, букви г) и д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)** | |
| 14. Общ размер на финансовото участие на програмата, за който е поето задължение в споразумението за финансиране (в евро) | 136 382 412,20 |
| 14.1. от които участие на ЕСИ фондове (в евро) | 115 925 050,37 |
| 14.1.1. от които ЕФРР (в евро) (незадължително) |  |
| 14.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро) (незадължително) |  |
| 14.1.3. от които ЕСФ (в евро) (незадължително) |  |
| 14.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро) (незадължително) |  |
| 14.1.5. от които ЕФМДР (в евро) (незадължително) |  |
| 15. Общ размер на финансовото участие на програмата, изплатено на финансовия инструмент (в евро) | 34 095 603,05 |
| 15.1. от които стойност на участието на ЕСИ фондове (в евро) | 28 981 262,59 |
| 15.1.1. от които ЕФРР (в евро) | 0,00 |
| 15.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро) | 28 981 262,59 |
| 15.1.3. от които ЕСФ (в евро) | 0,00 |
| 15.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро) | 0,00 |
| 15.1.5. от които ЕФМДР (в евро) | 0,00 |
| 15.2. от които общ размер национално съфинансиране (в евро) | 5 114 340,46 |
| 15.2.1. от които общ размер национално публично финансиране (в евро) | 5 114 340,46 |
| 15.2.2. от които общ размер национално частно финансиране (в евро) | 0,00 |
| 16. Общ размер на финансовото участие на програмата, изплатено на финансовия инструмент съгласно Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) (в евро) | 0,00 |
| 17. Общ размер на разходите за управление и таксите за управление, платени със средства от програмата (в евро) | 1 166 836,44 |
| 17.1. от които за основно възнаграждение (в евро) | 1 094 356,97 |
| 17.2. от които за възнаграждение, обвързано с резултатите (в евро) | 72 479,47 |
| 21. Принос за земя и/или недвижима собственост във финансовия инструмент съгласно член 37, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в евро) |  |
| **VI. Изпълнението на финансовия инструмент, включително на напредъка по отношение на неговото създаване и на избора на органите, изпълняващи финансовия инструмент (включително органа, прилагащ финансирането от фонд — част от фондова структура) (член 46, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)** | |
| 32. Информация дали финансовият инструмент все още е функционирал в края на отчетната година | Да |
| 32.1. Ако финансовият инструмент не е функционирал в края на отчетната година — датата на приключване |  |
| **VII. Лихви и други печалби, генерирани от подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент, програмни средства, възстановени на финансовия инструмент от инвестиции, както е посочено в членове 43 и 44, суми, използвани за диференцирано третиране, както е посочено в член 43а, и стойността на капиталовите инвестиции спрямо предходни години (член 46, параграф 2, букви ж) и и) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)** | |
| 35. Лихви и други печалби, генерирани от плащания от ЕСИ фондове към финансовия инструмент (в евро) | 0,00 |
| 37. Размер на средствата, които могат да бъдат отнесени към европейските структурни и инвестиционни фондове и са използвани съгласно членове 44 и 43а | 0,00 |
| 37.1. от които — суми, платени за диференцирано третиране на инвеститори, работещи съгласно принципа на пазарната икономика, които предоставят насрещни ресурси към подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове на финансовия инструмент или които инвестират съвместно на равнището на крайния получател (в EUR) | 0,00 |
| 37.2. от които суми за възстановяване на направени разходи за управление и заплащане на такси за управление на финансовия инструмент (в евро) | 0,00 |
| 37.3. от които — суми за покриване на загубите в номиналния размер на финансовото участие на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент в резултат на отрицателни лихви, ако тези загуби възникнат въпреки активното управление на касовите наличности от структурите, изпълняващи финансови инструменти (в EUR) | 0,00 |
| **VIII. Напредък в постигането на очаквания лостов ефект на инвестициите, направени от финансовия инструмент, и стойност на инвестициите и участията (член 46, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)** | |
| **38. Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, набран от финансовия инструмент (в евро)** | |
| 38.1. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), за които е поет ангажимент в споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (в евро) | 20 457 361,83 |
| 38.1A. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, за което е поето задължение в рамките на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (само за инструменти по член 38, параграф 1, буква в) (в EUR) | 0,00 |
| 38.2. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), изплатени на финансовия инструмент (в евро) | 5 114 340,36 |
| 38.2.1. от които държавно участие (в евро) | 5 114 340,36 |
| 38.2.2. от които частни участия (в евро) | 0,00 |
| 38.2A. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, изплатено към ФИ (само за инструменти по член 38, параграф 1, буква в) (в EUR) | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Описание на финансовия инструмент и уредбата за изпълнението му (член 46, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)** | |
| 5. Наименование на финансовия инструмент | Финансови инструменти по ПО 1 "Води" ОПОС 2014-2020 г. |
| 6. Официален адрес/място на стопанска дейност на финансовия инструмент (държава и град) | гр. София, България |
| 8. Вид на финансовия инструмент | Специфичен фонд — част от фондови структури |
| 8.2. Свързани фондове — част от фондови структури | "Фонд на фондовете" |
| 8.1. Специално съобразени финансови инструменти или финансови инструменти, отговарящи на стандартни условия, т.е. „готови инструменти“ | Индивидуализиран |
| **9. Вид на продуктите, предоставяни от финансовия инструмент: заеми, микрокредити, гаранции, дялови или квазидялови инвестиции, друг финансов продукт или друга подкрепа, комбинирани в рамките на финансовия инструмент съгласно член 37, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013** | |
| 9.0.1. Кредити (≥ 25 000 евро) | Не |
| 9.0.2. Микрокредити (< 25 000 евро, предоставени на микропредприятия) според SEC/2011/1134 оконч. | Не |
| 9.0.3. Гаранции | Да |
| 9.0.4. Дялова инвестиция | Не |
| 9.0.5. Квазидялова инвестиция | Не |
| 9.0.6. Други финансови продукти | Да |
| 9.0.7. Друга подкрепа, комбинирана с финансов инструмент | Не |
| 9.1. Описание на другия финансов продукт | Заеми |
| 9.2. Друга подкрепа, комбинирана в рамките на финансовия инструмент: безвъзмездни средства, лихвени субсидии, субсидии за гаранционни такси съгласно член 37, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 |  |
| 10. Правен статут на финансовия инструмент съгласно член 38, параграф 6 и член 39а, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (само за финансови инструменти, посочени в член 38, параграф 1, букви б) и в): доверителна сметка, открита на името на изпълняващата организация и в полза на управляващия орган или отделен финансов блок в рамките на финансовата институция | Отделен финансов блок |
| **III. Идентификация на органа, изпълняващ финансовия инструмент, и на органа, изпълняващ фонд или фондове, където е приложимо, както е посочено в член 38, параграф 1), букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (член 46, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)** | |
| **11. Орган, изпълняващ финансовия инструмент** | |
| 11.1. Вид на изпълняващия орган съгласно член 38, параграф 4 и член 39а, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013: съществуващ или новосъздаден правен субект, чиято функция е изпълнението на финансови инструменти; Европейската инвестиционна банка; Европейският инвестиционен фонд; международна финансова институция, в която дадена държава членка притежава дялове; банка или институция, която е публична собственост, учредена като правен субект, извършващ финансови дейности на професионална основа; публичноправен или частноправен орган; управляващ орган, който пряко предприема задачи по изпълнението (само за заеми и гаранции) | Международни финансови институции |
| 11.1.1. Наименование на органа, изпълняващ финансовия инструмент | Европейка банка за възстановяване и развитие |
| 11.1.2. Официален адрес/място на стопанска дейност (държава и град) на органа, изпълняващ финансовия инструмент | European Bank for Reconstruction and Development; One Exchange Square; London EC2A; 2JN |
| 12. Процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент: възлагане на обществена поръчка; друга процедура. | Определяне на ЕИБ, ЕИФ или международни финансови институции |
| 12.1. Описание на другата процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент |  |
| 13. Дата на подписване на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент | 04.10.2018 |
| **IV. Общ размер на приноса от програмата, по приоритет или мярка, изплатен на финансовия инструмент, както и направени разходи за управление или платени такси за управление (член 46, параграф 2, букви г) и д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)** | |
| 14. Общ размер на финансовото участие на програмата, за който е поето задължение в споразумението за финансиране (в евро) | 115 021 764,29 |
| 14.1. от които участие на ЕСИ фондове (в евро) | 97 768 499,64 |
| 14.1.1. от които ЕФРР (в евро) (незадължително) |  |
| 14.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро) (незадължително) |  |
| 14.1.3. от които ЕСФ (в евро) (незадължително) |  |
| 14.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро) (незадължително) |  |
| 14.1.5. от които ЕФМДР (в евро) (незадължително) |  |
| 15. Общ размер на финансовото участие на програмата, изплатено на финансовия инструмент (в евро) | 28 755 441,07 |
| 15.1. от които стойност на участието на ЕСИ фондове (в евро) | 24 442 124,91 |
| 15.1.1. от които ЕФРР (в евро) | 0,00 |
| 15.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро) | 24 442 124,91 |
| 15.1.3. от които ЕСФ (в евро) | 0,00 |
| 15.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро) | 0,00 |
| 15.1.5. от които ЕФМДР (в евро) | 0,00 |
| 15.2. от които общ размер национално съфинансиране (в евро) | 4 313 316,16 |
| 15.2.1. от които общ размер национално публично финансиране (в евро) | 4 313 316,16 |
| 15.2.2. от които общ размер национално частно финансиране (в евро) | 0,00 |
| 16. Общ размер на финансовото участие на програмата, изплатено на финансовия инструмент съгласно Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) (в евро) | 0,00 |
| 17. Общ размер на разходите за управление и таксите за управление, платени със средства от програмата (в евро) | 71 489,21 |
| 17.1. от които за основно възнаграждение (в евро) | 71 489,21 |
| 17.2. от които за възнаграждение, обвързано с резултатите (в евро) | 0,00 |
| 18. Капитализирани разходи за управление или такси за управление съгласно член 42, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (приложимо само за окончателния доклад) (в евро) |  |
| 19. Капитализирано субсидиране на лихвата или субсидиране на гаранционната такса съгласно член 42, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в евро) |  |
| 20. Размер на приноса от програмата за последващи инвестиции в крайни получатели съгласно член 42, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в евро) |  |
| 21. Принос за земя и/или недвижима собственост във финансовия инструмент съгласно член 37, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в евро) |  |
| **V. Общ размер на подкрепата, платена на крайни получатели, или в полза на крайни получатели, или за която са поети задължения по договори за гаранция от финансовия инструмент за инвестиции в крайни получатели, по програма и приоритет или мярка на ЕСИ фондовете (член 46, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)** | |
| ***22. Наименование финансовия продукт, предлаган от финансовия инструмент*** | **Гаранции** |
| 22.1. Вид финансов продукт, предлаган от финансовия инструмент | Гаранция |
| 24. Общ размер на финансовото участие на програмата, ангажирано за тези договори за заем, гаранция, дялова или квазидялова инвестиция или други финансови продукти с крайни получатели (в евро) | 0,00 |
| 24.1. от които общ размер на финансовото участие на ЕСИ фондовете (в евро) | 0,00 |
| 25. Обща размер на финансовото участие на програмата, платен на крайни получатели посредством заеми, микрокредити, дялов капитал или други продукти, а за гаранциите — ангажиран за заеми, платени на крайни получатели, по продукти (в евро) | 0,00 |
| 25.1. от които общ размер на финансовото участие на ЕСИ фондовете (в евро) | 0,00 |
| 25.1.1. от които по ЕФРР (в евро) | 0,00 |
| 25.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро) | 0,00 |
| 25.1.3. от които по ЕСФ (в евро) | 0,00 |
| 25.1.4. от които по ЕЗФРСР (в евро) | 0,00 |
| 25.1.5. от които по ЕФМДР (в евро) | 0,00 |
| 25.2. от които общ размер национално публично съфинансиране (в евро) | 0,00 |
| 25.3. от които общ размер национално частно съфинансиране (в евро) | 0,00 |
| 26. Общ размер на заемите, действително платени на крайни получатели във връзка с подписаните договори за гаранция (в евро) | 0,00 |
| 26.1. Общ размер на новото дългово финансиране, създадено от Инициативата за МСП (член 39, параграф 10, буква б) от Регламента за общоприложимите разпоредби) |  |
| 27. Брой договори за заем/гаранция/дялов капитал или квазидялов капитал/друг финансов продукт, подписани с крайни получатели, по продукти | 0 |
| 28. Брой инвестиции за заем/гаранция/дялов капитал или квазидялов капитал/друг финансов продукт, направени в крайни получатели, по продукти | 0 |
| 29. Брой крайни получатели, подпомагани от финансовия продукт | 0 |
| 29.1. от които големи предприятия | 0 |
| 29.2. от които МСП | 0 |
| 29.2.1. от които микропредприятия | 0 |
| 29.3. от които физически лица | 0 |
| 29.4. от които други видове подпомагани крайни получатели | 0 |
| 29.4.1. описание на другите видове подпомагани крайни получатели |  |
| 33. Общ брой на отпуснатите заеми, които са в неизпълнение, или общ брой на предоставените гаранции, предявени вследствие на неизпълнение по заеми | 0 |
| 34. Общ размер на отпуснатите заеми, които са в неизпълнение (в евро), или общ размер на поетите задължения по предоставени гаранции, които са предявени вследствие на неизпълнение по заеми (в евро) | 0,00 |
| **39. Очакван и постигнат ефект на лоста, с посочване на споразумението за финансиране** | |
| 39.1. Очакван ефект на лоста за заем/гаранция/дялова или квазидялова инвестиция/друг финансов продукт, с позоваване на споразумението за финансиране, по продукти | 1,52 |
| 39.2. Постигнат ефект на лоста в края на отчетната година за заеми/гаранции/дялови или квазидялови инвестиции/друг финансов продукт, по продукти |  |
| 39.3. Инвестиции, мобилизирани чрез финансови инструменти по ЕСИ фондове за заем/гаранция/дялова или квазидялова инвестиция, по продукти (незадължително) |  |
| ***22. Наименование финансовия продукт, предлаган от финансовия инструмент*** | **заеми** |
| 22.1. Вид финансов продукт, предлаган от финансовия инструмент | Заем |
| 24. Общ размер на финансовото участие на програмата, ангажирано за тези договори за заем, гаранция, дялова или квазидялова инвестиция или други финансови продукти с крайни получатели (в евро) | 9 250 141,89 |
| 24.1. от които общ размер на финансовото участие на ЕСИ фондовете (в евро) | 7 862 620,61 |
| 25. Обща размер на финансовото участие на програмата, платен на крайни получатели посредством заеми, микрокредити, дялов капитал или други продукти, а за гаранциите — ангажиран за заеми, платени на крайни получатели, по продукти (в евро) | 0,00 |
| 25.1. от които общ размер на финансовото участие на ЕСИ фондовете (в евро) | 0,00 |
| 25.1.1. от които по ЕФРР (в евро) | 0,00 |
| 25.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро) | 0,00 |
| 25.1.3. от които по ЕСФ (в евро) | 0,00 |
| 25.1.4. от които по ЕЗФРСР (в евро) | 0,00 |
| 25.1.5. от които по ЕФМДР (в евро) | 0,00 |
| 25.2. от които общ размер национално публично съфинансиране (в евро) | 0,00 |
| 25.3. от които общ размер национално частно съфинансиране (в евро) | 0,00 |
| 27. Брой договори за заем/гаранция/дялов капитал или квазидялов капитал/друг финансов продукт, подписани с крайни получатели, по продукти | 4 |
| 28. Брой инвестиции за заем/гаранция/дялов капитал или квазидялов капитал/друг финансов продукт, направени в крайни получатели, по продукти | 0 |
| 29. Брой крайни получатели, подпомагани от финансовия продукт | 0 |
| 29.1. от които големи предприятия | 0 |
| 29.2. от които МСП | 0 |
| 29.2.1. от които микропредприятия | 0 |
| 29.3. от които физически лица | 0 |
| 29.4. от които други видове подпомагани крайни получатели | 0 |
| 29.4.1. описание на другите видове подпомагани крайни получатели |  |
| 33. Общ брой на отпуснатите заеми, които са в неизпълнение, или общ брой на предоставените гаранции, предявени вследствие на неизпълнение по заеми | 0 |
| 34. Общ размер на отпуснатите заеми, които са в неизпълнение (в евро), или общ размер на поетите задължения по предоставени гаранции, които са предявени вследствие на неизпълнение по заеми (в евро) | 0,00 |
| **38. Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, набран от финансовия инструмент (в евро)** | |
| 38.3. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), мобилизирани на равнището на крайните получатели (в евро) | 0,00 |
| 38.3.1. от които държавно участие (в евро) | 0,00 |
| 38.3.2. от които частни участия (в евро) | 0,00 |
| 38.3A. Участие по финансов продукт на ЕИБ, мобилизиран на равнище краен получател (само за инструменти съгласно член 38, параграф 1, буква в) (в EUR) | 0,00 |
| **39. Очакван и постигнат ефект на лоста, с посочване на споразумението за финансиране** | |
| 39.1. Очакван ефект на лоста за заем/гаранция/дялова или квазидялова инвестиция/друг финансов продукт, с позоваване на споразумението за финансиране, по продукти | 1,36 |
| 39.2. Постигнат ефект на лоста в края на отчетната година за заеми/гаранции/дялови или квазидялови инвестиции/друг финансов продукт, по продукти |  |
| 39.3. Инвестиции, мобилизирани чрез финансови инструменти по ЕСИ фондове за заем/гаранция/дялова или квазидялова инвестиция, по продукти (незадължително) | 0,00 |
| **VI. Изпълнението на финансовия инструмент, включително на напредъка по отношение на неговото създаване и на избора на органите, изпълняващи финансовия инструмент (включително органа, прилагащ финансирането от фонд — част от фондова структура) (член 46, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)** | |
| 32. Информация дали финансовият инструмент все още е функционирал в края на отчетната година | Да |
| 32.1. Ако финансовият инструмент не е функционирал в края на отчетната година — датата на приключване |  |
| **VII. Лихви и други печалби, генерирани от подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент, програмни средства, възстановени на финансовия инструмент от инвестиции, както е посочено в членове 43 и 44, суми, използвани за диференцирано третиране, както е посочено в член 43а, и стойността на капиталовите инвестиции спрямо предходни години (член 46, параграф 2, букви ж) и и) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)** | |
| 35. Лихви и други печалби, генерирани от плащания от ЕСИ фондове към финансовия инструмент (в евро) | -159 415,88 |
| 36. Суми, възстановени на финансовия инструмент, отнасящи се до подкрепа от ЕСИ фондове, до края на отчетната година (в евро) | 0,00 |
| 36.1. от които вноски по главница (в евро) | 0,00 |
| 36.2. от които печалби, други приходи и доходи (в евро) | 0,00 |
| 37. Размер на средствата, които могат да бъдат отнесени към европейските структурни и инвестиционни фондове и са използвани съгласно членове 44 и 43а | 0,00 |
| 37.1. от които — суми, платени за диференцирано третиране на инвеститори, работещи съгласно принципа на пазарната икономика, които предоставят насрещни ресурси към подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове на финансовия инструмент или които инвестират съвместно на равнището на крайния получател (в EUR) | 0,00 |
| 37.2. от които суми за възстановяване на направени разходи за управление и заплащане на такси за управление на финансовия инструмент (в евро) | 0,00 |
| 37.3. от които — суми за покриване на загубите в номиналния размер на финансовото участие на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент в резултат на отрицателни лихви, ако тези загуби възникнат въпреки активното управление на касовите наличности от структурите, изпълняващи финансови инструменти (в EUR) | 0,00 |
| **VIII. Напредък в постигането на очаквания лостов ефект на инвестициите, направени от финансовия инструмент, и стойност на инвестициите и участията (член 46, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)** | |
| **38. Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, набран от финансовия инструмент (в евро)** | |
| 38.1. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), за които е поет ангажимент в споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (в евро) | 92 244 414,91 |
| 38.1A. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, за което е поето задължение в рамките на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (само за инструменти по член 38, параграф 1, буква в) (в EUR) | 0,00 |
| 38.2. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), изплатени на финансовия инструмент (в евро) | 4 313 316,16 |
| 38.2.1. от които държавно участие (в евро) | 4 313 316,16 |
| 38.2.2. от които частни участия (в евро) | 0,00 |
| 38.2A. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, изплатено към ФИ (само за инструменти по член 38, параграф 1, буква в) (в EUR) | 0,00 |
| **IX. Принос на финансовия инструмент за постигането на показателите на засегнатия приоритет или мярка (член 46, параграф 2, буква й) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Идентификация на програмата и приоритета или мярката, от които се предоставя подкрепа от ЕСИ фондовете (член 46, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)** | |
| **1. Приоритетни оси или мерки в подкрепа на финансовия инструмент, включително фонд или фондове, по програмата на ЕСИ фондовете** | |
| 1.1. Приоритетна ос, подкрепяща финансовия инструмент по програмата по ЕСИ фонд | 2 - Отпадъци |
| 2. Наименование на ЕСИ фонда/фондовете, подкрепящ(и) финансовия инструмент по приоритетната ос или мярката | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) |
| ***3. Тематична/и цел(и), посочена/и в член 9, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, подкрепяна/и от финансовия инструмент*** | ***06 - Опазване и защита на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурсите*** |
| 3.1. Сума на ЕСИ фондове, за която е поет ангажимент в споразумения за финансиране от индивидуалната тематична цел, избрана в поле 3 (незадължително) |  |
| **4. Други програми на ЕСИ фондовете, предоставящи принос към финансовия инструмент** | |
| 4.1. Номер CCI на всяка друга програма по ЕСИ фондовете, предоставяща финансово участие във финансовия инструмент |  |
| 30. Дата на завършване на предварителната оценка | 05.09.2014 |
| **31. Избор на организациите, прилагащи финансовия инструмент** | |
| 31.1. Вече започнал ли е процес на избор или определяне | Да |
| **II. Описание на финансовия инструмент и уредбата за изпълнението му (член 46, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)** | |
| 5. Наименование на финансовия инструмент | "Фонд на фондовете" |
| 6. Официален адрес/място на стопанска дейност на финансовия инструмент (държава и град) | гр. София, България |
| **7. Уредба за изпълнение** | |
| 7.1. Финансови инструменти, създадени на равнището на Съюза, управлявани пряко или косвено от Комисията, както е посочено в член 38, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, подкрепяни с финансово участие на програми по ЕСИ фондовете | Не |
| 7.1.1. Наименование на финансовия инструмент на равнището на Съюза |  |
| 7.2. Финансов инструмент, създаден на национално, регионално, международно или трансгранично равнище, управляван от или на отговорността на управляващия орган, както е посочено в член 38, параграф 1, буква б), подкрепян с финансово участие от програма на европейските структурни и инвестиционни фондове съгласно член 38, параграф 4, букви а), б), в) и г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 | Поверяване на задачи по изпълнението чрез пряко възлагане на договор |
| 7.3. Финансов инструмент, съчетаващ финансово участие на УО с финансови продукти на ЕИБ в рамките на Европейския фонд за стратегически инвестиции в съответствие с член 39а, посочени в член 38, параграф 1, буква в) |  |
| 8. Вид на финансовия инструмент | Фондове — част от фондови структури |
| 10. Правен статут на финансовия инструмент съгласно член 38, параграф 6 и член 39а, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (само за финансови инструменти, посочени в член 38, параграф 1, букви б) и в): доверителна сметка, открита на името на изпълняващата организация и в полза на управляващия орган или отделен финансов блок в рамките на финансовата институция | Доверителна сметка |
| **III. Идентификация на органа, изпълняващ финансовия инструмент, и на органа, изпълняващ фонд или фондове, където е приложимо, както е посочено в член 38, параграф 1), букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (член 46, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)** | |
| **11. Орган, изпълняващ финансовия инструмент** | |
| 11.1. Вид на изпълняващия орган съгласно член 38, параграф 4 и член 39а, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013: съществуващ или новосъздаден правен субект, чиято функция е изпълнението на финансови инструменти; Европейската инвестиционна банка; Европейският инвестиционен фонд; международна финансова институция, в която дадена държава членка притежава дялове; банка или институция, която е публична собственост, учредена като правен субект, извършващ финансови дейности на професионална основа; публичноправен или частноправен орган; управляващ орган, който пряко предприема задачи по изпълнението (само за заеми и гаранции) | Публичноправна или частноправна организация |
| 11.1.1. Наименование на органа, изпълняващ финансовия инструмент | „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД |
| 11.1.2. Официален адрес/място на стопанска дейност (държава и град) на органа, изпълняващ финансовия инструмент | бул. „Ген. Едуард Тотлебен” № 30-32, гр. София, България |
| 12. Процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент: възлагане на обществена поръчка; друга процедура. | Други |
| 12.1. Описание на другата процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент | Междуведомствено сътрудничество съгласно член 12, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС |
| 13. Дата на подписване на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент | 10.01.2017 |
| **IV. Общ размер на приноса от програмата, по приоритет или мярка, изплатен на финансовия инструмент, както и направени разходи за управление или платени такси за управление (член 46, параграф 2, букви г) и д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)** | |
| 14. Общ размер на финансовото участие на програмата, за който е поето задължение в споразумението за финансиране (в евро) | 26 808 253,21 |
| 14.1. от които участие на ЕСИ фондове (в евро) | 22 787 015,23 |
| 14.1.1. от които ЕФРР (в евро) (незадължително) |  |
| 14.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро) (незадължително) |  |
| 14.1.3. от които ЕСФ (в евро) (незадължително) |  |
| 14.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро) (незадължително) |  |
| 14.1.5. от които ЕФМДР (в евро) (незадължително) |  |
| 15. Общ размер на финансовото участие на програмата, изплатено на финансовия инструмент (в евро) | 6 702 063,30 |
| 15.1. от които стойност на участието на ЕСИ фондове (в евро) | 5 696 753,80 |
| 15.1.1. от които ЕФРР (в евро) | 5 696 753,80 |
| 15.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро) | 0,00 |
| 15.1.3. от които ЕСФ (в евро) | 0,00 |
| 15.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро) | 0,00 |
| 15.1.5. от които ЕФМДР (в евро) | 0,00 |
| 15.2. от които общ размер национално съфинансиране (в евро) | 1 005 309,50 |
| 15.2.1. от които общ размер национално публично финансиране (в евро) | 1 005 309,50 |
| 15.2.2. от които общ размер национално частно финансиране (в евро) | 0,00 |
| 16. Общ размер на финансовото участие на програмата, изплатено на финансовия инструмент съгласно Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) (в евро) | 0,00 |
| 17. Общ размер на разходите за управление и таксите за управление, платени със средства от програмата (в евро) | 270 285,96 |
| 17.1. от които за основно възнаграждение (в евро) | 270 285,96 |
| 17.2. от които за възнаграждение, обвързано с резултатите (в евро) | 0,00 |
| 21. Принос за земя и/или недвижима собственост във финансовия инструмент съгласно член 37, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в евро) |  |
| **VI. Изпълнението на финансовия инструмент, включително на напредъка по отношение на неговото създаване и на избора на органите, изпълняващи финансовия инструмент (включително органа, прилагащ финансирането от фонд — част от фондова структура) (член 46, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)** | |
| 32. Информация дали финансовият инструмент все още е функционирал в края на отчетната година | Да |
| 32.1. Ако финансовият инструмент не е функционирал в края на отчетната година — датата на приключване |  |
| **VII. Лихви и други печалби, генерирани от подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент, програмни средства, възстановени на финансовия инструмент от инвестиции, както е посочено в членове 43 и 44, суми, използвани за диференцирано третиране, както е посочено в член 43а, и стойността на капиталовите инвестиции спрямо предходни години (член 46, параграф 2, букви ж) и и) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)** | |
| 35. Лихви и други печалби, генерирани от плащания от ЕСИ фондове към финансовия инструмент (в евро) | 0,00 |
| 37. Размер на средствата, които могат да бъдат отнесени към европейските структурни и инвестиционни фондове и са използвани съгласно членове 44 и 43а | 0,00 |
| 37.1. от които — суми, платени за диференцирано третиране на инвеститори, работещи съгласно принципа на пазарната икономика, които предоставят насрещни ресурси към подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове на финансовия инструмент или които инвестират съвместно на равнището на крайния получател (в EUR) | 0,00 |
| 37.2. от които суми за възстановяване на направени разходи за управление и заплащане на такси за управление на финансовия инструмент (в евро) | 0,00 |
| 37.3. от които — суми за покриване на загубите в номиналния размер на финансовото участие на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент в резултат на отрицателни лихви, ако тези загуби възникнат въпреки активното управление на касовите наличности от структурите, изпълняващи финансови инструменти (в EUR) | 0,00 |
| **VIII. Напредък в постигането на очаквания лостов ефект на инвестициите, направени от финансовия инструмент, и стойност на инвестициите и участията (член 46, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)** | |
| **38. Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, набран от финансовия инструмент (в евро)** | |
| 38.1. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), за които е поет ангажимент в споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (в евро) | 4 021 237,98 |
| 38.1A. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, за което е поето задължение в рамките на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (само за инструменти по член 38, параграф 1, буква в) (в EUR) | 0,00 |
| 38.2. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), изплатени на финансовия инструмент (в евро) | 1 005 309,50 |
| 38.2.1. от които държавно участие (в евро) | 1 005 309,50 |
| 38.2.2. от които частни участия (в евро) | 0,00 |
| 38.2A. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, изплатено към ФИ (само за инструменти по член 38, параграф 1, буква в) (в EUR) | 0,00 |

# Информация, нямаща задължителен характер, за евентуално включване в доклада, който трябва да бъде представен през 2016 г., която не се изисква за други мини доклади: ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ

Таблица 14: Действия, предприети за изпълнение на приложимите общи предварителни условия

| Общи предварителни условия | Критерии, които не са изпълнени | Предприети действия | Краен срок | Отговорни структури | Приключено действие до края на срока | Изпълнени критерии | Очаквана дата за пълното изпълнение на оставащите действия | Коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 15: Действия, предприети за изпълнение на приложимите тематични предварителни условия

| Общи предварителни условия | Критерии, които не са изпълнени | Предприети действия | Краен срок | Отговорни структури | Приключено действие до края на срока | Изпълнени критерии | Очаквана дата за пълното изпълнение на оставащите действия | Коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# НАПРЕДЪК В ИЗГОТВЯНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ И СЪВМЕСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ (член 101, буква з) и член 111, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

## Големи проекти

Таблица 12: Големи проекти

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проект** | **CCI** | **Статус на ГП** | **Общ размер на инвестициите** | **Общ размер на допустимите разходи** | **Планирана нотификация/дата на представяне** | **Дата на мълчаливо съгласие/одобрение от Комисията** | **Планирано започване на изпълнението (година, тримесечие)** | **Планирана дата на приключване** | **Приоритетни оси/инвестиционни приоритети** | **Настоящ етап на реализация — финансов напредък (% от разходите, сертифицирани пред Комисията, отнесени към общия размер на допустимите разходи)** | **Настоящ етап на реализация — физически напредък Основен етап на изпълнение на проекта** | **Основни крайни продукти** | **Дата на подписване на първия договор за извършване на строителни работи** | **Забележки** |
| "Интегриран воден проект за област Бургас" | 2020BG16CFMP001 | Одобрен | 237 005 602 | 74 511 486 | 2019 г., второ тримесечие | 04.03.2021 | 2019 г., четвърто тримесечие | 2023 г., трим. 4 | 1 - 6ii | 0 | Проектиране | -водоснабдяване в съотв. с изискванията за качество и непрекъснатост на водоснабдяването  -намаляване на загубите на питейна вода по водопроводната мрежа, подобряване качеството на услугата водоснабдяване и хигиенно-здравните условия в района, опазване на природните ресурси;  -намаление на обема на отпадъчните води от инфилтрация в канализационната мрежа. | 17.06.2020г | Посочена е датата на сключване на АДБФП. |
| Интегриран проект за водния цикъл на град Враца | 2017BG16CFMP001 | Одобрен | 57 752 689,00 | 41 088 846 | 2017 г., второ тримесечие | 21.09.2017 | 2016 г., четвърто тримесечие | 2021 г., трим. 4 | 1 - 6ii | 60 | Напреднало изграждане | Изграден ПСОВ  Изградена ВиК мрежа  Жители с достъп до подобрено водоснабдяване  Жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води | 11.09.2012 |  |
| Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община | 2018BG16RFMP003 | Одобрен | 189 045 613,45 | 90 826 035 | 2018 г., второ тримесечие | 01.04.2020 | 2018 г., четвърто тримесечие | 2023 г., трим. 4 | 2 - 6a | 40,21 | Обществена  поръчка | Осигуряване на допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия) - 180 000 т/год | 30.11.2018 | Посочена е датата на сключване на АДБФП между УО и Столична община |

**Срещани значителни проблеми при изпълнението на големи проекти и предприети мерки за разрешаването им**

|  |
| --- |
| По **приоритетна ос 1 „Води”** се изпълняват два „големи проекта“:  1.„**Интегриран проект за воден цикъл на град Враца - II-ра фаза“** с бенефициент община Враца.  Дейност 1. Рехабилитация на стоманен и реконструкция на съществуващ захранващ азбестоциментов водопровод от яз. „Среченска бара“ до гр. Враца: Към края на 2020 г. по дейността е постигнат значителен напредък. В изпълнение на договор № C-260/19.12.2013 г. с предмет „Рехабилитация на стоманен и реконструкция на съществуващ захранващ азбестоциментов водопровод от яз. „Среченска бара“ до гр. Враца“ са изградени 29 километра водопровод и по-голямата част от шахтите по трасето, вкл. монтаж на оборудване. Очаква се строителните и монтажни работи да приключат до началото на трето тримесечие на 2021 г. След това започва едногодишен период за съобщаване на дефекти.  Дейност 2. Реконструкция на водопроводна и реконструкция и удължаване на канализационна мрежа на гр. Враца Етап 1: Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване. Едногодишният период за съобщаване на дефекти е изтекъл. Издаден е Сертификат за изпълнение, съгласно договорни условия на FIDIC.  Дейност 3. Реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца-Етап 2: След проведена процедура по ЗОП е сключен договор № С-284/14.12.2020 г. с предмет „Довършване на реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца – Етап II“ с изпълнител на договора ДЗЗД „Инфра Стандарт“. На 29.12.2020 г. е подписан Акт обр. 11 за възобновяване на строителството, което е спряно след прекратяване на договора с първия изпълнител.  Дейностите от обхвата на договор № С-284/14.12.2020 г. са в изпълнение.  Дейност 4. Реконструкция на ПСОВ: Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване. Едногодишният период за съобщаване на дефекти е изтекъл. Издаден е Сертификат за изпълнение, съгласно договорни условия на FIDIC.  Дейност 7. Строителен надзор: Забавянето на строителството по основните дейности доведе до изтичане на срока на първоначалния договор за строителен надзор. Община Враца подготви тръжна документация и проведе процедура по ЗОП за избор на нов изпълнител с две обособени позиции (ОП), както следва: ОП 1 - за избор на изпълнител на строителен надзор по дейности 2, 3 и 4, и ОП 2 за избор на изпълнител на строителен надзор по дейност 1. Сключени са два договора, които се изпълняват текущо.  Дейност 8. Закупуване/придобиване/отчуждаване на земя: На база одобрен ПУП-ПП, влязъл в сила със Заповед № РД-02-15-13/12.02.2016 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, община Враца проведе процедури за уреждане на вещно-правните отношения със собствениците на имоти по трасето на водопровода от яз. „Среченска бара“ до гр. Враца.  Предвид одобрения с Решение на ЕК краен срок за изпълнение на проекта – 31.12.2021 г., се очаква община Враца да предприеме действия за успешно завършване на проектните дейности и въвеждане на обектите по Дейност 1 и Дейност 3 в есплоатация.  2. **„Интегриран воден проект за област Бургас“** с бенефициент "Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр. Бургас  Проектното предложение бе представено за одобрение от ЕК на 12.05.2020 г., а административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше подписан на 17.06.2020 г. С писмо от 16.10.2020 г. (Ares(2020)5585758-16/10/2020) ЕК върна проектното предложение за предоставяне на допълнителна информация. В съответствие с член 101 от Регламент (EС) № 1303/2013, Управляващият орган предостави необходимата информация относно големия проект. След проведени допълнителни консултации във връзка с извършените оценки на проекта по екологичното законодателство, проектът бе ревизиран и повторно представен в ЕК. Ревизията засяга изключване от обхвата на допустимите разходи на обектите, които попадат в защитени зони от мрежата Натура 2000. Държавата поема ангажимент за определяне на консервационни цели за тези защитени зони, като със службите на Комисията е постигнато съгласие при наличие на консервационните цели, да бъде извършена съответната оценка по екологичното законодателство, след което големият проект да бъде ревизиран и повторно представен в ЕК. В резултат от преговорния процес и консултациите, Комисията оцени ревизирания голям проект и стигна до заключението, че финансовият принос за големия проект (редуциран съгласно ревизията) е обоснован. В резултат е издадено Решение на C(2021) 1551/04.03.2021 г., с което е одобрен финансовият принос за големия проект. Планът за изпълнение на проекта предвижда реализацията на инвестиционните намерения на два етапа: етап 1. обхваща инвестициите в обхвата на урбанизирани територии извън границите на защитените територии по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици и Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна; етап 2. обхваща инвестиции в границите на защитените територии по Директива 79/409/EEC и Директива 92/43/ЕИО.  Предстои сключване на допълнително споразумение към АДБФП с цел привеждане на проекта в съответствие с Решението на ЕК от 04.03.2021 г.  По **приоритетна ос 2 „Отпадъци”** се изпълнява един „голям проект“ по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. с бенефициент Столична община за **„Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“**. С бенефициента е сключен договор за предоставяне на финансиране на 30.11.2018 г. и през октомври 2019 г. е нотифицирана държавна помощ за опазване на околната среда и за енергетика. На 01.04.2020 г. е издадено Решение за одобрение на проекта от страна на ЕК. Чрез техническата помощ по проекта, осигурена в рамките на Меморандум за разбирателство относно подкрепа на проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейска инвестиционна банка и сключеното Споразумение за предоставяне на услуги, с подкрепата на ЕИБ, се подготвят тръжните документации за избор на изпълнители на инженеринга и строителния надзор/Инженер по FIDIC. На 11.01.2021 г. е обявена обществената поръчка с предмет „Проектиране, вкл. авторски надзор и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF-гориво, в т.ч. подготовка, закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на необходимото оборудване, съоръжения и обзавеждане, както и надзор върху работата на инсталацията през периода за уведомяване за дефекти”. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 292 201 002 лв. (149 400 00 евро), срокът за подаване на оферти е 28.04.2021 г. и понастоящем се извършва оценка на представените оферти. Предвид заложените срокове за изпълнение на основните дейности по проекта, от страна на бенефициента е необходима максимална мобилизация с оглед приключването на проекта в рамките на периода за допустимост на разходите. |

**Всяка планирана промяна в списъка на големи проекти по оперативната програма**

|  |
| --- |
| УО на ОПОС не предвижда промяна в списъка на големи проекти по оперативната програма. |

## Съвместни планове за действие

**Напредък по изпълнението на различните етапи от съвместните планове за действие.**

|  |
| --- |
|  |

Таблица 13: Съвместни планове за действие (СПД)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование на СПД** | **CCI** | **Етап на изпълнение на СПД** | **Общ размер на допустимите разходи** | **Общ размер на публичната подкрепа** | **Принос на ОП към СПД** | **Приоритетна ос** | **Вид на СПД** | **[Планирано] представяне на Комисията** | **[Планирано] започване на изпълнението** | **[Планирано] приключване** | **Основни крайни продукти и резултати** | **Общ размер на допустимите разходи, сертифицирани пред Комисията** | **Забележки** |

**Срещани значителни проблеми и предприети мерки за разрешаването им**

|  |
| --- |
|  |

**ЧАСТ Б**

**ДОКЛАДИ, ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕЗ 2017 г., 2019 г. И ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

**(член 50, параграф 4 и член 111, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)**

# ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

## Информация в част А и постигане на целите на програмата (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 1 - Води |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 2 - Отпадъци |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 3 - Натура 2000 и биоразнообразие |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 5 - Подобряване качеството на атмосферния въздух |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 6 - Техническа помощ |

|  |
| --- |
|  |

## Специфичните действия, предприети за насърчаване на равенството между мъжете и жените и за предотвратяване на дискриминацията, по-специално насърчаване на достъпността за хората с увреждания, и разпоредбите, въведени, за да се гарантира интегрирането на аспекта за равенството между половете в оперативната програма и в операциите (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4, втора алинея, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

|  |
| --- |
|  |

## Устойчиво развитие (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4, втора алинея, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

|  |
| --- |
|  |

## Докладване относно подкрепата, използвана за целите във връзка с изменението на климата (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Приоритетна ос** | **Размер на подкрепата, който ще се използва за цели във връзка с изменението на климата (в евро)** | **Дял от общия размер на средствата, разпределени за оперативната програма (%)** |
| 1 | 28 072 766,19 | 3,45% |
| 2 | 83 793 072,74 | 33,46% |
| 3 | 18 978 311,41 | 32,23% |
| 4 | 57 025 954,87 | 95,10% |
| 5 | 106 919 625,22 | 42,64% |
| **Общо** | **294 789 730,43** | **19,99%** |

|  |
| --- |
|  |

## Роля на партньорите в изпълнението на програмата

|  |
| --- |
|  |

# ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОЦЕНКА СЪГЛАСНО ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 4, ПЪРВА АЛИНЕЯ, БУКВИ а) и б) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013

## Напредък по изпълнението на плана за оценка и предприетите действия във връзка с констатациите от извършените оценки

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Име** | **Фонд** | **Година на приключване на оценката** | **Вид оценка** | **Тематична цел** | **Тема** | **Констатации (за изпълнени)** | **Последващи действия (за изпълнени)** |

## Резултати от мерките за информиране и публичност относно фондовете, провеждани в рамките на комуникационната стратегия

|  |
| --- |
|  |

# ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) (информацията може да бъде включена в доклада, който трябва да бъде представен през 2016 г. (вж. точка 9 по-горе), но е задължително да се включи в доклада за 2017 г.) Вариант: доклад за напредъка

# ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОБАВЕНА В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И ЦЕЛИТЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (член 111, параграф 4, втора алинея, букви а), б), в), г), ж) и з) от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

## Напредък в прилагането на интегрирания подход към териториалното развитие, включително развитието на регионите, засегнати от демографски предизвикателства и неблагоприятни постоянни условия или природни бедствия, интегрираните териториални инвестиции, устойчивото развитие на градските райони и воденото от общностите местно развитие в рамките на оперативната програма

|  |
| --- |
|  |

## Напредък в осъществяването на действия за засилване на капацитета на органите на държавите членки и на бенефициерите за администриране и използване на средствата от фондовете

|  |
| --- |
|  |

## Напредък в изпълнението на междурегионални и транснационални действия

|  |
| --- |
|  |

## По целесъобразност, приноса към макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни

Както е посочено в Регламент (ЕС) № 1303/2013, член 27, параграф 3 относно "съдържанието на програмите", член 96, параграф 3, буква д) относно "съдържанието, приемането и изменението на оперативните програми по цел "Инвестиции за растеж и работни места", член 111, параграф 3, член 111, параграф 4, буква г) относно "докладите за изпълнение по целта "Инвестиции за растеж и работни места" и приложение 1, раздел 7.3 относно "приноса на основните програми за макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни" настоящата програма допринася за макрорегионални стратегии и/или стратегии за морските басейни:

|  |
| --- |
| Изпълнението на програмата допринася за постигането на целите от приоритетните области на стълб 2 „Опазване на околната среда в региона на река Дунав“ на Стратегия на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR).  **По приоритетна област 1** **„Възстановяване и поддържане на качеството на водите”** ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ оказава принос чрез предоставяне на финансиране за изпълнението на проекти в териториалния обхват на Басейнова дирекция „Дунавски регион“. Дунавският район за басейново управление с център гр. Плевен включва водосборните области на реките Искър, Ерма, Нишава, Огоста и западно от Огоста, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки. Общата площ, която обхваща дирекцията, е 47 235 кв. км. или 42,5% от територията на страната.  Към края на отчетния период е предоставено финансиране за изпълнението на 16 проекта, насочени към изграждане на ВиК инфраструктура и ПСОВ, с бенефициенти община Видин, ВиК -Видин, община Враца, ВиК - Стара Загора, ВиК-Сливен, община Шумен, ВиК – Шумен, ВиК - Силистра, ВиК- Русе, община Плевен, община Тутракан, община Тервел, Столична община (за подготовка на РПИП).  **По приоритетна област 2 „Управление на рисковете за околната среда”** програмата допринася за изпълнението на целите чрез финансиране на мерки в приоритетна ос 4. В обхвата на приоритетната област са дейностите, изпълнявани по проекти за подготовка на Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН), Планове за управление на речните басейни (ПУРБ), създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време.  **По приоритетна област 3** **„Запазване на биоразнообразието, заобикалящата среда и качеството на въздуха и почвите“** изпълняваните операции по ОПОС се предвижда да окажат положителен принос към постигането на целите, съгласно Националната приоритетна рамка за действие, както и косвено чрез изпълнение на мерки за намаляване замърсяването на въздуха по приоритетна ос 5. Към края на отчетния период се финансират 9 проекта по приоритетна ос 3, които са насочени към: подобряване качеството на местообитанията на териоторията на поддържан резерват „Сребърна“; изпълнение на приоритетни мерки в Рамсарско място „Комплекс Беленски острови“, Природен парк „Персина”; План за действие за опазване на колониално гнездящи водолюбиви птици (*A. purpurea, A. ralloides, E. alba, E. garzetta, N. nycticorax, P. leucorodia, P. falcinellus, R. avosetta, G. pratincola, Ch. hybrida, Ch. niger, G. nilotica, S. hirundo, S. sandvicensis, S. albifrons, L. melanocephalus),* мерки от Плана за действие за опазване на белооката потапница (*Aythya nyroca*); споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в региони Русе, Силистра и Плевен; информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Видин.  ОПОС допълва в пълна синергия, но и ясна демаркация, приоритетите на Дунавската стратегия, както и Механизма за свързаност на Европа, програмите за трансгранично сътрудничество и транснационална програма „Дунав“. Понастоящем функционира Национален механизъм за координация на участието на България в Стратегията на ЕС за Дунавския регион, който се осъществава чрез съвместни експертни работни групи по специфични цели към Стратегията за изграждане и поддръжка на инфраструктура, както и за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Дунавския регион. |

🞎Стратегия на ЕС за региона на Балтийско море (EUSBSR)

* **Стратегия на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR)**

🞎Стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR)

🞎Стратегия на ЕС за региона на Алпите (EUSALP)

🞎Стратегия за басейна на Атлантическия океан (ATLSBS)

## **Напредък в изпълнението на действията в областта на социалните иновации, когато е целесъобразно**

|  |
| --- |
|  |

## Напредък в изпълнението на мерките, насочени към специфичните нужди на най-силно засегнатите от бедност географски райони или на целевите групи, изложени на най-висок риск от бедност, дискриминация или социално изключване, като се обръща специално внимание на маргинализираните общности, хората с увреждания, дълготрайно безработните и младежите, които не участват в никаква форма на заетост, включително, ако е целесъобразно, използваните финансови ресурси

|  |
| --- |
|  |

**ЧАСТ В — ДОКЛАДИ, ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕЗ 2019 Г. И ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО (член 50, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)**

# ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ НА НИВО ПРИОРИТЕТНА ОС И ПРОГРАМА (член 21, параграф 2 и член 22, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

# ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ (вариант с доклад за напредъка)

Информация и оценка за приноса на програмата за изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

|  |
| --- |
|  |

# ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ — РАМКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Когато оценката на напредъка, постигнат по отношение на етапните цели и целевите стойности, определени в рамката на изпълнението, показва, че някои основни етапи и целеви стойности не са били постигнати, държавите членки следва да посочат основните причини за неуспех в постигането на етапните цели в доклада за 2019 г. (за етапните цели) и в окончателния доклад за изпълнението (за целевите стойности).

|  |
| --- |
|  |

Документи

| **Заглавие на документа** | **Вид документ** | **Дата на документа** | **Локален референтен номер** | **Референтен номер на Комисията** | **Файлове** | **Дата на изпращане** | **Изпратено от** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Последни резултати от валидирането

| **Тежест** | **Код** | **Съобщение** |
| --- | --- | --- |