Годишни и окончателни доклади за изпълнението

по целта „Инвестиции за растеж и работни места“

**ЧАСТ А**

# 1.ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ГОДИШНИЯ/ОКОНЧАТЕЛНИЯ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

|  |  |
| --- | --- |
| CCI | 2014BG16M1OP002 |
| Наименование | Оперативна програма “Околна среда” |
| Версия | 2017.0 |
| Дата на одобрение на доклада от мониторинговия комитет |  |

# ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА(ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 И ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 3, БУКВА а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

## Ключова информация относно изпълнението на оперативната програма за съответната година, включително и относно финансовите инструменти във връзка с финансовите данни и данните за показателите.

|  |
| --- |
| В процеса на изпълнение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) и при постигане на основните приоритети през 2017 г., могат да бъдат отбелязани следните значителни факти и събития:  През 2017 г. са подписани/издадени общо 28 договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездно финансиране на стойност 281 764 997 лв. (представляващи 8,14% от бюджета на програмата), от които 169 980 126 лв. за Кохезионен фонд (КФ) и  111 784 871лв. за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).  Общият брой на подписаните/издадените до края на 2017 г. договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездно финансиране е 54, които са на стойност от 834 662 926 лв. ( 24,1% от бюджета на програмата), от които 677 104 386 лв. за КФ и 157 558 540 лв. за ЕФРР.  През 2017 г. са приключили 5 проекта с усвоен ресурс в размер на 12 360 762 лв.  Изплатените суми до края на месец декември 2017 г. възлизат на 115 374 318,01 лв. представляващи 3,33% от бюджета на програмата, от тях 94 648 959,53 лв. са изплатени по КФ и 20 725 358,48 лв. по ЕФРР.  Общо сертифицираните пред ЕК разходи за 2017 г. са 112 540 673,21 лв., представляващи 3,25% от бюджета на програмата.  През 2017 г. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ е изменена веднъж, промяната е одобрена от Комитета за наблюдение на заседание, проведено на 08.06.2017 г. и касае актуализиране на сроковете за изпълнение на двата големи проекта – Втора фаза на интегрирания воден цикъл на Враца и проекта за изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF - трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община.  През отчетната 2017 г. е постигнат съществен напредък по изпълнението на предварителните условия по програмата. Необходимо е да се отбележи, че всички предварителни условия по ОПОС са изпълнени, което е официално потвърдено от страна на ЕК.  **Комитет за наблюдение (КН) на ОПОС 2014-2020 г.**  През 2017 г. се проведе едно присъствено заседание на КН и пет писмени процедури за неприсъствено вземане на решения, които освен изменението на ОПОС 2014- 2020 г., касаят:   * - Одобряване на окончателен доклад на оперативна програма „Околна среда 2007- 2013 г.“;   - Одобряване на методологии и критерии за оценка на проектни предложения по приоритетни оси 1, 2, 3 и 4 на ОПОС 2014- 2020 г.;  - Одобрение на Годишния доклад за изпълнение на ОПОС 2014 - 2020 г. за 2016 г.  **Изпълнение на Индикативна годишна работна програма за 2017 г. (ИГРП) към 31 декември 2017 г.**  През отчетния период ИГРП за 2017 г. на ОПОС 2014 - 2020 г. е изменяна и съгласувана от Комитета за наблюдение четири пъти:  1) чрез писмена процедура за неприсъствено вземане на решения на Комитета за наблюдение на ОПОС 2014-2020 г., проведена в периода 20.01- 09.02.2017 г.;  2) чрез писмена процедура за неприсъствено вземане на решения на КН на ОПОС, проведена в периода 10.04- 05.06.2017 г.;  3) чрез писмена процедура за неприсъствено вземане на решения на КН на ОПОС, проведена в периода 22.08.-05.09.2017 г.;  4) чрез писмена процедура за неприсъствено вземане на решения на КН на ОПОС, проведена в периода 13.11.-27.11.2017 г.  В отчетния период са обявени общо 10 процедури за предоставяне на БФП на обща стойност 358 476 036,29 лв.  **Финансови инструменти (ФИ)**  В изпълнение на процедура BG16M1OP002-2.003 „Предоставяне на финансиране по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. за финансови инструменти“ на 10.01.2017 г. е сключено финансово споразумение между УО на ОПОС и „Фонд Мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) за възлагане на управление на средствата по процедурата.  Стойността на споразумението възлиза на 52 431 581,62 лв., през 2017 г. е изплатен първият транш в размер 13 107 895,40 лв. В съответствие с условията на споразумението предстои избор на финансови посредници чрез сключване на оперативни споразумения по реда на ЗОП и в съответствие с чл. 38 (5) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.  През отчетния период ФМФИБ изготви задание за изпълнение на финансов инструмент (ФИ) – Портфейлна гаранция с таван на загубите за проекти по ПО 2 „Отпадъци“. Съгласно Инвестиционната стратегия, заданието предвижда механизми, които да подпомогнат достъпа до финансиране на допустими и финансово жизнеспособни проекти в сектор „Отпадъци“.  Подкрепата чрез финансови инструменти е адресирана към операции, насочени в областта на проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба, включително осигуряване на съоръжения и техника за целите на дейността, както и към други проекти, съответстващи на целите на приоритетната ос и предварителната оценка на ФИ по програмата.  С оглед предприетите стъпки от УО на ОПОС за актуализиране на Предварителната оценка за финансови инструменти по програмата, бяха проведени срещи между ФМФИБ и УО, на които бе решено да се проведат нови пазарни консултации и изборът на финансови посредници да се извърши след финализиране процеса по актуализация. |

# ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНАТА ОС (член 50, параграф 2 от регламент (ЕС) № 1303/2013)

## Преглед на изпълнението

| ID | Приоритетна ос | Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми  (*максимален брой символи за всеки ред=1750*) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Води | По приоритетната ос през 2017 г. са обявени 2 процедури, от които едната е прекратена. В периода са сключени 6 договора и е издадена 1 заповед за предоставяне на безвъзмездно финансиране на обща стойност 168 469 146,13 лв. със следните бенефициенти общините Плевен, Айтос, Приморско, Елхово, Чирпан, както и с Министерство на здравеопазването и дирекция „Управление на водите“ в МОСВ. Общият брой на сключените договори /заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетната ос към 31.12.2017 г. е 22, които са на стойност от 628 776 948 лв.  През 2017 г. приключи проектът, изпълняван от община Раднево, основната цел е постигната чрез инвестиране в изграждането на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ). Проектът е допринесъл за постигането на междинните цели по приоритетната ос, както следва : по показатели С 019 „Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води“ са отчетени 16 317 е.ж. и по 1.4 „Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ“ - 1(един) брой.  Напредъкът по проектите, изпълнявани от Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, се изразява в отчетени общо 8 (осем) броя документи по индикатор 1.5. „Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи“.  През 2017 г. е реализиран съществен прогрес и са приключили дейностите по проектите на общините Банско и Шумен. Изградените инфраструктурни обекти (водоснабдителна и канализационна мрежа и два броя ПСОВ) са въведени в експолатация през 2017 г., към момента предстои да бъдат извършени проверки на изпълнението и анализ на постигнатите резултати, които ще бъдат представени в Годишния доклад за 2018 г. |
| 2 | Отпадъци | През 2017 г. саобявени 5 процедури за предоставяне на финансиране на обща стойност 230 831 582 лв. Към 31.12.2017 г. по приоритетната ос е отпусната безвъзмездна финансова помощ за 7 проектни предложения на обща стойност 93 470 891 лв., в това число и финансово споразумение между Управляващия орган и „Фонд Мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД на стойност 52 431 581,62 лв. за възлагане на управление на средствата по приоритетната ос.  По процедура „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" са сключени 6 броя АДБФП за 41 039 309,19 лв. с общините Троян, Гоце Делчев, Разград, Петрич, Мадан и Сандански и изпълнението на изброените проекти е в начален етап. УО на ОПОС счита, че приключването на проектните дейности ще допринесе за постигане на планираното към края на 2018 г. изпълнение на индикатор С017 „Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци“.  УО предвижда чрез сключването на договор със Столична община за изграждането на трета фаза на интегрираната система за третиране на битовите отпадъци, както и извършването на авансово плащане (40%) по проекта, да бъде постигнат съществен положителен ефект за реализиране на планираните цели по приоритетната ос. |
| 3 | Натура 2000 и биоразнообразие | През отчетния период са обявени 2 процедури за предоставяне на финансиране на обща стойност 16 034 980 лв. и са издадени 2 заповеди за отпускане на БФП за 16 034 980 лв. До края на 2017 г. са издадени общо 4 броя заповеди за отпускане на безвъзмездна финансова помощ (ЗБФП) за изпълнение на проекти на стойност 35 137 392 лв. Бенефициенти по оста са дирекция „Национална служба за защита на природата“ (НСЗП) в МОСВ, която изпълнява три проекта и Изпълнителната агенция за околна среда (ИАОС), изпълняваща един.  В началото на 2017 г., УО подписа две споразумения за изпълнение на стратегии за ВОМР на обща стойност 3 147 042 лв., и участва в изготвянето на насоки за кандидатстване по втора покана по подмярка 19.2 на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.  Към момента УО отчита, че първоначално планираните стойности на физическите и финансовите показатели по оста няма да бъдат постигнати изцяло*.*  Изпълнението на целите на приоритетната ос е високо рисково, поради негативното влияние на редица фактори: некоректно изчислени стойности на планираните за постигане показатели, ниско ниво на проектна готовност от страна на потенциалните бенефициенти, продължителен процес по провеждане на обществени поръчки и последващи обжалвания, пропуски и несъответствия с административен характер. |
| 4 | Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища | През 2017 г. е обявена 1 процедура чрез подбор на проектни предложения „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“ на обща стойност 20 000 000 лв. с допустими бенефициенти общини на територията на страната. Целите на процедурата са повишаване защитата на населението от наводнения, подобряване техническото състояние на съоръженията и повишаване защитата на техническата и социална инфраструктура, както и повишаване готовността на населението за реакция при наводнения.  В процес на изпълнение са 2 бр. проекти, съответно за установяване на шест центъра за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи, с бенефициент Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР и проектът за създаване на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ) - р. Искър, с бенефициент дирекция „Управление на водите“ в МОСВ. Проектите са на обща на стойност 46 116 461 лв. Изпълнението на цитираните проекти се очаква да допринесе към междинната цел на индикатор С020 „Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения“.  По обявената в края на 2016 г. процедура, насочена към превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях, през отчетния период са представени две проектни предложения, съответно от Агенция „Пътна инфраструктура“ и Община Луковит. Изпълнението на тези проекти ще окаже принос върху постигането на планираните цели по показател 4.4. „Укрепени свлачища |
| 5 | Подобряване качеството на атмосферния въздух | Към края на 2017 г. по приоритетната ос са сключени/издадени 12 договора/заповеди за предоставяне на БФП на стойност 2 210 977 лв. с бенефициенти ИАОС и общините Асеновград, Враца, Пловдив, Гълъбово, Димитровград, Несебър, Шумен, Монтана, Благоевград, Перник и Варна. Изпълнението на проектите от посочените бенефициенти частично ще допринесе за постигането етапната цел на финансовия индикатор по оста.  Положително влияние върху етапната цел на индикатор 5.5 “Подадени проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 /NOx“, се очаква да има процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ с предвиден ресурс от 111 348 825 лв.  Забавянето на подготовката на процедурата се дължи на факта, че тя беше обвързана с изпълнението на Общо предварително условие (ОПУ) № 7 (потвърдено с официално писмо на ЕК на 26.07.2017г.) и определянето на базова и целева стойност на индикаторите за резултат по приоритетната ос.  Целта на процедурата е подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) и превишенията на нормите за съдържание на азотни оксиди (NOx) на територията на конкретни общини. Планираните резулати ще се постигнат посредством изпълнението на инвестиционни мерки, насочени към основните източници на замърсяване – битовото отопление и обществения градски транспорт. |
| 6 | Техническа помощ | В рамките на приоритетната ос са одобрени за финансиране 7 бюджетни линии на обща стойност 28 950 256,79 лв., с бенефициент ГД ОПОС.  По обявената през 2015 г. процедура „Техническа помощ за Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ са издадени 6 бр. ЗБФП на стойност 26 671 256,79 лв.  През 2017 г. е обявена процедура „Техническа помощ за управление и изпълнение на оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г.“. В рамките на процедурата е издадена 1 бр. ЗБФП на стойност 2 279 000 лв., които са насочени към провеждането на инициативи, дейности и мерки за информация и публичност през 2017 г. и 2018 г., в съответствие с Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г. Бюджетната линия стартира през месец ноември 2017 г. и към момента е в начален етап.  През 2017 г. приключи изпълнението на 3 бюджетни линии в резултат, на които е осигурена подкрепа за управлението и изпълнението на ОПОС, повишено е нивото на обществена осведоменост за програмата и за приноса на ЕСИФ през 2016 г., осигурена е подкрепа за изпълнение на дейности от плана за действие по приоритетна ос 5, разработен във връзка с ОПУ 7 , както и на план за оценка на програмата.  Бюджетните линии, които се изпълняват през 2017 г., са насочени към осигуряване на подкрепа за управлението, мониторинга, контрола, изграждане на административния капацитет на УО и на бенефициентите, както й на необходимата материална база и техническо оборудване. Към момента УО отчита съществено положително влияние за осъществяване на стратегическите цели по оста.  Напредъкът по изпълнението на целевите стойности по показателите ще бъде докладван към края на програмния цикъл, с цел постигане на всеобхватност на реализирания прогрес по всички бюджетни линии. |

## Общи и специфични за програмата показатели (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

**Приоритетни оси, различни от техническа помощ**

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 1 - Води |
| Инвестиционен приоритет | 6ii - Инвестиции във водния сектор за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания. |

Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР)

| **(1)** | **ID** | **Показател** | **Мерна единица** | **Категория региони** | **Целева стойност (2023 г.) — общо** | **Целева стойност (2023 г.) — мъже** | **Целева стойност (2023 г.) — жени** | **2017 Общо** | **2017 Мъже** | **2017 Жени** | **Забележки** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване | лица |  | 220 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO18 | Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване | лица |  | 220 000,00 |  |  | 238 113 |  |  |  |
| F | CO19 | Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води | еквивалент жители |  | 1 473 384,00 |  |  | 16 317 |  |  |  |
| S | CO19 | Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води | еквивалент жители |  | 1 473 384,00 |  |  | 795 324 |  |  |  |
| F | 1.4 | Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ | Брой |  | 16,00 |  |  | 1 |  |  |  |
| S | 1.4 | Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ | Брой |  | 16,00 |  |  | 15 |  |  |  |
| F | 1.5 | Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи | Брой |  | 18,00 |  |  | 8 |  |  |  |
| S | 1.5 | Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи | Брой |  | 18,00 |  |  | 15 |  |  |  |

(1) S=Избрани операции, F=Изцяло изпълнени операции

| **(1)** | **ID** | **Показател** | **2016 Общо** | **2016 Мъже** | **2016 Жени** | **2015 Общо** | **2015 Мъже** | **2015 Жени** | **2014 Общо** | **2014 Мъже** | **2014 Жени** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO18 | Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване | 225 015,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO19 | Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO19 | Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води | 562 863,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 1.4 | Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 1.4 | Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 1.5 | Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 1.5 | Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 1 - Води |
| Инвестиционен приоритет | 6ii - Инвестиции във водния сектор за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания. |
| Специфична цел | 1 - Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси |

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | Мерна единица | Категория региони | Базова стойност | Базова година | Целева стойност  2023 г. | 2017  Общо | 2017 Качествена | Забележки  . |
| 1.1 | Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство | Eкв.ж |  | 196 271,00 | 2013 | 1 669 655,00 | **0** |  | Постигнатият напредък по изпълнението на показателя се докладва през 2019 г. , 2021 г. и 2023 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | 2016 Общо | 2016 Качествена | 2015 Общо | 2015 Качествена | 2014 Общо | 2014 Качествена |
| 1.1 | Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 1 - Води |
| Инвестиционен приоритет | 6ii - Инвестиции във водния сектор за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания. |
| Специфична цел | 2 - Подобряване оценката на състоянието на водите |

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | Мерна единица | Категория региони | Базова стойност | Базова година | Целева стойност 2023 г. | 2017 Общо | 2017 Качествена | Забележки |
| 1.2 | Водни тела с подобрен мониторинг на количественото състояние | Брой |  | 90,00 | 2013 | 140,00 | 0 |  | Постигнатият напредък по изпълнението на показателя се докладва през 2019 г., 2021 г. и 2023 г. |
| 1.3 | Водни тела с подобрен мониторинг на химичното състояние | Брой |  | 153,00 | 2013 | 173,00 | 0 |  | Постигнатият напредък по изпълнението на показателя се докладва през 2019 г., 2021 г. и 2023 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | 2016 Общо | 2016 Качествена | 2015 Общо | 2015 Качествена | 2014 Общо | 2014 Качествена |
| 1.2 | Водни тела с подобрен мониторинг на количественото състояние | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.3 | Водни тела с подобрен мониторинг на химичното състояние | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 2 - Отпадъци |
| Инвестиционен приоритет | 6a - Инвестиции в сектора на отпадъците за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания |

Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР)

| **(1)** | **ID** | **Показател** | **Мерна единица** | **Категория региони** | **Целева стойност (2023 г.) — общо** | **Целева стойност (2023 г.) — мъже** | **Целева стойност (2023 г.) — жени** | **2017 Общо** | **2017 Мъже** | **2017 Жени** | **Забележки** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO17 | Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци | тона/година | По-слабо развити региони | 105 000,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | CO17 | Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци | тона/година | По-слабо развити региони | 105 000,00 |  |  | 17 336 |  |  |  |
| F | 2.2 | Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия) | тона/година | По-слабо развити региони | 180 000,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | 2.2 | Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия) | тона/година | По-слабо развити региони | 180 000,00 |  |  | 0 |  |  |  |

(1) S=Избрани операции, F=Изцяло изпълнени операции

| **(1)** | **ID** | **Показател** | **2016 Общо** | **2016 Мъже** | **2016 Жени** | **2015 Общо** | **2015 Мъже** | **2015 Жени** | **2014 Общо** | **2014 Мъже** | **2014 Жени** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO17 | Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO17 | Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2 | Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2 | Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 2 - Отпадъци |
| Инвестиционен приоритет | 6a - Инвестиции в сектора на отпадъците за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания |
| Специфична цел | 1 - Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци |

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | Мерна единица | Категория региони | Базова стойност | Базова година | Целева стойност 2023 г. | 2017 Общо | 2017 Качествена | Забележки |
| 2.1 | Количество на депонираните битови отпадъци | тонове | По-слабо развити региони | 2 323 000,00 | 2012 | 2 038 000,00 |  |  | Постигнатият напредък по изпълнението на показателя се докладва през 2019 г., 2021 г. и 2023 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | 2016 Общо | 2016 Качествена | 2015 Общо | 2015 Качествена | 2014 Общо | 2014 Качествена |
| 2.1 | Количество на депонираните битови отпадъци | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 3 - Натура 2000 и биоразнообразие |
| Инвестиционен приоритет | 6d - Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите и насърчаване на екосистемните услуги, включително чрез „Натура 2000“ и екологосъобразните инфраструктури |

Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР)

| **(1)** | **ID** | **Показател** | **Мерна единица** | **Категория региони** | **Целева стойност (2023 г.) — общо** | **Целева стойност (2023 г.) — мъже** | **Целева стойност (2023 г.) — жени** | **2017 Общо** | **2017 Мъже** | **2017 Жени** | **Забележки** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | хектари | По-слабо развити региони | 1 565 668,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | CO23 | Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | хектари | По-слабо развити региони | 1 565 668,00 |  |  | 247 723,96 |  |  |  |
| F | 3.4 | Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | хектари | По-слабо развити региони | 2 878 749,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | 3.4 | Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | хектари | По-слабо развити региони | 2 878 749,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| F | 3.5 | Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море | брой | По-слабо развити региони | 17,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | 3.5 | Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море | брой | По-слабо развити региони | 17,00 |  |  | 17 |  |  |  |
| F | 3.6 | Проведени национални информационни кампании | брой | По-слабо развити региони | 3,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | 3.6 | Проведени национални информационни кампании | брой | По-слабо развити региони | 3,00 |  |  | 3 |  |  |  |
| F | 3.7 | Площ от територията на мрежата Натура 2000 с изградена управленска структура | хектари | По-слабо развити региони | 4 104 320,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | 3.7 | Площ от територията на мрежата Натура 2000 с изградена управленска структура | хектари | По-слабо развити региони | 4 104 320,00 |  |  | 0 |  |  |  |

(1) S=Избрани операции, F=Изцяло изпълнени операции

| **(1)** | **ID** | **Показател** | **2016 Общо** | **2016 Мъже** | **2016 Жени** | **2015 Общо** | **2015 Мъже** | **2015 Жени** | **2014 Общо** | **2014 Мъже** | **2014 Жени** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO23 | Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.4 | Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.4 | Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.5 | Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.5 | Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.6 | Проведени национални информационни кампании | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.6 | Проведени национални информационни кампании | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.7 | Площ от територията на мрежата Натура 2000 с изградена управленска структура | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.7 | Площ от територията на мрежата Натура 2000 с изградена управленска структура | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 3 - Натура 2000 и биоразнообразие |
| Инвестиционен приоритет | 6d - Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите и насърчаване на екосистемните услуги, включително чрез „Натура 2000“ и екологосъобразните инфраструктури |
| Специфична цел | 1 - Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 |

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | Мерна единица | Категория региони | Базова стойност | Базова година | Целева стойност 2023 г. | 2017 Общо | 2017 Качествена | Забележки |
| 3.1 | Видове с подобрено природозащитно състояние | % | По-слабо развити региони | 48,36% от видовете са в благоприятно състояние към 2013 г. | 2013 | 49,18 % с подобрени или запазени благоприятни оценки на природозащитното състояние към 2020 г. | 0 |  | Постигнатият напредък по изпълнението на показателя се докладва през 2019 г. , 2021 г. и 2023 г. |
| 3.2 | Видове птици с подобрено състояние | % | По-слабо развити региони | 82,50% от птиците са в благоприятно състояние към 2013 г. | 2013 | 83,33% от птиците са с подобрено или запазено сигурно състояние към 2020 г. | 0 |  | Постигнатият напредък по изпълнението на показателя се докладва през 2019 г. , 2021 г. и 2023 г. |
| 3.3 | Местообитания с подобрено природозащитно състояние | % | По-слабо развити региони | 5,56% от местообитанията са в благоприятно състояние към 2013 г. | 2013 | 7,78% с подобрени или запазени благоприятни оценки на природозащитното състояние към 2020 г. | 0 |  | Постигнатият напредък по изпълнението на показателя се докладва през 2019 г. , 2021 г. и 2023 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | 2016 Общо | 2016 Качествена | 2015 Общо | 2015 Качествена | 2014 Общо | 2014 Качествена |
| 3.1 | Видове с подобрено природозащитно състояние |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.2 | Видове птици с подобрено състояние |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.3 | Местообитания с подобрено природозащитно състояние |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища |
| Инвестиционен приоритет | 5ii - Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия |

Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР)

| **(1)** | **ID** | **Показател** | **Мерна единица** | **Категория региони** | **Целева стойност (2023 г.) — общо** | **Целева стойност (2023 г.) — мъже** | **Целева стойност (2023 г.) — жени** | **2017 Общо** | **2017 Мъже** | **2017 Жени** | **Забележки** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения | лица |  | 2 750 000,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | CO20 | Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения | лица |  | 2 750 000,00 |  |  | 1 391 114 |  |  |  |
| F | 4.3 | Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения | брой |  | 6,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | 4.3 | Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения | брой |  | 6,00 |  |  | 6 |  |  |  |
| F | 4.4 | Укрепени свлачища | хектара |  | 80,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | 4.4 | Укрепени свлачища | хектара |  | 80,00 |  |  | 0 |  |  |  |

(1) S=Избрани операции, F=Изцяло изпълнени операции

| **(1)** | **ID** | **Показател** | **2016 Общо** | **2016 Мъже** | **2016 Жени** | **2015 Общо** | **2015 Мъже** | **2015 Жени** | **2014 Общо** | **2014 Мъже** | **2014 Жени** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO20 | Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения | 1 391 114,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.3 | Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.3 | Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.4 | Укрепени свлачища | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.4 | Укрепени свлачища | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища |
| Инвестиционен приоритет | 5ii - Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия |
| Специфична цел | 1 - Повишаване защитата и готовността за адекватна реакция на населението при наводнения |

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | Мерна единица | Категория региони | Базова стойност | Базова година | Целева стойност 2023 г. | 2017 Общо | 2017 Качествена | Забележки |
| 4.1 | Райони със значителен потенциален риск от наводнения, в които населението няма готовност за адекватна реакция при наводнения | Брой |  | 116,00 | 2013 | 26,00 |  |  | Постигнатият напредък по изпълнението на показателя се докладва през 2019 г. , 2021 г. и 2023 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | 2016 Общо | 2016 Качествена | 2015 Общо | 2015 Качествена | 2014 Общо | 2014 Качествена |
| 4.1 | Райони със значителен потенциален риск от наводнения, в които населението няма готовност за адекватна реакция при наводнения | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища |
| Инвестиционен приоритет | 5ii - Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия |
| Специфична цел | 2 - Повишаване защитата на населението от свлачищни процеси |

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | Мерна единица | Категория региони | Базова стойност | Базова година | Целева стойност 2023 г. | 2017 Общо | 2017 Качествена | Забележки |
| 4.2 | Население в риск от свлачища | Лица |  | 520 000,00 | 2012 | 460 000,00 | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | 2016 Общо | 2016 Качествена | 2015 Общо | 2015 Качествена | 2014 Общо | 2014 Качествена |
| 4.2 | Население в риск от свлачища | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 5 - Подобряване качеството на атмосферния въздух |
| Инвестиционен приоритет | 6iv - Предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване |

Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР)

| **(1)** | **ID** | **Показател** | **Мерна единица** | **Категория региони** | **Целева стойност (2023 г.) — общо** | **Целева стойност (2023 г.) — мъже** | **Целева стойност (2023 г.) — жени** | **2017 Общо** | **2017 Мъже** | **2017 Жени** | **Забележки** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 5.3 | Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx | Лица |  | 1 300 000,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | 5.3 | Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx | Лица |  | 1 300 000,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| F | 5.4 | Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx | Брой |  | 5,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | 5.4 | Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx | Брой |  | 5,00 |  |  | 0 |  |  |  |

(1) S=Избрани операции, F=Изцяло изпълнени операции

| **(1)** | **ID** | **Показател** | **2016 Общо** | **2016 Мъже** | **2016 Жени** | **2015 Общо** | **2015 Мъже** | **2015 Жени** | **2014 Общо** | **2014 Мъже** | **2014 Жени** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 5.3 | Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.3 | Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 5.4 | Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.4 | Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 5 - Подобряване качеството на атмосферния въздух |
| Инвестиционен приоритет | 6iv - Предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване |
| Специфична цел | 1 - Намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване количествата на ФПЧ10 /NOx |

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | Мерна единица | Категория региони | Базова стойност | Базова година | Целева стойност 2023 г. | 2017 Общо | 2017 Качествена | Забележки |
| 5.1 | Количество на ФПЧ10 | тона/година |  | Базовата стойност ще се определи до края на 2016 г. в изпълнение на план за действие |  | Намаление спрямо базовата стойност |  |  | Формулировката към базовите и целевите стойности на двата индикатора за резултат е в съответствие с текста на ПО 5 на ОПОС 2014-2020 г. В резултат от изпълнено Общo предварително условиe № 7 (получено официално потвърждение на ЕК за приключването му на 26.07.2017г.), тези стойности са установени и следва да бъдат отразени в програмата при следващото й изменение. |
| 5.2 | Количество на NOx | тона/година |  | Базовата стойност ще се определи до края на 2016 г. в изпълнение на план за действие |  | Намаление спрямо базовата стойност |  |  | Формулировката към базовите и целевите стойности на двата индикатора за резултат е в съответствие с текста на ПО 5 на ОПОС 2014-2020 г. В резултат от изпълнено Общo предварително условиe № 7 (получено официално потвърждение на ЕК за приключването му на 26.07.2017г.), тези стойности са установени и следва да бъдат отразени в програмата при следващото й изменение. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | 2016 Общо | 2016 Качествена | 2015 Общо | 2015 Качествена | 2014 Общо | 2014 Качествена |
| 5.1 | Количество на ФПЧ10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5.2 | Количество на NOx |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

**Приоритетни оси за техническа помощ**

Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР)

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 6 - Техническа помощ |

| **(1)** | **ID** | **Показател** | **Мерна единица** | **Категория региони** | **Целева стойност (2023 г.) — общо** | **Целева стойност (2023 г.) — мъже** | **Целева стойност (2023 г.) — жени** | **2017**  **Общо** | **2017 Мъже** | **2017**  **Жени** | **Забележки** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 6.10 | Обучени служители на бенефициентите | Брой |  | 1 400,00 |  |  | 0 |  |  | Постигнатият напредък по изпълнението на показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии. |
| S | 6.10 | Обучени служители на бенефициентите | Брой |  | 1 400,00 |  |  | 240 |  |  |  |
| F | 6.11 | Обучения за служители на бенефициентите | Брой |  | 40,00 |  |  | 0 |  |  | Постигнатият напредък по изпълнението на показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии. |
| S | 6.11 | Обучения за служители на бенефициентите | Брой |  | 40,00 |  |  | 23 |  |  |  |
| F | 6.5 | Обучени служители на УО | Брой |  | 123,00 |  |  | 0 |  |  | Постигнатият напредък по изпълнението на показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии. |
| S | 6.5 | Обучени служители на УО | Брой |  | 123,00 |  |  | 123 |  |  |  |
| F | 6.6 | Обучения за служители на УО | Брой |  | 24,00 |  |  | 0 |  |  | Постигнатият напредък по изпълнението на показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии. |
| S | 6.6 | Обучения за служители на УО | Брой |  | 24,00 |  |  | 4 |  |  |  |
| F | 6.7 | Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП. | Брой |  | 123,00 |  |  | 0 |  |  | Постигнатият напредък по изпълнението на показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии. |
| S | 6.7 | Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП. | Брой |  | 123,00 |  |  | 123 |  |  |  |
| F | 6.8 | Извършени оценки по програмата | Брой |  | 5,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | 6.8 | Извършени оценки по програмата | Брой |  | 5,00 |  |  | 1 |  |  |  |
| F | 6.9 | Информационни кампании | Брой |  | 7,00 |  |  | 1 |  |  |  |
| S | 6.9 | Информационни кампании | Брой |  | 7,00 |  |  | 3 |  |  |  |

(1) S=Избрани операции, F=Изцяло изпълнени операции

| **(1)** | **ID** | **Показател** | **2016 Общо** | **2016 Мъже** | **2016 Жени** | **2015 Общо** | **2015 Мъже** | **2015 Жени** | **2014 Общо** | **2014 Мъже** | **2014 Жени** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 6.10 | Обучени служители на бенефициентите | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.10 | Обучени служители на бенефициентите | 240,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 6.11 | Обучения за служители на бенефициентите | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.11 | Обучения за служители на бенефициентите | 23,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 6.5 | Обучени служители на УО | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.5 | Обучени служители на УО | 123,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 6.6 | Обучения за служители на УО | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.6 | Обучения за служители на УО | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 6.7 | Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП. | 0,00 |  |  | 120,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.7 | Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП. | 123,00 |  |  | 123,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 6.8 | Извършени оценки по програмата | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.8 | Извършени оценки по програмата | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 6.9 | Информационни кампании | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.9 | Информационни кампании | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 6 - Техническа помощ |
| Специфична цел | 1 - Укрепване на административния капацитет на отговорните структури с цел ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПОС. |

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | Мерна единица | Категория региони | Базова стойност | Базова година | Целева стойност 2023 г. | 2017 Общо | 2017 Качествена | Забележки |
| 6.1 | Средно време за одобряване на проектно предложение | Брой дни |  | 155,00 | 2013 | 147,00 | - |  | Постигнатият напредък по изпълнението на показателя се докладва през 2019 г. , 2021 г. и 2023 г. |
| 6.2 | Средно време за верификация на искане за средства | Брой дни |  | 90,00 | 2013 | 85,00 | - |  | Постигнатият напредък по изпълнението на показателя се докладва през 2019 г. , 2021 г. и 2023 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | 2016 Общо | 2016 Качествена | 2015 Общо | 2015 Качествена | 2014 Общо | 2014 Качествена |
| 6.1 | Средно време за одобряване на проектно предложение | 61,00 |  | 90,00 |  | 0,00 |  |
| 6.2 | Средно време за верификация на искане за средства | 10,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 6 - Техническа помощ |
| Специфична цел | 2 - Повишаване на осведомеността сред широката общественост за програмата и за приноса на ЕСИФ и осигуряване на прозрачност и информация от практическо значение за всички идентифицирани целеви групи. |

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | Мерна единица | Категория региони | Базова стойност | Базова година | Целева стойност 2023 г. | 2017 Общо | 2017 Качествена | Забележки |
| 6.3 | Ниво на обществена осведоменост за ОПОС | % |  | 40,00 | 2014 | 60,00 | - |  | Постигнатият напредък по изпълнението на показателя се докладва през 2019 г. , 2021 г. и 2023 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | 2016 Общо | 2016 Качествена | 2015 Общо | 2015 Качествена | 2014 Общо | 2014 Качествена |
| 6.3 | Ниво на обществена осведоменост за ОПОС | 45,70 |  | 41,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 6 - Техническа помощ |
| Специфична цел | 3 - Укрепване капацитета на бенефициентите на ОПОС за успешно реализиране на проекти по програмата. |

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | Мерна единица | Категория региони | Базова стойност | Базова година | Целева стойност 2023 г. | 2017 Общо | 2017 Качествена | Забележки |
| 6.4 | Степен на удовлетвореност на бенефициентите от мерки по техническа помощ и проведениобучения | % |  | 35,00 | 2013 | 60,00 | - |  | Постигнатият напредък по изпълнението на показателя се докладва през 2019 г. , 2021 г. и 2023 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Показател | 2016 Общо | 2016 Качествена | 2015 Общо | 2015 Качествена | 2014 Общо | 2014 Качествена |
| 6.4 | Степен на удовлетвореност на бенефициентите от мерки по техническа помощ и проведениобучения | 48,92 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

Таблица 3Б: Брой предприятия, подкрепени от мрежата за многостранна подкрепа за същите предприятия на оперативната програма

**(неприложимо)**

|  |  |
| --- | --- |
| Показател | Брой предприятия, подкрепени от мрежата за многостранна подкрепа на ОП |

**Таблица 5: Информация относно етапните цели и целевите стойности, определени в рамката на изпълнението**

| **Приоритетна ос** | **Вид показател** | **Ид. №** | **Показател** | **Мерна единица** | **Фонд** | **Категория регион** | **2017 Общо, кумулативно** | **2017 Мъже, кумулативно** | **2017 Жени, кумулативно** | **2017 Общо за годината** | **2017 Общо за годината, мъже** | **2017 Общо за годината, жени** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Кохезионен фонд (КФ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | O | CO18 | Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване | Persons | Кохезионен фонд (КФ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | O | CO19 | Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води | Population equivalent | Кохезионен фонд (КФ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | O | 1.5 | Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи | Брой | Кохезионен фонд (КФ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони |  |  |  |  |  |  |
| 2 | I | 2.3 | Подписан договор за БФП за един голям проект | Брой | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони |  |  |  |  |  |  |
| 2 | O | CO17 | Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци | Tonnes/year | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони |  |  |  |  |  |  |
| 2 | O | 2.2 | Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия) | тона/година | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони |  |  |  |  |  |  |
| 3 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони |  |  |  |  |  |  |
| 3 | I | 3.8 | Видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | Брой | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони |  |  |  |  |  |  |
| 3 | O | CO23 | Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | Hectares | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони |  |  |  |  |  |  |
| 3 | O | 3.4 | Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | хектари | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони |  |  |  |  |  |  |
| 3 | O | 3.6 | Проведени национални информационни кампании | брой | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони |  |  |  |  |  |  |
| 4 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Кохезионен фонд (КФ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | O | CO20 | Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения | Persons | Кохезионен фонд (КФ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | O | 4.4 | Укрепени свлачища | хектара | Кохезионен фонд (КФ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Кохезионен фонд (КФ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | I | 5.5 | Подадени проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx | Брой | Кохезионен фонд (КФ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | O | 5.4 | Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx | Брой | Кохезионен фонд (КФ) |  |  |  |  |  |  |  |

| **Приоритетна ос** | **Вид показател** | **Ид. №** | **Показател** | **Мерна единица** | **Фонд** | **Категория регион** | **2016 Общо, кумулативно** | **2015 Общо, кумулативно** | **2014 Общо, кумулативно** | **Забележки** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Кохезионен фонд (КФ) |  |  |  |  |  |
| 1 | O | CO18 | Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване | Persons | Кохезионен фонд (КФ) |  |  |  |  |  |
| 1 | O | CO19 | Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води | Population equivalent | Кохезионен фонд (КФ) |  |  |  |  |  |
| 1 | O | 1.5 | Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи | Брой | Кохезионен фонд (КФ) |  |  |  |  |  |
| 2 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони |  |  |  |  |
| 2 | I | 2.3 | Подписан договор за БФП за един голям проект | Брой | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони |  |  |  |  |
| 2 | O | CO17 | Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци | Tonnes/year | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони |  |  |  |  |
| 2 | O | 2.2 | Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия) | тона/година | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони |  |  |  |  |
| 3 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони |  |  |  |  |
| 3 | I | 3.8 | Видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | Брой | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони |  |  |  |  |
| 3 | O | CO23 | Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | Hectares | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони |  |  |  |  |
| 3 | O | 3.4 | Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | хектари | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони |  |  |  |  |
| 3 | O | 3.6 | Проведени национални информационни кампании | брой | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони |  |  |  |  |
| 4 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Кохезионен фонд (КФ) |  |  |  |  |  |
| 4 | O | CO20 | Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения | Persons | Кохезионен фонд (КФ) |  |  |  |  |  |
| 4 | O | 4.4 | Укрепени свлачища | хектара | Кохезионен фонд (КФ) |  |  |  |  |  |
| 5 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Кохезионен фонд (КФ) |  |  |  |  |  |
| 5 | I | 5.5 | Подадени проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx | Брой | Кохезионен фонд (КФ) |  |  |  |  |  |
| 5 | O | 5.4 | Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx | Брой | Кохезионен фонд (КФ) |  |  |  |  |  |

| **Приоритетна ос** | **Вид показател** | **Ид. №** | **Показател** | **Мерна единица** | **Фонд** | **Категория регион** | **Етапна цел за 2018 г. – общо** | **Етапна цел за 2018 г. – мъже** | **Етапна цел за 2018 г. – жени** | **Крайна цел (2023 г.) – общо** | **Крайна цел (2023 г.) – мъже** | **Крайна цел (2023 г.) – жени** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Кохезионен фонд (КФ) |  | 169 764 705,88 |  |  | 1 196 318 599,00 |  |  |
| 1 | O | CO18 | Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване | Persons | Кохезионен фонд (КФ) |  | 89 000 |  |  | 220 000,00 |  |  |
| 1 | O | CO19 | Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води | Population equivalent | Кохезионен фонд (КФ) |  | 100 000 |  |  | 1 473 384,00 |  |  |
| 1 | O | 1.5 | Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи | Брой | Кохезионен фонд (КФ) |  | 10 |  |  | 18,00 |  |  |
| 2 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 20 144 907,00 |  |  | 287 784 390,00 |  |  |
| 2 | I | 2.3 | Подписан договор за БФП за един голям проект | Брой | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 1 |  |  | 1,00 |  |  |
| 2 | O | CO17 | Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци | Tonnes/year | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 20 000 |  |  | 105 000,00 |  |  |
| 2 | O | 2.2 | Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия) | тона/година | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 0 |  |  | 180 000,00 |  |  |
| 3 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 7 097 300,00 |  |  | 101 390 000,00 |  |  |
| 3 | I | 3.8 | Видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | Брой | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 1 |  |  | 1,00 |  |  |
| 3 | O | CO23 | Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | Hectares | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 282 135 |  |  | 1 565 668,00 |  |  |
| 3 | O | 3.4 | Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | хектари | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 0 |  |  | 2 878 749,00 |  |  |
| 3 | O | 3.6 | Проведени национални информационни кампании | брой | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 1 |  |  | 3,00 |  |  |
| 4 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Кохезионен фонд (КФ) |  | 4 500 000 |  |  | 78 528 323,00 |  |  |
| 4 | O | CO20 | Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения | Persons | Кохезионен фонд (КФ) |  | 1 300 000 |  |  | 2 750 000,00 |  |  |
| 4 | O | 4.4 | Укрепени свлачища | хектара | Кохезионен фонд (КФ) |  | 2 |  |  | 80,00 |  |  |
| 5 | F | 7 | Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган | Евро | Кохезионен фонд (КФ) |  | 4 117 647,00 |  |  | 58 823 530,00 |  |  |
| 5 | I | 5.5 | Подадени проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx | Брой | Кохезионен фонд (КФ) |  | 2 |  |  | 5,00 |  |  |
| 5 | O | 5.4 | Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx | Брой | Кохезионен фонд (КФ) |  | 0 |  |  | 5,00 |  |  |

## 3.4 Финансови данни (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Таблица 6: Финансова информация на ниво приоритетна ос и програма

(съгласно посоченото в таблица 1 от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1011/2014 на Комисията (образец за предаване на финансови данни))

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритетна ос** | **Фонд** | **Категория региони** | **Основа за изчисляване** | **Общо за фонда** | **Процент на съфинансиране** | **Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа** | **Дял от общия размер на отпуснатите средства, покрит с избраните операции** | **Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа** | **Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган.** | **Дял от общия размер на отпуснатите средства, покрит с допустимите разходи, декларирани от бенефициерите** | **Брой на избраните операции** |
| 1 | Кохезионен фонд (КФ) |  | Общо | 1 196 318 599,00 | 85,00 | 321 488 548,59 | 26,87% | 321 488 548,59 | 66 882 207,77 | 5,59% | 22 |
| 2 | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | Общо | 287 784 390,00 | 85,00 | 47 790 907,60 | 16,61% | 47 790 907,60 | 6 701 960,50 | 2,33% | 7 |
| 3 | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | Общо | 101 390 000,00 | 85,00 | 17 965 463,26 | 17,72% | 17 965 463,26 | 464 536,40 | 0,46% | 4 |
| 4 | Кохезионен фонд (КФ) |  | Общо | 78 528 323,00 | 85,00 | 23 578 972,07 | 30,03% | 23 578 972,07 | 11 657,45 | 0,01% | 2 |
| 5 | Кохезионен фонд (КФ) |  | Общо | 58 823 530,00 | 85,00 | 1 130 454,80 | 1,92% | 1 130 454,80 | 376 342,65 | 0,64% | 12 |
| 6 | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | Общо | 47 536 503,00 | 85,00 | 14 802 031,26 | 31,14% | 14 802 031,26 | 6 193 838,28 | 13,03% | 7 |
| **Общо** | **Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)** | **По-слабо развити региони** |  | **436 710 893,00** | **85,00** | **80 558 402,12** | **18,45%** | **80 558 402,12** | **13 360 335,18** | **3,06%** | **18** |
| **Общо** | **Кохезионен фонд (КФ)** |  |  | **1 333 670 452,00** | **85,00** | **346 197 975,46** | **25,96%** | **346 197 975,46** | **67 270 207,87** | **5,04%** | **36** |
| **Общ брой** |  |  |  | **1 770 381 345,00** | **85,00** | **426 756 377,58** | **24,11%** | **426 756 377,58** | **80 630 543,05** | **4,55%** | **54** |

Таблица 7: Разпределение на кумулативните финансови данни по комбинация от категории интервенции за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд (член 112, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 5 от Регламент (ЕС) № 1304/2013)

| **Приоритетна ос** | **Характеристики на разходите** | | **Категоризация съобразно измеренията** | | | | | | | | **Финансови данни** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Фонд** | **Категория региони** | **Област на интервенция** | **Форма на финансиране** | **Териториално измерение** | **Териториален механизъм за изпълнение** | **Измерение, свързано с тематичната цел** | **Вторична тема ЕСФ** | **Икономическо измерение** | **Измерение, свързано с местоположението** | **Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа** | **Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа** | **Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган** | **Брой на избраните операции** |
| 1 | Кохезионен фонд (КФ) |  | 020 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 11 | BG | 77 036 848,90 | 77 036 848,90 | 6 002 515,43 | 10 |
| 1 | Кохезионен фонд (КФ) |  | 021 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 11 | BG | 23 452 214,39 | 23 452 214,39 | 981 955,76 | 5 |
| 1 | Кохезионен фонд (КФ) |  | 022 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 11 | BG | 211 631 898,05 | 211 631 898,05 | 58 775 602,99 | 17 |
| 1 | Кохезионен фонд (КФ) |  | 023 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 22 | BG | 9 367 587,25 | 9 367 587,25 | 1 122 133,59 | 6 |
| 2 | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 017 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 11 | BG | 47 790 907,60 | 47 790 907,60 | 6 701 960,50 | 7 |
| 2 | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 018 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 11 | BG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 023 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 22 | BG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 085 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 22 | BG | 9 265 842,12 | 9 265 842,12 | 35 854,73 | 1 |
| 3 | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 086 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 22 | BG | 8 699 621,14 | 8 699 621,14 | 428 681,67 | 3 |
| 4 | Кохезионен фонд (КФ) |  | 087 | 01 | 07 | 07 | 05 |  | 22 | BG | 23 578 972,07 | 23 578 972,07 | 11 657,45 | 2 |
| 5 | Кохезионен фонд (КФ) |  | 083 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 22 | BG | 1 130 454,80 | 1 130 454,80 | 376 342,65 | 12 |
| 6 | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | BG | 10 776 193,00 | 10 776 193,00 | 5 270 975,99 | 3 |
| 6 | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | BG | 2 338 902,28 | 2 338 902,28 | 477 506,40 | 2 |
| 6 | Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) | По-слабо развити региони | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | BG | 1 686 935,98 | 1 686 935,98 | 445 355,89 | 2 |

Таблица 8: Използване на кръстосано финансиране

**(неприложимо)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Използване на кръстосано финансиране** | **Приоритетна ос** | **Размерът на подкрепата от ЕС, която се предвижда да бъде използвана за кръстосано финансиране въз основа на избраните операции (в евро)** | **Дял на общия размер на финансовите средства по приоритетната ос (%) (3/общия размер на финансовите средства по приоритетната ос \* 100).** | **Допустимите разходи, използвани в рамките на кръстосаното финансиране, декларирани от бенефициера пред управляващия орган (в евро)** | **Дял на общия размер на финансовите средства по приоритетната ос (%) (5/общия размер на финансовите средства по приоритетната ос \* 100).** |

Таблица 9: Разходи за операции извън програмния район (ЕФРР и Кохезионния фонд по целта „Инвестиции за растеж и работни места“)

**(неприложимо)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Приоритетна ос** | **Размерът на подкрепата, предвидена да бъде използвана за операции извън програмния район, въз основа на избраните операции (в евро)** | **Дял на общия размер на финансовите средства по приоритетната ос (%) (3/общия размер на финансовите средства по приоритетната ос \* 100).** | **Допустимите разходи, извършени при операции извън програмния район, декларирани от бенефициера пред управляващия орган (в евро)** | **Дял на общия размер на финансовите средства по приоритетната ос (%) (5/общия размер на финансовите средства по приоритетната ос \* 100).** |

Таблица 10: Разходи, извършени извън Съюза (ЕСФ)

**(неприложимо)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размерът на разходите, които се предвижда да бъдат направени извън Съюза по тематични цели 8 и 10 въз основа на избраните операции (в евро) | Дял на общия размер на отпуснатите средства (от Съюза и като национален принос) за програмата по ЕСФ или частта по ЕСФ от програма, финансирана от няколко фонда (%) (1/общия размер на отпуснатите средства (от Съюза и като национален принос) за програмата по ЕСФ или частта по ЕСФ от програма, финансирана от няколко фонда\*100) | Допустимите разходи, направени извън Съюза, декларирани от бенефициера пред управляващия орган (в евро) | Дял на общия размер на отпуснатите средства (от Съюза и като национален принос) за програмата по ЕСФ или частта по ЕСФ от програма, финансирана от няколко фонда (%) (3/общия размер на отпуснатите средства (от Съюза и като национален принос) за програмата по ЕСФ или частта по ЕСФ от програма, финансирана от няколко фонда\*100) |
|  |  |  |  |

# ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКИТЕ

Обобщение на констатациите от всички оценки на програмата, представени през предходната финансова година, с посочване на наименованието и референтния период на използваните доклади за оценка

|  |
| --- |
| Първата оценка за изпълнение на ОПОС 2014 – 2020 г. е планирана за 2019 г., поради което през 2017 г. не са извършвани оценки на програмата. Планът за оценка е одобрен от Комитета за наблюдение на програмата през м. юни 2016 г. Основната му цел е да обезпечи ефективното планиране и извършване на качествени оценки през програмния период, както и целесъобразното използване на резултатите от извършените оценки от страна на УО за подобряване качеството на изпълнение на ОПОС 2014-2020 г.  Съгласно Плана за оценки на ОПОС 2014-2020 г. е предвидено извършването на следните оценки:  1.Оценка на ефективността и ефикасността на изпълнението на приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух” на ОПОС 2014-2020 г.  2.Оценка на напредъка по изпълнението на приоритетни оси 1, 2, 3, 4 и 6 на ОПОС 2014-2020 г.  3.Оценка на въздействието на ОПОС 2014-2020 г. и на приноса на подкрепата от ЕСИФ за постигането на специфичните цели по всеки приоритет.  При необходимост УО може да провежда и допълнителни аd-hoc оценки. |

# ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

**а) Проблеми, свързани с изпълнението на програмата и приетите мерки**

|  |
| --- |
| В хода на изпълнението на програмата, УО на ОПОС отчита затруднения, които оказват негативно влияние при постигане на заложените цели. По – долу са изброени основните проблеми, върху чието разрешаване са съсредоточени усилията на УО, а именно:   * по – късното обявяване на процедури за предоставяне на БФП, поради необходимостта от провеждане на допълнителни консултации с бенефициенти, уточняване обхвата, параметрите, изискванията към проектите, както и приложимия режим на държавни помощи; * хоризонтални проблеми, съпътстващи процеса на оценка на проектни предложения по приоритетна ос 2 „Отпадъци“, са: затруднения при осигуряването на средства за покриване на недопустимите разходи, в т.ч. данък върху добавената стойност (ДДС); непостигане на съгласие между членовете на Регионалните сдружения за управление на отпадъците (РСУО) за разпределение на финансовото участие по проектите; липса на действащо и отговарящо на нормативните изисквания регионално депо за битови отпадъци или договор със собственик на такова; неприключили процедури по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за устройство на територията (ЗУТ); * забавянето в организацията и провеждането от страна на бенефициентите на процедури в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП), водещо да отлагане на изпълнението на проектите, което се отразява на стойността на сертифицираните средства; * отложено стартиране на дейностите по ДБФП, вследствие обжалването на решения за обявяване на обществени поръчки при открити процедури по ЗОП; * друг негативен фактор е забавянето при сформиране на екипите за управление на проектите. |

**б) Оценка на това дали напредъкът в постигане на целевите стойности е достатъчен, за да се гарантира тяхното изпълнение, като се посочват всички предприети или планирани корективни действия, когато е целесъобразно.**

|  |
| --- |
| Въз основа на извършения анализ на изпълнението на програмата през 2017 г., УО на ОПОС предприе активни действия по ускоряване процесите на договаряне на средства и реализация на проектите. За постигане на целите на ОПОС се изпълняват следните мерки:   * Управляващият орган организира периодични консултации с всички потенциални бенефициенти, на които проследява подготовката на проектните предложения, дава допълнителни разяснения, осигурява комуникация и ефективно взаимодействие с други административни структури; * при провеждане на процедури чрез директно предоставяне на БФП по време на оценката се извършва, както предварителен преглед на различни документи, изпращани от кандидатите по електронна поща, така и формален - на представените в ИСУН 2020 ревизии на проектни предложения; * предоставят се методически указания, както и конкретни практически решения при подготовката, разработването и подаването на проектни предложения чрез системата ИСУН 2020. * с цел избягване на забавяне при организиране и провеждане на обществени поръчки, УО на ОПОС публикува на своята интернет страница ръководство: „Обществени поръчки - Ръководство за специалисти относно избягване на най - често допусканите грешки в проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове“. В допълнение, УО на ОПОС е изготвил стандартизирани документи за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнител за ВиК инвестиции, които предстои да бъдат утвърдени; * с цел ускоряване темповете на дейностите по проекти в изпълнение, УО на ОПОС извършва текущи проверки на място, при които се проследява напредъкът по конкретния проект, дават се указания за необходимите превантивни мерки; * провеждането на консултативни срещи с бенефициентите, на които се търсят оптималните решения за възникнали казуси на етапа на физическо изпълнение на проектите, е доказана добра практика в дейността на УО; * УО подпомага бенефициентите при ефективното администриране на проектния цикъл, свързано с подаване и отчитане на разходите в електронната среда ИСУН 2020; * УО на ОПОС организира практически обучения за бенефициентите на програмата. Обученията са насочени към представяне на основните аспекти на управлението и изпълнението на проектите; * редовно се извършва управленски анализ за идентифициране на съществуващите и бъдещите рискове, след обобщаване на резултатите се набелязва план за действие за преодоляване на установените слабости. |

# РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ

**(Изготвя се от отдел ККТП след подготовката на ГДИ за 2017 г.)**

Резюмето за гражданите на съдържанието на годишните и окончателните доклади за изпълнението се публикува и качва като отделен файл под формата на приложение към годишния и окончателния доклад за изпълнението.

Можете да качите/намерите резюмето за гражданите в раздел Обща информация > Документи на програмата SFC2014

# ДОКЛАД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

|  |  |
| --- | --- |
| **I.   Идентификация на програмата и приоритета или мярката, от които се предоставя подкрепа от ЕСИ фондовете (член 46, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)** | |
| 1 | Приоритетни оси или мерки в подкрепа на финансовия инструмент, включително фонд или фондове, по програмата на ЕСИ фонд: |
| 1.1 | Референции (номер и наименование) на всяка приоритетна ос или мярка в подкрепа на финансов инструмент по програмата на ЕСИ фонд: |
| **ПО 2 „Отпадъци“** |
| 2 | Наименование на ЕСИ фонда(овете), подкрепящ(и) финансовия инструмент по приоритетната ос или мярка: |
| **Европейски фонд за регионално развитие** |
| 3 | Тематична(и) цел(и), посочена(и) в член 9, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, подпомагана(и) от финансовия инструмент: |
| **ТЦ6 Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност** |
| 4 | Други програми на ЕСИ фонд, предоставящи принос към финансовия инструмент: |
| **Не** |
| 4.1 | Номер CCI на всяка друга програма на ЕСИ фонд, предоставяща принос към финансовия инструмент: |
| **Неприложимо** |
| **II.   Описание на финансовия инструмент и уредбата за изпълнението му (член 46, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)** | |
| 5 | Наименование на финансовия инструмент: |
| **"Фонд на фондовете"** |
| 6 | Официален адрес/място на стопанска дейност на финансовия инструмент (държава и град): |
| **ул. „Алабин” № 38, гр. София, България** |
| 7 | Уредба за изпълнение |
| 7.1 | Финансов инструмент, създаден на равнището на Съюза, управляван пряко или косвено от Комисията, както е посочено в член 38, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, подкрепян с принос от програма на ЕСИ фонд: |
| **Не** |
| 7.1.1 | Наименование на финансовия инструмент на равнището на Съюза: |
| **Неприложимо** |
| 7.2 | Финансов инструмент, създаден на национално, регионално, международно или трансгранично ниво, управляван от или на отговорността на управляващия орган, както е посочено в член 38, параграф 1, буква б), подкрепян с принос от програма на ЕСИ фонд, съгласно член 38, параграф 4, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013: |
| **Осигуряване на изпълнението** |
| 8 | Вид на финансовия инструмент |
| 8.1 | Специализирани или отговарящи на стандартните условия финансови инструменти: |
| **Неприложимо** |
| 8.2 | Финансов инструмент, организиран посредством фонд от фондове, или без фонд от фондове: |
| **Финансов инструмент, организиран посредством фонд от фондове** |
| 8.2.1 | Наименование на фонда от фондове, създаден за изпълнението на финансовия инструмент: |
| **„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД** |
| 9 | Вид на продуктите, предоставяни от финансовия инструмент: заеми, микро заеми, гаранции, дялови или квазидялови инвестиции, друг финансов продукт или друга подкрепа, комбинирани в рамките на финансовия инструмент съгласно член 37, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013: |
| **Неприложимо** |
| 9.1 | Описание на другия финансов продукт: |
| **Неприложимо** |
| 9.2 | Друга подкрепа, комбинирана в рамките на финансовия инструмент: безвъзмездни средства, субсидиране на лихвите, субсидиране на гаранционната такса съгласно член 38, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013: |
| **Неприложимо** |
| 10 | Правен статут на финансовия инструмент съгласно член 38, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (само за финансови инструменти, посочени в член 38, параграф 1, буква б): доверителни сметки, открити на името на изпълняващия орган и в полза на управляващия орган или отделен финансов блок в рамките на финансовата институция: |
| **Доверителна сметка** |
| **III.   Идентификация на органа, изпълняващ финансов инструмент, както е посочено в член 38, параграф 1), буква а), член 38, параграф 4), букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и финансовите посредници, посочени в член 38, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (член 46, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)** | |
| 11 | Орган, изпълняващ финансовия инструмент |
| 11.1 | Вид на изпълняващия орган съгласно член 38, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, съществуващ или новосъздаден правен субект, чиято функция е изпълнението на финансови инструменти; Европейска инвестиционна банка; Европейски инвестиционен фонд; международна финансова институция, от която дадена държава членка притежава дялове; финансова институция, установена в държава членка, целяща постигането на публичния интерес под контрола на публичен орган; **публичноправен** или частноправен **орган**; управляващ орган, който пряко предприема задачи по изпълнението (само за заеми и гаранции): |
| **Публичноправен или частноправен орган** |
| 11.1.1 | Наименование на органа, изпълняващ финансовия инструмент: |
| **„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД** |
| 11.1.2 | Официален адрес/място на стопанска дейност (държава и град) на органа, изпълняващ финансовия инструмент: |
| **ул. „Алабин” № 38, гр. София, България** |
| 12 | Процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент: възлагане на обществена поръчка; друга процедура: |
| **Друга процедура** |
| 12.1 | Описание на другата процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент: |
| **Междуведомствено сътрудничество съгласно член 12, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС** |
| 13 | Дата на подписване на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент: |
| **10/01/2017 г.** |
| **IV.   Общ размер на приноса от програмата, по приоритет или мярка, платен на финансовия инструмент, както и направени разходи за управление или платени такси за управление (член 46, параграф 2, букви г) и д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)** | |
| 14 | Общ размер на приноса от програмата, за който е поето задължение в споразумението за финансиране (в EUR): |
| **26 807 842,00** |
| 14.1 | от който, принос от ЕСИ фондове (в EUR): |
| **22 786 665,70** |
| 15 | Общ размер на приноса от програмата, платен на финансовия инструмент (в EUR) |
| **6 701 960,50** |
| 15.1 | от който, от ЕСИ фондове (в EUR) |
| **5 696 666,42** |
| 15.1.1 | от който, ЕФРР (в EUR) |
| **5 696 666,42** |
| 15.1.2 | от който, Кохезионния фонд (в EUR) |
| **0** |
| 15.1.3 | от който, ЕСФ (в EUR) |
| **0** |
| 15.1.4 | от който, ЕЗФРСР (в EUR) |
| **0** |
| 15.1.5 | от който, ЕФМДР (в EUR) |
| **0** |
| 15.2 | от който, общ размер национално съфинансиране (в EUR) |
| **1 005 294,08** |
| 15.2.1 | от който, общ размер национално публично финансиране (в EUR) |
| **1 005 294,08** |
| 15.2.2 | от който, общ размер национално частно финансиране (в EUR) |
| **0** |
| 16 | [Общ размер на приноса от програмата, платен на финансовия инструмент съгласно Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) (1) (в EUR)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.223.01.0007.01.BUL&toc=OJ:L:2014:223:TOC#ntr1-L_2014223BG.01001201-E0001) |
| **0** |
| 17 | Общ размер на разходите за управление и таксите за управление, платени от приноса от програмата (в EUR) |
| **151 482,67** |
| 17.1 | от който, за основно възнаграждение (в EUR) |
| **151 482,67** |
| 17.2 | от който, за възнаграждение, свързано с резултатите (в EUR) |
| **0** |
| 18 | Капитализирани разходи за управление или такси за управление съгласно член 42, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (приложимо само за окончателния доклад) (в EUR) |
| **Неприложимо** |
| 19 | Капитализирано субсидиране на лихвата или субсидиране на гаранционната такса съгласно член 42, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в EUR) |
| **Неприложимо** |
| 20 | Размер на приноса от програмата за последващи инвестиции в краен получател съгласно член 42, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в EUR) |
| **Неприложимо** |
| 21 | Принос за земя и/или недвижима собственост във финансовия инструмент съгласно член 37, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в EUR) |
| **0** |
| **V.   Общ размер на подкрепата, платена на крайни получатели, или в полза на крайни получатели, или за която са поети задължения по договори за гаранция от финансовия инструмент за инвестиции в крайни получатели, по програма и приоритет или мярка на ЕСИ фондовете (член 46, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)** | |
| 22 | Наименование на всеки един от финансовите продукти, предлагани от финансовия инструмент |
| **Неприложимо** |
| 23 | Дата на подписване на споразумението за финансиране за финансовия продукт |
| **Неприложимо** |
| 24 | Общ размер на приноса от програмата, разпределен в заеми, дялова гаранция, квазидялов или други договори с крайни получатели за финансов продукт (в EUR) |
| **Неприложимо** |
| 24.1 | от който, общ размер на приноса от програмата на ЕСИ фондовете (в EUR) |
| **Неприложимо** |
| 25 | Обща размер на приноса от програмата, платен на крайни получатели посредством заеми, микрозаеми, дялов капитал или други продукти, или, в случаите на гаранция, разпределен за заеми, платени на крайни получатели, по продукти (в EUR) |
| **Неприложимо** |
| 25.1 | от който, общ размер на приноса от програмата на ЕСИ фондовете (в EUR) |
| **Неприложимо** |
| 25.1.1 | от който, ЕФРР (в EUR) |
| **Неприложимо** |
| 25.1.2 | от който, Кохезионния фонд (в EUR) |
| **Неприложимо** |
| 25.1.3 | от който, ЕСФ (в EUR) |
| **Неприложимо** |
| 25.1.4 | от който, ЕЗФРСР (в EUR) |
| **Неприложимо** |
| 25.1.5 | от който, ЕФМДР (в EUR) |
| **Неприложимо** |
| 25.2 | от който, общ размер национално публично съфинансиране (в EUR) |
| **Неприложимо** |
| 25.3 | от който, общ размер национално частно съфинансиране (в EUR) |
| **Неприложимо** |
| 26 | Размер на заемите, действително платени на крайни получатели във връзка с подписани договори за гаранция (в EUR) |
| **Неприложимо** |
| 27 | Брой договори за заем/гаранция/дялов капитал или квазидялов капитал/друг финансов продукт, подписани с крайни получатели, по продукти |
| **Неприложимо** |
| 28 | Брой инвестиции за заем/гаранция/дялов капитал или квазидялов капитал/друг финансов продукт, направени в крайни получатели, по продукти |
| **Неприложимо** |
| 29 | Брой крайни получатели, подкрепени от финансовия продукт |
| **Неприложимо** |
| 29.1 | от които, големи предприятия |
| **Неприложимо** |
| 29.2 | от които, МСП |
| **Неприложимо** |
| 29.2.1 | от които, микропредприятия |
| **Неприложимо** |
| 29.3 | от които, физически лица |
| **Неприложимо** |
| 29.4 | от които, други видове крайни получатели, получили подкрепа |
| **Неприложимо** |
| 29.4.1 | описание на другите видове крайни получатели, получили подкрепа |
| **Неприложимо** |
| **VI.   Изпълнението на финансовия инструмент, включително на напредъка по отношение на неговото създаване и на избора на органите, изпълняващи финансовия инструмент (включително органът, изпълняващ фонда от фондове) (член 46, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)** | |
| 30 | Дата на завършване на оценката ex-ante |
| **М. Септември 2014 г.** |
| 31 | Избор на финансови посредници |
|  |
| 31.1 | брой на вече стартираните процедури за избор |
| **1** |
| 31.2 | брой на вече подписани споразумения за финансиране |
| **1** |
| 32 | Информация дали финансовият инструмент е бил все още функциониращ в края на годината за докладване |
| **Да** |
| 32.1 | Ако финансовият инструмент не е функционирал в края на годината за докладване, датата на приключване |
| **Неприложимо** |
| 33 | Общ брой на отпуснатите заеми, които са в неизпълнение, или общ брой на предоставените и потърсени гаранции вследствие на неизпълнение на заеми |
| **Неприложимо** |
| 34 | Общ размер на отпуснатите заеми, които са в неизпълнение (в EUR), или общият размер, заделен за предоставените и потърсени гаранции вследствие на неизпълнение на заеми (в EUR) |
| **Неприложимо** |
| **VII.   Лихви и други печалби, генерирани от подкрепата от ЕСИ фондовете за финансовия инструмент, програмни ресурси, възстановени на финансовия инструмент от инвестиции, както е посочено в членове 43 и 44, и стойността на дяловите инвестиции спрямо предходни години (член 46, параграф 2, букви ж) и и) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)** | |
| 35 | Лихви и други печалби, генерирани от плащания от ЕСИ фондове към финансовия инструмент (в EUR) |
| **0** |
| 36 | Суми, възстановени на финансовия инструмент, отнасящи се до подкрепа от ЕСИ фондове, до края на годината на докладване (в EUR) |
| **Неприложимо** |
| 36.1 | от които, възстановявания на главница (в EUR) |
| **Неприложимо** |
| 36.2 | от които, печалби, други приходи и доходи (в EUR) |
| **Неприложимо** |
| 37 | Размер на повторно използваните ресурси, които са били възстановени на финансовия инструмент и се отнасят към ЕСИ фондове |
| **0** |
| 37.1 | от които, платени за преференциално възнаграждение за частни инвеститори или публични инвеститори, работещи съгласно принципа на пазарната икономика, които предоставят насрещни ресурси към подкрепата от ЕСИ фондовете на финансовия инструмент или които съинвестират на равнището на крайния получател (в EUR) |
| **0** |
| 37.2 | от които, платени за възстановяването на направени разходи за управление и плащане на такси за управление на финансовия инструмент (в EUR) |
| **0** |
| **VIII.   Напредък в постигането на очаквания лостов ефект на инвестициите, направени от финансовия инструмент, и стойност на инвестициите и участията (член 46, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)** | |
| 38 | Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, набран от финансовия инструмент (в EUR) |
|  |
| 38.1 | Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, за които е поет ангажимент в споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (в EUR) |
| **4 021 176,30** |
| 38.2 | Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, платен на финансовия инструмент (в EUR) |
| **1 005 294,08** |
| 38.2.1 | от които публичен принос (в EUR) |
| **1 005 294,08** |
| 38.2.2 | от които частен принос (в EUR) |
| **0** |
| 38.3 | Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, мобилизиран на равнището на крайните получатели (в EUR) |
| **Неприложимо** |
| 38.3.1 | от които публичен принос (в EUR) |
| **Неприложимо** |
| 38.3.2 | от които частен принос (в EUR) |
| **Неприложимо** |
| 39 | Очакван и постигнат ефект на лоста, чрез позоваване на споразумението за финансиране |
| 0 |
| 39.1 | Очаква ефект на лоста за заем/гаранция/дялова или квазидялова инвестиция/друг финансов продукт, чрез позоваване на споразумението за финансиране, по продукти |
| **Неприложимо** |
| 39.2 | Постигнат ефект на лоста в края на отчетната година за заеми/гаранции/дялови или квазидялови инвестиции/друг финансов продукт, по продукти |
| **Неприложимо** |
| 40 | Размер на инвестициите и участието спрямо предходните години (в EUR) |
| **Неприложимо** |
| **IX.   Принос на финансовия инструмент за постигането на показателите на засегнатия приоритет или мярка (член 46, параграф 2, буква й) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)** | |
| 41 | Показател за изпълнението (кодов номер и наименование) на която финансовият инструмент допринася |
| **Неприложимо** |
| 41.1 | Целева стойност на индикатора за изпълнението |
| **Неприложимо** |
| 41.2 | Стойност, постигната от финансовия инструмент по отношение на целевата стойност на индикатора за изпълнението |
| **Неприложимо** |

# Информация, нямаща задължителен характер, за евентуално включване в доклада, който трябва да бъде представен през 2016 г., която не се изисква за други мини доклади: ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ

Таблица 14: Действия, предприети за изпълнение на приложимите общи предварителни условия

| Общи предварителни условия | Критерии, които не са изпълнени | Предприети действия | Краен срок | Отговорни структури | Приключено действие до края на срока | Изпълнени критерии | Очаквана дата за пълното изпълнение на оставащите действия | Коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G4 - Наличие на уредба за ефективното прилагане на законодателството на Съюза за обществените поръчки в областта на европейските структурни и инвестиционни фондове. | 1 - Уредба за ефективното прилагане на правилата на Съюза за обществените поръчки посредством подходящи механизми. | Д 1 - Установяване на кодифицирано, устойчиво и опростено законодателство в областта на обществените поръчки чрез приемане на нов Закон за обществените поръчки и подзаконови актове по прилагането му.  Д 2 - Въвеждане на мерки за засилване на системите за управление и контрол на европейските фондове, вкл. ефективно сътрудничество с цел гарантиране на съгласуваност между действията при предварителния и последващия контрол.  Д 3 - Преглед на системата за обжалване и предложения за нейното оптимизиране (напр. гаранции срещу злоупотреба с правото на обжалване и др.). | 2016-1-31 | Д1 - МИ, АОП  Д2 - УО, ЦКЗ, ИА „ОСЕС“, АОП, СП, АДФИ  Д3 - КЗК, ВАС | Да | Да |  | Доклад за изпълнение на ОПУ 4 е изпратен до  ЕК през SFC на 23.03.2017 г. С писмо №ARES (2017)/4181562-25/08/2017 ЕК приема условието за изпълнено. |
| G4 - Наличие на уредба за ефективното прилагане на законодателството на Съюза за обществените поръчки в областта на европейските структурни и инвестиционни фондове. | 3 - Уредба за обучение на персонала, който участва в привеждането на европейските структурни и инвестиционни фондове в действие, и за разпространение на информация до този персонал. | Д 1 - Изработване и изпълнение на програма за обучение и развитие на персонала, който участва в управлението на европейските фондове.  Д 2 - Преразглеждане и актуализиране на съществуващите системи за разпространение и обмен на информация между персонала от Управляващите органи и бенефициентите и останалите заинтересовани страни по отношение правилата за обществените поръчки с оглед установяване на единна практика. | 2016-12-31 | Д1 - ИПА, УО, АОП  Д2 - УО, ЦКЗ, ИА „ОСЕС“, АОП, СП, АДФИ | Да | Да |  | Доклад за изпълнение на ОПУ 4 е изпратен до  ЕК през SFC на 23.03.2017 г. С писмо №ARES (2017)/4181562-25/08/2017 ЕК приема условието за изпълнено. |
| G4 - Наличие на уредба за ефективното прилагане на законодателството на Съюза за обществените поръчки в областта на европейските структурни и инвестиционни фондове. | 4 - Уредба, гарантираща административния капацитет за въвеждане и прилагане на правилата на Съюза за обществените поръчки. | Д 1 - Укрепване и стабилитет на административния капацитет на АОП чрез увеличаване на персонала и провеждане на специализирани обучения.  Д 2 - Осигуряване на техническа помощ за лицата, които прилагат правилата за възлагане на обществени поръчки чрез организиране и провеждане на текущи обучения и други необходими мерки/действия, определени след проучване и консултация със съответните целеви групи. | 2016-12-31 | Д1 – МИ, АОП  Д2 – ИПА, УО, АОП | Да | Да |  | Доклад за изпълнение на ОПУ 4 е изпратен до  ЕК през SFC на 23.03.2017 г. С писмо №ARES (2017)/4181562-25/08/2017 ЕК приема условието за изпълнено. |
| G7 - Наличие на статистическа база, необходима за оценяване на ефективността и въздействието на програмите. Наличие на система от показатели за резултатите, необходими за подбора на действия, които най-ефективно допринасят за постигане на желаните резултати, за наблюдение на напредъка към постигане на резултатите и за извършване на оценка на въздействието. | 3 - Ефективна система от показатели за резултатите, включително: подбор на показатели за резултатите за всяка програма, които предоставят информация за обосновката на подбора на свързани с политиката действия, финансирани от програмата. | Д 1 - Избор на показатели за резултатите за всяка оперативна програма до два месеца след одобрението на ОП.  Д 2 - Определяне на базови и целеви стойности на показатели за резултат, въз основа на план за действие, по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“. | 2016-12-31 | Д1 – НСИ, УО на ОП  Д2 – НСИ, УО на ОП | Да | Да |  | Изпълнението на действията по  предварителното условие е докладвано към ЕК чрез системата SFC на 23.06.2017 г. С писмо №ARES (2017)/3749396-26/07/2017 ЕК приема условието за изпълнено. |
| G7 - Наличие на статистическа база, необходима за оценяване на ефективността и въздействието на програмите. Наличие на система от показатели за резултатите, необходими за подбора на действия, които най-ефективно допринасят за постигане на желаните резултати, за наблюдение на напредъка към постигане на резултатите и за извършване на оценка на въздействието. | 4 - Ефективна система от показатели за резултатите, включително: определяне на цели за тези показатели. | Д 1 - Избор на показатели за резултатите за всяка оперативна програма до два месеца след одобрението на ОП.  Д 2 - Определяне на базови и целеви стойности на показатели за резултат, въз основа на план за действие, по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“. | 2016-12-31 | Д1 – НСИ, УО на ОП  Д2 – НСИ, УО на ОП | Да | Да |  | Изпълнението на действията по предварителното условие е докладвано към ЕК чрез системата SFC на 23.06.2017 г. С писмо №ARES (2017)/3749396-26/07/2017 ЕК приема условието за изпълнено. |
| G7 - Наличие на статистическа база, необходима за оценяване на ефективността и въздействието на програмите. Наличие на система от показатели за резултатите, необходими за подбора на действия, които най-ефективно допринасят за постигане на желаните резултати, за наблюдение на напредъка към постигане на резултатите и за извършване на оценка на въздействието. | 5 - Ефективна система от показатели за резултатите, включително: съгласуваност на всеки показател със следните реквизити: солидност и статистическо валидиране, яснота на тълкуванието на нормите, реагиране на предприетите мерки на ниво политика, своевременно събиране на данните. | Д 1 - Избор на показатели за резултатите за всяка оперативна програма до два месеца след одобрението на ОП.  Д 2 - Определяне на базови и целеви стойности на показатели за резултат, въз основа на план за действие, по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“. | 2016-12-31 | Д1 – НСИ, УО на ОП  Д2 – НСИ, УО на ОПОС | Да | Да |  | Изпълнението на действията по предварителното условие е докладвано към ЕК чрез системата SFC на 23.06.2017 г. С писмо №ARES (2017)/3749396-26/07/2017 ЕК приема условието за изпълнено. |
| G7 - Наличие на статистическа база, необходима за оценяване на ефективността и въздействието на програмите. Наличие на система от показатели за резултатите, необходими за подбора на действия, които най-ефективно допринасят за постигане на желаните резултати, за наблюдение на напредъка към постигане на резултатите и за извършване на оценка на въздействието. | 6 - Въведени са процедури, които гарантират, че всички операции, финансирани от програмата, възприемат ефективна система от показатели. | Д 1 - Разработване на процедурите за събиране и обработване на микроданните, необходими за оценка на приноса на операциите към специфичните цели за всяка ОП в срок до два месеца след одобрението на ОП. | 2015-8-31 | Д1 – НСИ, УО на ОП | Да | Да |  | Изпълнението на действията по предварителното условие е докладвано към ЕК чрез системата SFC на 23.06.2017 г. С писмо №ARES (2017)/3749396-26/07/2017 ЕК приема условието за изпълнено. |

Таблица 15: Действия, предприети за изпълнение на приложимите тематични предварителни условия

| Общи предварителни условия | Критерии, които не са изпълнени | Предприети действия | Краен срок | Отговорни структури | Приключено действие до края на срока | Изпълнени критерии | Очаквана дата за пълното изпълнение на оставащите действия | Коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T05.1 - Превенция и управление на риска: наличие на национални или регионални оценки на риска за целите на управлението на бедствията, които оценки вземат под внимание приспособяването към изменението на климата. | 1 - Въведена е национална или регионална оценка на риска със следните елементи: | Д 1 - Приемане на планове за управление на риска от наводнения, включително национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения.  Картите за риска от наводнения ще осигурят информация за оценката на потенциалните неблагоприятни последствия при различните сценарии за наводненията. | 2016-12-31 | МОСВ, МВР | Да | Да |  | Доклад за изпълнение на ТПУ 5.1 е изпратен  до ЕК през SFC на 09.05.2017 г. С писмо  ARES (2017)3251399/29.06.2017 г. ЕК приема условието за изпълнено. |
| T05.1 - Превенция и управление на риска: наличие на национални или регионални оценки на риска за целите на управлението на бедствията, които оценки вземат под внимание приспособяването към изменението на климата. | 2 - описание на процеса, методологията, методите и неповерителните данни, използвани за оценка на риска, както и на основаните на риска критерии за определяне на приоритетите по отношение на инвестициите; | Д 1 - Приемане на планове за управление на риска от наводнения, включително национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения.  Картите за риска от наводнения ще осигурят информация за оценката на потенциалните неблагоприятни последствия при различните сценарии за наводненията. | 2016-12-31 | МОСВ, МВР | Да | Да |  | Доклад за изпълнение на ТПУ 5.1 е изпратен  до ЕК през SFC на 09.05.2017 г. С писмо  ARES (2017)3251399/29.06.2017 г. ЕК приема условието за изпълнено. |
| T05.1 - Превенция и управление на риска: наличие на национални или регионални оценки на риска за целите на управлението на бедствията, които оценки вземат под внимание приспособяването към изменението на климата. | 3 - описание на сценарии с един риск и множество рискове; | Д 1 - Приемане на планове за управление на риска от наводнения, включително национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения.  Картите за риска от наводнения ще осигурят информация за оценката на потенциалните неблагоприятни последствия при различните сценарии за наводненията. | 2016-12-31 | МОСВ, МВР | Да | Да |  | Доклад за изпълнение на ТПУ 5.1 е изпратен  до ЕК през SFC на 09.05.2017 г. С писмо  ARES (2017)3251399/29.06.2017 г. ЕК приема условието за изпълнено. |
| T05.1 - Превенция и управление на риска: наличие на национални или регионални оценки на риска за целите на управлението на бедствията, които оценки вземат под внимание приспособяването към изменението на климата. | 4 - отчитане, където е целесъобразно, на националните стратегии за приспособяване към изменението на климата. | Д 1 - Приемане на планове за управление на риска от наводнения, включително национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения.  Картите за риска от наводнения ще осигурят информация за оценката на потенциалните неблагоприятни последствия при различните сценарии за наводненията. | 2016-12-31 | МОСВ, МВР | Да | Да |  | Доклад за изпълнение на ТПУ 5.1 е изпратен  до ЕК през SFC на 09.05.2017 г. С писмо  ARES (2017)3251399/29.06.2017 г. ЕК приема условието за изпълнено. |
| T06.1 - Воден сектор: Наличие на а) политика за определяне на цените на водата, която осигурява на потребителите подходящи стимули да използват водните ресурси ефективно, и б) адекватен принос на различните потребители на вода към възстановяването на разходите за водни услуги на равнище, определено в одобрения план за управление на речни басейни за инвестиции, подкрепени от програмите. | 1 - В секторите, получаващи подкрепа от ЕФРР, Кохезионния фонд и ЕЗФРСР, държавата членка е осигурила принос на различните потребители на вода към възстановяването на разходите за водни услуги по сектори в съответствие с член 9, параграф 1 от Директива 2000/60/ЕО, като се вземат предвид, когато е целесъобразно, социалните, екологичните и икономическите последици от възстановяването, както и географските и климатичните условия на засегнатия регион или региони. | Д 1 - Изпълнение на национално проучване за осигуряване на необходимите данни за изменение на климата и въздействието му върху водите.  Д 2 - Изготвяне на икономическия анализ на водоползването за периода 2007-2013 г., на който да се основават мерките и ценовата политика във вторите ПУРБ.  Д 3 - Приемане на Наредба за нормите за водопотребление по чл.117а, ал.2 от Закона за водите.  Д 4 - Приемане на законодателни промени в регулаторната рамка в отрасъл ВиК.  Д 5 - Въвеждане на различни цени на услугата водоснабдяване за абонатите, ползващи вода в рамките на нормите за водопотребление, и абонатите, надвишаващи тези норми.  Д 6 - Изменение на Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.  Д 7 - Разработване на анализ за възстановяване на разходите по наличните статистически данни  Д 8 - Приемане на ЗИД на Закона за водите, с което да се въведат, прости и приложими механизми за определяне на таксата за замърсяване.  Д 9 - Въвеждане на механизъм за обособяван | 2015-12-31 | Д1 - МОСВ  Д2 - МОСВ  Д3 - МОСВ, МРРБ, МЗХ, МИ, МЗ  Д4 - МРРБ, КЕВР, МОСВ  Д5 - МОСВ, МРРБ, КЕВР  Д6 - МОСВ  Д7 - МОСВ  Д8 - МОСВ  Д9 - МРРБ, МФ | Да | Да |  | Изпълнението на действията по предварителното условие е докладвано към ЕК чрез системата SFC на 29.06.2017 г. С писмо ARES (2017)3883207 – 3/08/2017 г. ЕК приема условието за изпълнено. |
| T06.1 - Воден сектор: Наличие на а) политика за определяне на цените на водата, която осигурява на потребителите подходящи стимули да използват водните ресурси ефективно, и б) адекватен принос на различните потребители на вода към възстановяването на разходите за водни услуги на равнище, определено в одобрения план за управление на речни басейни за инвестиции, подкрепени от програмите. | 2 - Приемане на план за управление на речни басейни за региона на речния басейн в съответствие с член 13 от Директива 2000/60/ЕО. | Д 1 - Приемане на вторите ПУРБ.  Д 2 - Изпълнение на тригодишна програма за завършване на интеркалибрирането на методите за анализ и стойностите на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общи европейски типове.  Д 3 - Извършване на национални проучвания за преодоляване на пропуските: актуализиране на типологията и класификационната система за оценка на повърхностните водни тела от категории "река", "езеро" и "преходни води"; оценка на въздействието на дифузните източници на замърсяване върху състоянието на повърхностните води и на химичното им състояние.  Д 4 - Инвестиции за доизграждане на мрежите за мониторинг.  Д 5 - Изпълнение на предприети мерки съгласно член 11(5) за водни съоръжения, които не успеят да постигнат целите по член 4. Мерките са планирани, както са посочени в доклада по чл.15 на РДВ (представен от страна на България на ЕК през 2010 г.). | 2016-12-31 | МОСВ | Да | Да |  | Изпълнението на действията по  предварителното условие е докладвано към ЕК чрез системата SFC на 29.06.2017 г. С писмо ARES (2017)3883207 – 3/08/2017 г. ЕК приема условието за изпълнено. |

# НАПРЕДЪК В ИЗГОТВЯНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ И СЪВМЕСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ (член 101, буква з) и член 111, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

## Големи проекти

Таблица 12: Големи проекти

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект | CCI | Статус на ГП | Общ размер на инвестициите | Общ размер на допустимите разходи | Планирана нотификация/дата на представяне | Дата на мълчаливо съгласие/одобрение от Комисията | Планирано започване на изпълнението (година, тримесечие) | Планирана дата на приключване | Приоритетни оси/инвестиционни приоритети | Настоящ етап на реализация — финансов напредък (% от разходите, сертифицирани пред Комисията, отнесени към общия размер на допустимите разходи) | Настоящ етап на реализация — физически напредък Основен етап на изпълнение на проекта | Основни крайни продукти | Дата на подписване на първия договор за извършване на строителни работи | Забележки |
| Интегриран проект за водния цикъл на град Враца | 2017BG16CFMP001 | Одобрено с мълчаливо съгласие от ЕК | 57 752 689 | 45 363 156 | 2017 г., второ тримесечие | 2017-9-21 | 2016 г., четвъртотримесечие | 2018 г., четвърто тримесечие | 1 - 6ii | 6.17% | В изпълнение | Изграден ПСОВ  Изградена ВиК мрежа  Жители с достъп до подобрено водоснабдяване  Жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води | 11.09.  2012 г. | Един от строителните компоненти не е стартирал, а по останалите УО отчита съществен напредък с оглед предстоящото им приключване. |
| Трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община - инсталация за комбинирано производство на енергия с оползотворяване на RDF |  |  |  |  | 2018 г., второ тримесечие |  | 2018 г., четвърто тримесечие | 2023 г., четвърто тримесечие | 2 - 6a |  |  |  |  | В процес на подготовка. |

**Срещани значителни проблеми при изпълнението на големи проекти и предприети мерки за разрешаването им**

|  |
| --- |
| Съгласно чл. 102, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 в списъка с големи проекти, които ще се финансират по ОПОС 2014-2020 г. в рамките на приоритетна ос 1 „Води“ е включен **„Интегриран проект за воден цикъл на град Враца“**. Същият е определен като „голям“ проект по смисъла на чл. 39 на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, изпълнението му стартира с финансиране по ОПОС 2007-2013 г. Проектът не приключи в рамките на срока на допустимостта на разходите за програмен период 2007-2013 г. и беше разделен на фази съгласно Решение С(2015)2771 от 30.04.2015 г. на Европейската комисия (ЕК) за изменение на Решение (2013)1573 от 20.03.2013 г. за одобряването на Насоки относно приключването на оперативните програми, приети за подпомагане от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд (КФ) (2007-2013 г.) (Решение С (2015)2771 на ЕК). За целта УО на ОПОС поиска официално разделяне на проекта на фази като представи на ЕК искане за изменение на решението на Комисията, с което проектът е одобрен за финансиране.  На 22.12.2015 г. УО на ОПОС обяви процедура на директно предоставяне на БФП „Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013 г.“., в изпълнение на която на 01.02.2016 г. Община Враца в качеството ѝ на бенефициент подава проектно предложение по откритата процедура.  Европейската Комисия одобри разделянето на проекта на две фази със свое Решение №С(2016)5044 от 28.07.2016 г. за изменение на Решения на Комисията С(2009)10451, С(2010)1052, относно два големи проекта, които са част от оперативна програма „Околна среда“ за структурна помощ на Общността на Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд по цел „Сближаване“ в България.  Вследствие извършен анализ от УО на ОПОС, при който са взети предвид спецификата на втора фаза на проекта на община Враца, сроковете за изпълнение, статуса на основните дейности и нивото на изпълнение на индикаторите, същият бе идентифициран като рисков. По проекта са предвидени за изпълнение четири инфраструктурни компонента:   * два договора за реконструкция и доизграждане на ВиК мрежа (ВиК Етап І и ВиК Етап 2); * договор за рехабилитация на съществуваща ПСОВ гр. Враца; * договор за рехабилитация на стоманен и реконструкция на съществуващ захранващ азбестоциментов водопровод от язовир „Среченска бара“ до град Враца.   Акумулирано е сериозно закъснение спрямо графиците за изпълнение. Въпреки високия процент на завършеност на обектите към настоящия момент, поради проблеми от различен характер и бавното им преодоляване, само ПСОВ е завършенa с Констативен акт 15. Следва да се отбележи, че след въвеждане на строежите в редовна експлоатация започва да тече едногодишен период за съобщаване на дефекти.  Най-рисков е последният компонент, за който е сключен договор, но към настоящия момент изпълнението не е стартирало. Строителните и монтажни работи не могат да стартират, поради липсата на Разрешение за строеж, вследствие на неприключили процедури за уреждане на вещно-правните отношения между възложителя и собствениците на имоти, през които минава трасето на довеждащия водопровод. Необходимо е да се отбележи, че трасето на захранващия водопровод е с дължина от 33,3 км, предвидено е да преминава през горски и земеделски земи на две области – Враца и Монтана, общо над 450 бр. имоти,които са собственост на физически лица, държавна публична и държавна частна собственост, общинска публична и общинска частна собственост.  В тази връзка, УО на ОПОС е предприел действия чрез комуникация със службите на ЕК за изменение на програмата, след което и на Решението на ЕК от 28.07.2016 г. в частта му, отнасяща се до срока на проектните дейности, и по-конкретно, удължаване до края на 2021 г. на дейността за изграждане на довеждащ водопровод от яз. „Среченска бара“, като за целта е изготвена подробна обосновка и аргументация, която е комуникирана и с бенефициента, който е представил график по дейности, отразяващ времевите рамки за всички етапи (приключване на отчуждителни процедури, издаване на разрешение за строеж, физическо изпълнение на дейностите, въвеждане в експлоатация на обектите, както и период за съобщаване и отстраняване на дефекти). |

**Всяка планирана промяна в списъка на големи проекти по оперативната програма**

|  |
| --- |
| В рамките на приоритетна ос 2 се предвижда финансирането на **Трета фаза на интегрирания проект на Столична община за управление на битовите отпадъци на град София**, включен и в Националния план за управление на отпадъците за периода 2014–2020 г. Проектът представлява „голям” проект по смисъла на чл. 100 от Регламент (EС) № 1303/2013. За подготовка на част от документацията за подаване на големия проект Столична община като бенефициент ползва услугите на външни консултанти чрез Европейска инвестиционна банка и инициативата JASPERS.  Към момента работата на консултантите е приключила, като от страна на инициативата JASPERS е предоставено Заключителното становище (Completion Note) на 19.12.2017 г. |

## Съвместни планове за действие

**(Неприложимо)**

**Напредък по изпълнението на различните етапи от съвместните планове за действие.**

|  |
| --- |
|  |

Таблица 13: Съвместни планове за действие (СПД)

**(Неприложимо)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование на СПД** | **CCI** | **Етап на изпълнение на СПД** | **Общ размер на допустимите разходи** | **Общ размер на публичната подкрепа** | **Принос на ОП към СПД** | **Приоритетна ос** | **Вид на СПД** | **[Планирано] представяне на Комисията** | **[Планирано] започване на изпълнението** | **[Планирано] приключване** | **Основни крайни продукти и резултати** | **Общ размер на допустимите разходи, сертифицирани пред Комисията** | **Забележки** |

**Срещани значителни проблеми и предприети мерки за разрешаването им**

**(Неприложимо)**

|  |
| --- |
|  |

**ЧАСТ Б**

**(Неприложимо за ГДИ, представен през 2018 г.)**

**ДОКЛАДИ, ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕЗ 2017 г., 2019 г. И ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

**(член 50, параграф 4 и член 111, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)**

# ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

## Информация в част А и постигане на целите на програмата (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 1 - Води |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 2 - Отпадъци |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 3 - Натура 2000 и биоразнообразие |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 5 - Подобряване качеството на атмосферния въздух |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос | 6 - Техническа помощ |

|  |
| --- |
|  |

## Специфичните действия, предприети за насърчаване на равенството между мъжете и жените и за предотвратяване на дискриминацията, по-специално насърчаване на достъпността за хората с увреждания, и разпоредбите, въведени, за да се гарантира интегрирането на аспекта за равенството между половете в оперативната програма и в операциите (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4, втора алинея, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

|  |
| --- |
|  |

## Устойчиво развитие (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4, втора алинея, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

|  |
| --- |
|  |

## Докладване относно подкрепата, използвана за целите във връзка с изменението на климата (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Приоритетна ос** | **Размер на подкрепата, който ще се използва за цели във връзка с изменението на климата (в евро)** | **Дял от общия размер на средствата, разпределени за оперативната програма (%)** |
| 1 | 15 936 202,05 | 1,57% |
| 3 | 6 108 257,51 | 7,09% |
| 4 | 20 042 126,09 | 30,03% |
| 5 | 384 354,63 | 0,77% |
| **Общо** | **42 470 940,28** | **2,82%** |

|  |
| --- |
|  |

## Роля на партньорите в изпълнението на програмата

|  |
| --- |
|  |

# ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОЦЕНКА СЪГЛАСНО ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 4, ПЪРВА АЛИНЕЯ, БУКВИ а) и б) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013

## Напредък по изпълнението на плана за оценка и предприетите действия във връзка с констатациите от извършените оценки

|  |
| --- |
|  |

## Резултати от мерките за информиране и публичност относно фондовете, провеждани в рамките на комуникационната стратегия

|  |
| --- |
|  |

# ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) (информацията може да бъде включена в доклада, който трябва да бъде представен през 2016 г. (вж. точка 9 по-горе), но е задължително да се включи в доклада за 2017 г.) Вариант: доклад за напредъка

# ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОБАВЕНА В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И ЦЕЛИТЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (член 111, параграф 4, втора алинея, букви а), б), в), г), ж) и з) от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

## Напредък в прилагането на интегрирания подход към териториалното развитие, включително развитието на регионите, засегнати от демографски предизвикателства и неблагоприятни постоянни условия или природни бедствия, устойчивото развитие на градските райони и воденото от общностите местно развитие в рамките на оперативната програма

|  |
| --- |
|  |

## Напредък в осъществяването на действия за засилване на капацитета на органите на държавите членки и на бенефициерите за администриране и използване на средствата от фондовете

|  |
| --- |
|  |

## Напредък в изпълнението на междурегионални и транснационални действия

|  |
| --- |
|  |

## По целесъобразност, приноса към макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни

Както е посочено в Регламент (ЕС) № 1303/2013, член 27, параграф 3 относно „съдържанието на програмите“, член 96, параграф 3, буква д) относно „съдържанието, приемането и изменението на оперативните програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“, член 111, параграф 3, член 111, параграф 4, буква г) относно „докладите за изпълнение по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ и приложение 1, раздел 7.3 относно „приноса на основните програми за макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни“ настоящата програма допринася за макрорегионални стратегии и/или стратегии за морските басейни:

|  |
| --- |
|  |

🞎 Стратегия на ЕС за региона на Балтийско море (EUSBSR)

🞎 Стратегия на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR)

🞎 Стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR)

🞎 Стратегия на ЕС за региона на Алпите (EUSALP)

🞎 Стратегия за басейна на Атлантическия океан (ATLSBS)

## **Напредък в изпълнението на действията в областта на социалните иновации, когато е целесъобразно**

|  |
| --- |
|  |

## Напредък в изпълнението на мерките, насочени към специфичните нужди на най-силно засегнатите от бедност географски райони или на целевите групи, изложени на най-висок риск от бедност, дискриминация или социално изключване, като се обръща специално внимание на маргинализираните общности, хората с увреждания, дълготрайно безработните и младежите, които не участват в никаква форма на заетост, включително, ако е целесъобразно, използваните финансови ресурси

|  |
| --- |
|  |

# ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ НА НИВО ПРИОРИТЕТНА ОС И ПРОГРАМА (член 21, параграф 2 и член 22, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

# ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ (вариант с доклад за напредъка)ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ (вариант с доклад за напредъка)

Информация и оценка за приноса на програмата за изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.Информация и оценка за приноса на програмата за изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

|  |
| --- |
|  |

# ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ — РАМКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Когато оценката на напредъка, постигнат по отношение на етапните цели и целевите стойности, определени в рамката на изпълнението, показва, че някои основни етапи и целеви стойности не са били постигнати, държавите членки следва да посочат основните причини за неуспех в постигането на етапните цели в доклада за 2019 г. (за етапните цели) и в окончателния доклад за изпълнението (за целевите стойности).

|  |
| --- |
|  |

Документи

| **Заглавие на документа** | **Вид документ** | **Дата на документа** | **Локален референтен номер** | **Референтен номер на Комисията** | **Файлове** | **Дата на изпращане** | **Изпратено от** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Последни резултати от валидирането

| **Тежест** | **Код** | **Съобщение** |
| --- | --- | --- |