| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРА „ПОДПОМАГАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО ИНВЕСТИЦИОННО ПЛАНИРАНЕ НА ОТРАСЪЛ ВИК – ЕТАП 2“ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „ВОДИ“ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.“ |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос (раздел 2 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | „Води“ |
| Инвестиционен приоритет | в (ii) към ТЦ 6 (КФ): Инвестиции във водния сектор за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите от инвестиции, установени от държавите-членки, които надхвърлят тези изисквания. |
| Специфична цел на приоритетната ос | Специфична цел 1: Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси |
| Показатели за резултат по приоритетната ос | Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство: - Базова стойност към 2013 г.: 196 271 екв.ж. - Целева стойност към 2023 г.: 1 669 655 екв.ж. |
| Показатели за изпълнение по приоритетната ос | Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване - лица: - Целева стойност към 2023 г.: 220 000 лица. Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води – екв.ж.: - Целева стойност към 2023 г.: 1 473 384 екв.ж. Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ- бр.: - Целева стойност към 2023 г.: 16 бр. |
| Наименование на процедурата (раздел 3 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2 |
| Вид на процедурата | Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ |
| Териториален обхват (раздел 5 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | Република България – общини, на територията на административни области, обслужвани от консолидирани ВиК оператори. |
| Цели на процедурата (раздел 6 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | Цел на процедурата е подготовка на регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за определяне на приоритети за инвестиции във ВиК инфраструктура в новоконсолидирани райони, обслужвани от един ВиК оператор, приоритетно за агломерации над 10 000 екв.ж. вкл. за агломерации между 2 000 и 10 000 екв.ж.(след обявяването на процедури BG16M1OP002-1.001 „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“). Заедно с РПИП ще бъде подготвен и допълнителен пакет от проектна документация, в т.ч. АРП, идейни проекти и формуляр за кандидатстване за целия консолидиран район. РПИП следва да бъдат разработвани с участието на всички заинтересовани страни, като ще бъде сформиран управителен комитет, в който ще участват МРРБ, МОСВ, МЗ и съответният ВиК оператор, като има възможност в зависимост от компетенциите да бъдат канени и други заинтересовани страни. |
| Очаквани резултати от процедурата (раздел 6 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | Подготовка на РПИП за новоконсолидирани райони, които да анализират инвестиционните нужди от ВиК инфраструктура на регионално ниво за привеждането в пълно съответствие с изискванията на Директива на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни приоритетно за агломерация/агломерации над 10 000 екв.ж. ,вкл. в агломерации между 2 000 и 10 000 екв.ж., от техническа и икономическа гледна точка, както и да определят най-разходоефективни решения и да допринесат за постигане на съответствие с националното и европейското законодателство за опазване на водите с цел: - Увеличаване броя на агломерациите в пълно съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО; - Подобряване на водоснабдяването, намаляване на загубите на вода и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО; - Подобряване състоянието на водните тела, чрез намаляване на товара на замърсяване. |
| Индикатори по процедурата (раздел 7 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | Подготвени пакети от документи за кандидатстване за бъдещо финансиране и за изграждане на ВиК инфраструктура, приоритетно за агломерация/агломерации над 10 000 екв.ж. за привеждането им в пълно съответствие с изискванията на Директива на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни,вкл. в агломерации между 2 000 и 10 000 екв.ж. – бр. |
| Краен срок за подаване на проектните предложения (раздел 25 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | Крайният срок за подаване на проектното предложение по процедурата ще бъде 3 месеца от датата на обявяване на процедурата. |
| Максимален срок за изпълнение на проекта (раздел 18 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | Срокът за изпълнение на дейностите не може да надвишава срока за допустимост на разходите по чл. 65, ал. 2 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1303/2013), а именно 31.12.2023 г. |
| Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата (раздел 8 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | Общият размер на средствата, които могат да бъдат договорени, е 23 000 000 лв. |
| Допустими кандидати по процедурата (раздел 11 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Дирекция „Водоснабдяване и канализация“). |
| Допустими дейности (раздел 13 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | - Подготовка на РПИП, в т.ч. идейни проекти за инфраструктура, проектна документация, преценки и оценки за съответствие с екологичното законодателство и др. аналитични документи; - Подготовка на финансови и икономически анализи, анализ на разходите и ползите; - Подготовка на пакет от документи за последващо финансиране на ВиК инвестиции на ниво консолидиран район; - Допълнителни мерки за постигане на съответствие с европейските и национални изисквания в областта на отвеждане и пречистването на отпадъчните води и в областта на питейните води за консолидираните райони. - Организация и управление на проекта; - Мерки за информация и комуникация. |
| Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект (раздел 9 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | По процедурата не е определен минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 23 000 000 лв. |
| Съфинансиране от страна на бенефициента (раздел 10 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | Допустимо е съфинансиране от страна на бенефициентите без ограничение на техния дял. |
| Допустими разходи по категории (раздел 14 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ - Разходи за експертни анализи и проучвания; - Разходи за проектиране; - Разходи за специализирани услуги, пряко свързани с оценката на съответствието; - Разходи за други специализирани услуги; РАЗХОДИ ЗА ТАКСИ - Разходи за такси. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ - Разходи за организация и управление на проекта. - Разходи за информация и комуникация на проекта. |
| Начин на подаване на проектните предложения (раздел 23 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | Попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му с квалифициран електронен подпис чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН 2020). |
| Минимални документи, които ще се изискват на етап кандидатстване (раздел 24 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | Посоченият по-долу списък е минимално изискуем: - Доказателство, че районът за който ще се разработва РПИП е консолидиран; - Концепция за възлагане на РПИП с обхват, последователност и съдържание на дейностите по подготовката на РПИП и всички съпътстващи документи (вкл. идеен проект, анализ разходи-ползи, формуляр за кандидатстване и други предвидени документи) с логическа обоснованост, която демонстрира изготвяне на технико-икономически издържано инвестиционно предложение, в съответствие с нормативната база; - Документи, доказващи, че кандидатът разполага с налични финансови средства за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да му бъдат възстановени от ОПОС 2014-2020 г., и с финансови средства от други източници за покриване на недопустимите разходи, необходими за изпълнението на проекта (ако последното е приложимо); - Анализ относно остойностяването на включените в проектното предложение дейности. |
| Хоризонтални принципи (раздел 17 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | По процедурата намират приложение всички относими принципи за финансиране на операции по приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020 г.: „Финансиране, основано на законодателни ангажименти“, „Регионализация“, „Интегрираност на инвестициите“, „Устойчивост и ресурсна ефективност“, „Устойчивост на инвестициите“ и „Борба с изменението на климата, адаптация и устойчивост към бедствия“. |