|  | ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.” | Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове |
| --- | --- | --- |
| Главна дирекция “Оперативна програма околна среда” ope@moew.government.bg |  |  |

| ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА „ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТ "ПРИЛАГАНЕ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАН МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИО-ОТПАДЪЦИТЕ В ЕДИН ОТ РЕГИОНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ В БЪЛГАРИЯ, ВКЛ. ИЗГРАЖДАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА – СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА СЪБРАНИТЕ БИО-ОТПАДЪЦИ“ |  |
| --- | --- |
| Приоритетна ос (раздел 2 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | Отпадъци |
| Инвестиционен приоритет | Инвестиционен приоритет а) към Тематична цел 6, Европейски фонд за регионално развитие: Инвестиране в сектора на отпадъците за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и удовлетворяване на нуждите, идентифицирани от държавите-членки за инвестиции отвъд тези изисквания. |
| Специфична цел на приоритетната ос | Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци |
| Показатели за резултат по проритетната ос | Количество на депонираните битови отпадъци, тона (т) - Базова стойност към 2012 г. - 2 323 000 т - - Целева стойност към 2023 г. - 2 038 000 т |
| Показатели за изпълнение по приоритетната ос | Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци - т/год. - - Целева стойност към 2023 г. - 105 000 т/год. |
| Наименование на процедурата (раздел 3 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | Завършване на проект "Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в един от регионите за управление на отпадъци в България, вкл. изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци“ |
| Вид на процедурата | Процедура чрез директно предоставяне |
| Териториален обхват (раздел 5 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | Територията на общини Севлиево, Дряново и Сухиндол |
| Цели на процедурата (раздел 6 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | - Намаляване на количеството депонирани зелени и/или биоразградими битови отпадъци чрез разделното им събиране и рециклиране. |
| Очаквани резултати от процедурата (раздел 6 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | - Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, в т.ч. зелени и биоразградими. - Принос с общо 3900 т/год. към осигуряване на допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци най-малко 20 000 т/год. до 2018 г., а до 2023 г. - 105 000 т/год. |
| Индикатори по процедурата (раздел 7 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | Индикатори за резултат: 1. Общо количество депонирани битови отпадъци от обслужваните от инсталациите за компостиране и площадките за компостиране на място населени места – т/год. Като базова стойност се посочва количеството депонирани битови отпадъци за 2012 г. от всички населени места, които впоследствие ще бъдат обслужвани от двете инсталации за компостиране и площадките за комостиране на място, а за целева стойност се посочва очакваното количество депонирани битови отпадъци от всички населени места, които ще бъдат обслужвани от инсталациите след тяхното въвеждане в експлоатация и от площадките за компостиране на място. 2. Общо количество на депонираните биоразградими битови отпадъци от обслужваните от инсталациите за компостиране и площадките за компостиране на място населени места – т/год. Като базова стойност се посочва количеството депонирани битови биоразградими отпадъци за 2012 г. от всички населени места, които впоследствие ще бъдат обслужвани от двете инсталации за компостиране и площадките за компостиране на място, а за целева стойност се посочва очакваното количество депонирани биоразградими битови отпадъци от всички населени места, които ще бъдат обслужвани от инсталациите след тяхното въвеждане в експлоатация и от площадките за компостиране на място. 3. Обхванато население, което ще се обслужва от инсталациите за компостиране и площадките за компостиране на място – лица За базова стойност се посочва – 0 лица (бр. жители), а за целева стойност - броят на жителите на всички населените места, които ще се обслужват от двете инсталации за компостиране след тяхното въвеждане в експлоатация и от площадките за компостиране на място. Индикатори за изпълнение: 1. Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци – т/год. Попълва се сумарно капацитетът на двете инсталации за компостиране, предвидени в проектното предложение. За базова стойност се посочва 0 т/год., а като целева стойност се посочва общият капацитет за рециклиране от двете инсталации, включени в проектното предложение, който не може да е повече от общо 3900 т/год. за общо 2 броя инсталации за компостиране в Община Севлиево и в Община Дряново. 2. Изградени и въведени в експлоатация инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци – брой Отчитат се само инсталациите за компостиране, предвидени в проектното предложение. Като базова стойност се посочва 0 бр., а като целева стойност се посочва 2 бр. изградени и въведени в експлоатация инсталации за компостиране, включени в проектното предложение. 3. Общини, обслужвани от инсталациите за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци – брой Отчитат се само общини, които ще се обслужват от предвидените в проектното предложение две инсталации за компостиране. Във формуляра за кандидатстване като базова стойност се посочва 0 бр., а като целева стойност се посочва 2 броя общини, които ще бъдат обслужвани от двете инсталации, включени в проектното предложение. |
| Краен срок за подаване на проектно предложение (раздел 25 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | 3 месеца от датата на обявяване на процедурата |
| Максимален срок за изпълнение на проекта (раздел 18 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | 17 месеца от датата, посочена в административния договор, които включват: - 12 месеца за физическо изпълнение на проекта; - 1 месец след изтичането на срока за физическо изпълнение, в който бенефициентът следва да изготви и внесе окончателен доклад, вкл. искане за плащане по проекта; - 4 месеца след получаването на окончателния доклад по проекта, в които УО на ОПОС трябва да извърши документално приключване на проекта и окончателно плащане на верифицираните разходи. |
| Общ размер на БФП по процедурата (раздел 8 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | Общият размер на БФП, който може да бъде предоставен по процедурата, е до 1 900 000 (без ДДС). ДДС е недопустим разход по процедурата. |
| Допустими кандидати (раздел 11 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | След провеждането на процедура за избор на изпълнител, е сключен Договор № Д-33-10/30.04.2014 г. с предмет „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в един от регионите за управление на отпадъци в България, вкл. изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци”, между Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Дружество ЗЗД - Консорциум ЕКОРП – БИОКОМПП. Средствата са осигурени по оперативна програма "Околна среда 2007 г. – 2013 г." (ОПОС 2007-2013 г.) по проект № TA-2012-KPOS-PP-85 "Изпълнение на проучвания, анализи, стратегии във връзка с програмиране на оперативната програма в сектор "Околна среда" за период 2014- 2020г." - приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ на ОПОС 2007-2013 г. Със Споразумение № Д-33-39/31.10.2014 г. между МОСВ и общини Севлиево, Дряново и Сухиндол се регламентират правата и задълженията на страните при изпълнение на Договор № Д-33-10/30.04.2014 г., като страните се споразумяват МОСВ да изпълни проекта по договора, като след завършването му МОСВ прехвърля на общини Севлиево и Дряново изградените съоръжения за компостиране. Изпълнението на проекта е разделено на четири етапа: • Етап I – Оценка на съществуващо състояние и разработване на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в регион Севлиево. • Етап II – Разработване на идеен и работен проект за изграждане на необходимата инфраструктура за третиране на разделно събраните био-отпадъци в регион Севлиево, в съответствие с модела, предложен в Етап I, и изготвяне на необходимата документация и получаване на всички разрешителни, изискващи се по ЗООС, ЗУО, ЗБР и ЗВ и подзаконовите им нормативни актове. • Етап III – Закупуване на необходимото оборудване и изграждане на необходимата инфраструктура за третиране на разделно събраните био-отпадъци в регион Севлиево. • Етап IV - Провеждане на информационни кампании и обучения на заинтересованите страни по време на изграждането и след въвеждането в експлоатация на цялата децентрализирана система за управление на био-отпадъците в региона. Заложено е етапи III и IV да се изпълняват едновременно. С Анекс № 1-Д-33-39/04.12.2015 г. към Споразумение № Д-33-39/31.10.2014 г. общините приемат резултатите от изпълнението на Етап І и Етап ІІ от договора, като страните се съгласяват да предприемат всички необходими действия за завършването на проекта в най-кратък срок. Договорът е прекратен със Споразумение № 1-Д-33-10/08.12.2015 г., предвид невъзможността да бъде изпълнен в срок поради независещи от страните обстоятелства: забавяне на процедурите за одобряване на подробни устройствени планове, пречка за изпълнението на етап ІІІ от договора, както и с оглед на това, че допустимостта на плащанията по ОПОС 2007-2013 г. е до 31.12.015 г. Предвид ангажиментите на МОСВ по Анекс № 1-Д-33-39/04.12.2015 г. към Споразумение № Д-33-39/31.10.2014 г., от страна на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. беше извършено предварително проучване през м. юли/август 2017 г. за подходящите възможности, целесъобразност и евентуално ограничения при подготовка на нова процедура по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г. с допустими дейности, насочени към завършване на изпълненото по договор № Д-33-10/30.04.2014 г. по ОПОС 2007-2013 г. Проучен беше и интересът на общините от РСУО Севлиево за кандидатстване на ниво регион за финансиране чрез ОПОС 2014-2020 г. на дейности за довършване изпълненото по договор № Д-33-10/30.04.2014 г. до момента на неговото прекратяване. От страна на общините от РСУО Севлиево беше потвърдено писмено, че имат интерес и че от тяхна страна не са предприемани действия по завършване на изпълненото по договор № Д-33-10/30.04.2014 г. по ОПОС 2007-2013 г. По приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г. се финансират мерки за подобряване управлението на битовите отпадъци в съответствие с Националния план за управление на отпадъците за периода до 2020 г. (НПУО). РСУО Севлиево е включено в Индикативен списък на РСУО, в които могат да се изградят инсталации за компостиране и анаеробно разграждане по Приложение № 4 на НПУО. Съгласно чл. 19 от ЗУО кметът на общината организира управлението на битовите отпадъци, образувани на нейната територия. Кметът на общината отговаря и за разделното събиране и съхраняването на битови зелени и/или биоразградими отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи от системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за последващо третиране. Допустим кандидат по процедурата за подаване на едно проектно предложение са трите общините от РСУО Севлиево – общини Севлиево, Дряново и Сухиндол, които са страни по Споразумение № Д-33-39/31.10.2014 г. и Анекс № 1-Д-33-39/04.12.2015 г. към него. |
| Допустими партньори (раздел 12 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | Трите общини от РСУО Севлиево – общини Севлиево, Дряново и Сухиндол, задължително трябва да участват съвместно - като водеща община или като партньор, за целите на кандидатстване по процедурата с едно общо проектно предложение и за последващото изпълнение на проекта, след сключване на административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП). Ангажиментите на трите общини се уреждат в писмена форма със споразумение за партньорство, в което те определят водеща община, конкретните задачи на общините, финансовите ангажименти, възлагане на обществени поръчки, начина на бъдеща експлоатация на изградените компостиращи инсталации, както и други ангажименти, необходими за подготовката, кандидатстването, изпълнението и експлоатацията на общия за тях проект. АДБФП се подписва съвместно от водещата община и всички общини - партньори. Разходите, извършени от партньорите на водещата община в хода на подготовката и изпълнението на проекта, са допустими за финансиране при същите условия, които се прилагат по отношение на водещата община. |
| Допустими дейности (раздел 13 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | С Анекс № 1-Д-33-39/04.12.2015 г. към Споразумение № Д-33-39/31.10.2014 г. общините Севлиево, Дряново и Сухиндол приемат резултатите от изпълнението на Етап І и Етап ІІ от Договор № Д-33-10/30.04.2014 г. Неразделна част от анекса са приложения с опис на резултатите от изпълнетието Етап І и Етап 2; опис машини и оборудване за доставка; параметри и изисквания към площадките за съхранение на машините и оборудването, доставени от Консорциум „Екорп-Биокомп“. Като част от изпълненото по договора са: доклад за оценката и анализа на съществуващото състояние на отпадъците в регион Севлиево и потенциала за разделно събиране и компостиране на биоотпадъците от различните източници на образуване за перид от 10 години; модел на децентрализирано управление на биоотпадъците в регион Севлиево; изготвени и одобрени устройствени планове, изготвени и одобрени работни проекти за 2 компостиращи инсталации за регион Севлиево с общ капацитет от 3900 т/год. съгласно одобрени работни проекти, както и частична доставка на необходима техника и оборудване за двете инсталации. При прекратяването на договора не са изпълнявани строителни дейности, както и не са доставени съдове за разделно събиране на зелени и биоразградими битови отпадъци, на специализирана техника, както и малка част от мобилна и друга техника за площадките за компостиране, което е предвидено като част от дейностите по етап ІІІ от Договор № Д-33-10/30.04.2014 г. Не са изпълнявани дейности по етап ІV от този договор. Допустимите дейности по настоящата процедура са за изпълнение на етапи III и IV по Договор № Д-33-10/30.04.2014 г., които трябва да бъдат изпълнени едновременно, а не последователно. Допустимите дейности са: 1. Проучвания, анализи, обосновки и информации, необходими за подготовката на проектното предложение. 2. Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки. 3. Изготвяне на анализ разходи-ползи, финансови анализи и изследвания. 4. Строителни и монтажни работи, надзор и други дейности във връзка с изграждането поотделно на две компостиращи инсталации и довеждаща инфраструктура. 5. Дейности, свързани с изграждане на довеждаща инфраструктура, която обслужва само изгражданите две инсталации за компостиране. 6. Доставка на необходимото оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци, на специализирани транспортни средства и машини, вкл. мобилни съгласно изготвените в етап ІІ работни проекти и вече доставеното оборудване. 7. Дейности по компостиране на място. 8. Обучение, съгласно предвидените в етап ІV дейности. 9. Организация и управление. - 10. Информация и комуникация. |
| Изисквания към компостиращите инсталации (раздел 13 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | Общият капацитет на двете инсталациии за компостиране (за община Севлиево и за община Дряново) е 3900 т/год., съобразени изцяло с работните проекти с издадени разрешения за строеж и резултатите от етапи І и ІІ на Договор № Д-33-10/30.04.2014 г. Забележка: В инсталациите за компостиране не може да се третират утайки от пречиствателни станции, както и на други отпадъци, които не са битови и не се събират чрез общинска система за събиране на отпадъците, независимо дали техният състав и качества удовлетворяват изискванията на нормативната уредба, тъй като по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. са допустими за финансиране само мерки, насочени към намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци. Съоръженията и техниката за разделно събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци, в т.ч. и на съдове за разделно събиране, трябва да съответстват по обем и количество на капацитета поотделно на всяка инсталация за компостиране и на количеството генерирани битови отпадъци в общините, както и да са съобразени с предвидената честота на събиране и транспортиране на биоразградимите отпадъци. Допустими за финансиране са само нови съдове за разделно събиране на биоразградими битови отпадъци, които са пряко свързани с изпълнението на проекта и които са предназначени за многократно използване. |
| Някои специфични изисквания по процедурата (раздел 13 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | - Да има издадени разрешения за строеж, които не са загубили правно действие, за проектите за двете площадки в общини Севлиево и Дряново; - Имотите, върху които се предвижда строителство, трябва да са собственост съответно на община Севлиево и община Дряново, да има учредени ограничени вещни права, в т.ч. право на строеж, надстрояване или право на преминаване; - Придобитата собственост по т. 1 от Анекс № 1-Д-33-39/04.12.2015 г. към Споразумение № Д-33-39/31.10.2014 г. да не е прехвърлена, както и придобиттата собственост не е използвана за цели, различни от тези за проекта по т. 1 от това споразумение; - Проектното предложение трябва да осигурява изцяло изпълнение на недовършените дейности по етап ІІІ и етап ІV в съответствие с приетите резултати от изпълнение на етап І и ІІ от договор № Д-33-10/30.04.2014 г. - Регионална програма за управление на отпадъците за регион Севлиево е приетата от Общинските съвети на трите общини от региона – Севлиево, Дряново и Сухиндол, да е съобразена с Националния план за управление на отпадъците, срокът й на действие да е до 2020 г. и да включва мерки и дейности, съответстващи на подаденото проектно предложение. - Дейностите да са остойностени въз основа на анализ, съобразено с резултатите от изпълнените етапи І и ІІ и заложеното по етапи ІІІ и ІV по договор № Д-33-10/30.04.2014 г. |
| Минимален размер на БФП за проект (раздел 9 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | Неприложимо |
| Максимален размер на БФП за проект (раздел 9 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) Ограничения при изготвяне на бюджета (раздел 14 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | Максималният размер на БФП, който може да бъде предоставен за проектното предложение, е до 1 900 000 (eдин милион и деветстотин хиляди ) лв. Конкретният размер на БФП за проектното предложение следва да се определи и в зависимост от резултатите от анализа разходи – ползи (АРП) на проекта. Размерът на БФП за проектно предложение следва да съобрази и приложимия за проекта режим на държавни помощи. В съответствие с разпоредбите на ПМС № 189/2016 г., със свое решение от м. юни 2017 г. СКУСЕС съгласува предложението на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. БФП за изпълнение на дейности от бенефициенти от централната и териториална администрация, които не се възлагат изцяло на външен за бенефициента изпълнител, както и за дейностите по организация и управление, да бъде предоставена чрез формата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ, за процедури за избор на проекти, които предстои да бъдат обявени от ОПОС 2014-2020 г. до 29.09.2017 г. При изготвянето на бюджета кандидатът следва да има предвид нормативно определените максимални размери и ограниченията в стойностите за определени категории разходи, приложими по процедурата. Такива ограничения са въведените с ПМС № 189/2016 г. и по настоящата процедура, при прилагане на формата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ, както следва: - разходи за информация и комуникация - до 1 на сто от общите допустими разходи; - непредвидени разходи за строителни и монтажни работи – до 10 на сто от общите допустими разходи за строителни и монтажни работи по проекта; - разходи за командировъчни пари – съгласно Наредбата за командировките в страната; - разходи за организация и управление; за изготвяне на анализ разходи – ползи, финансови анализи и изследвания; за проучвания, анализи, обосновки и информации, необходими за подготовката на проектното предложение; за подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнител – до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта. |
| Съфинансиране от страна на кандидата (раздел 10 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | Допустимо е съ-финансиране (собствено участие) от страна на бенефициента без ограничение на неговия дял. Минималният размер на собственото участие се определя с АРП на проекта. |
| Допустими разходи по категории (раздел 14 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | - Разходи за СМР; - Разходи за материални активи; - Разходи за нематериални активи; - Разходи за услуги; - Разходи за такси; - Разходи за материали; - Разходи за провеждане и участие в мероприятия - Непреки разходи – в т.ч. разходи за организация и управление и разходи за информация и комуникация на проекта. |
| Начин на подаване на проектно предложение (раздел 23 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | Попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването с електронен подпис през системата ИСУН 2020. |
| Минимални документи, които ще се изискват на етап на кандидатстване (раздел 24 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“)) | Индикативен списък на документите, които ще се изискват на етап на кандидатстване: - Подписано споразумение за партньорство; - Схема за контрол на качеството на компоста - поотделно за всяка компостираща инсталация; - План за използване на получения краен продукт – компост - поотделно за всяка компостираща инсталация; - План за третиране на остатъчния отпадък от инсталацията за компостиране, който следва да бъде предаван за третиране в съоръжение или инсталация, отговарящо на нормативните изисквания - поотделно за всяка компостираща инсталация; - Визия за организиране на работата на площадките за компостиране на място, вкл. за осъществяване на контрол на отпадъците на вход; - Регионална програма за управление на отпадъците за регион Севлиево или линк към нея, заедно с решенията за приемането й от Общинските съвети на трите общини от региона – Севлиево, Дряново и Сухиндол; - Решения на Общинските съвети за одобрение на актуална Регионална програма за управление на отпадъците; - Решения на Общинските съвети за кандидатстване по процедурата; - Решение на Общото събрание на РСУО за кандидатстване по настоящата процедура; - Документи, доказващи че кандидатът (общини Севлиево, Дряново и Сухиндол) разполага с налични финансови средства за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да му бъдат възстановени от ОПОС 2014-2020 г., с финансови средства от други източници за покриване на допустими разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОПОС 2014-2020 г. и с финансови средства от други източници за покриване на недопустимите разходи, необходими за изпълнението на проекта; - Документи за собственост и/или за учредени ограничени вещни права – за имотите, на които ще се изгражда всяка от инсталациите, както и актуални скици за имотите; - Индикативен опис на необходимите съдове и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими битови отпадъци, на специализирана техника и част от мобилна и друга техника за площадките за компостиране, което е предвидено като част от дейностите по етап ІІІ от Договор № Д-33-10/30.04.2014 г., но не е доставено преди прекратяването на договора; - Анализ разходи-ползи; - Бюджет на проекта; - Декларация/декларации по образец за запознатост с определението за нередност и измама; - Декларация/декларации по образец за съгласие данните от статистическите изследвания, необходими за кандидатстването, оценката на проектното предложение, мониторинга, измерването и отчитането на резултатите от изпълнението и контрола по изпълнението за периода на действие на ОПОС 2014-2020 г. да бъдат предоставени от Националния статистически институт на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г., както и да бъдат разпространявани/публикувани в докладите за изпълнение на програмата; - Попълнен въпросник за оценка на капацитета на конкретния бенефициент – поотделно за всяка от кандидатстващите общини; - Декларация/декларации по образец, че исканата безвъзмездна финансова помощ не е за финансиране на разходи, които вече са финансирани със средства от ЕСИФ или чрез други инструменти на Европейския съюз, както и с други публични средства, различни от тези на бенефициента; - Декларация/декларации по образец, че към датата на подаване на проектното предложение проектът не е физически завършен или изцяло осъществен от кандидата, независимо дали всички свързани плащания са направени от кандидата; - Анализ за остойностяване на дейностите, включени в проектното предложение - Други документи по преценка на УО или кандидата. |
| Хоризонтални принципи (раздел 17 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“) | При избора на операции освен основните хоризонтални принципи – законност, партньорство, прозрачност и публичност, равни възможности и предотвратяване на дискриминация, ще се спазват и следните принципи: - Финансиране, основано на ангажиментите по законодателството; - Устойчиво развитие; - Устойчивост на инвестициите; - Ресурсна ефективност. |

Приложения:

- Договор № Д-33-10/30.04.2014 г. с предмет „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в един от регионите за управление на отпадъци в България, вкл. изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци”, между Министерство на околната среда и водите (МОСВ)  и  Дружество ЗЗД - Консорциум ЕКОРП – БИОКОМПП;

- Споразумение № Д-33-39/31.10.2014 г. между МОСВ и общини Севлиево, Дряново и Сухиндол;

- Анекс № 1-Д-33-39/04.12.2015 г. към Споразумение № Д-33-39/31.10.2014 г.

- Споразумение № 1-Д-33-10/08.12.2015 г. за прекратяване на Договор № Д-33-10/30.04.2014 г.

- Окончателен доклад от изпълнение на Етап І “Предложен модел за прилагане на разделно събиране и компостиране на биоотпадъци в регион за управление на отпадъците Севлиево”