## Slide 1: Оценка на въздействието на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР)
Заседание на
Комитета за наблюдение
30 ноември 2022

## Slide 2: Основна информация за оценката
Етап | Обхват | Период
1 | Встъпителен доклад | ноември 2021
2 | ТО1; ТО2; ТО6 и ТО7 (за периода 2015-2018) | 15 януари - 15 юни 2021 г.
3 | ТО3; ТО4; ТО5; Актуализация на ТО1, ТО2, и ТО6 | 16 юли 2021 г. - 16 февруари 2022 г.
4 | Актуализация на изготвените тематични оценки | 23 март 2022- 23 октомври 2022
5 | ТО7 (за периода 2019-2021) Актуализация на изготвените тематични оценки | 10 месеца от приемането на доклада по Етап 4
Договор с МРРБ от 23.10.2020 г.
7 тематични оценки (ТО) в пет етапа:
Преглед на налични данни и документи
Проведени интервюта – УО, ФМФИБ, НСОРБ, общини и други бенефициенти
Анкетни проучвания – сред общини; сред широката общественост
Специфичен подход за всяка ТО
Фокус групи – 19 фокус групи.
Разглеждане на специфични проекти

## Slide 3: Напредък към постигане на целите

## Slide 4: Индикатори към 31.08.2022
Индикатори, ИП | Изпълнение | Резултат (2020)
10а Образование | 60%-80% | Модернизирани институции 83%-105%
4с Енергийната ефективност (жилищния и публичен сектор) | 86%-189% | Енергопотреблението расте
4е Екологичен и устойчив градски транспорт | 40%-42% | Не се отчита ефект върху качеството на въздуха
6e Градската среда | 46%-92% | Повече от половината население на страната е облагодетелствано от подобрена градска среда. Не се отчита ефект върху качеството на въздуха
9а Подобряване на жилищните условия за маргинализирани групи | 78% | 
9а Модерни социални услуги | 88% | 5,85 (61%) - дял на модернизираните обекти
9а Деинституционализация на социалните услуги | 71% | 21,70 (90%) - дял на инфраструктурата за деинституционализация
9а Достъп до спешна медицинска помощ | 0%-70% | 1 963 826 (66%) – брой хоспитализации годишно
6с Туристически продукти | 0% | Вътрешното потребление на туризъм расте, целта е преизпълнена
Реконструирани или модернизирани пътища | 69% | Товаропотокът намалява

## Slide 5: Специфични цели
Специфична цел | към август 2022 | към декември 2023
Подобряване на условията за модерни образователни услуги | добър напредък | постигната
Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор | добър напредък | постигната
Повишаване на енергийната ефективност на публични сгради | добър напредък | постигната
Развитие на екологичен и устойчив градски транспорт | среден напредък | постигната
Подобряване на качеството на градската среда | добър напредък | постигната
Подобряване на инвестиционната активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие | слаб принос | слаб принос
Подобряване на жилищните условия за маргинализирани групи от населението, включително ромите | среден напредък | постигната
Подобряване на условията за модерни социални услуги | добър напредък | постигната
Подобрен достъп за практикуване на масов спорт и културни услуги в градовете | слаб принос | слаб до среден принос
Подобрен достъп до спешна медицинска помощ, с възможности за спешна диагностика, лечение и наблюдение до 24 ч. | слаб до среден напредък | постигната
Намаляване на броя хоспитализации в здравната система | слаб принос | слаб принос
Подобряване на капацитета на националната здравна система за реакция при кризи | слаб напредък | постигната
Подобряване на регионалната социална инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни | среден напредък | постигната
Повишаване на туристическото предлагане на паметници на културата от национално и световно значение | слаб напредък | постигната
Подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници | добър напредък | постигната

## Slide 6: Инвестиции в градовете
Планираната БФП в ИП и реално договорена към 31.08.2022, (в %)
Chart: брой проекти
| Зона с потенциал за икономическо развитие | Зона с преобладаващ социален характер | Зона на публични функции с висока обществена значимост
БФП | 5 | 91 | 116
ФИ | 29 | 5 | 23
БФП и ФИ | 33

## Slide 7: Инвестиции в градовете-трудности
Недостатъчно финансиране, неблагоприятни демографски тенденции и икономически проблеми;
Заложени твърде амбициозни цели и голям брой проекти;
Липса на опит/интерес към ПЧП;
Липса на (достатъчна) проектна готовност, промени в приоритетите;
Липса на подходящи терени/сгради за реализация на инвестициите; обществена подкрепа.
Проблеми със собствеността и статута на обектите;
Ограничения в допустимостта на финансиране по оперативните програми; зони за въздействие.

## Slide 8: Въздействие от програмата към август 2022 г.

## Slide 9: Социално-икономическа среда
ОПРР има цялостно положително въздействие върху социално-икономическата среда
Макроикономически показатели | Ефект към 2022г.*
БВП | 0.8%
Износ на стоки и услуги | 0.0%
Внос на стоки и услуги | 0.6%
Текуща сметка (% от БВП) | -0.01 п.п.
Частно потребление | 0.9%
Частни инвестиции | 1.5%
Заетост (15-64 г.) | 0.8%
Коефициент на безработица (15-64 г.) | -0.37 п.п.
Средна работна заплата | 0.6%
Инфлация по ХИПЦ | 0.3%
Бюджетен баланс (% от БВП) | 0.11 п.п.
Източник: МФ *Общ ефект с натрупване от 2014 г. до средата на 2022г.

## Slide 10: Териториално въздействие
Не се наблюдава въздействие върху намаляване на различията между регионите
Различия между регионите и областите в страната се запазват, като в някои случаи се задълбочават.
Югозападният и Южен централен район се развиват с по-бързи темпове, докато Северозападният район изостава.
Разликите между София и останалите градове и области са значителни.

## Slide 11: Полицентрично развитие
Notes: Не се наблюдава принос към целите на постигане на модел на умерен полицентризъм
Столицата остава основен икономически център и притегля основните миграционни потоци в страната
При градовете на ниво 2 не се забелязват тенденции на промяна спрямо развитието им преди 2013 г. Основни балансьори на София остават Пловдив, Бургас и Варна, докато Стара Загора, Русе и Плевен изостават, както по отношение на населението, така и по отношение на икономическите показатели
При общините от ниво 3 ясно изоставане в развитието си бележат Силистра; Видин, Сливен и Ямбол.

## Slide 12: Външни фактори
Ковид 19 (2020)
  Ограничения в придвижване и икономическа активност;
  Повишаване на смъртността – влошаване на демографските показатели;
  Предпазливост при инвестиции в туристически обекти;
  Ограничаване на инвестициите;
Влошаване на международните отношения (2021-2022)
  Затруднения при доставките
  Инфлация – 6,6% за 2021; 15% през август 2022г.
  Повишаване на цените на строителните материали 38,6% (2021)

## Slide 13: Основни изводи и препоръки

## Slide 14: Препоръки, свързани с програмирането
По-гъвкава подкрепа – залагане на рамка на подкрепа, която да осигурява постигането на стратегическите цели, без да се ограничават възможностите за подкрепа на най-приоритетните за бенефициентите проекти.
Подобряване на координацията с ведомства, отговорни за прилагането на политики в секторите на подкрепа на ПРР 2021-2027 г., както и с териториалните органи, които ще участват в процеса на подбор на операции – общинските администрации на 10-те градски общини, които ще бъдат подкрепяни по Приоритет 1 и Регионалните съвети за развитие по отношение на Приоритет 2.
Предоставяне на диференцирана, по-целенасочена подкрепа към общините – по-голяма подкрепа за по-изоставащите и стратегически общини, както и за Северозападен район

## Slide 15: Препоръки за оптимизиране на изпълнението
Да се оценят рисковете от централизирано търгуване на голям брой строителни обекти и да се обмислят други възможности.
Да се обсъдят трудностите при изпълнение на проекти за социална инфраструктура като се потърсят подходящи решения
Предоставяне на комбинираната подкрепа (БФП и ФИ) чрез облекчени условия в рамките на една операция

## Slide 16: Благодаря за вниманието!
За връзка с нас:
ecoryssee@ecorys.com
Тел. 02/81 55 684
Ирена Владимирова
Irena.Vladimirova@ecorys.com