Утвърждавам:

Мартин Георгиев

Ръководител на Управляващия орган на

Оперативна програма „Транспорт и транспортна

инфраструктура” 2014-2020 г. и директор на дирекция

„Координация на програми и проекти“ в

Министерството на транспорта и съобщенията

Насоки по процедура

„Внедряване на интелигентни транспортни системи и подобряване на безопасността и сигурността на транспорта по вътрешните водни пътища и пристанища“

| Инвестираме във Вашето бъдеще ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ | Дирекция „Координация на програми и проекти” Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. Версия 1.0 от януари 2023 г. | www.eufunds.bg |
| --- | --- | --- |

Съдържание

I.	Условия за кандидатстване	5

1.	Общи положения	5

2.	Приоритетна ос и конкретни бенефициенти	6

3.	Измерения по кодове	6

4.	Териториален обхват	8

5.	Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ и очаквани резултати	9

6.	Специфични за програмата показатели за резултатите/ за изпълнение по специфични цели	9

7.	Общ размер на безвъзмездната финансова помощ	11

8.	Процент на съфинансиране	11

9.	Дейности, допустими за финансиране по ОПТТИ	12

9.1.	Дейности, допустими за финансиране по настоящата процедура	12

10.	Категории разходи, допустими за финансиране по ОПТТИ	13

11.	Категории разходи, недопустими за финансиране	18

12.	Приложим режим на държавни помощи	19

13.	Хоризонтални политики	22

14.	Срок за изпълнение на проектите	25

15.	Формуляри за кандидатстване	25

a.	Подготовка на формуляр за кандидатстване	26

b.	Видове формуляри за кандидатстване	26

c.	Съдържание на формулярите за кандидатстване	27

d.	Съпътстващи документи към ФК	30

16.	Подаване на проектните предложения	32

a.	Начин на подаване на проектните предложения	32

b.	Регистрация на електронно подадени проектни предложения	32

17.	Етапи и начин за оценяване на проектните предложения	33

18.	Критерии за оценка на проектните предложения	34

a.	Проверка за административно съответствие и допустимост	34

b.	Техническа и финансова оценка	37

19.	Ревизиране на проектно предложение	42

20.	Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ	43

21.	Мерки за информиране и публичност	44

a.	Минимални изисквания за информиране и публичност	44

b.	Постоянна табела, временен билборд и плакат.	44

c.	Други документи.	45

II.	Условия за изпълнение	46

III.	Приложения към насоките по процедурата	47

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

| АРП | Анализ „разходи-ползи” |
| --- | --- |
| БФП | Безвъзмездна финансова помощ |
| Дирекция КПП | Дирекция „Координация на програми и проекти” |
| ДП | Държавна помощ |
| ДФЕС | Договор за функциониране на Европейския съюз |
| ДЧ | Държава членка |
| ЕИП | Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЗОП | Закон за обществените поръчки |
| ЗУСЕСИФ | Закон за управление на средствата от Европейските структурни инвестиционни фондове |
| ЕФРР | Европейския фонд за регионално развитие |
| ИКТ | Информационни и комуникационни технологии |
| ИСУН 2020 | Информационната система за управление и наблюдение 2014-2020 „ИСУН 2020“ |
| КЕП | Квалифициран електронен подпис |
| КН | Комитет за наблюдение |
| МС | Министерски съвет |
| МТС | Министерство на транспорта и съобщенията |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| Н/П | Неприложимо |
| ОВОС | Оценка на въздействието на околната среда |
| ОПТТИ | Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. |
| ПМС | Постановление на Министерския съвет |
| ПО | Приоритетна ос |
| СЦ | Специфична цел |
| УО | Управляващ орган |
| ФК | Формуляр за кандидатстване (уеб базиран) |
| TEN-T | Трансевропейска транспортна мрежа |
| ТЦ | Тематична цел |

# Условия за кандидатстване

- Общи положения

С Решение № 792 на Министерския съвет от 17.12.2013 г. дирекция „Координация на програми и проекти” на Министерството на транспорта и съобщенията е определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

| Управляващ орган на ОПТТИ | Дирекция „Координация на програми и проекти” в МТС |
| --- | --- |
| Ръководител на УО на ОПТТИ | Мартин Георгиев, Ръководител на УО на ОПТТИ и директор на дирекция „Координация на програми и проекти”, МТС email: mgeorgiev@mtitc.government.bg Тел.: +359 2 9409 421; +359 2 9409 422 Факс: +359 2 9409 795 |
| Адрес: | Министерство на транспорта и съобщенията гр. София, 1000, ул. „Дякон Игнатий” 9 www.mtc.government.bg |

Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., се изпълнява чрез процедури на директно предоставяне. Процедурата на директно предоставяне е тази, при която проектно предложение може да подаде само кандидат, изрично посочен като конкретен бенефициент, който може да получи безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дадена дейност.

Съгласно §70 от ПЗР на Закон за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ) „до приключването на програмите за програмен период 2014 - 2020 г., съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), разпоредбите на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, отменени или изменени с този закон, запазват своето действие по отношение на управлението на средствата от ЕСИФ, както и по отношение на изпълнението и контрола на тези програми. Спазват се процедурата за директно предоставяне на БФП, представена в Раздел ІІІ „Директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“ от глава ІІІ „Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“ от ЗУСЕФСУ/ ЗУСЕСИФ (когато е приложимо), както и приложимата поднормативна уредба.

Важно: При възникнала необходимост настоящите насоките могат да бъдат изменяни. В случай на промяна в актуализираните насоки, конкретните бенефициенти по процедурата ще бъдат информирани, чрез публикуване на изменените насоки по процедурата на страницата на ОПТТИ на www.eufunds.bg.

- Приоритетна ос и конкретни бенефициенти

Определените конкретни бенефициенти по настоящата процедура са представени в таблицата по-долу:

| Номер и наименование на приоритетната ос по ОПТТИ | Конкретни бенефициенти по процедурата | Фонд |
| --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” | - ИА „Проучване и поддържане на река Дунав”; - ДП „Пристанищна инфраструктура; - Агенция „Пътна инфраструктура; - ИА „Морска администрация” - НК „Железопътна инфраструктура”; | ЕФРР |

Конкретните бенефициенти инициират и изпълняват индивидуални проекти, допустими за финансиране по настоящата процедура на ОПТТИ и получават публични средства за изпълнението им.

- Измерения по кодове

Номенклатура на категориите интервенции на фондовете по цел „Инвестиции за растеж и работни места са посочени в Приложение № І на Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014 г. на Комисията от 7 март 2014 година за определяне на разпоредби за изпълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на методологиите за подкрепата във връзка с изменението на климата, определянето на етапни и общи цели в рамката на изпълнението и номенклатурата на категориите интервенции за европейските структурни и инвестиционни фондове, както следва:

таблица 1: кодове по измерението „Област на интервенция“;

таблица 2: кодове по измерението „Форма на финансиране“;

таблица 3: кодове по териториалното измерение;

таблица 4: кодове по измерението „Механизми за териториално изпълнение“;

таблица 5: кодове по измерението „Тематична цел“;

таблица 6: кодове по измерението на вторичната тема по ЕСФ;

таблица 7: кодове по измерение „Стопанска дейност“;

таблица 8: кодове по измерението „Местоположение“.

| измерение Наименование на приоритетна ос | Измерение 1 Област на интервенция | Измерение 2 Форма на финансиране | Измерение 3 Вид територия | Измерение 4 Териториални механизми за изпълнение | Измерение 5 Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд) | Измерение 6 Вторична тема по ЕСФ | Измерение 7 Стопанска дейност | Измерение 8 Место-положение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПО 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“ | 041 вътрешни водни пътища и пристанища | 01 безвъзмездна финансова помощ | 07 Н/П | 07 Н/П | 07 „Насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури” | 08 Не се прилага | 13 Информационни и комуникационни дейности, включително телекомуникации, информационни услуги, компютърно програмиране, консултантска дейност и свързаните с тях дейности 24 Други услуги, некласифицирани другаде | Код на региона или района, в който e установена/протича операцията, както е определено в Класификацията на териториалните единици за статистически цели (NUTS) в приложението към Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) – Приложение № 6.1, Приложение № 6.2, Приложение № 6.3. |
|  | 044 интелигентни транспортни системи | 01 безвъзмездна финансова помощ | 07 Н/П | 07 Н/П |  |  |  |  |

- Териториален обхват

Проектите по настоящата процедура по ПО 4 на ОПТТИ трябва да са на територията на Република България.

Регионите, попадащи в категорията на по-слабо развитите региони, които отговарят на условията за финансиране от Европейския фонд за регионално развитие са включени в списъка в приложение I към Решение за изпълнение на Комисията (ЕС) № 99/2014 г. от 18 февруари 2014 година за определяне на списъка на регионите, които отговарят на критериите за финансиране по Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд, и на държавите членки, които отговарят на критериите за финансиране по Кохезионния фонд за периода 2014—2020 г.

Местонахождението или мястото на изпълнение на проекта се определя като се посочва:

- Държава: 		България;

- NUTS ниво 1: 	Северна и югоизточна България (BG3) или Югозападна и южно-централна България (BG4);

- NUTS ниво 2: 	Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Югозападен или Южен централен;

- NUTS ниво 3: 	област, община, населено място.

Районите за планиране в България (статистически райони NUTS ниво 2) и областите попадащи в тях, са както следва:

| NUTS ниво 1 | NUTS ниво 2 | NUTS ниво 3 |
| --- | --- | --- |
| BG3 - Северна и югоизточна България | BG31 - Северозападен | Видин (BG311), Монтана (BG312), Враца (BG313), Плевен (BG314), Ловеч (BG315); |
|  | BG32 - Северен централен | Велико Търново (BG321), Габрово (BG322), Русе (BG323), Разград (BG324), Силистра (BG325); |
|  | BG33 - Североизточен | Варна (BG331), Добрич (BG332), Шумен (BG333), Търговище (BG334); |
|  | BG34 - Югоизточен | Бургас (BG341), Сливен (BG342), Ямбол (BG343), Стара Загора (BG344); |
| BG4 Югозападна и южно-централна България | BG41 - Югозападен | София град (BG411), София област (BG412), Благоевград (BG413), Перник (BG414), Кюстендил (BG415); |
|  | BG42 - Южен централен | Пловдив (BG421), Хасково (BG422), Пазарджик (BG423), Смолян (BG424), Кърджали (BG425) |

- Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ и очаквани резултати

Общата цел на ОПТТИ е „Развитие на устойчива транспортна система”. С постигането на общата цел на програмата и съответно приноса й към изпълнението на тематична цел № 4 „Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори” и на тематична цел № 7 „Насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури”, ще се допринесе за реализацията на концепцията за конкурентоспособна и устойчиво развита транспортна система, както и за постигане на желаната устойчива мобилност на хора и стоки, насърчаване развитието на вътрешния пазар и общата конкурентоспособност на Общността, териториалното, икономическо и социално сближаване, общественото благополучие, безопасност и сигурност за европейските граждани, като се вземат предвид екологичните аспекти, в т.ч. промяната на климата, замърсяването на въздуха и защитените зони.

За постигане на общата цел на ОПТТИ 2014-2020 г. и съответно на инвестиционните приоритети на тематични цели (ТЦ) № 7 и № 4 са формулирани седем специфични цели по ОПТТИ, като по ПО 4 е: „Подобряване на управлението на транспорта чрез внедряване на иновативни системи”.

| № ПО/ № СЦ | Специфична цел (СЦ) | Очаквани резултати |
| --- | --- | --- |
| ПО 4 СЦ 1 по ТЦ 7 | „Подобряване на управлението на транспорта чрез внедряване на иновативни системи”. | - Подобрена навигационно-пътева обстановка по р. Дунав; или - Подобрен достъп до българските пристанища от „основната” и „разширената” Транс-европейска транспортна мрежа; или - Подобрено управление на околната среда в областта на водния транспорт; или - Наличие на система за анализ и оценка на трафика по автомагистрали и I – ви клас пътища на територията на Република България, като част от TEN-T мрежите”; или - Наличие на система за управление на влаковата работа; |

Постигането на очакваните резултати по ПО 4 ще се отчита съвместно по настоящата процедура и по № BG16М1OP001-4.001 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“.

- Специфични за програмата показатели за резултатите/ за изпълнение по специфични цели

В таблицата по-долу са описани показатели за резултатите/ за изпълнение по специфична цел  „Подобряване на управлението на транспорта чрез внедряване на иновативни системи“ по ПО 4, като изпълнението им ще се отчита едновременно по настоящата процедура и по процедура BG16М1OP001-4.001.

| Наименование на приоритетна ос | Тематична цел | Инвестиционен приоритет | Специфична цел | Специфични за програмата показатели по ПО 4 за резултатите/ за изпълнение по специфични цели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показател | Базова стойност ( 2013 г.) | Целева стойност (2023 г.) |
| Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“ | 07 - Насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет в ключови мрежови инфраструктури | 7c - Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и нисковъглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна мобилност | 1- Подобряване на управлението на транспорта чрез внедряване на иновативни системи | 10. Средно многогодишен брой дни с прагове при нива над НКРН (%) | 26,34 | 23.49 |
|  |  |  |  | 2. Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата (м3/год.) | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  |  | - Въведени/ модернизирани навигационни информационни системи (брой) | 0 | 1 |
|  |  |  |  | - Доставени мултифункционални плавателни съдове (брой) | 0 | 3 |
|  |  |  |  | - Въведени в експлоатация пристанищни приемни съоръжения за отпадъци (брой) | 0 | 2 |
|  |  |  |  | - Метро станции, оборудвани с перонни преградни врати | 0 | 2 |
|  |  |  |  | 33. Внедрена система за управление на влаковата работа /СУВР/ | 0 | 1 |
|  |  |  |  | 34. Разработени/модернизирани системи в транспорта | 0 | 3 |

В допълнение към специфичните за програмата показатели за резултатите и за изпълнение по специфични цели по ПО 4 за настоящата процедура по ОПТТИ са определени специфични за процедурата индикатори за изпълнение.

- Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

| Приоритетна ос | Фонд | Измерение 1 Област на интервенция | Подкрепа от Съюза по Област на интервенция- в лева |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“ | ЕФРР | 041. Вътрешни водни пътища и пристанища (TEN-T) | 2 061 338,90 |
|  |  | 044. Интелигентни транспортни системи (включително въвеждане на управление на търсенето, системи за събиране на такси, ИТ системи за наблюдение, контрол и информиране) | 9 638 150,71 |
| Общо: 11 699 489,61 |  |  |  |

- Процент на съфинансиране

| ПО | Фонд | Подкрепа от Съюза в лева | Национално участие | Обща стойност на финансирането | Процент на съфинансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (a) | (b) | (с) = (a) + (b) | (d) = (a) / (c) (1) |
| ПО 4 | ЕФРР | 9 944 566,17 | 1 754 923,44 | 11 699 489,61 | 85 % |

- В таблицата ставката на съфинансиране e закръглена към най-близкото цяло число. Точният процент, използван за възстановяване на плащания, е съотношението (d).

Важно: При наличие на свободен ресурс в резултат на намаление на предоставената БФП по процедура № BG16М1OP001-4.001 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“ общата стойност на финансирането по настоящата процедура може да бъде увеличен с размера на свободния ресурс. В тази връзка настоящите насоките могат да бъдат изменяни. В случай на промяна в актуализираните насоки, конкретните бенефициенти по настоящата процедура ще бъдат информирани, чрез публикуване на изменените насоки на страницата на ОПТТИ на www.eufunds.bg/ИСУН.

- Дейности, допустими за финансиране по ОПТТИ

Дейностите, допустими за финансиране по ОПТТИ са в съответствие с описанието на ПО 4 в ОПТТИ. При изменение на програмата промените влизат в сила съответствие с нормативната база. Във връзка с разпоредбите на чл. 65, § 9 от Регламент 1303/2013 г. „Разходи, станали допустими в резултат на изменение в програма, са допустими единствено от датата на подаване на искането за изменение до Комисията или, в случай че се прилага член 96, параграф 11, от датата на влизане в сила на решението за изменение на програмата.“. Разпоредбата на член 96, параграф 11 гласи: „УО уведомява Комисията за всяко решение за изменение на елементите на оперативната програма, които не попадат в обхвата на решението на Комисията, посочено в параграф 10, в рамките на един месец от датата на приемане на решението за изменение. В решението за изменение се посочва датата на влизането му в сила, която не може да предшества датата на неговото приемане.“

Помощ от ЕФРР по ОПТТИ

Помощта от ЕФРР по ОПТТИ ще се дава за инвестиции в инфраструктура, която предоставя основни услуги на гражданите в областта на транспорта и ИКТ в съответствие с член 3, т.1, б. „в” на Регламент (ЕС) № 1301/2013 на ЕП и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 по:

  - Дейности, допустими за финансиране по настоящата процедура

По инвестиционен приоритет 7с „Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и ниско-въглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна достъпност” за дейности, които са в напреднал етап на изпълнение и доказано могат да бъдат завършени до 2023 г. свързани с:

- развитие на информационни системи в корабоплаването, надграждащи съществуващите системи и системите в процес на изграждане, развитие на информационни системи за управление на автомобилния трафик, изграждане на съвременни системи за управление на железопътното движение; С последващото развитие на информационните системи за управление на трафика на плавателните съдове ще се повиши сигурността и безопасността в корабоплаването. Предвижда се да се финансират дейности за подобряване на навигационно-пътевата обстановка, респ. повишаване на безопасността в реката.

- съпътстващи дейности, доказано необходими и пряко свързани с основните дейности по проекта, отговарящи на условията по т. 10 от настоящите насоки;

Важно: Дейности, финансирани по процедура рег. № BG16М1OP001-4.001 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“, за които има действащи сключени договори за БФП не са допустими по настоящата процедура.

- Категории разходи, допустими за финансиране по ОПТТИ

Разходите, извършени по ОПТТИ са „допустими разходи”, ако отговарят на изискванията на  ЗУСЕФСУ (или на ЗУСЕСИФ във връзка с § 70 от ПЗР на ЗУСЕФСУ), глава пета „Финансово управление и контрол“, раздел І „Общи условия и допустимост на разходите“, ПМС № 189 от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г.и приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014 – 2020 г.  в това число:

  - да са за дейности, определени и извършени под отговорността на съответния управляващ орган и съгласно критериите за избор на операции, одобрени от съответния Комитет за наблюдение;

  - да са извършени от допустими по съответния приоритет на програмата бенефициенти;

  - категориите разходи да са включени в договора за предоставяне на финансова подкрепа;

  - изборът на изпълнител за реализираните дейности (услуги и/или доставки) да е извършен в съответствие с действащото национално и с европейското законодателство;

  - за тях да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени разпоредбите за наличност на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347 от 20.12.2013 г.);

  - да са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система;

  - да са извършени за съфинансирани продукти и услуги, които са реално доставени, съобразно предварително заложените в договора за предоставяне на финансова подкрепа изисквания;

  - в случаите, когато обект на финансиране са мерки и операции, попадащи в обхвата на правилата по държавните помощи, допустимостта на разходите е съобразена и с приложимите към помощта правила;

  - да са извършени в съответствие с принципа на доброто финансово управление в съответствие с чл. 30 на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298 от 26.10.2012 г.).

  - Разходите са допустими за финансиране, ако са извършени от бенефициента и са платени между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2023 г.

  - Разходи, станали допустими в резултат на изменение в програма, са допустими от датата на подаване на искането за изменение до Комисията или от датата на влизане в сила на решението за изменение на програмата, в случаите по чл. 96, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

  - Допустими са разходите по операции, осъществени в програмния район на програмата.  При одобрение от управляващия орган на съответната оперативна програма са допустими разходи и по операции, съфинансирани от ЕФРР, които се осъществяват извън програмния район, но в границите на Европейския съюз, при условие че е изпълнено всяко от следните условия:

    - операцията е в полза на програмния район;

    - общата сума, разпределена по програмата за операции извън програмния район, не надвишава 15 на сто от подкрепата от ЕФРР на ниво приоритет;

    - комитетът за наблюдение на съответната програма е одобрил съответната операция или съответните видове операции;

    - задълженията на органите по програмата във връзка с управлението, контрола и одита по отношение на операцията се изпълняват от органите, които отговарят за програмата, по която операцията получава финансова подкрепа, или те сключват споразумения с органите в района, в който се изпълнява операцията.

  - При възстановяване на действително направени и платени допустими разходи максималните размери за всеки отделен вид разход се определят спрямо общите допустими разходи по операцията. В отделни случаи, когато даден разход е пряко обвързан с друг вид разход, като основа може да се използват общите допустими разходи за съответния вид, с който е обвързан.

  - При възстановяване на действително направени и платени допустими разходи се определят следните максимални размери за определени категории разходи:

    - разходи за организация и управление - до 10 на сто от общите допустими разходи по операцията;

    - разходи за публичност и визуализация – до 2 на сто от общите допустими разходи за операции, при които размерът на финансовата подкрепа не превишава левовата равностойност на 100 000 евро, и до 1 на сто от общите допустими разходи на всички останали операции;

    - непредвидени разходи за строително-монтажни работи – до 10 на сто от общите допустими разходи за строително-монтажни работи по операцията;

    - разходи за командировъчни пари – съгласно Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина или съответните нормативни актове на друга държава – членка на ЕС, в случаите, когато не е приложимо българското законодателство.

  - Когато изпълнението на операция поражда непреки разходи, те могат да бъдат изчислени като единна ставка по един от следните начини:

    - единна ставка в размер до 25 на сто от допустимите преки разходи, при условие че ставката се изчислява въз основа на коректен, справедлив и проверим метод на изчисление или въз основа на метод, прилаган в рамките на национални схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобен тип операция и бенефициент;

    - единна ставка в размер до 15 на сто от допустимите преки разходи за персонал, без да се изисква да се извършват изчисления за определянето на приложимата ставка;

    - единна ставка, прилагана към допустимите преки разходи въз основа на съществуващите методи и съответстващите ставки, приложими в политиките на Европейския съюз за подобен тип операция и бенефициент.

  - Разходи за дейности, насочени към укрепване и повишаване на административния капацитет на бенефициентите по ОПТТИ, за намаляване на административната тежест на бенефициентите, включително разходите за възнаграждения, доплащания към възнагражденията и за обезщетения, изплатени от осигурителя за дните на временна нетрудоспособност съгласно Кодекса за социално осигуряване за реално отработено време на служители и/или други лица на конкретните бенефициенти по ОПТТИ за изпълнение на дейности във връзка с подготовката, управлението, мониторинга, оценката, информацията и контрола на ОПТТИ, при условие, че:

а) в длъжностната характеристика на служителя по служебно или трудово правоотношение е включено изпълнението на дейности по управление и изпълнение на операции;

б) дейностите са допълнително възложени извън длъжностните им характеристики задачи/отговорности и/или в договорите за тяхното назначаване; дейностите се възлагат в съответствие с методология, одобрена от министъра на транспорта и съобщенията;

в) налице е сключен договор за услуга със служителя за изпълнение на дейности по управление и изпълнение извън установените му по служебно или трудово правоотношение работно време и задължения. .

  - Размерът на часовата ставка на възнаграждение на служителя за изпълнението на дейности по управление и изпълнение на операции следва да не превишава размера на възнаграждение на часова база, което лицето получава за изпълнение на дейности по основното си служебно или трудово правоотношение.  Изчисляване на приложимата часова ставка при определяне на разходите за персонал, свързани с изпълнението на даден проект, като годишните брутни разходи за трудови възнаграждения в счетоводните отчети за последната година се разделят на 1720 часа..

  - Не се изплаща възнаграждение за управление и изпълнение на проекти по ОПТТИ на служителите от бенефициентите, когато на същите се изплащат възнаграждения, във връзка с основното им трудово/служебно правоотношение, финансирано по ОПТТИ.

  - При предоставяне на безвъзмездна финансова помощ амортизационните разходи може да бъдат считани за допустими, при условие, че:

    - разходът се отнася за дейности и разходи, допустими за съответната операция;

    - разходите са изчислени в съответствие със Закона за корпоративното подоходно облагане;

    - размерът на разходите е надлежно удостоверен с придружаваща документация, имаща равностойна доказателствена стойност на фактури за допустими разходи;

    - разходите се отнасят изключително за периода на финансова подкрепа на операцията;

    - активите не са закупени дори частично с безвъзмездна финансова помощ.

  - Данък върху добавената стойност не представлява допустим разход за дадена операция, освен в случаите на данък върху добавената стойност, който не е възстановим съгласно националното законодателство. Начинът на отчитане на данък  върху добавената стойност на равнището на инвестициите,  направени от крайните получатели, не се взема предвид при определяне допустимостта на разходите във връзка с финансовия  инструмент.

  - Чрез ЕФРР е допустимо съфинансирането на операции, които генерират нетни приходи. С нетните приходи се намалява сумата на финансиране от съответната оперативна програма, като същите се приспадат от размера на допустимите разходи по операцията. Когато не всички инвестиционни разходи са допустими за финансиране по оперативната програма, нетните приходи се разпределят пропорционално между допустимите и недопустимите части от инвестиционните разходи.

  - Допустими разходи, извършени във връзка с лизингови операции, са единствено лизинговите вноски при спазване на следните изисквания:

1. лизинговите вноски са дължими и платени до изтичане на срока за изпълнение на операцията, финансирана по оперативната програма;

2. разходът за лизинговите вноски, както и придобиването на актив посредством лизингов договор се доказва с фактура или със счетоводен документ с еквивалентна доказателствена стойност;

3. максималната допустима цена е по-ниска от пазарната цена за закупуване на актива.

  - Разходите за закупуване на земя и/или придобиване на ограничени вещни права са допустими при спазване на следните условия:

1. към датата на покупката земята няма вещни и облигационни тежести, които да ограничават свободното й използване за целите на операцията, което се удостоверява с официални документи, издадени от компетентните държавни органи;

2. продавачът не е закупил земята с публична безвъзмездна помощ дори и частично в периода за последните 10 години преди подаване на проектното предложение;

3. да има пряка връзка между покупката на земята и/или придобиването на ограничени вещни права и целта на проекта, която трябва да е отразена в договора или в заповедта за предоставяне на финансова подкрепа;

4. да има издаден документ от сертифициран оценител или от съответно упълномощен служебен орган, удостоверяващ, че цената на придобиване не надвишава пазарната стойност.

  - Закупуването на незастроени и застроени земи е допустимо на стойност до 10 на сто от общите допустими разходи за съответната операция. За изоставени земи и за такива, използвани преди това за промишлени цели, които включват сгради, това ограничение се увеличава на 15 на сто. При изключителни и добре обосновани случаи може да се разреши по-висок процент от горепосочените проценти за операции, свързани с опазване на околната среда.

  - Допустими за финансиране са следните разходи, при условие че са пряко свързани с финансираните операции или дейности и са необходими за тяхната подготовка и осъществяване:

1. разходи за застраховки на придобитите в резултат на дейността дълготрайни материални активи, ако те са свързани с изискванията, наложени от съответния управляващ орган;

2. разходи за юридически консултации и нотариални услуги;

3. разходи за технически и финансови експертизи;

4. разходи за счетоводство.

Детайлни правила за  допустимост на разходите по настоящата процедура по ОПТТИ

  - Разходите за допустими дейности по ЕФРР, включени в обхвата на ПО 4 по ОПТТИ, свързани с доставки на стоки, услуги и строително-монтажни работи, които могат да включват:

- Разходи за изпълнение на големи проекти по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) 1303/2013, включени в списъка с големи проекти по ОПТТИ, включително дейности, които са пряко свързани с тяхната подготовка, изпълнение, управление и контрол;

- Разходи за подготовката на инвестиционни проекти, включени в допустимите дейности по съответната приоритетна ос на ОПТТИ;

- Разходи, свързани с приложението на политиките по околна среда и изменението на климата (доклади за оценка на въздействието върху околната среда, оценка за съвместимост),

- Разходи за подготовка на формуляр за кандидатстване за финансиране на проекти по ОПТТИ, включително за изготвяне на анализ „Разходи – ползи“, предпроектни, геоложки, археологически, технически проучвания, геодезически заснемания, за проектиране (идейни, технически, работни и др. проекти), за оценка на съответствието на проектите съгласно действащото законодателство и за други необходими анализи и проучвания;

- Разходи, свързани с набавянето на необходимите разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, технически планове и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи;

- Разходите за закупуване на земя и/или придобиване на ограничени вещни права и/или на застроени недвижими имоти са допустими, в случай че земята става собственост на държавата или на лице, на което са възложени публични/ публичноправни функции.

- Разходи за закупуване на дълготрайни материални активи, в т.ч. транспортни средства, при следните условия:

а) закупените активи са необходими за изпълнението и/или управлението на операцията и не са постоянно инсталирани на мястото на изпълнение;

б) след приключването на операцията активите са без остатъчна стойност при прилагане на правилата за изчисляване на амортизации съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане.

- непредвидени разходи за инвестиционните проекти, които не могат да надвишават 10 на сто от общата сума на разходите след приспадането на непредвидените разходи и при спазване на ограничението по т. 10.14.3.

  - Разходите за подготовка и изпълнение на проектите по програмата, свързани с доставки на стоки, услуги и строително-монтажни работи, определени по действащи пазарни цени, които могат да включват:

а) разходи, доклади за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), анализ „Разходи – ползи“ и на други необходими документи, свързани с подготовката на формуляр за кандидатстване за финансиране на проекти по ОПТТИ;

б) разходи за технически проучвания, свързани с геодезически заснемания, геоложки проучвания, археологически проучвания, идейни, технически и работни проекти и с оценка на съответствието на проектите съгласно действащото законодателство;

в) разходи, свързани с набавянето на необходимите разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, технически планове и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи;

г) разходи, свързани с подготовката на документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки и за провеждане на процедурите за избор на изпълнители в съответствие с действащото законодателство в тази област;

д) разходи, свързани с безопасността на движението за всички видове транспорт;

е) разходи, свързани с оперативната съвместимост;

ж) непредвидени разходи, които не могат да надвишават 10 на сто от общата сума на разходите след приспадането на непредвидените разходи и при спазване на ограничението по т. 10.14.3.

  - Разходи за услуги, които са пряко свързани със съфинансирания проект, които са необходими за неговата подготовка, изпълнение, контрол и управление;

Съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗУСЕФСУ се спазват определените с нормативен акт на Министерския съвет национални правила и детайлни правила за допустимост на разходите за програмен период 2014-2020 - Наредба № Н-3 от 8.07.2016 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество (издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 57 от 22.07.2016 г.).

- Категории разходи, недопустими за финансиране

Не са допустими за съфинансиране от ЕФРР на Европейския съюз:

1. разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска програма;

2. глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;

3. комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;

4. данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим;

5. закупуване на дълготрайни материални активи – втора употреба;

6. разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с изключение на разходите по финансови инструменти.

7. лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;

8. субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за финансови транзакции.

9. разходите по договори, сключени между избраните за изпълнители и подизпълнители, други физически или юридически лица, чиито ресурси се използват за изпълнение на дейностите по тези договори, включително по договори с посредници и консултанти, когато:

- договорите увеличават разходите за изпълнение на дейността, без да създават добавена стойност;

- плащането е определено като процент от общия разход по дейността/договора, освен ако бенефициентът може да докаже, че плащането се отнася за действително извършена дейност.

- Дейности, финансирани по процедура рег. № BG16М1OP001-4.001 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“, за които има действащи сключени договори за БФП не са допустими по настоящата процедура

Важно:

- Не са допустими за финансиране операции, които са били физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на заявление за финансиране по програмата от страна на бенефициента до управляващия орган, независимо дали всички свързани плащания са извършени от бенефициента, или не.

- Всички разходи, извършени от бенефициента след 31.12.2023 г., по проекти, одобрени за финансиране по ОПТТИ не са допустими за финансиране от БФП и са за сметка на бенефициента.

- Приложим режим на държавни помощи

За установяване дали чрез  БФП  по допустимите дейности  по настоящата процедура ще бъде предоставена  държавна помощ по ОПТТИ, УО е извършил предварителна проверка за наличие на държавни помощи (ДП). По процедурата ще се финансират дейности, които са в напреднал етап на изпълнение и доказано могат да бъдат завършени до 2023 г. свързани с:

- развитие на информационни системи в корабоплаването, надграждащи съществуващите системи и системите в процес на изграждане.

По смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България § 2, т. 56 от Допълнителните разпоредби (нова - ДВ, бр. 104 от 2020 г.) „Национална система за електронен обмен на информация в пристанищата за обществен транспорт“ е отворена електронна платформа, която осигурява интелигентен и сигурен обмен на информация между държавните органи, пристанищните оператори и ползвателите на пристанището за целите на управлението, оптимизирането и автоматизирането на пристанищните и логистични процеси чрез еднократно подаване на данни и свързване на транспортните и логистични вериги.

С разработването и внедряването на Системата за електронен обмен на информация в българските морски пристанища (Port Community System – PCS) от ДП „Пристанищна инфраструктура“ ще се дигитализират процесите и информацията на обработване на товарите от пристанищните оператори, регистрирани да упражняват съответните пристанищни услуги. Системата ще създаде възможности за интеграция със съществуващи вече информационни системи на ДППИ и останалите национални контролни органи с цел изпълненията на изискванията на европейското законодателство за еднократно подаване на информация във връзка с  пристигане, обработка на товари  и отплаване на кораби от българските морски пристанища.

Със създаването на организационна, комуникационна и информационна инфраструктура в областта на морския транспорт за ефективно и прозрачно взаимодействие между заинтересованите страни, участващи в морската транспортна верига при посещение и обслужване на кораби в българските морски пристанища, ДППИ  упражнява публични правомощия, които са част от основните функции на държавата, а именно събирането и обработването на данни, свързани със статистиката и управлението в пристанищата за обществен транспорт. Тези дейности нямат икономически характер, а са свързани с упражняването на властнически правомощия.

С изграждането и въвеждането в експлоатация на Национална система за електронен обмен на информация в пристанищата за обществен транспорт, ДППИ изпълнява политиката на ЕС и държавата за разширяване на обхвата на дигитализацията и представяне на информацията, изискуема от държавата в хартиените формуляри в структуриран формат за машинен обмен и обработка.  Към момента, съгласно нормативната уредба, уведомленията към държавните органи, осъществявайки граничния контрол на стоки се извършва предимно с хартиени формуляри. Чрез създаването на единна информационна среда за управление на процесите в българските морски пристанища, съществуващите хартиени формуляри ще се дигитализират и  информацията от тях ще се споделя в новоизградената BulPCS,

Въвеждането на BulPCS не предоставя пряка икономическа полза на заинтересованите страни, а е свързана с автоматично подаване на информация към държавните органи, изисквана съгласно действащото законодателство. Предоставяната информация в електронен формат е изцяло предназначена за публичната администрация и води до оптимизация и  модернизиране на пристанищните инфраструктури, крачка напред към изграждането на т. н. „интелигентни пристанища“. Въвеждането на електронен обмен на информацията и законово регламентираното задължение  на предприятията (заинтересованите страни) да предоставят в пълен обем и навреме задължителна информация на компетентните държавни органи, отговорни за граничния контрол на товарите /Агенция „Митници”; Българската агенция по безопасност на храните; Министерство на здравеопазването - Регионалните здравни инспекции (РЗИ); Изпълнителна агенция Морска администрация (ИАМА); Капитан на пристанището (Harbour Master) - част от ИАМА/  не могат да се квалифицират като икономическа дейност, а като съпътстваща  насърчаването на техническото развитие дейност, която се вписва в свързаната с обществения интерес цел на функциите на ДППИ и която не се извършва в собствен интерес на предприятието, отделим от обществения интерес.

При изграждане на BulPCS се създава равнопоставеност на участниците от морската пристанищната общност в процесите на посещение и обработка на даден кораб в определено пристанище. 	Системата ще бъде на разположение за ползване от всеки икономически оператор от пристанищната общност, заявил готовност да се включи като ползвател без прилагане на дискриминация и без финансови ангажименти.

Дейността по събиране на данни, отнасящи се до предприятия въз основа на законово задължение за деклариране, наложено на последните, и съответстващите й правомощия за упражняване на принуда, се числи към упражняването на властнически прерогативи. Следователно такава дейност не съставлява икономическа дейност. Посочената дейност не следва да се тълкува като икономическа, тъй като е неделима от упражняването на властническите правомощия на ДППИ и всички дейности свързани с упражняването на тези правомощия. В случая  ДППИ  упражнява дейност, попадаща в публичноправните властнически правомощия, свързани със законово задължение за събирането на данни и предоставянето им на компетентните държавни органи. Дейностите, свързани с упражняването на властнически правомощия, нямат икономически характер, който да обосновава прилагането на правилата на Договор за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) в областта на конкуренцията.

ДППИ спазва принципите на прозрачност, откритост и недискриминация. За равнопоставения достъп до BulPCS не е предвидено да се заплащат такси.

Реализирането на проекта ще допринесе за по-прозрачното протичане на  процесите в българските морски пристанища за обществен транспорт и в тази връзка финансирането му е непомощ.

Във връзка с гореизложеното може да се заключи, че дейностите по проект BulPCS попадат извън обхвата на определението по чл. 107, параграф 1 от ДФЕС и финансирането на проекта не съдържа държавна помощ.

- развитие на информационни системи за управление на автомобилния трафик,

В съответствие с посоченото в чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, Агенция „Пътна инфраструктура“ е единствената структура в България, която осъществява управлението на пътищата от републиканската пътна мрежа на страната, т.е. не съществуват предпоставки за нарушаване конкуренцията и/или създаване на условия за пряко или непряко икономическо предимство. И в това си качество и за тези дейности АПИ упражнява публичните си правомощия и в тази връзка финансирането на проекта е непомощ.

- изграждане на съвременни системи за управление на железопътното движение;

Съгласно чл. 10 от ЗЖТ предметът и на дейност на НКЖИ, включва извършване на дейности по развитието, ремонта, поддържането и експлоатацията на железопътната инфраструктура и управление на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, т.е. не съществуват предпоставки за нарушаване конкуренцията и/или създаване на условия за пряко или непряко икономическо предимство. И в това си качество и за тези дейности НКЖИ упражнява „законов“ монопол и в тази връзка финансирането на проекта е непомощ.

- Предвижда се да се финансират дейности за подобряване на навигационно-пътевата обстановка, респ. повишаване на безопасността в реката

Съгласно чл. 4 и чл. 4а от Устройствения правилник на ИАППД, агенцията изпълнява функции в съответствие с вътрешното и международното право относно обслужване проучването и поддържането на условията за корабоплаване във вътрешните водни пътища на Република България и осъществява мониторинг и извършва изследователска дейност в областта на хидроложките и хидрографните проучвания с наличната специализирана техника; И в това си качество и за тези дейности ИАППД упражнява „законов“ монопол и в тази връзка финансирането на проекта е непомощ.

- с последващото развитие на информационните системи за управление на трафика на плавателните съдове ще се повиши сигурността и безопасността в корабоплаването.

Съгласно чл. 4., ал. 1 Устройствен правилник на ИАМА са определени функциите на ИАМА, агенцията организира и координира дейности по осигуряване безопасността на корабоплаването в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България. В тази връзка по проектите не съществуват предпоставки за нарушаване конкуренцията и/или създаване на условия за пряко или непряко икономическо предимство. И в това си качество и за тези дейности ИАМА изпълнява публични фунции и в тази връзка финансирането на проекта е непомощ.

Индикативен списък с елементи на информацията по мярката, необходими за определяне на съотносимия режим към програмираните мерки е представен в Приложение № 7 .

По-подробна информация и пояснения относно понятието „държавна помощ“ и критериите за извършване на съответните оценки за проектите има в глава 2 „Държавни помощи“ на Процедурния наръчник на УО за управление и изпълнение на ОПТТИ, в Известието на Комисията относно понятието за държавна помощ, и в аналитичните матрици за инфраструктура.

- Хоризонтални политики

Принцип на партньорство

Бенефициентите по приоритетните оси на ОПТТИ 2014-2020 г. ще бъдат активни и надеждни партньори на Управляващия орган в процеса на изпълнението й. В тази връзка се работи по осигуряване на проектната готовност за програмен период 2014-2020 г. и по изграждане на необходимия административен капацитет за усвояването на средствата по ОПТТИ 2014-2020 г.

Равни възможности и недопускане на дискриминация

Правилното прилагане на този хоризонтален принцип може да бъде осъществявано на ниво проекти посредством:

- проектите, свързани с финансиране за изграждане на инфраструктурни съоръжения трябва да залагат изисквания по спазването на задължителната хоризонтална дейност за подобряване и улесняване на достъпа за хората с увреждания, постигане на равни възможности и борба с дискриминацията;

- всички резултати от интервенциите, финансирани по ОПТТИ, които са предназначени за публично ползване, следва да предоставят равни възможности за достъп на всички граждани.

- интегриране в системата от индикатори за проследяване на напредъка на такива, посредством които да бъдат измервани постиженията за спазване на тук разглеждания хоризонтален принцип. За всеки разглеждан проект същите могат да бъдат формулирани като „брой новосъздадени работни места за безработни младежи”, „брой изградени рампи за достъп на хора с увреждания”, „брой сгради и съоръжения (чакални, каси, офиси, приемни здания, станции, перони, ескалатори, асансьори, коридори, подстъпи, подлези, надлези, кафета, магазини, кантини, тоалетни и обслужващи помещения) и подвижен състав (влакове, вагони, платформи, автобуси, метро-влакове) с предвидени мерки за улеснен достъп на лица с увреждания”, „брой поставени специални обозначения и сигнализации за улесняване достъпа на незрящи до транспортните сгради и съоръжения”, „брой поставени специални обозначения и сигнализации за улесняване достъпа и ползването от незрящи на транспортни системи и подвижен състав – влакове, вагони, автобуси, метро-влакове и др.”,  „принос към подобряване на социалното включване и намаляването на бедността”, „принос за подобряване статуса на малцинствени, уязвими, социално слаби и други групи в неравностойно положение”, както и други подходящо формулирани индикатори, приложими към конкретно изпълнявания проект;

- Когато спецификата го допуска, при обявяване и възлагане на обществените поръчки, бенефициентите на ОПТТИ да следят за спазване на особените разпоредби на ЗОП при участие и възлагане на специфични производства и доставки на стоки и услуги, свързани с осигуряване на предимство за производствени предприятия на хората с увреждания

- Включване в годишните доклади за напредъка на проектите на релевантна според бенефициентите, информация за приноса на същите към прилагането на принципа на равнопоставеност, недискриминация и достъпност.

Равенство между половете

С оглед интегриране в ОПТТИ на принципа за осигуряване на равенство между половете са дефинирани различни по своята същност и обхват мерки, по-важните от които са следните:

- В техническите спецификации и тръжните документации за проектите, да бъдат залагани условия за поемане на ангажимент за спазване на принципа на равнопоставен достъп и участие на мъже и жени в проекта и за упражняване на равни права между тях;

- Всички финансирани от ОПТТИ проекти да включват описание на мерките за насърчаване на равенството между половете и недопускане на дискриминация в тази област;

- В годишните доклади за напредъка на изпълнението на ниво проекти - от бенефициентите на ОПТТИ да бъде предоставяна информация относно приноса на проекта за правилното прилагане на този хоризонтален принцип на Общността.

- При подписване на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ бенефициентите да  поемат ангажимент за спазване и прилагане на принципа за равенство между мъжете и жените при изпълнение на проектите;

- Бенефициентите на ОПТТИ в своята ежедневна дейност, когато е приложимо и целесъобразно - да следят за недопускане на условия за изкуствено създаване на предимства за единия пол, съответно - за дискриминация на другия.

Устойчиво развитие

При изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ, принципът ще се прилага и посредством следните мерки:

- гарантиране прилагането на националното и европейското законодателство във връзка с екологични лицензи, оценки и устойчиво развитие на околната среда за всички инвестиции по програмите;

- изготвяне на пълен анализ разходи-ползи на големи инвестиционни проекти, конкретно във връзка с публичната инфраструктура;

- насърчаване въвеждането на системи за управление на качеството, свързани с опазване на околната среда в предприятията и организациите;

- подпомагане на развитие на екологосъобразна администрация (работа без използване на хартия, „зелени" обществени поръчки);

- извършване на оценки на въздействието на околната среда за всички инвестиции, когато се изисква от европейското и/ или националното законодателство;

- поставяне на условие за предоставяне на подкрепа единствено при наличие на пълно съответствие на финансираните дейности с националното законодателство в сферата на околната среда, както и при пълно заплащане на всички данъци и такси за дейности, оказващи въздействие върху околната среда.

Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия, които е необходимо да бъдат съобразявани при прилагането на ОПТТИ 2014-2020 г., съгласно Становище по екологична оценка № 10-6/2014 г.:

- Инвестиционни предложения, планове, програми или проекти, за които се изисква ОВОС/ЕО (по реда на Закона за опазване на околната среда) и оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони (по реда на Закона за биологичното разнообразие) да се одобряват/разрешават по реда на съответния специален закон само след влязло в сила решение/становище за одобряване/съгласуване от компетентните органи по околна среда и при съобразяване с препоръките от извършените оценки, както и с условията и мерките, постановени с административния акт.

- Приоритетно да се финансират проектни предложения, чието реализиране ще доведе до подобряване на състоянието на околната среда и опазване на човешкото здраве;

- Бенефициентите да създават необходимата организация за извършване на консултации между проектанти и експерти по околна среда във възможно по-ранен етап от изготвянето на проектите, с цел съгласуване на предвидените технически решения в проекта и смекчаващите мерки по опазване на околната среда и избягване на противоречия между тях;

- Проектите да съобразяват предвижданията на съответните Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и режимите на зоните за защита на водите по чл. 119а от Закона за водите. Да се отчитат екологичните рискове, свързани с евентуални бъдещи наводнения в съответствие с разработените от басейновите дирекции Предварителни оценки на риска от наводнения (ПУРН) за съответните райони за басейново управление, които предстои да бъдат изготвени и публикувани до 22.12.2015 г.;

- При извършване на предпроектните проучвания да се съобразява наличието на находища на полезни изкопаеми и геоложки рискове по време на строителството и експлоатацията на обектите;

- За участъците с нови трасета на линейната и пътна и железопътна инфраструктура приоритетно да се разглеждат варианти, които засягат минимално нови площи, при използване на съществуващи пътища за достъп;

- При избора на трасета на обектите от транспортната инфраструктура да се ограничава преминаването през територии, попадащи в защитени зони по Натура 2000, защитени територии с особено богато биоразнообразие и интересни ландшафтни образувания. С цел опазване на биоразнообразието и ограничаване на фрагментирането на местообитанията да се предвижда изграждането и поддръжката на съоръжения за безопасно преминаване на диви животни;

- За новите участъци на обектите на линейната пътна и железопътна инфраструктура да се осигури извършването на археологически проучвания по отношение на недвижими културни ценности, както и провеждането на мониторинг по време на строителството;

- Да се осигури екологосъобразно третиране на строителните отпадъци (СО), в съответствие с изработени и одобрени Планове за управление на строителните отпадъци, съгласно изискванията на нормативната уредба по управление на отпадъците, с приоритетно насърчаване на рециклирането и оползотворяването им;

- Да се предвиждат шумозащитни съоръжения за териториите с вероятност за наднормен шум. Да се осигури контрол на качеството на изпълнението и поддръжка на съоръженията;

- При необходимост проектите, предвиждащи изграждане или рехабилитация на транспортна инфраструктура, да включват План за управление на околната среда, Мерки при непредвидени замърсявания и План за наблюдение на въздействията върху околната среда;

- За инвестиционни предложения, при които се очакват евентуални неблагоприятни последствия върху околната среда и риск за човешкото здраве, да се предвиждат ефективни мерки, които да се предприемат своевременно за отстраняване на последствията или тяхното минимизиране в рамките на нормативно определените допустими граници.

- Срок за изпълнение на проектите

Разходите са допустими за финансиране по ОПТТИ, ако са направени от конкретен бенефициент по настоящата процедура и са платени между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2023 г.

Разходи, станали допустими в резултат на изменение в програма, са допустими от датата на подаване на искането за изменение до Комисията или от датата на влизане в сила на решението за изменение на програмата, в случаите по чл. 96, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г.

- Формуляри за кандидатстване

В процеса на комуникация между конкретните бенефициенти за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Транспорт и транспортна  инфраструктура” 2014-2020 и Управляващия орган на ОПТТИ, обхващащ подаването и оценката на проектните предложения се използва Информационната система за управление и наблюдение 2020 „ИСУН 2020“.

- Важно: Интернет-адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: https://eumis2020.government.bg .

  - Подготовка на формуляр за кандидатстване

Подготовката и подаването на проектно предложение се извършва електронно по един от следните начини:

- попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му от конкретни бенефициенти по ОПТТИ, които притежават електронен подпис;

- попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му от конкретни бенефициенти по ОПТТИ, които не притежават електронен подпис - тип подаване „на хартия“.

- За повече подробности виж Приложение № 1.2 „Ръководство за потребителя за модул „Е-кандидатстване” и Приложение № 2.4 „Указания за попълване на стандартен формуляр за кандидатстване“ и указанията публикувани на www.eumis2020.government.bg в раздел „Помощ” и раздел „Въпроси и отговори” на системата.

- Важно:  Комуникацията с конкретния бенефициент по оценката на формуляра за кандидатстване се извършва, чрез системата ИСУН 2020 като уведомление за изпратени коментари/ бележки в ИСУН 2020 се получават на електронната поща на регистрирания потребител, подал проектното предложение.

  - Видове формуляри за кандидатстване

- Кандидатстването на проектни предложения за финансиране по ОПТТИ се осъществява посредством попълнен уеб базиран формуляр за кандидатстване. Всички полета с данни на уеб базирания ФК трябва да бъдат коректно попълнени от бенефициента, съгласно изискванията на ИСУН 2020 (модул „Е-кандидатстване“, Под-модул „Проектни предложения”) и в съответствие с настоящите насоки.

- Конкретните бенефициенти подават проектни предложения за инвестиционни/инфраструктурни проекти по приоритетна ос 4 на ОПТТИ както следва:

  - За „големи проекти“ (с обща стойност на допустимите разходи над 75 млн. евро - по тематична цел 7 и над 50 млн. евро - по тематична цел 4) се подават във формата, приет от Европейската комисия, съгласно чл. 101 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. Образец на формуляра за кандидатстване е даден в Приложение № ІІ  „Формат за подаване на информация относно голям проект“ на Регламент за изпълнение (ЕС) № 207/2015 г. Този попълнен формуляр за кандидатстване за „голям проект“ се прилага като приложение към стандартния уеб базиран ФК, попълнен в ИСУН 2020.

  - За инвестиционни/инфраструктурни проекти с обща стойност на допустимите разходи под 75 млн. евро (по тематична цел 7) и под 50 млн. евро (по тематична цел 4) също се използва ФК за „големи проекти“ по подточка 1.1). За инвестиционни/ инфраструктурни проекти с обща стойност на допустимите разходи под 75 млн. евро в настоящите насоки са предвидени задължителните информация/ приложения/ полета от ФК за „голям проект“.  Образец на формуляра за кандидатстване  за „голям проект “ се прилага като приложение към стандартния уеб базиран ФК, попълнен в ИСУН 2020.

  - Съдържание на формулярите за кандидатстване

Информацията, изискана от конкретните бенефициенти по ОПТТИ за попълване във ФК е необходима и ще се използва адекватно за оценката на проектните предложения. ФК се попълва в съответствие с изискванията, както е посочено в настоящите насоки. Формулярът за кандидатстване за инвестиционен проект трябва да съдържа информацията от Приложение № 3.4 Критерии за осигуряване на информация за инвестиционни/ инфраструктурни проекти, необходима при извършване на техническата и финансова оценка на проекти.

- Стандартен уеб базиран формуляр за кандидатстване в ИСУН 2020 (Приложение № 2 Образец на стандартен уеб базиран формуляр за кандидатстване, утвърден от заместник министър- председателя по европейските фондове и икономическата политика), който се попълва при подаване на всички видове проектни предложения: инфраструктурни проекти (включително към ФК за „голям проект“), проекти за техническа помощ в съответствие с Приложение № 2.4 Указания за попълване на стандартен формуляр за кандидатстване в настоящите насоки:

- Основни данни: наименование на проектното предложение; местонахождение (място на изпълнение); ДДС е/не е допустим разход по проекта; вид на проекта; проектът е/не е съвместен план за действие; проектът използва/ не използва финансови инструменти; проектът включва/ не включва подкрепа от инициатива за младежка заетост; проектът подлежи/ не подлежи на режим на държавна помощ; проектът подлежи/ не подлежи на режим на минимални помощи; проектът включва/ не включва публично-частно партньорство.

- Данни за кандидата: Булстат/ЕИК, наименование, пълно наименование на английски език, тип, вид и категория на организацията, седалище, адрес и др.

- Данни за партньори: (когато е приложимо).

- Финансова информация – кодове по измерения: област на интервенция; форма на финансиране; вид на територията; механизми за териториално изпълнение (неприложимо); тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд); икономическа дейност; вторична тема на ЕСФ (неприложимо);

- Бюджет (в лева): описание на конкретните разходи; кодове по измерения; БФП; СФ; стойност/сума.

- Финансова информация – източници на финансиране (в лева): искано финансиране (БФП); съфинансиране от бенефициента, вкл. финансиране от ЕИБ, ЕБВР, СБ, други МФИ, други; общо допустими разходи; съотношение БФП към общо допустими разходи; очаквани приходи от проекта; недопустими разходи, необходими за изпълнението на проекта (когато е приложимо); обща стойност на проектното предложение.

- План за изпълнение/дейности по проекта: дейност, организация.

- Индикатори: наименование, вид: Вид индикатор, тенденция, тип, мярка, отчитане с натрупване, целева стойност с натрупване, базова стойност общо, целева стойност общо, източник на информация.

- Екип:  име по документ за самоличност/ позиция, Квалификация и отговорности, координати за връзка.

- План за външно възлагане: предмет на предвидената процедура; обект на поръчката; приложим нормативен акт, тип на процедурата, стойност, планирана дата на обявяване, описание.

- Допълнителна информация необходима за оценката на проектното предложение: капацитет на структурата, отговаряща за изпълнението на проекта; устойчивост на резултатите, необходимост от организиране на въвеждащо обучение за бенефициентите за изпълнение на проектите по съответната процедура;  планирано годишно разпределение на БФП по дейности/ типове разходи и други.

- Описание на приложени документи на хартиен носител: вид; описание (например: декларация, с която се декларира, че дейностите не се финансират от друг проект/програма или друга финансова схема с източник националния бюджет, бюджета на Европейския съюз или друга донорска програма; приложение „Финансово разпределение на разходите”; други приложени документи).

- Прикачени електронно подписани документи: вид; описание; файлово съдържание.

- ФК за „големи проекти“ по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 се подават във формата, приет от Европейската комисия съгласно чл. 101 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. (задължително на английски език -Приложение № 3.1 Образец на формуляр за кандидатстване за инвестиционен проект на английски език и при наличие на документа на български език - Приложение № 3.2 Образец на формуляр за кандидатстване за инвестиционен проект на български език). Този попълнен формуляр за кандидатстване за „голям проект“ се прилага като приложение към стандартния образец по т. 1), попълнен в ИСУН 2020 в съответствие с Приложение № 2.4 Указания за попълване на стандартен формуляр за кандидатстване в настоящите насоки. Попълнения ФК за „големи проекти“ се представя във формат на MS Word.

- ФК за „големи проекти“ съдържа основно следните данни:

- Раздел А Структура отговаряща за изпълнението на „големия проект“ и нейния капацитет (УО на ОПТТИ и бенефициента);

- Раздел Б: Описание на инвестицията и нейното местоположение; обяснение на това по какъв начин тя е съгласувана със съответните приоритетни оси на въпросната(ите) оперативна(и) програма(и) и по какъв начин се очаква тя да допринесе за постигането на специфичните цели на тези приоритетни оси и за социално-икономическото развитие;

- Раздел В Всичко разходи и всичко допустими разходи;

- Раздел Г Извършени предпроектни проучвания, включително анализ на вариантите на действие, и съответните резултати;

- Раздел Д Анализ на разходите и ползите, включително финансов и икономически анализ, и оценка на риска;

- Раздел Е Анализ на въздействието върху околната среда, при отчитане на нуждата от приспособяване към изменението на климата и смекчаване на последиците от него, и устойчивостта на бедствия;

- Раздел Ж Плана за финансиране, уточняващ общия размер на планираните финансови ресурси и планираната подкрепа от фондовете, ЕИБ и всички други източници на финансиране, както и физическите и финансовите показатели за мониторинг на напредъка, при отчитане на идентифицираните рискове;

- Раздел З График за изпълнението на големия проект;

- Раздел И Подлежи ли проектът на правна процедура във връзка с неспазване на законодателството на Съюза;

- Раздел Й Предприятието било ли е подложено преди това или подложено ли е в момента на процедура  по възстановяване на помощ от съюза вследствие изнасянето на определена производствена дейност извън програмния район?

- Раздел K Участие на инструмента JASPERS („съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони“) в подготовката на проекта;

- Раздел Л Статут на проекта във връзка с член 102 от регламент (ЕС) № 1303/2013 г.;

- Раздел M Обобщение на промените в заявлението, ако големият проект подлежи на изменение;

- Раздел Н Одобрение от страна на компетентния национален орган;

  - Приложение № 1: Декларация на органа, отговарящ за мониторинга на обектите НАТУРА 2000;

  - Приложение № 2: Декларация на компетентния орган, отговарящ за управлението на водите;

  - Приложение № 3: Таблица за съответствие на агломерациите, които са включени в заявлението, с директивата за пречистването на градските отпадъчни води

  - Приложение № 4: Предпроектни проучвания и анализ на разходите и ползите;

  - Приложение № 5: Карта на района на проекта и пространствено определени данни;

  - Приложение № 6: Документация, изискуема по т. Е.3.3 от ФК: нетехническо резюме на доклада за ОВОС; информация относно консултации с органите по опазването на околната среда, обществеността и, ако е приложимо, консултации с други държави членки, проведени в съответствие с членове 6 и 7 от Директивата за ОВОС; Решението на компетентния орган, издадено в съответствие с членове 8 и 9 от Директивата за ОВОС.

- За инвестиционни/инфраструктурни проекти с обща стойност на допустимите разходи под 75 млн. евро (по тематична цел 7) и под 50 млн. евро (по тематична цел 4) също се използва ФК за „големи проекти“ по подточка 2) (Приложение № 3.2 Образец на формуляр за кандидатстване за инвестиционен проект на български език). Този попълнен формуляр за кандидатстване за „големи проекти“ се прилага като приложение към стандартния образец по т. 1), попълнен в ИСУН 2020. Попълнения ФК за „големи проекти“ се представя във формат на MS Word.

- ФК за техническа помощ се попълва стандартния уеб базиран ФК по т.1) (Приложение № 2 Образец на утвърден стандартен формуляр за кандидатстване) и се изготвя съгласно изискванията на ИСУН 2020 (модул „Е-кандидатстване“, Под-модул „Проектни предложения”) и в съответствие с настоящите насоки.

  - Съпътстващи документи към ФК

Съпътстващите документи, които в зависимост от типа на проектното предложение следва да бъдат представени с подаването на ФК са както следва:

  - Извършените проучвания за осъществимост, включително и анализ на вариантите, както и резултатите, включително оценка на необходимостта от предварителни съгласувателни действия във връзка с възможни пресичания с друга вече изградена или в проект на изграждане инфраструктура за избрания вариант (приложимо само за инвестиционни проекти);

  - Анализ „разходи-ползи” (АРП), включително икономически и финансов анализ и оценка на риска, като се вземат предвид нуждите във връзка с приспособяването към изменението на климата и смекчаване на последиците от него и устойчивостта на бедствия. Изготвянето на пълен  АРП е задължителен за „големи проекти” (Приложение № 3.3 Методология за извършване на анализ на разходите и ползите. За останалите инвестиционни проекти АРП е задължително изготвянето на финансов анализ, анализ на риска и чувствителността (приложимо само за инвестиционни проекти). Изчисленията в обхвата на АРП следва да бъдат представени във формат 	на Adobe Reader и MS Excel;

  - Документация във връзка с ОВОС: нетехническо резюме на доклада за ОВОС; информация относно консултации с органите по опазването на околната среда, обществеността и, ако е приложимо, консултации с други държави членки, проведени в съответствие с членове 6 и 7 от Директивата за ОВОС; Решението на компетентния орган, издадено в съответствие с членове 8 и 9 от Директивата за ОВОС за приключили процедури по реда на глава шеста от ЗООС и/или чл. 31 от ЗБР с влязъл в сила краен административен акт, издадени във връзка с изпълнението на инвестиционния проект (приложимо само за инвестиционни проекти);

  - Техническа спецификация от документация/и за обществена/и поръчка/и (когато е налична);

  - Техническа документация – например идеен проект, ПУП и др. (когато е приложимо);

  - Картен материал, определящ местонахождението на обекта (когато е приложимо);

  - Заверени копия от разрешителни (когато е приложимо);

  - Декларации, свързани с дейностите по проекта – например приложените към ФК за „голям проект“  Допълнение 1 „Декларация на органа, отговарящ за мониторинга на обектите НАТУРА 2000“, Допълнение 2 „Декларация на компетентния орган, отговарящ за управлението на Водите“, декларация за двойно финансиране (когато е приложимо);

  - Декларация за предоставяне на НСИ на данни, свързани със събиране на информация за отчитане на индикаторите по проекта. (Приложение № 2.2 Декларация за предоставяне на НСИ на данни, свързани с събиране на информация за отчитане на индикаторите по проекта);

  - Документ за метаданните в съответствие структура за справочни метаданни на Евростат (ESMS) (Приложение № 2.3 ESMS структура за справочни метаданни);

  - Декларация, с която бенефициента декларира, че информацията, съдържащата се в подаденото проектно предложение е вярна (подава се с проектното предложение от потребители на ИСУН 2020, които не притежават КЕП) (Приложение № 2.1 Декларация, с която бенефициента декларира, че информацията, съдържащата се в подаденото проектно предложение е вярна);

  - Оценителна таблица за извършена самооценка от бенефициента на проектно предложение, подготвено за финансиране по ОПТТИ в зависимост от вида на проектното предложение (Приложение № 5.1 Оценителна таблица за извършена самооценка от бенефициента за инвестиционен проект или Приложение № 5.2 Оценителна таблица за извършена самооценка от бенефициента на проектно предложение за проекти за техническа помощ;

  - Допълнителна информация от бенефициента и/или други институции/компетентни органи (когато е приложимо).

- След финализиране на ФК и преди подаването му, бенефициента извършва самооценка на качеството на ФК, като попълва и прилага към ФК оценителна таблица за извършена самооценка. В зависимост от вида на проектното предложение се използва Приложение № 5.1 Оценителна таблица за извършена самооценка от бенефициента за инвестиционен проект или Приложение № 5.2 Оценителна таблица за извършена самооценка от бенефициента на проектно предложение за проекти за техническа помощ.

Към ФК, като приложение се попълва разработен от НСИ унифициран документ за метаданните в съответствие структура за справочни метаданни на Евростат (ESMS) – Приложение № 2.2 Декларация за предоставяне на НСИ на данни, свързани с събиране на информация за отчитане на индикаторите по проекта и Приложение № 2.3 ESMS структура за справочни метаданни във връзка с изпълнението на предварително общо условие 7 по Споразумението за партньорство.

- Важно: АРП се извършва възможно най-рано на етапа на изготвяне на проекта, обикновено в края на предварителния етап на проектиране на проекта. АРП се счита за елемент от заявлението за голям проект, който трябва да бъде взет под внимание в съчетание с други документи, изготвяни във връзка с големите проекти, включително тези, съдържащи друга информация, посочена в член 101, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

- Подаване на проектните предложения

  - Начин на подаване на проектните предложения

Подаването на проектното предложение се извършва чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg.

Подаване на проектни предложения чрез попълнени уеб базиран формуляр за кандидатстване (образци на ФК - Приложение № 2, Приложение № 3.1/ Приложение № 3.2, Приложение № 4), приложени към настоящите насоки по процедурата, в съответствие с условията и указанията, посочени в настоящите насоки по процедурата. Образците се попълват в системата ИСУН 2020, чрез използване на електронните услуги за изготвяне на файла и при спазване на указанията и с помощта на ръководствата, разработени към системата.

Подаването на проектното предложение,  чрез ИСУН 2020 се извършва по един от следните начини:

- попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му от кандидати, които притежават  електронен подпис.;

- попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му от кандидати, които не притежават електронен подпис (тип на подаване „на хартия“).

Стъпките са идентични за следните видове формуляри за кандидатстване: стандартен и са подробно описани в указанията за използване на системата ИСУН 2020.

  - Регистрация на електронно подадени проектни предложения

- За потребители, притежаващи КЕП, при успешно подаване на формуляра за кандидатстване и приложените към него документи, системата автоматично издава входящ номер на подаденото проектно предложение, като се записва час и минута на подаване/получаване на документите. След изпращането на пакета документи, кандидатът не може да извършва промени в документите, освен по време на оценката, във връзка с искане от страна на оценителната комисия.

- За потребители,  непритежаващи КЕП,  след попълване на изискуемата информация във ФК и приложенията, 	системата ИСУН 2020 изготвя файл с декларация и етикет (Приложение № 2.1 Декларация, с която бенефициента декларира, че информацията, съдържащата се в подаденото проектно предложение е вярна) съответстващи на формуляра за кандидатстване. Декларацията и етикетът съдържат код на формуляра. Декларацията съдържа и е-mail адреса на потребителя на ИСУН 2020, финализирал формуляра за кандидатстване.

Бенефициента разпечатва декларацията и етикета с изписан от системата код, подписва собственоръчно декларацията, окомплектова я заедно с останалата документация по проекта на хартия и залепва етикета на пакета. Не е необходимо кандидатът да прилага хартиен или електронен вариант на формуляра за кандидатстване.

Проектното предложение се подава в УО в рамките на указания в процедурата срок за кандидатстване.

При подаване на проектно предложение непритежаващи КЕП, за дата на подаване се счита въведената от потребител от УО дата на регистрация на получените документи и регистрирани от УО в системата ИСУН 2020.

Техническият процес на регистрация в ИСУН 2020 е подробно описан в Приложение № 1.1 Указания за условията и реда за подаване на проектни предложения и тяхната оценка по електронен път чрез Информационната система за управление на средствата от Европейския съюз „ИСУН 2020“ и Приложение 1.2 Ръководство за потребителя за модул „Е-кандидатстване”.

Забележка: При подаване на проектно предложение (уеб базиран ФК) „на хартия“ (за потребители, които не притежават КЕП), за дата на подаване се счита въведената от потребител на УО дата на регистрация на получените на хартия документи.

При електронно кандидатстване,  за потребители притежаващи КЕП за дата на подаване се счита датата на изпращане на ФК, чрез ИСУН 2020.

- Важно: По настоящата процедура на директно предоставяне проектни предложения могат да бъдат подавани не по-късно от 28.02.2023 г.

- Етапи и начин за оценяване на проектните предложения

- Подготовката и оценката на проектните предложения, подадени за финансиране по ОПТТИ се изпълнява при стриктно спазване на процедурите, правилата и указанията, разписани в настоящите насоки по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПТТИ.

- Процесът на  оценка на проектните предложения протича на следните етапи – проверка за административно съответствие и на допустимост и техническа и финансова оценка. Всеки оценител извършва последователно административна проверка, проверка на допустимост, техническа и финансова оценка, като резултатите отразява в оценителна таблица.  Преминаването от един в друг етап на оценка се осъществява след решение на оценителната комисия, взето с мнозинство.

- Оценката на проектните предложения, включваща оценка на „административното съответствие и допустимостта“ и „техническа и финансова“ оценка се извършва в срок до  три месеца от датата на подаването им.

До приключването на работата на оценителната комисия кандидатът има възможност да оттегли своето проектно предложение като подаде писмено искане в  УО, като това обстоятелство се отбелязва от потребител на ИСУН 2020 от УО със съответните права (Проектното предложение придобива статус „Оттеглено“).

Следва да се има предвид, че Формулярът за кандидатстване представлява и заявление за помощ по смисъла на разпоредбите на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС, за което УО извършва предварителна оценка на проекта (тест за ДП) и проверка за съответствие за съвместими ДП.

Моля обърнете внимание, че само Формулярът за кандидатстване и изискуемите на етап кандидатстване документи ще бъдат оценявани. Затова, изключително важно е тези документи да съдържат цялата необходима информация.

При съставянето на т. 5 „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване следва да се има предвид, че той ще бъде разходван като се спазват правилата на Закона за обществените поръчки и актовете по неговото прилагане.

Кандидатите следва да съобразят, че съгласно посоченото национално законодателство, редът за провеждане на процедурите за определяне на изпълнител/и се определя въз основа на стойността и предмета на услугата или доставката, независимо в кой раздел или перо на бюджета са предвидени съответните разходи. Не се допуска разделяне на предмета на услугата или доставката с цел заобикаляне прилагането на посочените нормативни актове.

Кандидатът носи цялата отговорност за верността на финансовата информация, представена в т. 5 „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване.

- Електронна оценка на проектни предложения

Електронна оценка на проектни предложения се извършва от УО на ОПТТИ в системата ИСУН 2020, в съответствие с разработените модули за оценка. Основите стъпки в този процес са свързани със създаване на оценителна сесия, асоцииране на подаденото проектно предложение, избор на оценители, назначаване на оценителна комисия, оценка на полученото проектно предложение и издаване на решение от УО.

- Критерии за оценка на проектните предложения

Методът, който ще бъде използван е проектите да бъдат оценявани един по един след регистрирането им в системата ИСУН 2020, и те да бъдат сравнявани единствено с установените критерии в настоящите насоки, одобрени от КН по ОПТТИ.

  - Проверка за административно съответствие и допустимост

Проверка за административно съответствие

Проверка за административно съответствие на проектното предложение се прилага при оценката на всички подадени проектни предложения. Членовете на Оценителната комисия проверяват за административното съответствие на проектното предложение за съответствие с изискванията на настоящите насоки по процедурата. Проверките за административно съответствие включват основно подходящо попълване на ФК и изпращането на изисканите документи.

Всички критерии за оценка на административното съответствие  се оценяват с отговор „да“ или „не“, което се отразява в зависимост от вида на проектното предложение в оценителни таблици към Процедурния наръчник за управление и изпълнение на ОПТТИ.

Критериите за проверка за административно съответствие на проектното предложение включват дали:

- Формулярът за кандидатстване е подаден по съответния ред и начин (електронно или „на хартия“–за потребители не притежаващи КЕП), съгласно настоящите насоки;

- Проектното предложение е подадено в срока, посочен в настоящите насоки;

- Всички изискани документи от настоящите насоки са изпратени по установения ред и начин;

- Във ФК е попълнена цялата изискуема информация в съответствие с изискванията на ИСУН 2020 и с указанията за попълване в настоящите насоки.

- Когато ФК е електронно подаден, всички допълнителни документи са подписани с електронен подпис от лицето, което представлява конкретния бенефициент или надлежно упълномощено лице.

Проверка за допустимост

След проверката за административното съответствие на проектното предложение, оценителната комисия извършва проверка за допустимост.

Проверка за допустимост на проектното предложение се прилага при оценката на всички подадени проектни предложения Проверката за допустимост е важен етап от оценката на проекта. Отговорите на въпросите за допустимост са или „да” или „не”. Ако проектното предложение или всички дейности, включени в проектното предложение е/са недопустимо/и, то проектното предложение не се процедира за по-нататъшна оценка (не преминава).

В случай, че оценителната комисия установи, че само определени елементи от предложените разходи по проекта са недопустими, те трябва, конкретно да се посочат и да се изключат от безвъзмездната финансова помощ. Недопустими разходи не трябва да се включват в безвъзмездната финансова помощ, която оценителната комисия предлага да бъде отпусната след одобрението на проекта.

Проверката за допустимост протича в съответствие с определените в нормативния акт на Министерския съвет по чл. 59, ал. 1 от ЗУСЕФСУ и се извършват следните проверки:

- проверява се дали проектното предложение  попада в обхвата на съответния фонд – ЕФРР и може да бъде включено в категория интервенции, заложените инвестиционни приоритети в оперативната програма;

- проверява се дали проектното предложение за инвестиционен проект се отнася за видовете транспорт, включени за финансиране по процедурата.

- Проектът допринася за постигане на специфичната цел на съответната приоритетна ос, свързана с  тематична цел:

№ 7 „Насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури”.

- проверява се дали проектът е допустим за съфинансиране от ЕФРР;

- обръща се внимание на необходимостта от връзка и съответствие с основните стратегически, програмни и приложни документи, регламенти, наръчници и стратегии на Общностно и на национално ниво.

- проверява се дали проектът допринася за постигане на една или повече от целите и приоритетите, заложени в основни стратегически документи, Споразумението за партньорство, Национална програма за реформи, НПР БГ 2020, Бялата книга, Насоки за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа, Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г., Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. или др.;

- проверява се дали проектът допринася за постигане на посочената цел на ОПТТИ;

- проверяват се степента на релевантност на проекта по отношение на прилаганите хоризонтални принципи и политики, наличието на принос за постигане на специфичните цели на съответната приоритетна ос.

- Проверява се дали дейностите по проекта съответстват на дейностите, предвидени в приоритетна ос 4 на ОПТТИ и по процедурата;

- ФК за предоставяне на БФП е подаден от бенефициент, който е посочен в настоящата процедура като конкретен бенефициент на помощта;

- Търси се наличие на европейска добавена стойност и доказана необходимост от публична финансова подкрепа.

- Допустимите разходи за проекта са определени в съответствие с актуалната националната нормативна уредба.

- проверява се дали информацията във формуляра за кандидатстване показва, че всички дейности по проекта не са физически приключили и не са изцяло изпълнени преди подаване на ФК;

- Във ФК е декларирано, че дейностите не са финансирани/ не се финансират по друг проект, програма или каквато и да е друга схема с източник националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма;

В случай, че всички изисквания са изцяло удовлетворени, се преминава към следващия втори етап – техническа и финансова оценка на предложението.

  - Техническа и финансова оценка

Този етап включва детайлна техническа и финансова оценка на проектното предложение. Най-значимият елемент на оценката на проекта е техническата оценка. Основен аналитичен инструмент , който ще бъде използван при оценката за вземане на решение за финансиране на „голям проект“  е Анализа „разходи-ползи“ (АРП), посочен в член 101, първа алинея, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. Методологията за извършване на анализ на разходите и ползите е представена в Приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 207/2015 г. (Приложение № 3.3 Методология за извършване на анализ на разходите и ползите)

- Общи принципи на АРП

Целта на АРП в контекста на политиката на сближаване е да допринесе за оценяването на големи проекти, за да се:

— определи дали големият проект заслужава да бъде съфинансиран (от икономическа гледна точка);

— определи дали големият проект се нуждае от съфинансиране (от финансова гледна точка).

- АРП:

— се извършва възможно най-рано на етапа на изготвяне на проекта, обикновено в края на предварителния етап на проектиране на проекта;

— се счита за елемент от заявлението за голям проект, който трябва да бъде взет под внимание в съчетание с други документи, изготвяни във връзка с големите проекти, включително тези, съдържащи друга информация, посочена в член 101, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

- АРП е подчинен на следните принципи:

— АРП трябва да се извършва с оглед на предварително определените цели на политиката;

— АРП изисква да се определи съответният социален контекст и гледни точки (местни, регионални, национални, трансгранични, глобални);

— АРП изисква единна мерна единица (обикновено парична);

— АРП изисква сравняване на сценария за новите инвестиции със сценарии без нова инвестиция (допълнителен анализ (1));

— АРП изисква да се посочва референтен период, за който се отнася проектът;

— АРП изисква да се държи сметка за остатъчните стойности на инвестицията;

— АРП изисква оценка на риска за справяне с несигурността.

Елементи на АРП за голям проект

Съгласно изискванията на ЕК, интегрирането на аспектите за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда, равенство между мъжете и жените, отчитане на социалните ефекти на пола, предотвратяване на всякаква дискриминация на основата на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация трябва да бъдат оценени за всеки проект, включително осигуряване на достъпността на хората с увреждания, както и съответствието с правилата за държавната помощ.

Основните групи от критерии за техническа оценка са описани по-долу.

Свързаност и съгласуваност

- с целите и приоритетите на националната и общоевропейска политика за програмния период 2014-2020 г.:

  - Връзка с основните политики на ЕС и трансгранично влияние –  Стратегия Europe 2020, EC Position Paper 2012, „Бяла книга 2011” и други приложими стратегии, и стратегически документи; да бъде налице съответствие с разпоредбите на Общия Регламент, Приложния регламент за ЕФРР, както и с други приложими регламенти и изисквания на ЕС;

  - Връзка с основни национални политики – Национална програма за развитие „България 2020”, Национална транспортна стратегия, Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022, ОГПТ,  приоритетите на ОПТТИ, Споразумението за партньорство, процедурните наръчници и документи на УО и бенефициентите на ОПТТИ, където е приложимо и др.

- с основните приложими хоризонтални политики на ЕС:

  - Устойчиво развитие, включващо:

- Опазване на околната среда

- Ефективно използване на ресурсите

- Смекчаване измененията на климата и адаптация към него

- Устойчивост при бедствия

- Превенция и управление на риска от бедствия

  - Равни възможности и недопускане на дискриминация

  - Равенство между половете

  - Партньорство и многостепенно управление

  - Държавни помощи

  - Обществени поръчки

  - Конкурентоспособност

  - Други приложими

- с ОПТ 2007-2013, с други оперативни програми и/или проекти/ инициативи в ход и финансирани от други източници

Ефективност – оценка на приноса на проектното предложение  към постигането на целите, в т.ч. цели по:

- Въздействие върху околната среда: подобряване на състоянието на околната среда; предвидени мерки за намаляване, предотвратяване или компенсиране на отрицателни въздействия; липса на значително отрицателно въздействие  върху видове и природни местообитания, включително предмет на опазване в защитени зони по Натура 2000 - проверка на съответствие  с приложимите мерки от Становище № 10-6/2014 г., с което е съгласувана ОПТТИ; приключили процедури по реда на глава шеста от ЗООС и/или чл. 31 от ЗБР с влязъл в сила краен административен акт; одобрените „Насоки за интегриране на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата в Европейските структурни и инвестиционни фондове – фаза „Изпълнение на споразумението за партньорство и програмите в периода 2014-2020 г.“;

- Социално-икономически критерии: създадена трудова заетост по време и след изпълнение на проекта; Икономическа нетна настояща стойност (ИННС) и икономическа вътрешна норма на възвращаемост (ИВНВ) - ИННС на един проект трябва да е > 0, а ИВНВ трябва да е > 5,5 %, за да се дефинира като проект, който допринася за повече ползи за обществото като цяло, отколкото са разходите за неговата реализация;

- Подобряване на безопасността на транспорта;

- Проектна готовност – тя е индикация за вложените до момента средства по проектното предложение, както и за степента на риска за осъществяването на проекта (включително изяснено устройствено планиране и провеждане на отчуждителни процедури); проверява се за наличие на пред-проектни проучвания идеен/технически проект; приключила процедура по реда на глава шеста от ЗООС и/или чл. 31 от ЗБР с влязъл в сила краен административен акт;

- Проектното предложение има принос за европейска добавена стойност: Преценява се степента на реализиране на проекта в рамките на ЕС (не единствено на национално ниво);

Ефикасност - показва отношението на постигнатия резултат спрямо вложените ресурсите (финансови, времеви), необходими за постигане на целите

- Финансов капацитет на бенефициента - във формуляра за кандидатстване да бъде показан правният статут на бенефициента и неговият финансовия капацитет да изпълни дейностите в проектното предложение ;

- Административен и оперативен капацитет на бенефициента - в проектното предложение е показано, че бенефициента разполага с необходимия административен и оперативен капацитет за изпълнение на дейностите по проектното предложение1; Установена е действаща ясна структура за управление/ изпълнение на проекта; Създадени и действащи системи за добро управление и контрол;

- Оценка на Финансов план: Основан на реалистична програма за физическо изпълнение; разработен в детайли; осигурени от бенефициента приемливи източници за финансиране на недопустими разходи, собствено съфинансиране и за управление на проекта; разходите по проекта трябва да са в съответствие с изискванията, заложени в чл. 61 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на ЕК, съгласно Насоките на ЕК за изготвяне на анализ за разходите и ползите за инвестиционни проекти за програмния период 2014-2020 г. и Национална методология за изготвяне на анализ за разходите и ползите в нейното последно издание; Всички недопустими разходи трябва да бъдат извадени от стойността на предоставената безвъзмездна помощ; проверка за съответствие с правилата за държавни помощи;

- Анализ и оценка на риска: адекватно и приложимо определяне на потенциалните и реалните рискове; формулирани подходящи мерки за преодоляването им;

- График за изпълнение на проекта - изпълнението и приключването на проекта попада в периода на действие на програмата;

- Наличие на реалистични и измерими индикатори, приложими за проследяване на напредъка по проекта  и измерване на общия напредък по отношение постигане на целите по приоритетна ос 4 и по програмата;

Устойчивост на очакваните резултати от проектното предложение от гледна точка на консумирани ресурси, въздействие върху околната среда, също и финансова, експлоатационна и институционална устойчивост

- Представени доказателства за осигурено партньорство и консенсус между страните както по време на изпълнението, така и след завършването на проекта;

- Доказана жизнеспособност на проекта – наличие на осигурени ресурси за експлоатация и поддръжка на проекта;

- На околната среда - в съответствие с приложимите мерки в  Становището по екологична оценка № 10-6/2014 г. на ОПТТИ и с влезли в сила крайни актове по реда на глава шеста от ЗООС и/или чл. 31 от ЗБР и одобрените „Насоки за интегриране на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата в Европейските структурни и инвестиционни фондове – фаза „Изпълнение на споразумението за партньорство и програмите в периода 2014-2020 г.

Специфични критерии по приоритетни оси

- Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“ (ПО4):

При оценката на проектите по инвестиционния приоритет 7с, включен  в обхвата на ПО4 ще се търси отчитане на покриването на следните под-критерии:

- степен на изпълнение на Интегрираната морска политика на ЕС;

- степен на внедряване на информационни системи в речния транспорт в съответствие със стандартите на ЕС;

- степен на изграждане на информационни системи за управление на автомобилния трафик по републиканската пътна мрежа;

- степен на внедряване на системи за управление движението на влаковете.

- Ревизиране на проектно предложение

- По време на работата на оценителната комисия, конкретния бенефициент ще получава обратна информация за процеса на оценка на подаденото от него проектно предложение, чрез ИСУН 2020.

- Оценката на проектните предложения, включваща оценка на „административното съответствие и допустимостта“ и „техническа и финансова“ оценка се извършва в ИСУН 2020 в срок до три месеца от  датата на подаването им.

- В случаи на установени в процеса на оценка непълноти и/или нередовности на проектното предложение, то може да бъде връщано мотивирано на конкретния бенефициент, като се посочва срок за отстраняването им. Процедурата по ревизиране на проектното предложение се повтаря до отстраняване от бенефициента по проекта на установените от оценителната комисия непълноти и/или нередовности. Връщането на ФК за ревизиране се извършва съгласно разписаните процедури в системата ИСУН 2020. Въведените през модул „Оценка“ на ИСУН 2020 въпроси към кандидат ще бъдат достъпни за преглед и отговор. Когато отговорът изисква редактиране на формуляра за кандидатстване, системата ще позволява въвеждането/ промяната само по тези части от формуляра, които са маркирани за редакция от оценителната комисия.

- В случай, че непълнотите и/или нередовностите по проектното предложение не са отстранени в срок до 80 дни от датата на първоначалното му подаване и/или проектното предложение не е представено ревизирано, проектното предложение може да се счита за отхвърлено. При определяне на срока за ревизиране на ФК следва реалистично да се оцени времето, което е необходимо за отстраняване на непълнотите и/или нередовностите на проектното предложение, както и указаните по-горе срокове.

- Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Вземане на Решение на Ръководителя на УО на ОПТТИ за одобрение/отхвърляне на проектно предложение

Ръководителят на УО на ОПТТИ взема мотивирано решение за:

- одобрение на работата на оценителната комисия и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ/ отхвърляне на проекта, а в случай на „голям проект“ - одобрение на ФК на първа инстанция и процедирането му към службите на ЕК за окончателна оценка;

- повторна оценка на формуляра за кандидатстване, придружено с обосновка;

- отменяне на процеса на оценка, придружено с обосновка.

При наличие на положителен резултат от оценяването ръководителят на управляващия орган в едноседмичен срок от приключване на оценяването взема решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за одобреното проектно предложение;

Решението на ръководителя на управляващия орган да предостави безвъзмездна финансова помощ се обективира в административен договор с бенефициента, съответно в заповед, които съдържат реквизитите по чл. 37, ал. 3 от ЗУСЕСИФ (във връзка с §70 от ПРЗ на ЗУСЕФСУ). Одобреният проект и условията за изпълнение на одобрени проекти по ОПТТИ (Приложение № 9), са неразделна част от договора, съответно от заповедта.

В случай на отхвърляне на проектното предложение в уведомлението към бенефициента се посочват и основанията за това. В този случай Бенефициентът има право, в срок до 7 дни от получаване на решението за отхвърляне на проектното предложение, да направи възражение и поиска допълнителни разяснения за причините за отхвърлянето му.

- Мерки за информиране и публичност

Ясни на насоки за изпълнение на дейности за информация и комуникация и за въвеждане на единни стандарти при визуализацията на подкрепата от Европейските фондове са дадени в Приложение № 8.1 Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

  - Минимални изисквания за информиране и публичност

Съгласно приложение XII на Регламент 1303/ 2013 на ЕК, бенефициентите трябва да изпълняват следните минимални изисквания по отношение всички мерки за информация и комуникация на проектите съфинансирани от Структурните инструменти, като се популяризира подкрепата от фондовете за операцията чрез поставяне на:

а) емблемата на Съюза в съответствие с техническите характеристики, предвидени в акта за изпълнение, приет от Комисията съгласно член 115, параграф 4 на Регламент 1303/ 2013, заедно с упоменаване на Съюза;

б) упоменаване на фонда или фондовете, които оказват подкрепа на операцията.

Когато мерките за информация или комуникация са свързани с операция или с няколко операции, съфинансирани от повече от един фонд, предвиденото в точка б) упоменаване може да се замени с упоменаване на европейските структурни и инвестиционни фондове.

Емблемата на Съюза се създава в съответствие с графичните стандарти, определени в приложение II на Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията от 28 юли 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои подробни разпоредби за прехвърлянето и управлението на приноса от програми, докладването относно финансовите инструменти, техническите характеристики на мерките за информация и комуникация относно операциите и системата за записване и съхранение на данни (Приложение № 8.2 Графични стандарти за създаване на емблемата и дефинирането на стандартните цветове).

За програмен период 2014-2020 г. е възприето единно лого и слоган, което е представено в Приложение № 8.3 Общо лого на програмите за програмен период 2014 – 2020 г., а изискванията за възпроизвеждането им са подробно описани в Приложение № 8.1 Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Визуализацията на ОПТТИ се представя в комбинация на единното лого и изписване на оперативната програма (Приложение № 8.4 Лого на ОПТТИ).

  - Постоянна табела, временен билборд и плакат.

Бенефициентите трябва да поставят постоянна табела или постоянен билборд  с големи размери на видимо за обществеността място не по-късно от 3 месеца след приключване на проекта в случаите, когато са изпълнени следните условия:

а) общата публична подкрепа  за операцията надхвърля  EUR 500 000;

б) операцията да се отнася до закупуване на физически предмет или за финансиране на инфраструктурни или строителни работи;

Постоянната табела или постоянния билборд посочват наименованието и основното предназначение на операцията. Те се изготвят в съответствие с техническите характеристики, приети от Комисията съгласно член 115, параграф 4.

По време на изпълнението на дейност, подпомагана от ЕФРР или Кохезионния фонд, бенефициентът поставя на видимо за обществеността място временен билборд с големи размери за всяка операцията, която представлява финансиране на инфраструктура или строителни дейности и за която общата публична подкрепа надхвърля 500 000 EUR.

Информацията отнасяща се до чл.5, глава II от Прилагащия регламент трябва да заема минимум 25% от площта на билборда. Когато операцията е завършена, билбордът трябва да бъде заменен с постоянна обяснителна табела, както е указано в по-горе.

По време на осъществяването на дадена операция бенефициентът информира обществеността за получената от Фондовете подкрепа, като:

а) включва на уебсайта на бенефициента — когато такъв съществува — кратко описание на операцията, пропорционално на равнището на подкрепа, включително на нейните цели и резултатите от нея, и откроява финансовата подкрепа от Съюза;

б) поставя, за операциите, които не попадат в обхвата на точки 4 и 5, поне един плакат с информация за проекта (поне размер А3), в който се споменава финансовата подкрепа от Съюза, на видно за обществеността място, като например входа на сграда.

По отношение на дейностите, подпомагани от ЕСФ, и в целесъобразните случаи дейностите, подпомагани от ЕФРР или Кохезионния фонд, бенефициентът прави необходимото участващите в дадена операцията да бъдат уведомени за това финансиране.

  - Други документи.

Във всеки документ, свързан с изпълнението на операция, който се използва за обществеността или за участниците, включително всяко присъствено или друго удостоверение, се посочва, че оперативната програма е била осъществена с подкрепата на Фонда или Фондовете.

Бенефициентите са длъжни да предвидят и изпълнят релевантни спрямо проекта мерки за информиране и публичност на проекти, финансирани по приоритетна ос „Техническа помощ” на ОПТТИ. Когато не е приложимо нищо друго, мерките по информиране и публичност се свеждат до изпълнение на мерки за визуална идентичност.

В случаите на закупена техника по проекта или друг материален обект, бенефициентите следва да поставят на видно място стикер или друг информационен обект, съдържащ логото и слогана на ОПТТИ, знамето на ЕС и позоваването на Европейския фонд за регионално развитие/Кохезионния фонд.

При подготовката на тръжна документация за възлагане на договор по проектите, бенефициентите, в качеството си на възложители, са длъжни да информират изпълнителите, че договорът ще се финансира със средства по ОПТТИ, както и всички произтичащи задължения по изпълнение на мерки по информация и публичност.

Когато една операция получава финансиране от ЕФРР, бенефициентът трябва да гарантира, че тези които участват в операцията са информирани за това финансиране.  Бенефициентът трябва да съобщи и да подчертае, че операцията е избрана за финансиране от оперативна програма съфинансирана от ЕФРР.

Всеки документ, включително сертификат за участие или друг вид сертификат, касаещ операцията трябва да съдържа информация или послание, чрез което да се подчертава, когато е подходящо, че операцията е съфинансирана от ЕФРР.

# Условия за изпълнение

Условията за изпълнение са изготвени на основание чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ и подробно са представени в Приложение № 9 към настоящите насоки. Управляващия орган на ОПТТИ и конкретните бенефициенти по ОПТТИ носят общата отговорност за изпълнението на одобрение проекти/операции, финансирани от ОПТТИ, поради което се определят настоящите условия за изпълнение на одобрените проекти по настоящата процедура по ОПТТИ, съдържащи конкретни права и задължения за подготовка, избор, управление, изпълнение, наблюдение и контрол на проектите/операциите, финансирани от ОПТТИ. Условията са задължителни за всички бенефициенти по ОПТТИ и се прилагат към административните договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ БФП към всички одобрени проекти по настоящата процедура по ОПТТИ.

# Приложения към насоките по процедурата

| Приложение № 1.1 | Указания за условията и реда за подаване на проектни предложения и тяхната оценка по електронен път чрез Информационната система за управление на средствата от Европейския съюз „ИСУН 2020“ |
| --- | --- |
| Приложение № 1.2 | Ръководство за потребителя за модул „Е-кандидатстване” |
| Приложение № 2 | Образец на уеб базиран стандартен формуляр за кандидатстване |
| Приложение № 2.1 | Декларация, с която бенефициента декларира, че информацията, съдържащата се в подаденото проектно предложение е вярна (подава се с проектното предложение на електронен носител от потребители на ИСУН 2020, които не притежават КЕП) |
| Приложение № 2.2 | Декларация за предоставяне на НСИ на данни, свързани с събиране на информация за отчитане на индикаторите по проекта |
| Приложение № 2.3 | ESMS структура за справочни метаданни |
| Приложение № 2.4 | Указания за попълване на стандартен формуляр за кандидатстване |
| Приложение № 3.1 | Образец на формуляр за кандидатстване за инвестиционен проект на английски език |
| Приложение № 3.2 | Образец на формуляр за кандидатстване за инвестиционен проект на български език |
| Приложение № 3.3 | Методология за извършване на анализ на разходите и ползите; |
| Приложение № 3.4 | Критерии за осигуряване на информация за инфраструктурни проекти |
| Приложение № 4 | Критерии за оценка на проектно предложение |
| Приложение № 5.1 | Оценителна таблица за извършена самооценка от бенефициента за инвестиционен проект |
| Приложение № 5.2 | Оценителна таблица за извършена самооценка от бенефициента на проектно предложение за проекти за техническа помощ |
| Приложение № 6.1 | Статистически зони NUTS 1 според класификацията на териториалните единици за статистически цели в България |
| Приложение № 6.2 | Статистически зони NUTS 2 според класификацията на териториалните единици за статистически цели в България |
| Приложение № 6.3 | Статистически зони NUTS 3 според класификацията на териториалните единици за статистически цели в България |
| Приложение № 7 | Въпросник за установяване приложимостта на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС и Индикативен списък с елементи на мярката, необходими за определяне на съотносимия режим на програмираните мерки |
| Приложение № 8.1 | Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. |
| Приложение № 8.2 | Графични стандарти за създаване на емблемата и дефинирането на стандартните цветове |
| Приложение № 8.3 | Общо лого на програмите за програмен период 2014 – 2020 г. |
| Приложение № 8.4 | Лого на ОПТТИ |
| Приложение № 9 | Условия за изпълнение |

Представени са областите на интервенция за които има свободен финансов ресурс.

Съгласно член 71, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

В декларацията от допълнение 1 се посочват наименованието на съответния(ите) обект(и), референтният номер, разстоянието от мястото на проекта до най-близката територия(и) от „Натура 2000“, природозащитните цели на проекта, както и обосновка за това, че няма вероятност проектът (самостоятелно или в съчетание с други проекти) да има значително отрицателно въздействие върху обект(и) по „Натура 2000“, включени или предвидени за включване в мрежата, и, ако е приложимо, административното решение.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води (ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40).

С Решение № ОПТТИ-13 от 07.05.2020 г. на Ръководителя на УО на ОПТТИ на основание чл. 46, ал. 3 от ЗУСЕСИФ и предвид изчерпване на средствата, процедура за директно предоставяне на БФП с рег. № BG16М1OP001-4.001 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“ е прекратена. Настоящата процедура е открита във връзка с освобождаване на средства по договори за предоставяне на БФП по одобрените проекти по процедура  BG16М1OP001-4.001.

В съответствие с Постановление № 189/2016 г. на Министерския съвет или с действащата нормативна уредба, в случай на отмяна/ изменение на тази разпоредба.

В съответствие с чл. 196, пар.1, б. „г“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 1046/2018 на Европейския парламент и на Съвета

Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и ниско-въглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна достъпност