ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Методология за подготовка на Анализ разходи-ползи

По ПТС 2021-2027 г. за инвестиционни проект с обща стойност на допустимите разходи под 50 млн. евро. се изготвя опростен АРП, съдържащ минимално финансов анализ, анализ на риска и чувствителността.

За програмен период 2021-2027 г. по отношение на финансовия анализ, анализ на риска и чувствителността следва да се ползва Ръководството за Анализ на разходите и ползите на инвестиционни проекти на Европейската комисия, издание от 2014, което е приложимо и за настоящия програмен период.

1.   ОБЩИ ПРИНЦИПИ

1.1.   Целта на анализа на разходите и ползите (наричан по-долу „АРП“) в контекста на политиката на сближаване е да допринесе за оценяването на инвестиционни проекти, за да се:

| — | определи дали инвестиционният проект заслужава да бъде съфинансиран (от икономическа гледна точка); |
| --- | --- |

| — | определи дали инвестиционният проект се нуждае от съфинансиране (от финансова гледна точка). |
| --- | --- |

1.2.   АРП:

| — | се извършва възможно най-рано на етапа на изготвяне на проекта, обикновено в края на предварителния етап на проектиране на проекта; |
| --- | --- |

| — | се счита за елемент от заявлението за инвестиционен проект, който трябва да бъде взет под внимание в съчетание с други документи, изготвяни във връзка с инвестиционните проекти. |
| --- | --- |

1.3.   АРП е подчинен на следните принципи:

| — | АРП трябва да се извършва с оглед на предварително определените цели на политиката; |
| --- | --- |

| — | АРП изисква да се определи съответният социален контекст и гледни точки (местни, регионални, национални, трансгранични, глобални); |
| --- | --- |

| — | АРП изисква единна мерна единица (обикновено парична); |
| --- | --- |

| — | АРП изисква сравняване на сценария за новите инвестиции със сценарии без нова инвестиция (допълнителен анализ ()); |
| --- | --- |

| — | АРП изисква да се посочва референтен период, за който се отнася проектът; |
| --- | --- |

| — | АРП изисква да се държи сметка за остатъчните стойности на инвестицията; |
| --- | --- |

| — | АРП изисква оценка на риска за справяне с несигурността. |
| --- | --- |

1.4.   Опростен АРП за инвестиционен проект включва елементите, посочени по-долу:

| (1) | Представяне на контекста; |
| --- | --- |

| (2) | Определяне на целите; |
| --- | --- |

| (3) | Идентификация на проекта; |
| --- | --- |

| (4) | Резултати от предпроектните проучвания с анализ на търсенето и на вариантите; |
| --- | --- |

| (5) | Финансов анализ; |
| --- | --- |

| (6) | Оценка на риска. |
| --- | --- |

2.   ЕЛЕМЕНТИ НА АНАЛИЗА НА РАЗХОДИТЕ И ПОЛЗИТЕ

2.1.   Представяне на контекста и определяне на целите, идентифициране на проекта, осъществимостта на проекта с анализ на търсенето и на вариантите

2.1.1.   Представяне на контекста

Настоящата оценка изисква определянето на социалния, икономическия, политическия и институционалния контекст. Основните характеристики, които трябва да бъдат описани, са свързани със:

| (1) | социално-икономическите условия в държавата/региона, с които е свързан проектът; |
| --- | --- |

| (2) | политиката и институционалните аспекти, включително съществуващите икономически политики и планове за развитие със заложените политическите цели; |
| --- | --- |

| (3) | съществуващия инфраструктурен капацитет и предлагане на услуги; |
| --- | --- |

| (4) | възприемането и очакванията на населението по отношение на услугата, която ще се предоставя. |
| --- | --- |

2.1.2.   Определяне на целите на проекта

Определят се ясни цели на проекта, за да се провери дали инвестицията отговаря на съществуваща нужда и да се направи оценка на резултатите и на въздействието на проекта. Доколкото е възможно, целите следва да бъдат количествено определени посредством показатели с базови стойности и целеви стойности.

Определянето на целите се използва за установяване, когато е възможно и целесъобразно, на ползите от проекта, с цел да се оцени приносът на проекта за социалното благополучие и за постигане на специфичните цели на приоритетните оси на оперативната програма.

2.1.3.   Идентификация на проекта

При идентификацията на инвестиционния проект се вземат предвид следните принципи:

| (1) | проектът трябва да е ясно идентифициран като самостоятелна единица за анализ, тоест в рамките на АРП, заедно с другите етапи на инвестиционния проект, се анализират техническите, административните и финансовите етапи, които не могат да бъдат разглеждани като оперативни сами по себе си. |
| --- | --- |

| (2) | вземат се предвид районът на въздействие, крайните бенефициери () и съответните заинтересовани страни, чието благополучие е от значение при натрупването на нетни ползи; |
| --- | --- |

| (3) | определя се структурата, отговаряща за изпълнението, като се анализират нейният технически, финансов и институционален капацитет. |
| --- | --- |

2.1.4.   Осъществимост на проекта с анализ на търсенето и на вариантите

Предпроектни проучвания, които обикновено обхващат следните аспекти: анализ на търсенето; анализ на вариантите; налични технологии; план за производство (включително процента на използване на инфраструктурата); изисквания към персонала; мащаба на проекта, местоположението, материалните ресурси, графика и изпълнението, етапите на разрастване и финансово планиране; при анализа на разходите и ползите се вземат предвид аспектите, свързани с околната среда, аспектите, свързани със смекчаването на последиците от изменението на климата (емисиите на парникови газове), ефективността на ресурсите и устойчивостта на въздействията на изменението на климата и на природните бедствия (когато е приложимо).

Взема се предвид, че:

| (1) | Анализът на осъществимостта определя потенциалните ограничения и свързаните с тях решения по отношение на техническите, икономическите, екологичните аспекти, както и във връзка със смекчаването на изменението на климата и адаптирането към него, регулаторните и институционалните аспекти. Даден проект е осъществим, когато по своя идеен замисъл отговаря на техническите, правните, финансовите и другите ограничения, приложими за съответната нация, регион или конкретен обект. Възможно е да са осъществими няколко варианта на проекта. В АРП трябва да бъде представено обобщение на резултатите от предпроектните проучвания. АРП трябва да бъде съвместим с информацията, представена в предпроектните проучвания. |
| --- | --- |

| (2) | В анализа на търсенето се идентифицира и се прави количествена оценка на социалната нужда от инвестиции и като минимум се взема предвид следното: —; настоящото търсене, чрез използването на модели и действителни данни;. —; прогнозното търсене, като се започне от макроикономическите и секторните прогнози и оценки на еластичността на търсенето и се стигне до съответните цени, доходи и други ключови фактори;. —; аспекти на предлагането, включително анализ на съществуващото предлагане и очакваното бъдещо развитие (на инфраструктурата);. —; мрежов ефект (ако има такъв).. |
| --- | --- |

| (3) | Анализ на вариантите се извършва по начин, позволяващ да се оценят и сравнят различните алтернативни варианти, които като цяло се считат за осъществими в отговор на съществуващото и бъдещото търсене в рамките на проекта, и да се намери най-доброто решение. Вариантите следва да бъдат сравнявани спрямо различни критерии, включително например технически, институционални, икономическите, екологични аспекти, както и аспекти, свързани с изменението на климата. Анализът на вариантите следва да се извършва на два етапа; на първия етап се разглеждат основни стратегически варианти (т.е. тип инфраструктура и местоположение на проекта), а на втория етап — специфични решения на технологично ниво. Ако проектът се изпълнява в рамките на публично-частно партньорство, този втори етап от анализа следва да се съсредоточи върху параметрите на изпълнението, които могат или не могат да се включват в параметрите на резултатите от проекта за публично-частно партньорство. Първият етап обикновено се основава на (предимно качествени) многофакторни анализи, а на втория етап обикновено се ползват най-вече количествени методи. Ключови аспекти при избора на най-добрия вариант: —; за да се обоснове правилно търсеното решение, е представено доказателство, че избраният вариант е оптималният сред различните варианти, разгледани по време на техническото предпроектно проучване;. —; ако различни алтернативи имат една и съща уникална цел и еднакви или твърде сходни външни фактори, се препоръчва този подбор да се основава на решението с най-ниска себестойност за единица краен продукт, като се вземат предвид дългосрочните оперативни разходи и разходи за поддръжка, свързани с варианта;. —; ако крайните продукти и външните фактори са различни в различните варианти (ако се приеме, че всички те споделят една и съща цел), на държавата членка се препоръчва да извърши опростен АРП за всички основни варианти, за да избере най-добрият вариант, като определи кой вариант е по-благоприятен от социално-икономическа гледна точка, а подборът следва да се основава на икономическите параметри на проекта, включително неговата нетна настояща икономическа стойност (ННИС). Опростеният АРП се извършва въз основа на приблизителни оценки на основните финансови и икономически данни, включително на търсенето, инвестиционните и оперативните разходи, приходите, преките ползи и външните фактори, когато е уместно.. |
| --- | --- |

2.2.   Финансов анализ

Финансовият анализ включва:

| а) | оценка на финансовата ефективност на инвестицията и на националния капитал; |
| --- | --- |
| б) | определяне на подходящия (максималния) принос от фондовете; |
| в) | проверка на финансовата жизнеспособност (устойчивост) на проекта. |

Финансовият анализ следва, когато е възможно и целесъобразно, да се извършва от гледна точка на собственика на проекта и/или на стопанския субект, като така е възможна проверката на паричните потоци и се гарантира положително парично салдо, с което се проверява финансовата устойчивост и се изчисляват индексите на финансова възвръщаемост на инвестиционния проект и на капитала въз основа на дисконтираните парични потоци.

Ако собственикът и стопанският субект не са един и същ субект, следва да се изготви консолидиран финансов анализ, който изключва паричните потоци между собственика и стопанския субект.

Финансовият анализ трябва да се извършва при използването на постоянни цени (цени, фиксирани към определена базова година), но очакваните промени при относителните цени следва да бъдат разглеждани като част от оценката на риска.

Финансовият анализ се извършва за референтен период от 25 години. Референтният период включва периода на изпълнение на операцията.

2.2.1.   Методология на дисконтираните парични потоци и други принципи на финансовия анализ

Съгласно чл. 73, ал. 1, б. в) от Регламент 1060/2021 г. УО гарантира, че подбраните операции представляват най-доброто съотношение между размера на подкрепата, изпълняваните дейности и постигането на поставените цели.

Необходимите данни и принципите за извършване на финансов анализ, са както следва:

(1) инвестиционните разходи, включително инвестиции в дълготрайни материални активи, инвестиции в нематериални активи, включително първоначалните разходи, и, където е уместно, промените в оборотния капитал; инвестиционните разходите включват всички разходи на проекта – допустими и недопустими за финансиране от ПТС, които формират цялата инвестиционната стойност на проекта;

(2) разходите за замяна на краткотрайното оборудване, осигуряваща техническото осъществяване на операцията;

(3) разходи за дейността, както следва:

- постоянните оперативни разходи, в т.ч. разходите за поддръжка, например разходите за персонал, поддръжка и ремонт, общо управление и администрация, застраховки;

- променливите оперативни разходи, например разходите за суровини, енергия и други материали за производството;

- корпоративен данък, други данъци и такси.

(4) приходите се определят въз основа на следното:

а) в съответните случаи цените за ползвателите се установяват въз основа на принципа „замърсителят плаща“, като се отчитат съображенията за поносимост, когато това е целесъобразно;

б) в приходите не се включват трансферите от националните или регионалните бюджети или от националните системи за обществено осигуряване.

в) когато с дадена операция се добавят нови активи за допълване на съществуваща услуга или инфраструктура, се взема под внимание както допълнителният принос от старите потребители, така и приносът от новите потребители на новата или разширената услуга или инфраструктура.

В сектори, където това е уместно, включително в сектора на опазване на околната среда, тарифите се фиксират в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, като се взема предвид достъпността, а също и с принципа за възстановяване на разходите в пълен размер  ().

Спазването на принципа за възстановяване на разходите в пълен размер включва следното:

а) целта на тарифите е, доколкото е възможно, да се възстановят капиталовите разходи, оперативните разходи и разходите за поддръжка, включително разходите за опазване на околната среда и за ресурси;

б) тарифната структура ще увеличи максимално приходите от проекта преди отпускането на държавни субсидии, като същевременно се отчита и тяхната достъпност.

Ограниченията на принципа „замърсителят плаща“ и принципа за възстановяване на разходите в пълен размер при потребителските такси следва да:

а) не застрашават финансовата устойчивост на проекта;

б) се разглеждат като общо правило като временни ограничения и да се запазят само докато съществува проблемът с достъпността им за ползвателите.

(5) Източници на финансиране, включително собствения капитал на инвеститора (държавен или частен), заемен капитал (в този случай за проекта погасяването на заема и лихвите са изходящ поток в анализа на устойчивостта) и допълнителни финансови ресурси -  безвъзмездни средства от ПТС.

(6) Остатъчна стойност на инвестицията

Когато активите по дадена операция имат проектен срок на годност, който надвишава референтния период, остатъчната им стойност се определя чрез изчисляване на нетната настояща стойност на паричните потоци в оставащите години от жизнения цикъл на операцията. Други методи за изчисляване на остатъчната стойност могат да се използват при надлежно обосновани обстоятелства.

(7) Дисконтиране на паричните потоци

а) При изчисляването на разходите и приходите се отчитат само предвижданите изходящи и входящи парични потоци по операцията. Паричните потоци се определят за всяка година, през която се плащат или получават паричните средства по операцията, за целия референтен период.

б) Непаричните счетоводни елементи като амортизация, резерви за бъдещи разходи за замяна и резерви за непредвидени разходи се изключват от изчислението.

в) Паричните потоци се дисконтират към текущия настоящ момент, като се използва финансова норма на дисконтиране от 4 % в реално изражение като индикативен целеви показател за публичните инвестиционни операции, съфинансирани от ЕФРР/КФ.

2.2.2.   Резултати от финансовия анализ

а)   оценка на финансовата ефективност на инвестицията и на частния капитал

Нетната настояща финансова стойност (ННФС) е сумата, която се получава, когато очакваните инвестиционни и оперативни разходи, както и разходи за подмяна по проекта (дисконтирани) се приспаднат от дисконтираната стойност на очакваните приходи.

Финансовата норма на възвръщаемост (ФНВ) е дисконтовият процент, който води до нулева стойност на ННФС.

Финансовата ефективност на инвестицията се оценява посредством оценка на нетната настояща финансова стойност и на финансовата норма на възвръщаемост на инвестицията (ННФС(C) и ФНВ(C)). Тези показатели сравняват инвестиционните разходи с нетните приходи и измерват степента, в която нетните приходи на проекта са в състояние да изплатят инвестицията, независимо от източниците на финансиране. Лихвените плащания не се включват в изчислението на ННФС(C).

Включват се следните изходящи парични потоци:

- Инвестиционни разходи;

- Увеличение на оборотния капитал

- Разходи за експлоатация и поддръжка

Входящи парични потоци:

- Приходи от дейността

- Намаление на оборотния капитал

- Остатъчна стойност на инвестициите

Финансовата ефективност на частния капитал се оценява посредством оценка на нетната настояща финансова стойност и финансовата норма на възвръщаемост на частния капитал (ННФС(Kч) и ФНВ(Kч)). Тези показатели измерват степента, в която нетните приходи на проекта са в състояние да изплащат финансовите средства, предоставени от частни източници.

При изчисляването на ННСФ(Kч) и ФНВ(Kч) се изисква следното:

- финансовите ресурси (без подкрепата от ЕС), инвестирани в проекта, се третират като изходящи парични потоци, без да се взема предвид стойността на инвестиционните разходи;

- капиталовият принос се оценява към момента на действителното му изплащане за проекта или възстановяването му (в случаите на заеми);

- лихвените плащания са включени в таблицата за анализ на възвръщаемостта на собствения капитал (ННФС(K);

- субсидиите, вкл. финансовата помощ от ПТС не са включени в таблицата за анализ на възвръщаемостта на капитала (ННФС(Kч).

Включват са следните изходящи парични потоци:

- Разходи за експлоатация и поддръжка, данъци и такси

- Собствено финансиране (без ДДС)

- Изплащане на заеми, включително разходи за такси и лихви

Входящи парични потоци:

- Приходи от дейността

б)    принос от ЕС

Приносът от Общността е определен в размер на 50 на сто от допустимите разходи на проекта.

в)   осигуряване на финансова жизнеспособност (устойчивост) на проекта

Анализът на финансовата устойчивост се основава на прогнозите на паричните потоци при варианта с проекта! Той се използва главно, за да се покаже, че проектът ще разполага през всички години с достатъчно парични ресурси, които ще му позволят винаги да покрива разходите за инвестиции и операции през целия референтен период.

Ключовите аспекти на анализа на финансовата устойчивост са, както следва:

1) финансовата устойчивост на проекта се проверява посредством проверка на това дали кумулираните (дисконтирани) нетни парични потоци са положителни (или нулеви) на годишна основа и през целия разглеждан референтен период;

2) нетните парични потоци, разглеждани за тази цел, следва да:

—	вземат предвид инвестиционните разходи, всички (национални и европейски) финансови средства и парични приходи, както и оперативните разходи и разходите за подмяна в момента, в който те се изплащат, погасяването на финансовите задължения на предприятието, както и капиталовите вноски, лихвите и преките данъци;

—	не включват ДДС, освен ако ДДС не се възстановява;

—	не вземат предвид остатъчната стойност, освен ако действително активът е ликвидиран през последната година, включена в анализа;

3) в случай на операция, която след приключване не генерира нетни приходи, или когато в бъдеще се очакват отрицателни парични потоци, трябва да се посочи как разходите ще бъдат покривани с ясен дългосрочен ангажимент на бенефициента/ стопанския субект да предоставя адекватно финансиране от други източници, за да се гарантира устойчивостта на проекта;

4) ако проектите попадат в рамките на съществуваща инфраструктура, като например проектите за увеличаване на капацитета, трябва да се провери цялостната финансова устойчивост на оператора на системата в „сценария с проект“ (надвишаващ капацитета на един разширен сегмент) и да се извърши анализ на устойчивостта на нивото на оператора на системата, като резултатите трябва да се вземат предвид при оценката на риска.

2.3.   Оценка на риска

Оценката на риска трябва да бъде включена в АРП. Това е необходимо, за да се преодолее несигурността, с която инвестиционните проекти винаги са свързани. Оценката на риска дава възможност на организатора на проекта да разбере по-добре начина, по който възможните въздействия биха могли да се променят, ако някои от ключовите променливи на проекта се окажат различни от очакваните. Наличието на задълбочен анализ на риска е основата за една ефективна стратегия за управление на риска, която на свой ред се използва при изготвянето на проекта. Следва да се обърне специално внимание на изменението на климата и екологичните аспекти.

Оценката на риска се състои от два етапа:

| 1) | анализ на чувствителността, който определя „критичните“ променливи или параметри на модела, т.е. тези, чиито вариации, положителни или отрицателни, имат най-инвестиционено въздействие върху показателите за изпълнение на проекта, и при който се вземат под внимание следните аспекти: —; критичните променливи са тези, чието отклонение в рамките на 1 % води до отклонение от над 1 % при нетната настояща стойност;. —; анализът се извършва, като се променя по един елемент и се определя въздействието на тази промяна върху нетната настояща стойност;. —; праговите стойности се определят като процентната промяна на критичната променлива, която трябва да настъпи, за да се получи нетна настояща стойност, равна на нула;. |
| --- | --- |

| 2) | качествен анализ на риска, включително предотвратяване и намаляване на риска, който включва следните елементи: —; списък на рисковете, на които е изложен проектът;. —; матрица на риска, която показва за всеки идентифициран риск: - възможните причини за неуспех,. - връзката с анализа на чувствителността, ако е приложимо,. - отрицателните ефекти, генерирани по проекта,. - класация (напр. много малко вероятно, малко вероятно, с 50% вероятност, вероятно, много вероятно) на нивата на вероятност и сериозността на въздействието,. - нивото на риска (т.е. комбинацията от вероятността и въздействието)... —; определяне на мерките за предотвратяване и намаляване на риска, включително на субекта, който отговаря за предотвратяване и намаляване на основните рискове, стандартните процедури, когато е целесъобразно, както и отчитане по възможност на най-добрите практики, които да бъдат приложени с цел да се намали излагането на риск, ако е необходимо.. —; тълкуване на матрицата на риска, включително оценка на остатъчните рискове след прилагането на мерките за предотвратяване и намаляване на риска.. —; Също така, при оценката на риска може, когато е уместно (в зависимост от инвестиционнината на проекта и наличността на данните), а в случай на значителен остатъчен риск дори е необходимо, да включва вероятностна оценка на риска, която се състои от следните стъпки: 1); вероятностно разпределение на критичните променливи, чрез които се информира за вероятността от настъпването на промяна в критичните променливи в рамките на даден процент. Изчисляването на вероятностното разпределение на критичните променливи е необходимо, за да се извърши количествен анализ на риска.. 2); количествен анализ на риска, например въз основа на метода за имитационно моделиране Монте Карло, предоставящ вероятностните разпределения и статистическите показатели за очакван резултат, стандартното отклонение на резултатите и др. на показателите на проекта за финансово и икономическо изпълнение... Специфичните рискове за сектора, които трябва да се вземат предвид при оценката на риска, са посочени в таблицата по-долу. Специфични рискове. Рискове, свързани с търсенето: i); прогнози за трафика, различни от първоначалните. Рискове при изготвянето на проекта: ii); неадекватни проучвания и изследвания на обектите. iii); неадекватни оценки на разходите по изготвянето на проекта. Административни рискове и рискове, свързани с възлагането на обществени поръчки: iv); процедурни забавяния. v); разрешителни за строителство. vi); разрешителни за доставка на комунални услуги. Рискове, свързани със закупуването на терена: vii); разходите за закупуване на терена са по-високи от предвидените. viii); процедурни забавяния. Рискове, свързани със строителството: ix); превишаване на разходите по проекта. x); наводнения, свлачища и др.. xi); археологически находки. xii); рискове, свързани с изпълнителя (несъстоятелност, липса на ресурси). Оперативни рискове: xiii); оперативните разходи и разходите за поддръжка са по-високи от предвидените. Финансови рискове: xiv); събирането на такси е по-ниско от предвиденото. Регулаторни рискове: xv); промени в изискванията за опазване на околната среда. Други рискове: xvi); обществена съпротива.. |
| --- | --- |

Формули

Формули за финансов анализ:

—   Нетна настояща финансова стойност (ННФС)

—   Финансова норма на възвръщаемост (ФНВ)

където St е балансът на паричния поток за време t, а at е дисконтовата норма, избрана за дисконтиране за време t; i е дисконтовият процент.

https://wayback.archive-it.org/12090/20221203224508/https://ec.europa.eu/inea/sites/default/files/cba_guide_cohesion_policy.pdf

Когато даден инвестиционен проект се състои от нов актив, приходите и оперативните разходи (или ползите и разходите в икономическия анализ) са тези на новата инвестиция.

Населението, което пряко извлича полза от проекта.

За настоящата процедура е определен в размер на 50 на сто от допустимите разходи.

Специфичните законодателни разпоредби на Съюза за секторите на водите и отпадъците (а именно Рамковата директива за водите и Рамковата директива за отпадъците) трябва да се вземат предвид при прилагането на тези принципи.