ГОЛЯМ ПРОЕКТ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ/КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ИНФРАСТРУКТУРНИ/ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ

| Наименование на проекта | Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение |
| --- | --- |
| Номер по CCI | <type='S' maxlength=15 input='S'> |

# A.   СТРУКТУРА, ОТГОВАРЯЩА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИЯ ПРОЕКТ, И НЕЙНИЯТ КАПАЦИТЕТ

А.1.   Орган, отговарящ за осъществяването на проекта (управляващ орган или междинно звено)

| A.1.1 | Име: | Дирекция „Координация на програми и проекти”, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (1) |
| --- | --- | --- |
| A.1.2 | Адрес: | София 1000, „Дякон Игнатий”№ 9 |
| A.1.3 | Име на лицето за контакт | инж. Галина Василева |
| A.1.4 | Длъжност на лицето за контакт | Ръководител на Управляващия орган Директор на дирекция „Координация на програми и проекти“ |
| A.1.5 | Телефон: | +359 2 9409 421 |
| A.1.6 | Електронна поща: | optransport@mtitc.government.bg |

А.2.   Структура(и)  (2), отговаряща за изпълнението на проекта (бенефициер(и)  (3) )

| A.2.1 | Име: | Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” |
| --- | --- | --- |
| A.2.2 | Адрес: | София 1574, бул. „Шипченски проход” 69 |
| A.2.3 | Име на лицето за контакт | Анна Натова |
| A.2.4 | Длъжност на лицето за контакт | Директор дирекция „Управление на проекти“ |
| A.2.5 | Телефон: | 02 807 99 50 |
| A.2.6 | Електронна поща: | a.natova@bgports.bg |

А.3.   Данни за предприятието (попълва се само за производствени инвестиции)

НЕПРИЛОЖИМО

A.3.1   Наименование на предприятието:

< type='S' maxlength='200' input='M'>

A.3.2   Предприятието МСП  (4) ли е? <type='C' input=M>

| Да | ☐ | Не | ☐ |
| --- | --- | --- | --- |

A.3.3   Оборот (стойност в млн. евро и година)

| А.3.3.1 |  |
| --- | --- |

| A.3.3.2 |  |
| --- | --- |

A.3.4   Общ брой на заетите лица (стойност и година):

| A.3.4.1 | Брой на заетите лица <type='N' input='M'> |
| --- | --- |

| A.3.4.2 | Година <type='N' input='M'> |
| --- | --- |

A.3.5   Структура на групата:

Отделно предприятие или група от предприятия, неотговарящи на определението за МСП, притежават ли 25 % или повече от капитала или правата на глас на предприятието? <type='C' input='M'>

| Да | ☐ | Не | ☐ |
| --- | --- | --- | --- |

Посочете наименованието и опишете структурата на групата

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

А.4.   Капацитет на структурата, отговаряща за изпълнението на проекта, като се посочват нейният технически, юридически, финансов и административен капацитет  (5)

A.4.1   Технически капацитет (като минимум, моля, опишете накратко експертния опит, който се изисква за изпълнението на проекта, и посочете броя на служителите с такива експертни познания, налични в организацията и разпределени за работа по проекта)

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

ДППИ има дългогодишен опит като Бенефициент при реализацията на проекти, финансирани по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. и други финансови механизми на ЕС.

В ДППИ е създадена  Дирекция "Управление на проекти", която осъществява дейностите по подготовка, управление, изпълнение и контрол на проекти, в т. ч. и финансираните и планирани за финансиране от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, в съответствие с транспортната политика на Европейския съюз, националната транспортна политика и политиката на предприятието.  Част от  функциите, които Дирекцията изпълнява са:

- координира и участва в изпълнението на дейностите по програмиране, планиране и подготовка на проекти в обхвата на дейността на предприятието, в съответствие с изискванията на ОПТТИ 2014 – 2020 г, подготвя формуляри за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ и извършва проверка за съответствие на получените технически спецификации/задания за инфраструктурни проекти с формуляра за кандидатстване;

- изготвя разчети и финансови прогнози, свързани с инвестиционните разходи, осъществява финансово планиране, отчита финансовото изпълнение по проектите, отговаря за координацията в процеса на верификация на разходите по ОПТТИ и други финансови източници по програми на ЕС за програмния период 2014 – 2020 г., извършва проверка за допустимост на планираните дейности и разходи съобразно правилата на ОПТТИ ;

-  организира и ръководи администрирането на всички договори, свързани с проектите, финансирани по ОПТТИ и други финансови източници по програми на ЕС за програмния период 2014 – 2020 г., като в т. ч.: осъществява комуникация с изпълнителите и следи залегналите в договорите с изпълнителите клаузи относно плащанията, проследява съответствието на изпълнението с предвиденото по договор, удостоверява допустимостта на разходите и координира дейностите по извършване на плащанията, счетоводните записи и отчетността, съвместно с дирекция "Административно-финансово и информационно обслужване", изготвя доклади от посещенията и доклади за напредъка;

- извършва мониторинг на планирането, подготовката и изпълнението, както и управление на проектите, финансирани по ОПТТИ или от други финансови източници по програми на ЕС за програмния период 2014 – 2020 г.;

- осъществява предварителен контрол преди поемане на задължение от страна на възложителя: проверка на формуляри за кандидатстване за съответствие с правилата на оперативната програма; на тръжни документации и на документации за обществени поръчки; на протоколи от работата на комисиите; на решенията за избор на изпълнител или прекратяване на процедура; на договори; на анекси към договори; анализира резултатите от извършените проверки; осъществява дейностите по управление на риска и по администриране на нередности и жалби;

-  отговаря за предотвратяване, регистриране, докладване и последващо проследяване на случаи на нередности и измами;

-. отговаря за взаимодействието и координацията с външни институции, участващи в процеса по управление и контрол на проектите, съфинансирани от фондовете на ЕС чрез ОПТТИ и други финансови източници по програми на ЕС за програмния период 2014 – 2020 г.;

- участва и оказва съдействие при извършването на проверки и одити от националните и европейските одитни институции и при провеждани от тях одитни мисии, като координира, организира и съдейства за събирането и предоставянето на необходимата информация и документи, включително осъществява функции по верификация на разходите – документална и чрез проверки на място – мониторинг;

-  участва в регулярни срещи за напредъка на проектите, годишни срещи и комитети за наблюдение за отчитане на проектите;

- оказва съдействие и следи за изпълнението на мерките за информация и публичност по проектите, изпълнявани по ОПТТИ и други финансови източници по програми на ЕС за програмния период 2014 – 2020 г.

Необходимия специфичен инженеро – технически експертен опит е наличен в специализираните поделения на ДППИ - Дирекция "Ръководство на корабния трафик – Черно море", Дирекция "Ръководство на корабния трафик – река Дунав" и Дирекция "Опериране и експлоатация на пристанищни терминали”, както и в Дирекция "Административно-финансово и информационно обслужване". В тези дирекции работят високо квалифицирани инженери, оператори и други служители, към които се прилагат максимално високи изисквания по отношение на квалификацията и специфичните познания по изграждане, поддържане и администриране на съответните морски, речни и комплексни за предприятието  информационни и  телекомуникационни системи.

Дългогодишният опит /над 15 години/ в изграждането, оперирането, поддръжката и осигуряването на устойчивост на проектите, реализирани в ДППИ доказва наличието на необходимия технически капацитет.

A.4.2   Юридически капацитет (като минимална информация, посочете правния статут на бенефициера, който позволява да се изпълни проектът, както и способността му да предприеме правни действия, ако е необходимо).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Според чл. 115л от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, със седалище София и с клонове-териториални поделения в Бургас, Варна, Лом и Русе. Предприятието не е търговско дружество.

Според чл. 115м, ал. 1 от ЗМПВВППРБ, предметът на дейност на ДППИ включва:

- изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищата за обществен транспорт с национално значение, освен в случаите, когато това е възложено на концесионер или на еднолично търговско дружество с държавно участие в капитала;

- управление на собствеността в пристанищата за обществен транспорт с национално значение;

-  обезпечаване на достъп до пристанищата по чл. 93, т. 1 - 4;

- поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, пристанищни акватории, морски и речни депа за изхвърляне на драгажна маса, вълноломи, защитни съоръжения и други, обслужващи пристанищата за обществен транспорт с национално значение, както и поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, зони за подхождане и зони за маневриране, обслужващи пристанищата за обществен транспорт с регионално значение и пристанищата по чл. 107 - 109 тези дейности се съгласуват с министъра на околната среда и водите;

- осъществяване на навигационното осигуряване на корабоплаването в териториалното море, вътрешните морски води, каналите и акваторията на пристанищата, освен в случаите, в които това е възложено на Министерството на отбраната;

-  събиране и разходване на пристанищните такси по чл. 103в, ал. 1;

- изготвяне, поддържане и съхраняване на регистър, съдържащ данни за пристанищната инфраструктура, на пристанищата за обществен транспорт с национално значение;

- подпомагане министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на контрола по изпълнението на концесионните договори и договорите с едноличните търговски дружества за извършване на пристанищни услуги и на дейности по чл. 116а, ал. 1;

- организиране набирането, поддържането в актуално състояние и предоставянето на специализирани данни за обектите по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър и създаването на специализирани карти, регистри и информационни системи, за пристанищата за обществен транспорт с национално значение;

- сключване на договори с пристанищни оператори за извършване на пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност;

- изграждане и поддържане на съоръженията, обслужващи системата за контрол на движението на корабите и за информация и българската речна информационна система;

- предоставяне на услуги чрез Световната морска система за бедствия и безопасност;

- предоставяне на далекосъобщителни услуги кораб-бряг и бряг-кораб;

- предоставяне на услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването и предоставяне на речни информационни услуги на корабния трафик;

- предоставяне на хидрометеорологична информация;

- отговорност за наличието, изпълнението и поддържането на плановете за сигурност на пристанищните райони, които включват пристанище за обществен транспорт с национално значение;

- извършване на съпътстващи дейности по чл. 116а в пристанищата за обществен транспорт с национално значение;

- поддържане на сили и средства за участие в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, извършвани в акваториите на пристанищата и на пристанищните райони в съответствие с Националния план за защита при бедствия.

Съгласно Правилник за устройството, функциите и дейността на ДППИ, организацията на работа и функциите се осъществяват от специализирани структури. Дирекция „Правна“ организира процесуалното представителство и правната защита на предприятието пред всички съдебни инстанции, арбитражни и административни органи; анализира и обобщава състоянието на заведените от и срещу предприятието дела. Също така и осигурява в правно отношение дейността по провеждане на обществените поръчки в предприятието

A.4.3   Финансов капацитет (като минимум, моля потвърдете финансовото състояние на структурата, отговаряща за изпълнението на проекта, за да се докаже, че тя е в състояние да гарантира необходимата ликвидност за подходящо финансиране на проекта с оглед осигуряване на успешното му изпълнение и бъдещата дейност по него в допълнение към другите дейности на структурата)

Приходите на предприятието се формират от:

1.  пристанищните такси по чл. 103в, ал. 1 ЗМПВВППРБ;

2. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2014 г.) приходи от извършваните дейности по чл. 115м, ал. 1, т. 18 ЗМПВВППРБ;

3. приходи от собствена дейност;

4. лихви по депозити на собствени средства и по просрочени плащания;

5. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) държавния бюджет;

6. дейности, свързани с осъществяването на предмета на дейност по чл. 115м, ал. 1 ЗМПВВППРБ;

7. (нова - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)  безвъзмездно предоставени средства (дарения);

8. (нова - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) безвъзмездно предоставени средства по програми на Европейския съюз.

Тези средства се разходват за:

1. осъществяване предмета на дейност на предприятието по чл. 115м, ал. 1 ЗМПВВППРБ;

2. осигуряване безопасността на корабоплаването в каналите и акваториите на пристанищата и поддържане на сили и средства за участие в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в акваториите на пристанищата и на пристанищните райони в съответствие с Националния план за защита при бедствия;

3. издръжка на предприятието.

Главното управление на предприятието е администратор на положителната разлика между приходите и разходите от събраните пристанищни такси на клоновете - териториални поделения, която предприятието разходва при спазване на принципа на пропорционалност чрез годишните програми, изготвени от стопанския съвет, приети от управителния съвет и утвърдени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Съгласно годишните финансови отчети на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за последните три години, оборотът на предприятието възлиза на, както следва; за 2016 г. -  19, 743 млн. евро, за 2017 г. – 21,426 млн. евро и за 2018 г. – 19,756 млн. евро.

A.4.4   Административен капацитет (като минимална информация, моля, посочете финансираните от ЕС и/или съпоставими проекти, осъществени през последните десет години, а в отсъствието на такива примери посочете дали нуждите от техническа помощ са били взети под внимание; моля, посочете съответните институционални разпоредби, като например съществуването на звено за изпълнение на проекта, което е в състояние да изпълни и управлява проекта и, ако е възможно, включете предложената организационна структура за изпълнението на проекта и дейността по него).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

ДППИ има дългогодишен опит като Бенефициент при реализацията на проекти, финансирани по ОП „Транспорт“ и други финансови механизми на ЕС.  Съпоставими реализирани проекти, финансирани по 4 ос „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища“ на ОП „Транспорт“ 2007-2013 са: „Създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав – БУЛРИС“ и „Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS) - фаза 3“. По приоритетна ос „Техническа помощ” на ОП „Транспорт“ 2007-2013 е успешно изпълнен  проекта „Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура”.  ДППИ е било събенефициент и по два успешно приключили големи проекта по ОП „Югоизточна Европа“ 2007 - 2013 г., свързани с предотвратяването на замърсяването на водата, въздуха и инфраструктурата в пристанищните райони.

В ДППИ е създадена Дирекция „Управление на проекти“, която осъществява дейностите по подготовка, управление, изпълнение и контрол на проекти, в т. ч. и финансираните и планирани за финансиране от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, в съответствие с транспортната политика на Европейския съюз, националната транспортна политика и политиката на предприятието.

За изпълнението на проекта със заповед на Генералния директор на ДППИ ще бъде сформирано Звено за управление и изпълнение на проекта (ЗУИП). Цялостният процес по реализацията ще се осъществява от служители от Главно управление, както и специализирани дирекции и териториални поделения-клонове, свързани с поддръжката и експлоатацията на пристанищната инфраструктура, които ще бъдат на подчинение на ръководителя проект. Експертите от ЗУИП ще следят за изпълнението на договорите, за необходимите дейности по планиране, докладване и отчитане. По компетенции ще отговорят за реализацията на доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на оборудването за ППС и СПРЕАЗ, както и на доставките, разработването и изграждането на Интегрирана информационна платформа

(ИИП) – хардуер, софтуер, функционалност, интеграция с външни системи, провеждането на тестове, обучения и др. Ръководителят проекта ще ръководи цялостното управление и изпълнение на проекта и ще бъде на пряко подчинение на Генералния директор на ДППИ.

А.5.   Информация за всички съответни институционални договорености с трети страни във връзка с изпълнението на проекта и успешното функциониране на създадените по него съоръжения, които са били планирани и евентуално сключени

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

На  20.02.2018 г. е сключен договор за БФП между УО на ОПТТИ 2014-2020 г и ДППИ по проект №BG16M1OP001-4.001-0005-C02 „Техническа помощ за подготовката и реализацията на проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“. Срокът за изпълнение на проекта е 67 месеца, а датата на приключване на договора за БФП е 31.08.2023 г. Размерът на БФП е 1 320 000,00 лв. , а на собствено съфинансиране от ДППИ - 240 000,00 лв.

Съответно след провеждането на процедура по ЗОП е сключен договор между ДППИ и избрания за изпълнител "Порт консулт" ДЗЗДВ - Договор № ДЕП-27/26.10.2018 г. с предмет „Осигуряване на консултантски услуги на стратегически съветник” по проект №BG16M1OP001-4.001-0005 на стойност 1 144 000.00 лв. без ДДС. В обхвата на договора са включени, както дейности по подготовката на настоящото проектно предложение така и дейности/услуги, които ще се предоставят  по време на изпълнението му:

- Дейност 1. Актуализация на планове за приемане и обработване на отпадъци в (ППОО) в пристанищата с национално значение: 1. Актуализация на планове за приемане и обработване на отпадъци в (ППОО) в пристанищата с национално значение, насочено към разширяване на обхвата на наличните ППОО с оценка

- на необходимостта от и последващо внедряване на допълващи съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни или аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в закрити води и бреговата зона в района на пристанището и приемането на тези отпадъци. 1.1. Анализ на механизма и ефективността на управлението на отпадъците в морските пространства и пристанищата, структурата и количествата на отпадъците, капацитета и състоянието на приемните пристанищни съоръжения. 1.2. Изготвяне на прединвестиционни проучвания, анализ на вариантите и представяне на препоръки за актуализация и допълване на ППОО със СПРЕАЗ 1.3. Представяне на варианти за изпълнение на ППОО с предимства и недостатъци на всеки един от тях 1.4. Изготвяне на документация за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка и актуализация на наличните технически спецификации, с включена оценка на необходимостта от и последващо внедряване на допълващи (СПРЕАЗ) в закрити води и бреговата зона в района на пристанището и приемането на тези отпадъци; съдействие в процеса на провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка

- Дейност 2. Изготвяне на Анализ „Разходи-ползи“ и Анализ по отношение на прилагането на държавни помощи за реализацията на проекта, в зависимост от избраният вариант за реализация на проекта.: Изпълнителят ще изготви Анализ „Разходи-ползи“ и Анализ по отношение на прилагането на държавни помощи за реализацията на проекта, в зависимост от избраният вариант за реализация на проекта, които ще послужат за подготовка и реализация на инвестиционен проект.

- Дейност 3. Оценка на необходимостта от внедряване и развитие на интегрирана информационна платформа (ИИП) : Оценка на необходимостта от внедряване и развитие на интегрирана информационна платформа (ИИП) 1. Оценка/Анализ на необходимостта от внедряване на ИИП; 2. Изготвяне на прединвестиционни проучвания, анализ на вариантите. 3. Изготвяне на тръжна документация и техническа спецификация и съдействие в процеса на провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка

- Дейност 4. Мониторинг и контрол при изпълнение на инвестиционния проект: Мониторинг и контрол при изпълнение на инвестиционния проект: 1.1. в процеса на доставката и инсталацията на оборудването 1.2. в процеса на внедряване на интегрирана информационна платформа (ИИП) 1.3. организиране на целево обучение, срещи и семинари

- Дейност 5. Управление на проекта : Създаване на ЗУИП- 7 броя служители. Проследяване на изпълнението на проектните дейности Подготовка на отчети, доклади, искания за плащания и други Проверки на място, участия в комисии и други

При одобрение на настоящото проектно предложение за финансиране по ОПТТИ 2014-2020 г., с административния договор за безвъзмездна финансова помощ между УО на ОПТТИ 2014-2020 г. и бенефициента ще се уредят правата и задълженията на страните с оглед изпълнението на инвестиционния проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“.

Дейностите по изпълнението на инвестиционния проект (с изключение на дейностите, които ще се изпълняват от служителите на бенефициента в ЗИУП) ще се осъществяват чрез договори с външни изпълнители. При избора на тези изпълнители бенефициентът ще прилага правилата на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове към него.

А.5.1   Опишете подробно как ще се управлява инфраструктурата след приключването на проекта (т.е. наименование на стопанския субект; методи за подбор — публично управление или концесия; вид на договора и т.н.).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

След изпълнението на инвестиционния проект:

- Експлоатацията на ППС и СПРЕАЗ, които ще бъдат доставени и инсталирани по проекта, ще бъде възложена на оператори, които ще бъдат избрани в резултат на провеждането на открита и недискриминационна  процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП;

- Доставените мобилни СПРЕАЗ ще бъдат предоставени за съхранение, поддръжка и осигуряване на готовност за действие при аварийни и оперативни замърсявания, на външен оператор, избран в резултат на провеждането на открита и недискриминационна  процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП;

- Управлението, експлоатацията и поддръжката на ИИП ще се осъществява от Бенефициента –ДППИ. Присъщите за държавата функции и задължения по изграждане на техническата инфраструктура за наблюдение и управление на корабния трафик и информационно обслужване на корабоплаването, както и задълженията по управление на изградената инфраструктура, свързани с въвеждането на информационни системи са възложени на ДППИ по чл. 115 м, ал.1 от ЗМПВВППРБ. Разходите по експлоатацията, поддръжката, трудовите възнаграждения и амортизационни разходи свързани с ИИП ще бъдат за сметка на бюджета на ДППИ

# Б.   ОПИСАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА И НЕЙНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ; ОБЯСНЕНИЕ НА ТОВА ПО КАКЪВ НАЧИН ТЯ Е СЪГЛАСУВАНА СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ПРИОРИТЕТНИ ОСИ НА ВЪПРОСНАТА(ИТЕ) ОПЕРАТИВНА(И) ПРОГРАМА(И) И ПО КАКЪВ НАЧИН СЕ ОЧАКВА ТЯ ДА ДОПРИНЕСЕ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ НА ТЕЗИ ПРИОРИТЕТНИ ОСИ И ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ

Б.1.   Оперативна(и) програма(и) и приоритетни оси

| CCI на ОП | Приоритетна ос на ОП |
| --- | --- |
| 2014BG16M1OP001 Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” | Приоритетна ос 4: Приоритетна ос 4: „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”, |

Б.1.1   Проектът включен ли е в списъка на големите проекти по оперативната(ите) програма(и)?  (6) <type='C' input='M'>

| Да | ☐ | Не | ☒ |
| --- | --- | --- | --- |

Б.2.   Категоризация на дейността по проекта  (7)

|  | Код | Размер | Процент |
| --- | --- | --- | --- |
| Б.2.1.; Код(ове) за измерението(ята), свързано(и) с областта на интервенция (Целесъобразно е да се използва повече от един код в случаите, когато на базата на пропорционално изчисление са релевантни няколко области на интервенция). | 039 | 5,229,814.12 лева | 39.21% |
|  | 041 | 4,705,632.29 лева | 35.28% |
|  | 044 | 3,402,513.59 лева | 25.51% |
| Б.2.2.; Код за формата на финансовото измерение (В някои случаи може да е релевантен повече от един код — съответно следва да бъдат посочени пропорционално определените дялове). | 01 | 13,337,960.00 | 100% |
| Б.2.3.; Код за териториалното измерение (В някои случаи може да е релевантен повече от един код — съответно следва да бъдат посочени пропорционално определените дялове). | 07 | 13,337,960.00 | 100% |
| Б.2.4.; Код за териториалния механизъм за изпълнение. | 07 | 13,337,960.00 | 100% |
| Б.2.5.; Код за измерението, свързано с тематичната цел (В някои случаи може да е релевантен повече от един код — съответно следва да бъдат посочени пропорционално определените дялове). | 07 | 13,337,960.00 | 100% |
| Б.2.6.; Код за икономическото измерение (код по NACE (8)) (В някои случаи може да е релевантен повече от един код — съответно следва да бъдат посочени пропорционално определените дялове). | 5222 | 13,337,960.00 | 100% |
| Б.2.7.; Код за измерението(ята), свързано(и) с местоположението (NUTS III) (9) (В някои случаи може да е релевантен повече от един код — съответно следва да бъдат посочени пропорционално определените дялове). | BG331 | 5,169,793.30 | 38.76% |
|  | BG341 | 13,337.96 | 0.10% |
|  | BG323 | 4,634,941.10 | 34.75% |
|  | BG325 | 13,337.96 | 0.10% |
|  | BG311 | 13,337.96 | 0.10% |
|  | BG411 | 3,493,211.72 | 26.19% |
| Б.2.8.; Естество на инвестицията (10) (попълва се само за производствените инвестиции). | Неприложимо |  |  |
| Б.2.9.; Засегнат продукт (11) (попълва се само за производствените инвестиции). | Неприложимо |  |  |

Б.3.   Описание на проекта

Б.3.1   Моля, представете кратко (максимум 2 страници) описание на проекта (като представите неговата цел, съществуващото положение, проблемите, които ще се опита да разреши, съоръженията, които ще бъдат построени и др.), карта, на която е посочен районът на проекта  (12) , пространствено определените данни  (13) и основните компоненти на проекта с отделни оценки на общите разходи за всеки от тях (без разбивка на разходите по дейности).

В случай на производствени инвестиции трябва да се предостави и подробно техническо описание, което включва: извършената работа и нейните основни характеристики, създаването, основните дейности и основните елементи на финансовата структура на предприятието, основните аспекти на инвестицията, описание на производствената технология и оборудване, както и описание на продуктите.

< type='S' maxlength='7000' input='M'>

Основната цел на инвестиционния проект е постигане на устойчиво развитие на българските пристанища по отношение на околната среда, чрез доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Пристанищни приемни съоръжения (ППС) за отпадъци от корабоплавателната дейност и на Съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в пристанищата за обществен транспорт с национално значение, както и чрез оптимизиране и развитие на информационно обслужване на морския и речен транспорт с разработването и внедряването на Интегрирана информационна платформа (ИИП). В предмета на дейност на ДППИ са включени функции и задължения за повишаването на безопасността и ефективността на корабоплаването, опазването на човешкия живот на река и море и защита на околната среда и прилежаща брегова ивица от възможните вредни въздействия от корабоплаването и информационно обслужване на морския и речен транспорт. С качественото изпълнение на инвестиционния проект ще се постигне привеждане на българските пристанища към изискванията на Европейския съюз в областта на защита на околната среда, произтичащи от европейските политики и директиви, както и на международните конвенции и стандарти в областта на водния транспорт.

- Съществуващо положение и проблеми за разрешаване

Пристанища Русе, Лом и Видин:

ППС за отпадъци – резултат  от корабоплавателна дейност и остатъци от товари :

  - в пристанищата има възможност за предаване от кораба, чрез оператора на терминала, но без да се прилага разделно събиране на следните видове отпадъци:

• Битови отпадъци (L):

-	хартия и картон;

-	опаковки от пластмаса;

-	опаковки от метал;

-	безцветно стъкло;

-	цветно стъкло;

-	смесени битови отпадъци;

Следва да се има предвид, че тези ППС не са налични винаги, а някои от терминалите нямат такива съоръжения.

Въпреки изискванията на:

- чл. 19 от Наредба No. 9 от 17 октомври 2013 за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти, всяко пристанище да разполага с подходящи приемни съоръжения, които осигуряват приемането на отпадъците без необосновано забавяне на корабите;

- чл. 6, ал.(3) от Наредба No. 15 от 28 септември 2004 година за предаване и приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност и на остатъци от корабни товари, капитанът на кораб, посещаващ пристанищата по вътрешните водни пътища, да осигури предаването на всички отпадъци разделно в зависимост от техния вид,

на практика не съществуват регистрирани оператори на ППС за пристанищата на р. Дунав, които да имат сключен договор с ДППИ. Настоящата практика за предаване на битови корабни отпадъци и други отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност чрез пристанищните оператори (т.е. смесвайки потоците отпадъци от корабите и от пристанищната експлоатация) водят до липса на информация относно вида и количеството отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност и остатъци от корабни товари. На ползвателите не се предоставя подробна и координирана информация относно разположението и наличието на ППС;

- в пристанищата няма ППС (регистрирани оператори на ППС) за следните видове отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност:

•	Карантинни отпадъци категория 1 (съгласно Регламент (EC) 1069/2009 за странични животински продукти);

•	Остатъци от корабни товари;

-	Отработени смазочни вещества (E);

-	Използвани филтри (D);

-	Омаслени парцали (C);

-	Отработени масла (B);

-	Трюмни води (A);

-	Опаковки от масла (H);

-	Промивни води (слопс) (G);

-	Отпадъчни води;

-	Други специфични/опасни отпадъци (J);

-	Миячни води от трюмовете (K).

СПРЕАЗ:

На този етап, на терминалите на пристанищата Видин, Русе и Лом или изобщо липсват такива съоръжения или наличните съоръжения за превенция и борба с нефтени разливи са остарели и изключително недостатъчни, за да покрият нуждите при евентуално замърсяване. Същевременно нуждите по обезопасяване при бункероване и товаро-разтоварни операции на корабите нарастват. Взимането на превантивни мерки, осигуряването на пристанищата по река Дунав със СПРЕАЗ, както и моделирането на анализ на опасностите са от съществено значение, за опазването на водната среда, за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на територията на пристанищата  и не на последно място за опазване на населението.

Пристанища Варна и Бургас:

ППС за отпадъци – резултат  от корабоплавателна дейност и остатъци от товари :

Предаването на отпадъци в пристанище Варна е на много добро ниво, както по отношение на Анекс I на MARPOL 73/78 (предаване при 42% от посещенията), така и по отношение на Анекс V на MARPOL 73/78 (предаване при  56% от посещенията).  Същото е валидно и за пристанище Бургас - по отношение на Анекс I на MARPOL 73/78 (предаване на 27 % от посещенията), така и по отношение на Анекс IV на MARPOL 73/78 (предаване на 4 % от посещенията) и Анекс V на MARPOL 73/78 (предаване на 62 % от посещенията). Може да се заключи, че наличните ППС са подходящи за момента и действащите оператори, предлагащи морско-техническата услуга „приемане на отпадъци“ са достатъчни за нуждите на корабите, посещаващи двете пристанища. Принципно, предвид очакванията за запазване на трафика, не се очаква рязка промяна и в количествата предавани отпадъци в бъдеще. Доколкото значителна част от количествата обработени товари в двете пристанища са сухи насипни товари и във връзка с влезлите в сила нови изисквания на Анекс V на MARPOL 73/78, миячните води от товарните помещения, съдържащи вещества, които представляват „опасност за морската околна среда” (HME), задължително да се предават на ППС, нуждите от ППС за приемане на такива миячни води се очаква да нарастват.

В пасажерските терминали и/или яхтени пристанища (Морска Гара Варна и Морска Гара Бургас) не са обособени площадки за разделно събиране (ППС), оборудвани с различни по вид и капацитет контейнери за разделно събиране на отпадъците от каботажните, увеселителните кораби и яхтите по отношение на Анекси  I и V на MARPOL 73/78.

СПРЕАЗ:

От съществена необходимост е обслужването на корабите да бъде обезпечено със съоръжения за превенция и борба с нефтени разливи На този етап мобилните приемни съоръжения, с които разполагат действащите оператори на ППС, могат да се използват и като СПРЕАЗ. За последните 5 години не са регистрирани големи аварийни разливи в акваториите на пристанищата Варна и Бургас, но периодичното натрупване на незначителни замърсявания от експлоатацията на корабите в акваторията на пристанищните терминали, налага тяхното периодично почистване, поради затвореният й характер.

Нуждите по обезопасяване при бункероване и товаро-разтоварни операции на корабите нарастват. Пристанищата Варна и Бургас предлагат терминали от всички възможни видове. Честотата на бункероване е зависима от брой на посещения на корабите в двете пристанища, като разликата в общия брой посещения е в рамките на 50% в полза на пристанище Варна. В пристанище Бургас най-голям брой посещения имат бълкерите и корабите за генерални товари, на второ място са танкерите, следвани от контейнеровозите. За пристанище Варна данните от анализа илюстрират подобна ситуация, като водещо място заемат корабите за генерални товари и бълкерите, следвани от контейнеровозите и на трето място танкерите. Относно приетите количества течни отпадъци в двете пристанища, които биха били предизвикали нежелани ситуации, в пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна те са с 76% повече.

Взимането на превантивни мерки, осигуряването на морските пристанища със СПРЕАЗ, както и моделирането на анализ на опасностите са от съществено значение, за опазването на морето, за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на територията на терминалите и не на последно място опазване на населението.

Информационно обслужване на процеса на управление на отпадъците в българските пристанища с национално значение

Основните информационни системи на ДППИ, които имат функции, свързани с отделни етапи на процеса на управление на отпадъците са

- Национален център за електронен документооборот на морския транспорт (НЦЕДМТ) - Maritime Single Window (MSW). Създаден съгласно изискванията на Директива 2010/65/ЕС за даване на сведения и е основание за хармонизация и опростяване на административната тежест в морския транспорт чрез създаване на електронно предаване на информация с рационализирани стандарти. Системата събира информация  за даване на сведения, изисквани преди пристигането или заминаването на кораба. Разпределя информацията на съответните национални и местни органи, записва решения и коментари от страна на властите и съобщения за доставчиците на данни за корабен агент, корабопритежател, корабособственик/. В системата се докладва веднъж и информацията е на разположение на всички заинтересовани институции и морския бизнес. Определена част от тази информация се предоставя  на други държави-членки на ЕС чрез SafeSeaNet (SSN);

- Системата за електронен документооборот на речния транспорт (Single Window). Системата е за електронна обработка на корабните документи при пристигане /отплаване на корабите в/от българските пристанищата на река Дунав (Single Window) и представлява съвкупност от технически средства (хардуер и софтуер) и обслужващ персонал в структурата на ДППИ, като изпълнява функциите за обслужване на „едно гише” за събиране, обработване и съхраняване на документи и сведенията за кораби, които пристигат и/или напускат дунавските пристанищата на Република България, за осигуряване на електронно предаване на данни до и от отговорните институции и за осигуряване на електронен достъп на регистрираните външни потребители до информацията. Системата за електронен документооборот на речния транспорт (Single Window) е една от подсистемите на „Речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС”;

- Информационна система за мониторинг на Черно море (МИС на Черно море) / Monitoring and Information System for Black Sea (MISBS). Системата интегрира и обработва данни в реално време за състоянието на различни параметри на околната среда, морските пространства, крайбрежните зони, пристанищната инфраструктура и др. МИС на Черно море е реализирана под формата на уеб портал с публичен и контролиран достъп, като поддържа множество специализирани уеб ГИС приложения. Системата осигурява мощна функционалност за интеграция, обработка, анализ и визуализация на информация, както и за обмен на данни с вътрешни и външни системи в реално време.

- Система за управление на отпадъците (СУО/Waste). Системата Waste представлява база данни за отпадъците от корабоплавателна дейност в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение, чиято цел е проследимост на процесите по управление на отпадъците в пристанищата и постигане на устойчивост при опазването на околната среда.

Направеният анализ на текущото състояние информационните системи, с които се работи в момента и практиките по докладване на потоците от отпадъци в резултат от корабоплавателна дейност и на остатъците от корабни товари, показва, че:

  - Специализираната система за управление на отпадъците (СУО), разработена за ДППИ в рамките на проект „Техническа помощ за управление на отпадъците в българските пристанища с национално значение” по ОПТ 2007-2013, на практика не се използва за речните пристанища

  - Информацията не се въвежда като данни, а се прикачват pdf. файлове. Това води до разход на време, както за агента, така и за освобождаването на кораба;

  - Налице е невъзможност за генериране на справки: по отношение на количества и видове отпадъци, които са заявени и реално предадени, брой декларирали кораби и брой реално обслужени.

За да се интегрира информацията при предоставяне на услугата „обслужване на едно гише“, данните, които се попълват в Националния център за документооборот за река, трябва автоматично да се генерират и в Системата за управление на отпадъци, поддържана от ДППИ (т.е. входящата информация да не е на хартиен носител, на .pdf или друг формат, който не позволява автоматизирана обработка и съхранение в БД). При обслужване на кораба от операторите на ППС, данните за реално сдадените отпадъци, верифицирани от оператора на ППС, следва да постъпват в Системата за управление на отпадъци и Националния център за документооборот. По този начин те ще бъдат достъпни до всички заинтересовани страни, като ще се избегне дублираното докладване от кораба при отплаване, за действително сдадените отпадъци. За постигането на тези цели е необходимо внедряване и развитие на интегрирана информационна платформа (ИИП), която да обединява и предоставя в подходящ вид резултати, информационни потоци и данни от съществуващи в ДППИ информационни системи. Интеграцията на системите е пряко свързана с дейностите на специализираните дирекции по места за изграждане и поддържане на системи за осигуряване на сигурност и безопасност на корабоплаването. Наличието на различни информационни системи, подпомагащи изпълнението на функционалните отговорности на ДППИ налага интегриране и оптимизиране на същите, което да осигури както по-ефективно използване на информационните ресурси, така и по-лесен достъп за клиенти и заинтересовани страни.

- Съоръжения / системи, които ще бъдат построени / внедрени по проекта

ППС

За целите на проекта Бенефициентът ще изгради  шест площадки за разделно събиране на отпадъци – по една на пристанищните терминали Лом,  Русе-Изток, Силистра и морска гара Бургас и две на морска гара  Варна.  Площадките ще отговарят на условията посочени в чл.12, Глава втора, Раздел I от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отпадъци (Ибн. ДВ.бр.29 от 30 Март 1999 г.). и ще са със статут на събирателен пункт. Видът на площадките ще отговаря на изисквавнията на т.1.1. от Приложение № 2 към чл. 12. Съгласно т. 2 от същото Приложение.  Целта е събираните отпадъци да се преработват и обезвреждат по начин, който да запази възможността за оползотворяване на полезните им компоненти. Съоръженията за временен престой на отпадъците ще са разделени на достатъчно голямо разстояние, като опасните отпадъци са разграничени от неопасните. В близост до площадките ще е осигурено наличието на адсорбент (пясък), който може да бъде използван при необходимост за задържане и ограничаване на евентуален разлив на течен отпадък.

На ППС в трите речни пристанища ще са разположени комплект контейнери и стелажи за разделно събиране и съхраняване на основните видове отпадъци, съгласно „Препоръки по организация на събирането на отпадъци от корабите, плаващи по р.Дунав", които ще бъдат етикирани с кода и наименованието на отпадъка, в съответствие с чл. 1.2. от „Препоръки по организация на събирането на отпадъци от корабите, плаващи по р.Дунав", както и с Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г., изм. и доп., бр. 32 от 21.04.2017 г., изм. ДВ. бр. 46 от 01.06.2018 г.)

| № | ВИД НА СЪОРЪЖЕНИЕТО | БРОЙ | ВИД ОТПАДЪК | ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер поцинкован | 3 | Битови отпадъци (L) | - Вместимост 1100 л - С цял отваряем капак |
| 2 | Контейнер поцинкован | 3 | Отпадъци от метал Отпадъци от безцветно стъкло Отпадъци от цветно стъкло | - Вместимост 240 л - С цял отваряем капак |
| 3 | Контейнер метален | 2 | Използвани филтри (D) Опаковки от масла (H) | - Вместимост 1100 л - С цял отваряем капак |
| 4 | Контейенер поцинкован | 1 | Остатъци от корабни товари | - Вместимост 1100 л - С плосък отваряем капак |
| 5 | Контейнер за батерии | 1 | Други специфични/опасни отпадъци (J) | - Вместимост 120 л - Без капак |
| 6 | Палетна клетка, оборудвана с пластмасови палети за акумулатори | 1 | Други специфични/опасни отпадъци (J) | - Размери на клетката 1500х1275х1400 мм - Размери на палетите 1200х1200мм |
| 7 | Стелаж метален с антикорозионно покритие за електронни отпадъци | 1 | Други специфични/опасни отпадъци (J) | - 1500х500х2000 мм |
| 8 | Стелаж за хоризонтално складиране за флуоресцентни осветителни тела | 1 | Други специфични/опасни отпадъци (J) | - Дължина: 2700 мм - Дължина на рамото: 500 мм - Брой колони: 3 |
| 9 | Комбиниран стелаж за съхранение на варели заедно с други по-малки опаковки | 1 | Отработени масла (В) Отработени смазочни вещества (Е) Други специфични/опасни отпадъци (J) | - Вместимост на варелите 200 л - Каптажна вана за евентуални разливи |
| 10 | Контейнер за карантинни отпадъци тип „Иглу“ | 1 | Кухненски отпадъци | - Вместимост 1500 л - Херметично затваряне на подвижния капак - Мобилна помпа за дезинфекция на контейнера |
| 11 | IBC контейнери на метално-пластмасово пале | 4 | Трюмни води (A); Промивни води (слопс) (G); Миячни води от трюмовете (K); Отпадъчни води; | - Вместимост 1000 л |

На ППС в двете морски гари ще са разположени комплект контейнери и стелажи за разделно събиране на основните видове отпадъци, съгласно МАРПОЛ конвенцията – Анекс I и Анекс V, както и Директива ЕС 2019/883 на Европейския парламент и на съвета от 17 април 2019 г. относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби. Същите ще бъдат етикирани с кода и наименованието на отпадъка, в съответствие с Наредба № 2 от 23.07.2014 г., както и с категорията и вида на отпадъка, посочени в МАРПОЛ конвенцията.

| № | ВИД НА СЪОРЪЖЕНИЕТО | БРОЙ | ВИД ОТПАДЪК | ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За отпадъците по АНЕКС V |  |  |  |
| 1 | Контейнер поцинкован | 2 | Категория А – пластмаса; Категория С – битови отпадъци | - Вместимост 1100 л - С цял отваряем капак |
| 2 | Контейнер поцинкован | 2 | Категория С – хартия, стъкло | - Вместимост 240 л - С цял отваряем капак |
| 3 | Контейнер метален | 3 | Категория С - абсорбенти | - Вместимост 1100 л - С цял отваряем капак |
| 4 | Контейенер поцинкован | 2 | Категория H, Категория K | - Вместимост 1100 л - С плосък отваряем капак |
| 5 | Контейнер за батерии | 1 | Категория F | - Вместимост 240 л - Без капак |
| 6 | Палетна клетка, оборудвана с пластмасови палети за акумулатори | 1 | Категория F | - Размери на клетката 1500х1275х1400 мм - Размери на палетите 1200х1200мм |
| 7 | Стелаж метален с антикорозионно покритие за електронни отпадъци | 1 | Категория E-waste | - 1500х500х2000 мм |
| 8 | Стелаж за хоризонтално складиране за флуоресцентни осветителни тела | 1 | Категория F | - Дължина: 2700 мм - Дължина на рамото: 500 мм - Брой колони: 3 |
| 9 | Комбиниран стелаж за съхранение на варели заедно с други по-малки опаковки | 1 | Категория E, Категория F | - Вместимост на варелите 200 л - Каптажна вана за евентуални разливи |
| 10 | Контейнер за карантинни отпадъци тип „Иглу“ | 1 | Категория B | - Вместимост 1500 л - Херметично затваряне на подвижния капак - Мобилна помпа за дезинфекция на контейнера |
|  | За отпадъците по АНЕКС I |  |  |  |
| 11 | IBC контейенери на метално- пластмасово пале | 4 | Трюмови масла от други видове корабоплаване; Други горива, вкл. смеси; Други отпадъци* | - Вместимост 1000 л |

СПРЕАЗ

За нуждите на речните и морските пристанища в Р България, ще бъдат създадени мобилни центрове за борба с нефтени разливи, снабдени с достатъчно и съвременно оборудване – бонове, скимъри, събиращо рамо, работни платформи, както и с достатъчно обеми за съхранение на събрания нефт. Поради специфичността на използваното оборудване, комплектацията ще включва и независимо енегозахранване, средства за събиране на отпадните води/твърди отпадъци, средства за съхранение на замърсените бонове, ЛПС за персонала, който ще използва СПРЕАЗ и др., позволяващи пълна автономност за използване на съоръженията по предназначение

За речните пристанища:

Съоръженията се предвижда да бъдат позиционирани в Русе. Подборът на съоръженията е направен спрямо мобилността им и гъвкавост за употребата им при всички възможни ситуации, които могат да бъдат предпоставка за възникване на разлив или разпиляване на отпадъци, като по възможност да бъдат обхванати акваториите на всички речни терминали. При извънредни ситуации съоръженията могат да бъдат използвани и в морските акватории.

Основното оборудване на СПРЕАЗ за речните пристанища включва:

| № | ВИД ОБОРУДВАНЕ | КОЛИЧЕСТВО |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бонове от лек тип, предназначени за пристанища и крайбрежни ивици, които се използва при нефтени разливи (500 м., комплектовани, заедно с оборудване за съоръжаване, в 20’ контейнер) | 2000 м. (4 комплекта) |
| 2 | Система (рамо и макари) за разгръщане на бонове за нефтени разливи | 3 бр. |
| 3 | Бонове за твърди отпадъци, предназначени за акватории на речни пристанища и брегови ивици (150 м., комплектовани с необходимото оборудване за съоръжаване върху палета, готови за бързо транспортиране по суша и вода) | 1500 м. (10 комплекта) |
| 4 | Колектор за събиране на твърди отпадъци от водната повърхност (комплектован в 20’ контейнер, с нужното оборудване за съоръжаване и експлоатация ) | 3 бр. |
| 5 | Скимър, предназначен за събиране на различни видове нефтопродукти и масла, предназначен за брегови ивици, пристанища, реки и езера, с минимален работен капацитет 50 куб.м./час (комплектован в 20’ контейнер, с нужното оборудване за съоръжаване и експлоатация) | 3 бр. |
| 6 | Помпа за използване в сладководни басейни, с дебит минимум 50 куб.м./час (комплектована в 20’ контейнер, с комплект хидравлични шлангове, хидравличен мотор и нужното оборудване за съоръжаване и експлоатация) | 2 бр. |
| 7 | Бързоходна лодка, оборудвана за транспорт, съоръжаване и експлоатация, както и с възможности за приемане на твърди отпадъци от корабите | 3 бр. |
| 8 | Пластмасови контейнери (1000 л.) за съхранение и транспортиране на събрания отпадък от разлива | 3 бр. |
| 9 | Метални контейнери (1000 л.) с капак за транспортиране на използваните бонове | 3 бр. |

За морските пристанища:

Съоръженията се предвижда да бъдат позиционирани във Варна, но ще бъдат използвани за всички морски терминали – Варна и Бургас. При необходимост могат да се използват и съоръженията, предназначени за река, тъй като видът и спецификата им го позволяват. Подборът на съоръженията е направен спрямо мобилността им и гъвкавост за употробета им при всички възможни ситуации, които могат да бъдат предпоставка за възникване на разлив или разпиляване на отпадъци.

Основното оборудване на СПРЕАЗ за морските пристанища включва:

| № | ВИД ОБОРУДВАНЕ | КОЛИЧЕСТВО |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бонове от лек тип, предназначени за пристанища и крайбрежни ивици, които се използва при нефтени разливи и твърди отпадъци (2х250 м/ролка, комплектовани, заедно с оборудване за съоръжаване, в 20’ контейнер) | 3500 м. (7 комплекта) |
| 2 | Система (рамо и макари) за разгръщане на бонове за нефтени разливи | 4 бр. |
| 3 | Колектор за събиране на твърди отпадъци от водната повърхност (комплектован в 20’ контейнер, с нужното оборудване за съоръжаване и експлоатация ) | 2 бр. |
| 4 | Скимър, предназначен за събиране на различни видове нефтопродукти и масла, предназначен за брегови ивици, пристанища, реки и езера, с минимален работен капацитет 50 куб.м./час (комплектован в 20’ контейнер, с нужното оборудване за съоръжаване и експлоатация) | 4 бр. |
| 5 | Помпа за използване в соленоводни басейни, с дебит минимум 50 куб.м./час (комплектована в 20’ контейнер, с комплект хидравлични шлангове, хидравличен мотор и нужното оборудване за съоръжаване и експлоатация) | 4 бр. |
| 6 | Бързоходна лодка, оборудвана за транспорт, съоръжаване и експлоатация | 2 бр. |
| 7 | Пластмасови контейнери (1000 л.) за съхранение и транспортиране на събрания отпадък от разлива | 4 бр. |
| 8 | Метални контейнери (1000 л.) с капак за транспортиране на използваните бонове | 4 бр. |

Интегрирана информационна платформа (ИИП).

Ще се разработи и внедри Интегрирана информационна платформа (ИИП), чиято цел е да обслужва следните две основни дейности, извършвани в ДППИ:

- управление на отпадъците;

- мониторинг на фактори, свързани със замърсяването на акваторията на пристанища за обществен транспорт с национално значение, и известяване при повишени нива.

Всяка дейност текущо се обслужва от системи, които подлежат на надграждане и последващо интегриране:

- Система за управление на отпадъците (СУО/Waste);

- Мониторинг и информационна система на Черно море (MISBS/МИСЧМ).

ИИП включва надграждането на:

- СУО до информационна системата за управление на отпадъците (ИСУО).

Целта на ИСУО е да осигури информационно процесите по приемане и обработване на отпадъци от корабоплаването и остатъци от товари от корабната дейност. ИСУО интегрира в себе си цялата функционалност на съществуващата СУО, като допълнително добавя функционалности, които се определят от изискванията съгласно измененията на нормативната база и от закупуването и внедряването на нови ППС.

ИСУО ще се интегрира със следните системи:

- Национален център за електронен документооборот на морския транспорт (Maritime Single Window - MSW)

- Система за електронен документооборот на речния транспорт (Single Window)

Интеграцията се изразява в обмен на:

- подаваната информация относно вида и обема на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъците от корабни товари на борда на кораба - приложение № 6 чл. 32, ал. 1 от Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване (Чл. 6 от Директива 2000/95/ЕО) – актуализирани за морските пристанища, съгласно последните влезли в сила за Р България промени на MARPOL Annex V;

- декларация, съдържаща информация, относно вида и обема на предадените отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъците от корабни товари - приложение № 8 от цитираната по-горе наредба – замяна с формата за реално приети отпадъци от оператор на ППС, съгласно Приложение 3 на Директива (ЕС) 2019/883 (в изпълнение на т.2 и т.3 от Чл.7 на директивата).

- Изобразяване на реалната локализация на ППС в терминалите. Визуализацията на наличните видове, капацитети, разположение, контактна информация и др. за ППС, ще се представя в достъпен вид на потребителите чрез ИСУО, което ще се отрази в ППОО за съответните пристанища.

- МИС Черно море (MISBS) до информационна система за мониторинг и оповестяване (ИСМО)

Целта на ИСМО е да осигури постоянно наблюдение на състоянието на водата в акваторията на пристанищата с национално значение. Към текущия момент в пристанища Варна и Бургас са налични мониторингови станции, които наблюдават състоянието на водата, чрез периодично отчитане на стойности на определени физикохимични параметри:

Предвижда се във всяко от останалите три пристанища за обществен транспорт с национално значение (Русе, Лом, Видин) да бъдат поставени пилотни мониторингови станции, които да наблюдават състоянието на водата в съответната пристанищна акватория като следят за замърсявания, причинени от изхвърляне или изтичане на нефтопродукти. Информацията ще се предава в реално време в централна система, която наблюдава параметрите, свързани със замърсяване. При откриване на рисково събитие, свързано с екологична опасност, системата  трябва ще  съответните отговорни органи.

- Изграждане на хранилище за данни (DWH) и платформа за анализи и визуализация на данните (BI), които ще предоставят информационна осигуреност на потребителите от гл.т. на достъп до данни, обработка и съхранение, аналитични възможности, допълнителни справки, визуализация и обмен на данни.

- Системата ще следи за настъпване на рискови събития, свързани със замърсяване на акваторията на пристанищата и ще предоставя механизми за известяване на съответните отговорни органи. Визуализацията на наличните видове, разположение, контактна информация и др. за СПРЕАЗ ще се представя в достъпен вид на потребителите чрез ИСМО.

Като система, ИИП ще се състои от следните компоненти:

•	Сървърна инфраструктура

•	Дискови масиви

•	Комуникационна инфраструктура

•	Приложения и БД

•	Мониторингови станции

•	Крайни потребители

За постигане на пълно интегриране, всяка една информационна система обхваната от ИИП, ще бъде доразвита с необходимите функционалности и съответно (при  необходимост), ще бъде дооборудвана и с необходимата техника и софтуер.

На следващата карта е посочен района на проекта:

В Допълнение 5 са дадени  пространствено определените данни във векторен формат изисквани за, представянето за проекта.

Отделни оценки на общите разходи за основните компоненти на проекта са посочени в следващите три таблици:

Обобщени разходи за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ППС и на СПРЕАЗ за морските пристанища:

| № | Вид оборудване | Количество | Ед. цена (лв. без ДДС) | Стойност (лв. без ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППС - Комплект контейнери и стелажи за разделно събиране на отпадъци | 2 | 13,000.00 | 26,000.00 |
| 2 | СПРЕАЗ | 1 | 4,971,500.00 | 4,971,500.00 |
| Обща стойност |  |  |  | 4,997,500.00 |

Обобщен разходи за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ППС и на СПРЕАЗ за речните пристанища:

| № | Вид оборудване | Количество | Ед. цена (лв. без ДДС) | Стойност (лв. без ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППС - Комплект контейнери и стелажи за разделно събиране на отпадъци | 3 | 13,000.00 | 39,000.00 |
| 2 | СПРЕАЗ | 1 | 4,456,500.00 | 4,456,500.00 |
|  | Обща стойност |  |  | 4,495,500.00 |

Обобщени рзходи за реализацията на ИИП:

| № | Вид оборудване | Количество | Ед. цена (лв. без ДДС) | Стойност (лв. без ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка на хардуерно решение в основен и резервен център за данни за ИИП - Варна и Бургас | 2 | 350 000,00 | 700 000,00 |
| 2 | Мониторнгови станции на река | 3 | 110 000,00 | 330 000,00 |
| 3 | Доставка, разработване и изграждане на платформата; доставка, изграждане на DWH и визуализация на справки BI, обучения, гаранциона поддръжка; разширяване на функционалности на външни системи и интеграция с ИИП | 1 | 2 425 000,00 | 2 425 000,00 |
| 4 | Мобилен офис оператори ППС | 15 | 3 000,00 . | 45 000,00 |
|  | Обща стойност |  |  | 3 500 000,00 |

Посочените разходи са определени в изготвените от Стратегическия консултант по проект №BG16M1OP001-4.001-0005 „Техническа помощ за подготовката и реализацията на проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“ доклади /прединвестицонни проучвания/. Сьщите са приложени към настоящия формуляр. Площадките за разделно събиране на отпадъци в пристанищните терминали ще бъдат изградени изцяло със собствени средства на  Бенефициента.

Общият бюджет на проекта е показан в Раздел В. ВСИЧКО РАЗХОДИ И ВСИЧКО ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ – таблицата в т. В.1.

Б.3.2   Този проект етап ли е от голям проект  (14) ? <type='C' input='M'>

| Да | ☐ | Не | ☒ |
| --- | --- | --- | --- |

Б.3.3   Когато проектът представлява етап от цялостен проект, опишете накратко предвижданите етапи на изпълнението и пояснете по какъв начин етапите са независими един от друг от техническа и финансова гледна точка. Обяснете на базата на какви критерии проектът е разделен на етапи. Моля, посочете какъв дял (в проценти) от цялостния проект представлява този етап. Ако проектът е съфинансиран от повече от една оперативна програма, посочете съответните части, финансирани от различните оперативни програми, заедно с процентното разпределение на финансирането.

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

Б.3.4   Комисията вече одобрила ли е някоя част от този голям проект? <type='C' input=M>

| Да | ☐ | Не | ☒ |
| --- | --- | --- | --- |

Ако отговорът е утвърдителен, моля, посочете референтния номер (CCI) на одобрения голям проект.

< type='S' input='S'>

НЕПРИЛОЖИМО

Ако настоящият проект е част от големия проект, чийто първи етап е бил изпълнен в периода 2007—2013 г., моля, дайте описание на физическите и финансовите цели на предишния етап, включително описание на изпълнението на първия етап, и потвърдете, че той е или ще бъде готов за използване в съответствие с предвидената цел.

< type='S' maxlength='10500' input='M'>

НЕПРИЛОЖИМО

Б.3.5   Проектът част ли е от трансевропейска мрежа, договорена на равнището на Съюза? <type='C' input='M'>

| Да | ☒ | Не | ☐ |
| --- | --- | --- | --- |

Ако отговорът е утвърдителен, моля, дайте по-подробни разяснения и се позовете на съответното законодателство на ЕС (15).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Съгласно Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС обектите включени в проекта в териториалния обхват на пристанища Бургас, Русе и Видин  са част от основната Трансевропейска транспортна мрежа, а тези в териториален обхват на пристанища Варна, Лом и Силистра са към широкообхватната Трансевропейска мрежа.

Основните компоненти и дейности предвидени в проекта съответстват на приоритетите и обхвата на мерките на Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС, в който:

- Съгласно Член 10 Общи приоритети, при разработването на широкообхватната мрежа се дава общ приоритет на мерките, необходими и за:

- г)насърчаване на ефективното и устойчиво използване на инфраструктурата и, при необходимост, увеличаване на капацитета;

- д) подобряване или поддържане на качеството на инфраструктурата от гледна точка на нейната безопасност, сигурност, ефикасност, устойчивост на климатични условия и при необходимост — на бедствия, екологични характеристики, социални условия, достъпност за всички потребители,  както и качеството на услугите и непрекъснатостта на транспортните потоци;

- е) въвеждане и разгръщане на телематичните приложения, както и насърчаване разработването на иновативни технологии.

- Транспортната инфраструктура на вътрешните водни пътища и на морския транспорт обхваща и следните инфраструктурни компоненти:

- вътрешноводните и морските пристанища, в това число необходимата инфраструктура за транспортни операции в зоната на пристанището и свързаното оборудване, което може да включва по-специално оборудване за  намаляване на отрицателните последици, включително отрицателното въздействие върху околната среда - приемни съоръжения за отпадъци и др.;

- телематичните приложения, включително RIS, електронни морски услуги и VTMIS.

- При насърчаването на проекти от общ интерес, свързани с инфраструктурата на вътрешните водни пътища, и в допълнение към общите приоритети, посочени в член 10, приоритет има и следното:

- модернизиране и разширяване на капацитета на необходимата инфраструктура за операции в зоната на пристанището.

- внедряване на телепатични приложения, включително RIS; VTMIS и електронни морски услуги.

Съгласно Регламент (ЕС) № 1315/2013: „телепатични приложения (TA)“ означава системи, използващи информационни, комуникационни или навигационни технологии, или технологии за позициониране/локализиране с цел ефективно управление на инфраструктурата, мобилността и трафика в трансевропейската транспортна мрежа и с цел осигуряване на услуги с добавена стойност за гражданите и операторите, включително за безопасна,сигурна, съобразена с околната среда и с ефикасното използване на капацитета експлоатация на мрежата. Те могат да включват също бордови устройства, при условие, че съставляват неделима система със съответните инфраструктурни компоненти.

Б.3.6   В случай на производствени инвестиции, дали тази инвестиция:

НЕПРИЛОЖИМО

| i) | е съвместима с член 3, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета (16)? <type='C' input='M'> Да; ☐; Не; ☒. Ако отговорът е утвърдителен, обяснете по какъв начин тя допринася за създаването и запазването на работни места (особено за младите хора) < type='S' maxlength='1750' input='M'> |
| --- | --- |

| ii) | е съвместима с член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1301/2013? <type='C' input='M'> Да; ☐; Не; ☒. Ако отговорът е утвърдителен, обяснете по какъв начин тя допринася за инвестиционните приоритети, предвидени в член 5, параграфи 1 и 4 от Регламент (ЕС) № 1301/2013, както и, ако въпросната инвестиция предполага сътрудничество между крупни предприятия и МСП — по какъв начин тя допринася за инвестиционните приоритети, предвидени в член 5, параграф 2 от същия регламент. < type='S' maxlength='1750' input='M'> |
| --- | --- |

Б.4.   Цели на проекта и неговата съгласуваност със съответните приоритетни оси на въпросната оперативна програма или оперативни програми и това по какъв начин се очаква той да допринесе за постигането на специфичните цели и резултати на тези приоритетни оси и за социално-икономическото развитие на района, обхванат от оперативната програма.

Б.4.1   Кои са основните цели на проекта? Моля, избройте ги тук и дайте кратко описание

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Основната цел на инвестиционния проект е постигане на устойчиво развитие на българските пристанища по отношение на околната среда. Тя ще бъде постигната чрез:

- доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Пристанищни приемни съоръжения (ППС) за отпадъци – резултат  от корабоплавателна дейност и остатъци от товари и доставка на съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в пристанищните акватории;

- разработване и внедряване на Интегрирана информационна платформа (ИИП) за оптимизиране и развитие на информационно обслужване на извършваните от ДППИ дейности по управление на отпадъците, мониторинг на фактори, свързани със замърсяването на акваторията на пристанища за обществен транспорт с национално значение и своевременно известяване на отговорните органи.за настъпване на съответните рискови събития.

Специфичните цели на инвестиционния проект включват:

- Пълно прилагане в морските пристанища на изискванията на Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 година, относно пристанищните приемни съоръжения (ППС) за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъците от товари (отменена с публикуваната на 07.06.2019 г. аналогична Директива (ЕС) 2019/883);

- Осигуряване на готовност на българските речни пристанища за прилагане на Препоръките на Дунавската комисия по организация на събирането на отпадъци от корабите, плаващи по р. Дунав, и добрите европейски практики в областта;

- Подобряване на техническите възможности за реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания в пристанищните акватории и създаване на условия за превенция и намаляване на замърсяванията;

- Развитие и прилагане на регионално сътрудничество в аварийното планиране, предотвратяване, контрол и операции за отстраняване и борба със замърсяването, причинено от нефтени разливи;

- Оптимизиране и развитие на информационно обслужване на извършваните дейности по управление на отпадъците и повишаване на предвидимостта и безопасността на пристанищната дейност и водния транспорт.

Б.4.2   Моля, дайте по-подробни разяснения относно съгласуваността на проекта със съответните приоритетни оси на оперативната програма или оперативните програми и неговия очакван принос за постигане на показ ателите за резултатите по специфичните цели на тези приоритетни оси

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Проектното предложение кандидатства за  финансиране от ОПТТИ 2014–2020 г. по Приоритетна ос 4: „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”, като:

- отговаря на Инвестиционен приоритет „Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и ниско-въглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна достъпност”

- ще допринесе за изпълнението на специфичната цел „Повишаване на ефективността на използването на транспорта и транспортната инфраструктура”.

Изпълнението на инвестиционния проект ще допринесе пряко до постигането на един от очакваните резултати от предвидените дейности по Приоритетната ос 4”:

„- Опазването на морската и речна околна среда в районите на пристанищата и крайбрежието чрез осигуряване на съоръжения за приемане на отпадъци и остатъци от товари с произход от нормалната експлоатация на корабите;”

В описанието на видовете и примерите за действия, които ще получат подкрепа по Приоритетна ос 4 на ОПТТИ 2014–2020 г. е посочено :

„Във връзка с въвеждането на съоръжения за приемане и третиране на отпадъци в българските пристанища с национално значение по проект „Техническа помощ за управление на отпадъците в българските пристанища с национално значение”, финансиран по ОПТ 2007-2013 се разработва прединвестиционно проучване за нуждите и капацитетите от пристанищни приемни съоръжения, актуализиране на данни за настоящите и очаквани видове и количества отпадъци и предложение на варианти за модернизация или изграждане на нови пристанищни приемни съоръжения и такива за обработка на отпадъците в българските пристанища с национално значение на р. Дунав и Черно море. На база на разработен приоритизиран списък на необходимо оборудване и системи и технически спецификации ще се реализира инвестиционен проект за модернизация и изграждане на пристанищни приемни съоръжения и такива за обработка на отпадъците в българските пристанища с национално значение на р. Дунав и Черно море.”

Б.4.3   Моля, обяснете как проектът ще допринесе за социално-икономическото развитие на района, обхванат от оперативната програма

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Реализацията на проекта ще има положителен ефект върху редица социално-икономически ползи, обобщени както следва:

• Подобряване на екологичното състояние на района и намаляване риска от аварийни замърсявания, чрез въвеждане в експлоатация на ППС,СПРЕАЗ и ИИП;

• Стимулиране на корабите да предават отпадъци, чрез облекчаване на административните процедури, което ще се осъществи с въвеждането на  ИИП;

• Стимулиране на икономиката в съответния регион, чрез предоставяне на възможността повече фирми да извършват дейности, като Оператори. При предоставяне на съоръженията от ДППИ на фирмите, дори по-малките фирми, които не са имали шанс, защото не могат да си позволят такива инвестиции ще могат да участват в търговете;

• Подобряване на икономическото състояние на регионите, в резултат на увеличения товарооборот и пътникопоток през българските пристанища с национално значение и необходимостта от наемането на допълнителна работна сила за обработването им;

• Стимулиране на туристическата индустрия в регионите, поради създаване на облекчени административни процедури и комплексно обслужване за приемане и управление на отпадъците, които ще дадат предимство и избор за посещение от пътнически кораби на българските пристанища с национално значение, пред аналогични в регионите.

Б.4.4   Моля, обяснете какви мерки са планирани/предприети от бенефициера, за да се гарантира оптимално използване на инфраструктурата в етапа на експлоатация

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

По отношение на ИПП, чието управление, експлоатацията и поддръжката ще се осъществява от Бенефициента –ДППИ:

-  Наличие  на  собствен квалифициран инженерен персонал с познания и умения за гарантиране на готовността и работоспособността на организационните, хардуерните и софтуерни инструменти ИПП на база опита от множеството поддържани и експлоатирани информационни и телкомуникационни системи от ДППИ.

- Редовни профилактични прегледи и ремонти на обекти, системи, съставни съоръжения.

- Поддържане на професионалното ниво на експертите (административен, инженерен и операторски)  на място (On-job training).

- Участие на собствения персонал при реализиране на проекта, който след приключване на проекта ще поддържа и експлоатира системите.

-  Контрол върху работата на операторите и потребителите на ИПП и при необходимост - оказване на необходимото съдействие за  максимално използване възможностите на системата.

- Предвидено е обучение на административен, инженерен и операторски състав по внедрената ИПП, след нейното окончателно тестване, с цел последващо адекватно поддържане и експлоатация и с оглед осигуряване на повишена устойчивост на проекта.

По отношение на ППС и СПРЕАЗ:

- Експлоатацията на ППС и СПРЕАЗ, които ще бъдат доставени и инсталирани по проекта, ще бъде възложена на оператори, които ще бъдат избрани в резултат на провеждането на открита и недискриминационна  процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП.  Операторът ще има ангажимент за управлението на целия процес – събиране, съхранение и третиране на отпадъците, за поддръжката на самото оборудване, както и за предоставянето и обучението на персонала, чрез който ще извършва дейността си и тяхната експлоатация, вкл. осигрувяне на разходите за тях.

- Доставените мобилни СПРЕАЗ ще бъдат предоставени за съхранение, поддръжка и осигуряване на готовност за действие при аварийни и оперативни замърсявания, на външен оператор, избран в резултат на провеждането на открита и недискриминационна  процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП.  На оператора ще бъдат вменени и задължения за осигуряване на квалифициран персонал и разработена методика за поставяне на бонови заграждения, в зависимост от акваторията на пристанището; за осигуряване на непрекъснато обучение и натренираност на персонала , чрез който ще извършва дейността си; за осигуряване на адекватно място за съхранение и поддръжка на оборудването; за проследимост и предаване съгласно ЗУО на събрания отпадък, както от разлива, така и от почистване на оборудването и др.

- Съгласно чл. 34, ал.2, т.40 от Правилника за устройството, функциите и  дейността на ДППИ, Клоновете – териториални поделения на предприятието провеждат процедурите и сключват договори с пристанищни оператори по чл. 115м, ал. 1, т. 11 ЗМПВВППРБ за извършване на пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, и осъществяват контрола по изпълнението на сключените договори с пристанищните оператори, като следят за наличието на необходимите технически средства за извършване на съответната пристанищна услуга от специализираните пристанищни оператори в пристанищата за обществен транспорт с национално значение. Оптималното използване на мобилните и инсталираните технически средства се гарантира от прилагането на утвърдения от Генералния директор на ДППИ и одобрен от Изпълнителния директор на ИА”Морска администрация”  за всяко едно от пристанищата за обществен транспорт с национално значение План за приемане и обработване на отпадъци (ППОО) .

# В.   ВСИЧКО РАЗХОДИ И ВСИЧКО ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

В.1.   Моля, попълнете таблицата по-долу, като имате предвид следното:

| (1) | Недопустимите разходи включват i) разходите извън периода на допустимост, ii) недопустимите разходи по силата на приложимите правила на ЕС и национални правила и iii) други непредставени за съфинансиране разходи. Забележка: Началната дата на допустимост на разходите е датата на предаване на оперативната програма на Комисията или 1 януари 2014 г., като се избира по-ранната от тези две дати (17). |
| --- | --- |

| (2) | Непредвидените разходи не могат да надвишават 10 % от общата сума на разходите след приспадането на непредвидените разходи. Тези непредвидени разходи могат да бъдат включени в общата сума на допустимите разходи, използвана за изчисляване на планирания принос на фондовете. |
| --- | --- |

| (3) | При необходимост може да бъде включена ценова корекция за покриване на очаквана инфлация, ако стойностите на допустимите разходи са изразени в постоянни цени. |
| --- | --- |

| (4) | Подлежащ на възстановяване ДДС не е допустим. Ако ДДС е счетен за допустим разход, моля, посочете основанията за това. |
| --- | --- |

| (5) | В общата сума на разходите трябва да са включени всички направени по проекта разходи, от планирането до упражнявания надзор, и трябва да се включи ДДС, независимо от това дали той подлежи на възстановяване или не. |
| --- | --- |

| (6) | Закупуването на незастроени и застроени терени на стойност над 10 % от общите допустими разходи за съответната операция в съответствие с член 69, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013. При изключителни и добре обосновани случаи може да се разреши по-висок процент за операции, свързани с опазването на околната среда. |
| --- | --- |

| (7) |  | Общ размер на допустимите разходи преди да бъдат взети под внимание изискванията, съдържащи се в член 61 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В лева |  | Общо разходи (А) | Недопустими разходи (1) (Б) | Допустими разходи (В) = (А) – (Б) | Общ размер на допустимите разходи в процентно изражение |
|  |  |  | Принос | Принос | Изчислени | Изчислени |
| 1 | Разходи за планиране и проектиране |  |  |  |  |  |
| 2 | Закупуване на земя |  |  |  |  |  |
| 3 | Строителство и изграждане |  |  |  |  |  |
| 4 | Съоръжения и машини или оборудване |  | 12,993,000.00 | 0.00 | 12,993,000.00 | 100% |
| 5 | Непредвидени разходи (2) |  |  |  |  |  |
| 6 | Ценова корекция (ако е приложимо) (3) |  |  |  |  |  |
| 7 | Публичност |  | 49,280.00 | 0.00 | 49,280.00 | 100% |
| 8 | Упражняване на надзор по време на строителните работи |  |  |  |  |  |
| 9 | Техническа помощ |  | 295,680.00 | 0.00 | 295,680.00 | 100% |
| 10 | Междинна сума |  | 13,337,960.00 | 0,00 | 13,337,960.00 | 100% |
| 11 | (ДДС (4)) |  | 2,608,456.00 | 2,608,456.00 | 0 | 0% |
| 12 | ОБЩО |  | 15,946,416.00 | 2,608,456.00 | 13,337,960.00 | 83.59% |

Моля, посочете обменния курс и референтната стойност (когато е приложимо).

1 EUR = 1.95583 BGN

ДДС е възстановим разход за Бенефициента.

Ако имате каквито и да било коментари по отношение на някоя от точките по-горе (например относно липсата на непредвидени разходи, подлежащ на възстановяване ДДС), моля, впишете ги по-долу.

В.2.   Проверка на спазването на правилата за държавната помощ

Считате ли, че този проект включва предоставянето на държавна помощ? <type='C' input='M'>

| Да | X | Не | ☐ |
| --- | --- | --- | --- |

Ако отговорът е утвърдителен, попълнете таблицата по-долу (18):

|  | Размер на помощта (в евро) в БЕБП (19) | Общ размер на допустимите разходи (в евро) (20) | Интензитет на помощта (в %) | Номер на държавната помощ/регистрационен номер за помощ, която е предмет на групово освобождаване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одобрена схема на помощта или одобрена индивидуална помощ |  |  |  |  |
| Помощ, попадаща в обхвата на регламент за групово освобождаване | 4,728,022.20 | 6,819,590.66 | 69.33% |  |
| Помощ в съответствие с решението за УОИИ (21)или регламента относно обществените услуги за наземен пътнически превоз (22) |  |  |  |  |
| Общ размер на отпуснатата помощ | 4,728,022.20 | Не е приложимо | Не е приложимо | Не е приложимо |

Ако отговорът е отрицателен, моля, подробно обяснете основанията за заключението, че проектът не включва държавна помощ (23). Моля, предоставете тази информация за всички групи потенциални получатели на държавната помощ, например в случай на инфраструктури — за собственика, строителната организация, стопанисващия и за ползвателите на дадена инфраструктура. Ако е приложимо, моля, посочете дали причината, поради която смятате, че проектът не включва държавна помощ, е, че i) проектът не касае икономическа дейност (включително дейности от обществен интерес) или че ii) получателят(ите) на подкрепата се ползва(т) със законен монопол по отношение на съответните дейности и не упражнява(т) дейност в друг либерализиран сектор (или ще води(ят) отделна счетоводна отчетност, в случай че получателят(ите) упражнява(т) дейност в други сектори).

неприложимо

В.3.   Изчисляване на общия размер на допустимите разходи

Общият размер на допустимите разходи, след като се вземат предвид изискванията, посочени в член 61 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, следва да се използва, за да се провери дали проектът е достигнал прага за голям проект в съответствие с член 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Моля, изберете съответния вариант и попълнете необходимата информация. За операции, които не генерират приходи, моля, изберете метода, предвиден в член 61, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и използвайте пропорционално прилагане на дисконтираните нетни приходи в размер на 100 %.

| Метод на изчисляване на потенциалните нетни приходи | Използван метод по избор на управляващия орган за съответния сектор, подсектор или вид операция (24) (сложете отметка само в едно квадратче) |
| --- | --- |
| Изчисляване на дисконтираните нетни приходи | X |
| Метод на единната ставка |  |
| Метод на намаления процент на съфинансиране |  |

Изчисляване на дисконтираните нетни приходи (член 61, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

|  |  | Стойност (в евро) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общ размер на допустимите разходи преди да бъдат взети под внимание изискванията, съдържащи се в член 61 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (в евро, без дисконтиране) (Раздел В.1.12(В)) | 6,819,590.66 |
| 2. | Пропорционално прилагане на дисконтираните нетни приходи (в процентно изражение) (ако е приложимо) = (Д.1.2.9) | 100% |
| 3. | Общ размер на допустимите разходи, след като бъдат взети под внимание изискванията, съдържащи се в член 61 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (в евро, без дисконтиране) = (1) * (2) Максималният публичен принос трябва да е съобразен с правилата за държавната помощ и с посочения по-горе общ размер на предоставената помощ (ако е приложимо) | 6,819,590.66 |

Метод на единната ставка или метод на намаления процент на съфинансиране (член 61, параграф 3, буква а) и член 61, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

|  |  | Стойност |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общ размер на допустимите разходи преди да бъдат взети под внимание изискванията, съдържащи се в член 61 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (в евро, без дисконтиране) (Раздел В.1.12(В)) |  |
| 2. | Единна ставка на нетните приходи, както е определена в приложение V към Регламент (ЕС) № 1303/2013 или в делегирани актове (FR) (в процентно изражение) |  |
| 3. | Общ размер на допустимите разходи, след като бъдат взети под внимание изискванията, съдържащи се в член 61 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (в евро, без дисконтиране) = (1) × (1 – FR) (25) Максималният публичен принос трябва да е съобразен с правилата за държавната помощ и с посочения по-горе общ размер на предоставената помощ (ако е приложимо) |  |

# Г.   ИЗВЪРШЕНИ ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АНАЛИЗ НА ВАРИАНТИТЕ НА ДЕЙСТВИЕ, И СЪОТВЕТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Г.1.   Анализ на търсенето

Моля, представете резюме на анализа на търсенето, включително предвидения ръст на търсенето, с цел доказване на търсенето по отношение на проекта в съответствие с подхода, изложен в приложение III (Методология за анализ на разходите и ползите) към настоящия регламент. В него трябва да се съдържа поне следната информация:

| i) | методология за изготвянето на прогнози; |
| --- | --- |

| ii) | предположения и базов сценарий (напр. трафик в миналото, очакван бъдещ трафик без проекта); |
| --- | --- |

| iii) | прогнози за избраните варианти, ако е приложимо; |
| --- | --- |

| iv) | аспекти на предлагането, включително анализ на съществуващото предлагане и очакваното бъдещо развитие (на инфраструктурата); |
| --- | --- |

| v) | мрежов ефект (ако има такъв). |
| --- | --- |

В случай на производствени инвестиции, опишете целевите пазари и представете резюме на анализа на търсенето, включително на ръста на търсенето, когато е целесъобразно с разпределение по държави членки, и отделно за третите държави като цяло.

< type='S' maxlength='10500' input='M'>

Анализът на търсенето е извършен в прединвестиционните проучвания за проекта, където вида и размера на необходимите ППС е определен на база очаквания брой посещения на кораби във всяко от пристанищата с национално значение и количества по видове отпадъци. Прогнозите са извършени на база анализ на водния транспорт и очертани тенденции за последните години в периода 2011-2018 г.

Данните от НСИ показват, че товарите за последните 8 години имат устойчив ръст, с изключение на 2014 г.

Исторически данни за товари в морските пристанища

| Товари за морски транспорт | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо | 25185 | 26012 | 28841 | 27235 | 27166 | 28685 | 30953 | 31957 |
| Внос - разтоварени | 13036 | 12722 | 12503 | 12299 | 12622 | 13115 | 14184 | 14644 |
| Износ - натоварени | 12149 | 13290 | 16338 | 14936 | 14544 | 15570 | 16769 | 17313 |

Източник: NSI http://www.nsi.bg/bg/content/1755/морски-транспорт

Средногодишният темп на нарастване за периода е 3,24%, който е използван в прогнозата за приходите за периода 2019-2030 г. и впоследствие е направено допускане за намаление на ръста до 2% за периода от 2031 до 2043 г.

Същите данни за речния воден транспорт показват устойчив спад от 2,7% средногодишно, като основния спад е през 2016 г., когато се достига намаление от 14,4%.

Исторически данни за товари в речните пристанища

| Товари за речен транспорт | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо | 4230 | 3894 | 3831 | 4529 | 4568 | 3993 | 3705 | 3605 |
| Внос - разтоварени | 1832 | 1682 | 1529 | 1688 | 1708 | 1459 | 1721 | 1675 |
| Износ - натоварени | 835 | 805 | 1112 | 1410 | 1165 | 1312 | 892 | 868 |
| Крайбрежни | 1563 | 1407 | 1190 | 1431 | 1695 | 1222 | 1092 | 1063 |

Източник: NSI http://www.nsi.bg/bg/content/1752/речен-транспорт

В прогнозата е направено допускане, че спадът в товарите на речния транспорт ще намалява плавно и към 2022 г. ще бъде на нивото за 2016 г., след което ще започне плавен умерено песимистичен ръст от 1% годишно до 2030 г., а след това до края на прогнозата с 0,8%.

Като цяло има изразен ръст на товарите с воден транспорт, показан на следващата графика:

В същото време се забелязва значителен ръст на пътниците за периода 2014-2018 г., които са концентрирани основно на речните пристанища. Средногодишният ръст на пътниците за последните пет години е 6.7%.

Исторически данни за пътниците

| Воден пътнически транспорт | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бр.пътници за година | 90 400 | 114 700 | 119 200 | 108 500 | 113 900 |

Видно от краткия анализ, извършената работа от пристанищата с национално значение има ръст, по-ясно изразен при пътническите превози и товарите в морските пристанища. Тъй като приходите от индиректни такси за събиране на отпадъци е свързано с броя на корабите, посещаващи дадено пристанище, за всяко пристанище е направен анализ за техния брой и съответната прогноза, базирана на установените трендове и допускания.

Пристанище Бургас

По обобщени и усреднени данни за последните три години пристанище Бургас се посещава от 1204 кораба средно годишно. Наличните данни са за последните три години и не дават информация за изразен тренд, затова са използвани данните за ръста на товарите в пристанището при допусканията за прогнозата.

Исторически данни за количествата и видове отпадъци в пристанище Бургас

| Количества отпадъци по видове- Бургас в м³ | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Анекс I | 1 560,37 | 3836,23 | 1912,48 |
| Анекс IV | 0,00 | 132,3 | 359,89 |
| Анекс V | 826,07 | 904,86 | 886,59 |

Източник: Предварителни данни, предоставени от пристанището

За определяне на средногодишния брой кораби са взети данните за последните три години:

Исторически данни за броя кораби, посетили пристанище Бургас

| Година | Брой кораби посетили пристанище Бургас |
| --- | --- |
| 2016 | 1 048 |
| 2017 | 1318 |
| 2018 | 1247 |
| Средно на година | 1204 |

Източник: Предварителни данни, предоставени от пристанището

Прилагайки средното количество отпадъци по видове за същия период, спрямо средния брой кораби получаваме средното количество отпадъци, които се генерират от един кораб за нуждите на прогнозата.

Определяне на единични количества отпадъци за  пристанище Бургас

| Видове отпадъци | Средно годишно в м³ | Бр. кораби средногодишно | Средно отпадъци за 1 кораб в м³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Анекс I | 2436,36 | 1 204 | 2,022995 |
| Анекс IV | 164,06 | 1 204 | 0,136228 |
| Анекс V | 872,51 | 1 204 | 0,724473 |

Източник: Собствени изчисления на консултанта

Прогнозата за броя кораби и единичните количества по видове отпадъци ни дават стойностите за общите количества отпадъци до 2043 г.

Прогноза за  пристанище Бургас

| Пристанище Бургас | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2030 | 2040 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| брой кораби | 1287 | 1329 | 1372 | 1417 | 1829 | 2230 | 2366 |
| количества отпадъци в м³ за един кораб |  |  |  |  |  |  |  |
| Анекс I - нефтени замърсявания | 2604 | 2689 | 2776 | 2866 | 3700 | 4510 | 4786 |
| Анекс IV - отпадъчни води | 175 | 181 | 187 | 193 | 249 | 304 | 322 |
| Анекс V - битови отпадъци | 933 | 963 | 994 | 1026 | 1325 | 1615 | 1714 |

Източник: Собствени изчисления на консултанта

Тези стойности са използвани в прогнозата за приходите и разходите, като част от приходите и разходите за ДППИ, във връзка с таксите за приемане и обработване на отпадъци, резултат от корабоплавателната дейност за пристанище Бургас.

Пристанище Варна

По обобщени и усреднени данни за последните три години пристанище Варна се посещава от 1539 кораба средно годишно. Наличните данни са за последните три години и не дават информация за изразен тренд, затова са използвани данните за ръста на товарите в пристанището при допусканията за прогнозата.

Исторически данни за количествата и видове отпадъци в пристанище Варна

| Количества отпадъци по видове- Варна в м³ | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Анекс I | 7496,61 | 6927,38 | 6228,26 |
| Анекс IV | 24,00 | 232,03 | 237,47 |
| Анекс V | 1340,59 | 1330,60 | 1194,84 |

Източник: Предварителни данни, предоставени от пристанището

За определяне на средногодишния брой кораби са взети данните за последните три години:

Исторически данни за броя кораби, посетили пристанище Варна

| Година | Брой кораби посетили пристанище Варна |
| --- | --- |
| 2016 | 1 490 |
| 2017 | 1 583 |
| 2018 | 1 402 |
| Средно на година | 1 539 |

Източник: Предварителни данни, предоставени от пристанището

Прилагайки средното количество отпадъци по видове за същия период , спрямо средния брой кораби получаваме средното количество отпадъци, които се генерират от един кораб за нуждите на прогнозата.

Определяне на единични количества отпадъци за пристанище Варна

| Видове отпадъци | Средно годишно в м³ | бр. кораби средногодишно | Средно отпадъци за 1 кораб в м³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Анекс I | 6884,08 | 1492 | 4,615027 |
| Анекс IV | 164,50 | 1492 | 0,11028 |
| Анекс V | 1288,48 | 1492 | 0,863786 |

Източник: Собствени изчисления на консултанта

Прогнозата за броя кораби и единичните количества по видове отпадъци ни дават стойностите за общите количества отпадъци до 2043г.

Прогноза за  пристанище Варна

| Пристанище Варна | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2030 | 2040 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| брой кораби | 1471 | 1518 | 1568 | 1619 | 2089 | 2875 | 3164 |
| количества отпадъци в м³ за един кораб |  |  |  |  |  |  |  |
| Анекс I - нефтени замърсявания | 6788 | 7008 | 7235 | 7470 | 9643 | 13268 | 14602 |
| Анекс IV - отпадъчни води | 162 | 167 | 173 | 178 | 230 | 317 | 349 |
| Анекс V - битови отпадъци | 1270 | 1312 | 1354 | 1398 | 1805 | 2483 | 2733 |

Източник: Собствени изчисления на консултанта

Тези стойности са използвани в прогнозата за приходите и разходите, като част от приходите и разходите за ДППИ, във връзка с таксите за приемане и обработване на отпадъци, резултат от корабоплавателната дейност за пристанище Варна.

Речни пристанища

Прогнозата за речните пристанища е доста усложнена, предвид обстоятелството, че няма данни за събираните отпадъци и пътническите кораби имат значителен дял  в преминаващите кораби през пристанищата.

Историческите данни за речните пристанища показват, че пристанища Никопол, Свищов и Сомовит нямат отчетени кораби през 2018 г., чието количество е значително, около 30 % от общия брой кораби. Затова са направени допускания, че тези пристанища ще работят, но ръста е определен на база броя кораби, без тях.

Исторически данни за броя кораби посетили речните пристанища

| Брой кораби по речни пристанища | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Русе | 5918 | 5486 | 1231 |
| Ръст на броя кораби в % |  | -7,30% | -77,56% |
| Лом | 633 | 716 | 691 |
| Ръст на броя кораби в % |  | 13,11% | -3,49% |
| Видин | 589 | 641 | 686 |
| Ръст на броя кораби в % |  | 8,83% | 7,02% |
| Общо за речни пристанища | 7140 | 6843 | 2608 |
| Ръст на броя кораби в % |  | -4,16% | -61,89% |
| Без пристанище Русе | 1222 | 1357 | 1377 |
| Ръст на броя кораби в % |  | 11,05% | 1,47% |

Видно от данните през 2017 г., броят кораби, посетили речните пристанища Лом и Видин има ръст от 11.05% , а с данните за пристанище Русе – спад с 4.16% за същия период. При прогнозата е взета среднопретеглена стойност на разликата, отчитайки факта, че пристанище Русе има над 80% дял в общия брой кораби посетили речните пристанища. Така се получава средногодишен ръст от 0.4% годишно.

Тъй като данните за определяне на единични стойности на отпадъците са предоставени само  от Дирекция "Речен надзор - Русе" за 2018 г. , за тяхното определяне са използвани данните за това пристанище през същата година. Сравнението с относително реалистичните стойности за морските кораби, тези количества са силно занижени, дори при отчитане на размера на корабите, посещаващи речните пристанища. От друга страна, както вече беше споменато броят на пътническите кораби е значително по-висок и очакванията за по-голям размер на битовите отпадъци и отпадъчните води изглежда силно занижен.  На база експертна преценка, за тях е приета стойността, отчетена от морските пристанища, а за нефтените отпадъци е приета средноаритметична между двете стойности.

Определяне на единични количества отпадъци за  речни пристанище

| Видове отпадъци | Средно годишно в м³ | бр. кораби средногодишно | Средно отпадъци за 1 кораб в м³ | Коригирано количество за 1 един кораб в м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анекс I | 8,04 | 1 231 | 0,00653 | 1,01476 |
| Анекс IV | 0,67 | 1 231 | 0,00054 | 0,13622 |
| Анекс V | 54,00 | 1 231 | 0,04387 | 0,72447 |

Източник: Собствени изчисления на консултанта

Прогнозата е направена на база коригираните единични количества и приетия тренд за развитие на речния транспорт.

Прогноза за  речните пристанища

| Речни пристанища | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2030 | 2040 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Русе |  |  |  |  |  |  |  |
| брой кораби | 5725 | 5748 | 5771 | 5794 | 5984 | 6229 | 6304 |
| Анекс I- нефтени замърсявания | 5809 | 5833 | 5856 | 5880 | 6072 | 6321 | 6397 |
| Анекс IV- отпадъчни води | 780 | 783 | 786 | 789 | 815 | 849 | 859 |
| Анекс V- битови отпадъци | 4148 | 4164 | 4181 | 4198 | 4335 | 4513 | 4567 |
| Лом |  |  |  |  |  |  |  |
| брой кораби | 694 | 697 | 699 | 702 | 725 | 755 | 764 |
| Анекс I- нефтени замърсявания | 704 | 707 | 710 | 713 | 736 | 766 | 775 |
| Анекс IV- отпадъчни води | 95 | 95 | 95 | 96 | 99 | 103 | 104 |
| Анекс V- битови отпадъци | 503 | 505 | 507 | 509 | 525 | 547 | 553 |
| Видин |  |  |  |  |  |  |  |
| брой кораби | 172 | 173 | 174 | 174 | 180 | 187 | 190 |
| Анекс I- нефтени замърсявания | 175 | 175 | 176 | 177 | 183 | 190 | 192 |
| Анекс IV- отпадъчни води | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
| Анекс V- битови отпадъци | 125 | 125 | 126 | 126 | 130 | 136 | 137 |

За нуждите на АРП, при  сега действащата нормативна уредба, са необходими данни за броя кораби посетили пристанищата, защото индиректните такси за обработка на отпадъци са определени за всяко посещение и на практика това са приходите за ДППИ. С определянето на прогнозите количества отпадъци, обаче се дава възможност за необходимите стъпки в посока за определяне на директна такса, на база определени количества от всеки вид отпадък, както и обхвата на договорите за предоставяне на услугата на Оператори.

Г.2.   Анализ на вариантите

Г.2.1   Моля, опишете накратко разгледаните варианти в предпроектните проучвания (максимум 2—3 страници) в съответствие с подхода, изложен в приложение III (Методология за извършване на анализ на разходите и ползите) към настоящия регламент. Това кратко описание трябва да съдържа поне следната информация:

| i) | общия размер на инвестиционните разходи и оперативните разходи по отношение на разгледаните варианти; |
| --- | --- |

| ii) | варианти за мащаб (на базата на технически, оперативни, икономически, екологични и социални критерии), както и варианти за местоположението на предложената инфраструктура; |
| --- | --- |

| iii) | технологични варианти по компоненти и по системи; |
| --- | --- |

| iv) | рискове, свързани с всеки вариант, включително рисковете, свързани с въздействието на изменението на климата и екстремните метеорологични явления; |
| --- | --- |

| v) | икономически показатели за разгледаните варианти, ако е приложимо (26); |
| --- | --- |

| vi) | обобщена таблица, която съдържа всички предимства и недостатъци за всички разгледани варианти. |
| --- | --- |

Освен това, в случай на производствени инвестиции, изложете по-подробно съображенията, свързани с капацитета (например капацитета на предприятието преди инвестицията (в единици за година), референтната дата, капацитета след инвестицията (в единици за година), както и приблизителна стойност на процента на оползотворяване на капацитета).

< type='S' maxlength='10500' input='M'>

В Прединвестиционното проучване за оценка на нуждите и капацитетите от ППС са разгледани възможностите и са дадени препоръките за необходимите инвестиции, свързани с изпълнение на съответствията с изискванията на нормативната уредба. В тях  са разглеждани варианти на необходимото оборудване и начините на неговата експлоатация, както и технологични решения. Тези варианти са свързани с последващи действия, когато ППС и СПРЕАЗ са избрани, като вид по списък, доставени  и въведени в експлоатация   на съответните пристанищни терминали.

Варианти по отношение на обхвата на инвестиционния проект

Вариантите за мащаб са свързани с обхвата на дейностите за всеки един от тях.

Проектът може да бъде реализиран с изпълнение на горепосочените дейности и с изпълнение на ИПП за контрол и наблюдение на събирането на отпадъците от корабна дейност по видове или без нея. Затова вторият вариант е с изпълнение на всички дейности - ППС и Интегрирана информационна платформа (ИИП). Третият вариант е с изпълнение само на ППС, без Интегрирана информационна платформа, а първият вариант е запазване на съществуващото положение.

Вариант 1 – Запазване на съществуващото положение

При този вариант няма да бъдат извършвани инвестиции в доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ППС и СПРЕАЗ в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение и за разработване и внедряване на ИИП.

Дейността по събиране и обработка на отпадъци ще продължи, както към момента с наличните съоръжения и от речните пристанища няма да се събират такси, а отпадъците от експлоатацията на речните кораби ще се поемат ненаблюдавано и некоординирано от съответните местни оператори на пристанищни терминали. Няма да има Интегрирана информационна платформа, която да обединява и осигурява информацията относно вида и количествата на реално сдадените на отпадъците, замърсителя/кораба и тяхното третиране наличието и статуса на ППС, възможност за мониторинг на чистотата на водите в акваторията на пристанищата и информиране при замърсявания, за активиране на действия за борба с разливи и замърсявания чрез специализирани СПРЕАЗ.

При този вариант няма да се постигне съответствие с изискванията на горепосочените конвенция MARPOL, проекта на Директивата на Европейския Парламент относно пристанищните приемни съоръжения, Препоръките на ДК, както и общото екологично законодателство на ЕС и България (например, изискванията на ЗУО за разделно събиране на отпадъците и за отчетност) за предаване на отпадъци от кораби.

Поотделно ще продължат да действат системите Maritime Single Window (MSW) за море и Single Window на БУЛРИС за река Дунав. Единствената специализирана система ще е съществуващата Система за управление на отпадъци (СУО), която  осигурява:

•	частична база данни за отпадъците от корабоплавателна дейност в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение, която не даваща възможност за гарантиране спомага за проследимостта на процесите по управление на отпадъците в пристанищата и гарантира устойчивост при опазването на околната среда;

•	само частична възможност за акумулиране, обработка и съхранение на данни относно отпадъците, пристанищните приемни съоръжения, съоръженията за третиране на отпадъците и организациите, извършващи тези дейности, което не отговаря на за нуждите на за изготвянето на статистическа информация, както и за планиране и подобряване на съответствието на Република България с изискванията на конвенцията MARPOL 73/78, Директива 2000/59/ЕО (Директива (ЕС) 2019/883), Препоръките на ДК, и националното екологично законодателство конвенцията MARPOL 73/78.

Системата не предоставя достатъчно детайлна информация за всички дейности, свързани с управление на отпадъците, тъй като в разписката, която се генерира от системата липсват няколко нововъведение категории от Анекс V (E – Пепел от инсинератор, H – Риболовни принадлежности, I – Електрическо и електронно оборудване, J – Остатъци от насипни товари – не опасни за морската среда и K – Остатъци от насипни товари – опасни за околната среда). Липсват и данни за предадените отпадъци от кораби, посещаващи речни пристанища, както и от специализирани и развлекателни кораби, които също имат задължение да предават отпадъци. Към момента, поради нефункционалното използване (липса на докладване), наличната информация не е достатъчна за изготвянето на статистически справки, за проследимост и контрол от компетентните органи, отговорни за целия процес по управление на отпадъците в пристанищата. Данните за докладваните количества отпадъци в Националния център за електронен документооборот (Single Window) не постъпват автоматично  в  Системата за управление на отпадъци и в еднакъв формат, за да отговарят и на изискванията на новите форми по IMO.

Инвестиционни разходи при този вариант няма да има.

Вариант 2: Изграждане на ППС, СПРЕАЗ и ИИП

При този вариант се доставят, монтират и въвеждат в експлоатация ППС и СПРЕАЗ във всички Български пристанища за обществен транспорт с национално значение .

Освен това ще се изгради Интегрирана информационна платформа, която ще координира и автоматично ще препраща информация от СУО към Националния център за електронен документооборот. Чрез нея ще могат да се генерират справки за отпадъците  по видове, количества и замърсители, както и за всяко отделно пристанище.

По този начин:

•	ще се изпълни изискването на предстоящите промени на Европейската директива за предоставяне на услугата на „гише едно гише“;

•	ще се съкрати процеса на предварително уведомяване, вместо в две системи, ще бъде сведено до подаване на информация само в една система;

•	ще се избегне допълнителното прилагане на разписките за приетите отпадъци, тъй като те ще постъпват  като данни в момента на обслужване на кораба;

•	информацията за количествата декларирани и реално предадени отпадъци ще е достъпна за ДП“ПИ“ и ИА“МА“.

Данните за докладваните количества отпадъци в Националния център за електронен документооборот (Single Window) ще постъпват автоматично в Системата за управление на отпадъци и в еднакъв формат, за да отговарят и на изискванията на новите форми по IMO.

При този вариант ще има нови разходи, в съответствие с Приложение 4 на Директива 2019/883 на Европейския Парламент и на Съвета от 17 април 2019 година, но ще има и нови приходи от непреки такси при допускането за обхващане и на речните пристанища.  В съответствие с чл.8, т.2 таксата ще трябва да покрива непреките административни разходи, вкл. и разходите за ИИП, както и значителна част от преките експлоатационни разходи, определени в приложение 4. Тази значителна част от преките експлоатационни разходи трябва да представлява поне 30 % от общите годишни преки разходи за действителното предаване на отпадъци.

Инвестиционните разходи при този вариант са следните:

Инвестиционни разходи при изграждане на ППС, СПРЕАЗ и ИИП – вариант 2

|  | Инвестиции в ППС и СПРЕАЗ за Морски пристанища |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид оборудване | Количество | Единична цена без ДДС (лв) | Стойност без ДДС (лв) |
| 1 | ППС - Комплект контейнери и стелажи за разделно събиране на отпадъци | 2 | 13 000,00 | 26 000,00 |
| 2 | СПРЕАЗ | 1 | 4,971,500.00 | 4,971,500.00 |
|  | Обща стойност |  |  | 4,997,500.00 |
|  | Инвестиции в ППС и СПРЕАЗ за Речни пристанища |  |  |  |
| № | Вид оборудване | Количество | Единична цена без ДДС (лв) | Стойност без ДДС (лв) |
| 1 | ППС - Комплект контейнери и стелажи за разделно събиране на отпадъци | 3 | 13 000,00 | 39 000,00 |
| 2 | СПРЕАЗ | 1 | 4,456,500.00 | 4,456,500.00 |
|  | Обща стойност |  |  | 4,495,500.00 |
| Изграждане и внедряване на ИИП |  |  |  | 3 500 000,00 |
| Общо размер на инвестициите |  |  |  | 12,993,000.00 |

Вариант 3: Изграждане на ППС и СПРЕАЗ, без ИИП

Трети вариант е междинен от изброените по-горе предишни варианти. При него се доставят, монтират и пускат в експлоатация ППС и СПРЕАЗ, но не се въвежда ИИП.

В този случай всички предимства на ИИП не се прилагат и данните за докладваните количества отпадъци в Националния център за електронен документооборот (Single Window) няма  да  постъпват в еднакъв формат и автоматично в Системата за управление на отпадъци.

Разходите за външни услуги ще са по-ниски от тези в предишния вариант, защото няма да се поддържа ИИП, както и разходите за поддържка. Липсата на ИИП няма да повлияе на приходите от такси.

Инвестиционни разходи при изграждане на ППС и СПРЕАЗ  без  ИИП – вариант 3

|  | Инвестиции в ППС и СПРЕАЗ за Морски пристанища |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид оборудване | Количество | Единична цена без ДДС (лв) | Стойност без ДДС (лв) |
| 1 | Комплект контейнери и стелажи за разделно събиране на отпадъци | 2 | 13 000,00 | 26 000,00 |
| 2 | СПРЕАЗ | 1 | 4,971,500.00 | 4,971,500.00 |
|  | Обща стойност |  |  | 4,997,500.00 |
|  | Инвестиции в ППС и СПРЕАЗ за Речни пристанища |  |  |  |
| № | Вид оборудване | Количество | Единична цена без ДДС (лв) | Стойност без ДДС (лв) |
| 1 | ППС - Комплект контейнери и стелажи за разделно събиране на отпадъци | 3 | 13 000,00 | 39 000,00 |
| 2 | СПРЕАЗ | 1 | 4,456,500.00 | 4,456,500.00 |
|  | Обща стойност |  |  | 4,495,500.00 |
| Общо размер на инвестициите |  |  |  | 9,493,000.00 |

Технологичните варианти са свързани с местоположението за разполагане на ППС и СПРЕАЗ в различни пристанищни терминали и начина на експлоатация на активите.

За морските пристанища в ПП не се идентифицира нужда от допълнителни ППС за отпадъци по MARPOL, тъй като действащите оператори, предлагащи морско-техническата услуга „приемане на отпадъци“ са достатъчни за нуждите на корабите, посещаващи двете пристанища. За пасажерските терминали и/или яхтени пристанища (Морска Гара Варна и Марска Гара Бургас) обаче е необходимо внедряване на обособени ППС, оборудвани с различни по вид и капацитет контейнери за разделно събиране на отпадъците.

За речните пристанища за обществен транспорт с национално значение в  ПП се стигна до извода, че няма подходящи ППС за отпадъци, генерирани от корабоплавателната дейност. Предвижените зае изграждане на три ППС за разделно събиране на отпадъци, които да обслужват корабите, пристигащи в българския участък от западната страна  на р. Дунав ще са  разположени в пристанищните терминали Лом, Русе Изток и Силистра. Така обособените събирателни пунктове покриват целият български участък на р. Дунав и при невъзможност за сдаване при навлизане в българския участък, корабът може да предаде при излизане на крайните пунктове - пристанищен терминал Лом или Силистра.

За нуждите на речните и морските пристанища в Р България, най-оптималния вариант за осигуряване на СПРЕАЗ е, чрез създаване на мобилни центрове за борба с нефтени разливи, снабдени с достатъчно и съвременно оборудване – бонове, скимъри, събиращо рамо, работни платформи, както и с достатъчно обеми за съхранение на събрания нефт. Близкото географско разположение на морските пристанища (Бургас и Варна) и речните пристанища (Видин, Лом и Русе), предоставя възможност за въвеждането на интегрирана система, обхващаща едновременно морските и речни пристанища, което е потенциал за постигане на висока ефективност.  СПРЕАЗ ще бъдат разположени в пристанищата Русе и Варна и при извънредни ситуации съоръженията могат да бъдат използвани съотвтено и в морските акватории и в речните пристанища, тъй като спецификата и вида им го позволява

Варианти по отношение на експлоатацията на ППС и СПРЕАЗ

На база на извършените анализи  са разгледани две технологични алтернативи, свързани с технологията за експлоатация:

Вариант 1.	Екплоатация от ДППИ на съоръженията за ППС и СПРЕАЗ

По отношение на ППС е необходимо в рамките на ДППИ да се  създаде отговорна структура със  съответната регистрация по ЗУО и да осигури персонал, който да бъде ангажиран за приемането на отпадъците от корабите. , като и. За всеки един пункт за събиране на отпадъци трябва да има минимум по едно отговорно лице, което при постъпване на информация в СУО, че даден кораб ще предава своите отпадъци, да отключва пункта. Лицето ще е длъжно да отразява в системата реално предадените количества и да издава разписка. При запълване на капацитета на съдовете за съхранение, лицето трябва да организира предаването на отпадъци към лицензирани фирми за оползотворяване и/или рециклиране. Допълнително ще е необходимо организиране на експлоатация и на определен брой мобилни средства (автомобили и/или плаващи платформи/лодки).

При експлоатация на СПРЕАЗ от ДППИ  е необходимо създаване на отговорна структура на море и река, на основание чл. 115м, ал.(1), т.19  от ЗМПВВППРБ, за поддържане на сили и средства за участие в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, извършвани в акваториите на пристанищата и на пристанищните райони в съответствие с Националния план за защита при бедствия. ДППИ съответно трябва да осигури: персонал, който да бъде обучен, спрямо методиката за използване на оборудването; място за съхранение на оборудването; място за почистване и поддръжка на  оборудването; предаването на събраното количество отпадък при разлив, както и на отпадъка, събран от почистване на оборудването в съотвествие с изискванията на ЗУО, което включва склюване на договор с фирма, която разполага със съответните разрешителни документи за третирането на този вид отпадъци. При събиране на неопасни отпадъци, в случай на разпиляване на твърди отпадъци, е необходимо да се спазват също изискванията на ЗУО.

Вариант 2.	Възлагане с ОП по ЗОП от ДППИ на външна фирма експлоатацията на ППС и на СПРЕАЗ за поддържане на готовност и експлоатация, при възлагане от ДППИ .

Възлагане чрез обществена поръчка на оператор, на който се предоставят ППС  - мобилни и стационарни и СПРЕАЗ.

ДППИ ще предостави ППС на оператор, който ще поеме ангажимент за управлението на целия процес – събиране, съхранение и третиране на отпадъците, за поддръжката на самото оборудване, както и за предоставянето и обучението на персонала, чрез който ще извършва дейността си.

СПРЕАЗ ще бъдат предоставени за съхранение на оператор, който ще бъде ангажиран с поддържане на готовност и в случаи на нужда (в определен срок след нотификация от ДППИ) да започне дейност по реагиране при  замърсяване. Операторът има следните задължения: осигуряване на квалифициран персонал и разработена методика за поставяне на бонови заграждения; осигуряване на непрекъснато обучение и натренираност на персонала; осигуряване на място за съхранение и подръжка на оборудването; осигуряване съгласно ЗУО на проследимост и предаване на събрания отпадък, както от разлива, така и от почистване на оборудването.

След извършените анализи след завършване на фаза „Изпълнение“ на инвестиционния проект ще се приложи Вариант 2 и  чрез открита и недискриминационна процедура ще бъдат избрани оператори, на които ще бъде възложена експлоатацията на доставените по проекта ППС и СПРЕАЗ.

Варианти по отношение на експлоатацията на ИПП

ИИП включва надграждането на:

1)	СУО до информационна системата за управление на отпадъците (ИСУО), която ще се интегрира със следните системи:

•	Национален център за електронен документооборот на морския транспорт (Maritime Single Window - MSW)

•	Система за електронен документооборот на речния транспорт (Single Window)

2)	МИС Черно море (MISBS) до информационна система за мониторинг и оповестяване (ИСМО)

Оператор на всички тези системи е  ДППИ по силата на възложените по закон (чл.115м, ал.1, т.5, т.12, т.15 от ЗМПВВППРБ ) задължения за осъществяване на навигационното осигуряване на корабоплаването, изграждане и поддържане на съоръженията, обслужващи системата за контрол на движението на корабите и за информация и българската речна информационна система и предоставяне на услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването и предоставяне на речни информационни услуги на корабния трафик

В тази връзка и с цел осигуряване на единен подход и ненарушаване работата на другите информационни системи единственият възможен вариант е оператор на ИИП да бъде ДППИ.

Г.2.2   Моля, посочете критериите, използвани при подбора на най-доброто решение ( с подредбата им по значимост и метода на оценяване, които трябва да отразяват резултатите от оценката на уязвимостта към изменението на климата и оценката на риска, и от процедурите, свързани с ОВОС/СООС, ако е целесъобразно (вж. раздел Е по-долу), и изложете накратко основанията за избрания вариант в съответствие с приложение III (Методология за извършване на анализ на разходите и ползите) към настоящия регламент.  (27)

< type='S' maxlength='7000' input='M'>

Критериите за избора на най-добрия вариант , включени в анализа на вариантите са следните:

•	Стимулиращ ефект  за прилагане на  конвенцията МАРПОЛ и съответните директиви, свързани с приемане на отпадъци от корабите в пристанищата с национално значение;

•	Автоматична връзка със СОУ, която ще изпраща данните към Националния център за електронен документооборот, с което ще се намали времето за докладване, уведомление и обработка и генериране на справки;

•	Възможността за предоставяне дейността на частни Оператори е еднаква при варианта, че се запази съществуващото положение и при  третия вариант. Разликата между тях е само във вида на ППС. При втори вариант, администрирането на ИИП няма да бъде предоставяно на външен Оператор, а ще се извършва от ДППИ;

•	Размер на необходимите  инвестиции е сравнение на база посочените. стойности на инвестициите, като във варианта на съществуващото положение, техният размер и приет за нула;

•	Размер на разходите за експлоатация и поддръжка, необходими за тази дейност, без значение дали ще се предоставят на Оператор или не;

•	Размер на приходите от такси за отпадъци, които се измерват с броя кораби, заплащащи тези такси, в резултат на улеснена, унифицирана и ефективно организирана система за уведомление и контрол, както и налични ППС;

•	Стимулиращ ефект  върху намаляване замърсяванията в акваториите на пристанищните терминали е критерий, който обобщава потенциалните възможности при предоставянето на тези услуги от ДППИ, чрез чиято ефективност по-голям брой кораби няма да изхвърлят нерегламентирано отпадъци;

•	Стимулиращ ефект  от създаден комфорт при обработка и генериране на документи за корабите е критерий, чрез който отново се цели стимулиращ ефект за корабите да предоставят отпадъците си от корабна дейност в пристанищата;

•	Намаляване на риска от разливи и/или авария, което ще се реализира чрез изграждането на СПРЕАЗ, която ще  усъвършенства механизма за ограничава-не разпространението и минимизиране на вредите, причинени от нефт и други замърсители.

За нуждите на класирането и направена скала с оценка от 1 до 3.

Скала за оценка при избор на вариантите

| Отлично | Добро | Незадоволително |
| --- | --- | --- |
| Оценка „отлично“ получава вариантът, който в най-голяма степен удовлетворява нуждите и покрива поставения критерии в най-голяма степен. | Оценка „добро“ получава вариантът, който няма параметри за отлична, но и не е с най-ниска стойност за конкретния критерий, а е по средата. Възможно е оценката да бъде присъдена и експертно, дори да няма сравнителни стойности за „отлично“ и/или „незадоволително“ | Оценка „незадоволително“ получава вариантът, който в най-ниска степен удовлетворява нуждите и покрива поставения критерии в най- ниска степен. |

Когато конкретния критерий се удовлетворява еднакво от повече от един вариант се присъжда еднаква оценка по този критерий. В този случай е възможно и трите варианта да получат еднаква оценка. Вариантът с най-много точки  е избран за предпочитан или визуално това е този с преобладаващи в зелено критерии.

Предвид данните от вариантите и анализите им, за избора на вариант е съставена следната сравнителна таблица:

Сравнителна таблица за избор на вариантите

| Критерии | І вариант | ІІ вариант | ІІІ вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| Стимулиращ ефект за прилагане на конвенцията МАРПОЛ | 1 | 3 | 2 |
| Автоматична връзка със СОУ | 1 | 3 | 1 |
| Възможност за предоставяне дейността на Оператори | 3 | 2 | 3 |
| Необходимост от инвестиции | 3 | 1 | 2 |
| Размер на разходите за експлоатация и поддръжка | 1 | 2 | 3 |
| Размер на приходите от такси за отпадъци | 1 | 3 | 2 |
| Стимулиращ ефект върху намаляване замърсяванията на водните басейни | 1 | 3 | 2 |
| Стимулиращ ефект от създаден комфорт при обработка и генериране на документи за корабите | 1 | 3 | 1 |
| Намаляване на риска от разливи и/или аварии | 1 | 3 | 3 |
| Общ брой точки по варианти | 13 | 23 | 19 |

Присъждането на оценките по съответните критерии е мотивирано, както следва:

- Най-висока оценка за критерий Стимулиращ ефект за прилагане изискванията на конвенцията МАРПОЛ се дава на Вариант 2, защото включва и дейността по изграждане и въвеждане на ИИП, с което се въвежда  контрол и наблюдение върху дейностите  за обработка на отпадъците, без да се затруднява и/или забавят работата на корабите. В същото време се доставят и монтират ППС, които облекчават режима на предаване на отпадъците и в речните пристанища и по този начин се стимулира тяхното събиране и в тези пристанища с национално значение, а не само в морските, както досега. Затова на Вариант 2 експертно се присъждат отлична оценка, защото стимулира от наличието на ППС и система за контрол и наблюдение, а на Вариант 3 добра оценка, защото липсва стимула от облекчаване на административните процедури и контрола. Незадоволителната оценка на Вариант 1 се дължи на липсата на всякакъв стимулиращ ефект при съществуващата ситуация;

- Само Вариант 2 създава условия за автоматична връзка със СОУ, за това на него се присъжда отлична оценка, а другите два варианта получават еднакво незадоволителна такава, защото при нито единия от тях не се изгражда ИИП, която ще изпраща данните към Националния център за електронен документооборот, с което ще се намали времето за докладване, уведомление и обработка и генериране на справки;

- Относно възможността за предоставяне дейностите на частни Оператори по отношение на новите ППС всички варианти имат еднаква  възможност. Самите ППС могат да бъдат предоставени на частни Оператори и стимулиращия ефект ще бъде еднакъв, но при втори вариант имаме ИИП, която задължително трябва да се администрира от ДППИ. Затова този вариант получава по-ниска оценка по този критерий, а другите два варианта получават еднакви отлични оценки;

- При запазване на съществуващото положение не са необходими инвестиции и затова Вариант 1 получава най-висока оценка, а в зависимост от техния размер при другите два варианта те получават съответно незадоволителна и добра;

- Необходимостта от инвестиции компенсира разходите за експлоатация и поддръжка, при сравнението на различните алтернативи, защото в този случай при Вариант 1 разходите във времето ще растат, предвид износването на съществуващите ППС. Разликата между Вариант 2 и 3 е в разходите за поддръжка на ИИП, които водят до по-ниската оценка на Вариант 2;

- По отношение очаквания размер на приходите от такси за събиране на отпадъци от корабна дейност и товари, на Вариант 2 е присъдена отлична оценка, защото ще се включат речните пристанища и благодарение на ИИП ще се подобри отчетността и контрола по заплащане на непреките такси. Вариант 3 ще разчита само на увеличените приходи от включването на речните пристанища с национално значение, а при Вариант 1 очакваните приходи ще са в незадоволителната степен към момента;

- Съотношението в оценките за стимулиращ ефект върху намаляване замърсяванията на водните басейни са същите както при горния критерий, защото лишаването от възможност да се изхвърлят безконтролно отпадъци намалява с обхвата на речните пристанища по Варианти 2 и 3 и съответно е по-висок при контрола, който ще се осъществява от ИИП. При Вариант 1 почти няма допълнително въздействие върху намаляването на замърсяванията и за това на него е присъдена експертно незадоволителна оценка;

- Условията за прилагане на нормативните документи трябва да бъдат такива, че да не затрудняват Операторите, агентите и корабите. Най-вече от административна гледна точка не трябва да се допуска забавяне или необосновани формалности. Това се измерва чрез стимулиращия ефект от  създадения комфорт при обработка и генериране на документи за корабите във връзка с дейността за събиране на отпадъци от корабна дейност и товари. Чрез въвеждане на ИИП Вариант 2 в най-голяма степен се стимулира , чрез ефективна и бърза обработка на документите, те да се попълват от всички участници в процеса. При Варианти  1 и  3 се остава с незадоволителното ниво на комфорт при обработката  на документите.

- За определяне степента от намаляване на риска от разливи и/или аварии, Вариант 2 и 3 получават еднакви отлични оценки, защото чрез осигуряването на СПРЕАЗ ще се подобри  качеството на предлаганите услуги - предаването на отпадъци, товаро-разтоварните дейности, бункероването и др., тъй като те са с висок рисков фактор, при който може да възникне разлив и/или авария, ще се предотвратяват замърсявания както от нефтосъдържащи отпадъци, така и от твърди отпадъци  в акваториите на пристанищните терминали и ще бъде  осигурена собствена система за превенция и реагиране, чрез която ще се усъвършенства механизма за ограничаване разпространението и минимизиране на вредите, причинени от нефт и други замърсители.

Близостта в оценките на втори и трети вариант се дължи на значителното влияние на изпълнението на дейността по доставка и монтажа на нови ППС и СПРЕАЗ върху повечето от критериите.

От стратегическите алтернативи е избран за реализация  Вариант 2- Изграждане на ППС, СПРЕАЗ и ИИП, защото в най-голяма степен удовлетворява  критериите за избор.

За избор на технологични варианти са използвани следните критерии:

  - географско разположение и характеристика на пристанищата за обществен транспорт с национално значение – основни дейности, които се извършват на пристанищните терминали;

  - мобилност на средствата и кратко време за реакция;

  - технически възможности за  използване на съоръженията в речни и морски условия (напр. устойчиви на течения бонови заграждения и скимъри);

  - оперативни възможности – да са лесни за употреба и ефективни като преработващ капацитет (нефтоводни смеси, твърди отпадъци)

- исторически опит и добри практики

- ненарушаване правата на конкуренцията на частния бизнес

Въпреки, че няма прилагане на конкретна методика, от анализите в ПП става ясно, че предпочитаната алтернатива за експлоатация и поддръжка на ППС и СПРЕАЗ е Вариант 2 - чрез предоставяне на дейността на външни Оператори, а по отношение на ИИП няма алтернатива – тя ще бъде експлоатирана и поддържана от ДППИ.

.

Г.3.   Осъществимост на избрания вариант

Представете кратко резюме на осъществимостта на избрания вариант, обхващащо следните ключови измерения: институционално, техническо, екологично, както и емисиите на парникови газове, въздействието на изменението на климата и рисковете, свързани с проекта (ако е приложимо), и други аспекти, като се вземат предвид идентифицираните рискове, за да се докаже осъществимостта на проекта. Моля, попълнете таблицата, като се позовете на съответните документи.

Г.3.1   Институционален аспект

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

В избрания вариант не се предвижда да се извършват СМР, което редуцира необходимостта и сроковете за получаване на нужните разрешителни, становища и съгласувания от съответните институции. От гледна точка подкрепа на институциите при изграждането на ИИП, обстоятелствата също са благоприятни. Те винаги са съдействали при реализирането на настоящите информационни системи на ДППИ и имат разбиране за необходимостта и ценността на подобен инструмент за информационно обезпечаване  на  дейностите по управление на отпадъците и по превенция и борба срещу замърсяванията от отпадъци от корабния трафик.

Институционални аспекти по отношение на осъществимостта на избрания вариант са засегнати и в документа "План за приемане и обработване на отпадъци" (ППОО), който съдържа описание на съобразените с географското положение и големината на пристанището, с броя и вида на корабите, които нормално го посещават, както и с типа и обема на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъците от корабни товари, процедури за приемане, събиране, съхранение и предварително обработване на тези отпадъци без необосновано забавяне на кораба. ППОО за пристанищата за обществен транспорт с национално значение се разработват в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 95, ал. 1 съответно от ДППИ, съгласуват се с министъра на околната среда и водите или с оправомощено от него длъжностно лице и се одобряват от изпълнителния директор на ИА "Морска администрация".

Реализацията на проекта води до необходимост от актуализация на ППОО в пристанищата с национално значение, насочена към разширяване на обхвата на наличните ППОО във връзка с:

-  доставката и внедряването  на допълващи ППС и СПРЕАЗ и формулиране и въвеждане на изисквания за превенция и реагиране при експлоатационни или аварийни замърсявания;

- оптимално използване на възможностите на разработената и внедрена ИИП за контрол и наблюдение на дейностите по управление на отпадъците.

Необходимите промени са детайлно анализирани и частично отразени в актуализацията на ППОО, в рамките на  Дейност 1.1. по Договор № ДЕП-27/26.10.2018 г. „Осигуряване на консултантски услуги на стратегически съветник” по проекта за Техническа помощ №BG16M1OP001-4.001-0005.

До реализацията на настоящия инвестиционен проект ППОО не е необходимо да се предоставят за обществено обсъждане от заинтересованите страни, защото:

1)	в кратък период след сключване на договора с Консултантът по Договор № ДЕП-27/26.10.2018 г („Стратегически съветник”) и практически по време на разработване на актуализациите на ППОО от него, ДППИ са публикували утвърдени ППОО (издания от първото тримесечие на 2019 г.);

2)	след реализацията на настоящия инвестиционен проект, тези ППОО ще бъдат актуализирани отново от „Стратегическият съветник”, след което ще се предоставят за съответното обществено обсъждане и утвърждаване.

Управлението на внедрените след реализиране на проекта ППС, СПРЕАЗ и ИИП, се основава на институционалната база, осигурена от КТК и ЗМПВВППРБ. По отношение на ИИП един от елементите на осигуряване на устойчивостта, и респективно на продължителното използване на изградената система е осигуреното финансиране в след проектния период от бюджета на ДППИ, което е възможно поради определения предмет на дейността на предприятието в законовата база на Република България.

Г.3.2   Технически аспекти, включително местоположение, предвидения капацитет на основната инфраструктура, обосновка на обхвата и размера на проекта в контекста на прогнозираното търсене, обосновка на направения избор по отношение на оценката на рисковете, свързани с климата и природните бедствия (когато е уместно), както и прогнозните инвестиционни и оперативни разходи

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

В техническо отношение проектът е напълно осъществим. Основните предпоставките за това са резултатите постигнати от изпълнението на проекта №BG16M1OP001-4.001-0005 „Техническа помощ за подготовката и реализацията на проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“”, а именно:

По отношение на ППС и СПРЕАЗ

В Техническите доклади от изготвеното прединвестиционно проучване за петте пристанища за обществен транспорт с национално значение са подробно анализирани и обосновани настоящите и бъдещите нужди и капацитети от ППС и СПРЕАЗ, разгледани са различните варианти за обхвата и размера на проекта и за реализация е предложен оптималния технически вариант. Съответно за него е изготвен и съгласуван с ДППИ приоритезиран списък с оборудване за ППС и СПРЕАЗ. За въпросното оборудване е изготвено и  пазарно проучване на производители и доставчици на оборудване за ППС и СПРЕАЗ, отговарящо на международните и национални изисквания и технически норми. Необходимото оборудване и съоръжения за реализиране на избрания вариант са достъпни на пазара и се произвеждат от достатъчен брой производители.

На база на гореописното са изготвени заданието и документацията за ОП за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ППС и СПРЕАЗ по настоящия инвестиционен проект, в които ясно са специфицирани техническите параметри и функционалните изисквания към оборудването и съоръженията.

По отношение на ИИП

В Техническият доклад от изготвеното прединвестиционно проучване и анализ на вариантите за внедряване на ИИП е подробно анализирана и обоснована необходимостта от изграждане и внедряване на ИИП, разработена е обща функционална концепция на ИИП,  разгледани са различните варианти за обхвата и размера на проекта за постигане на пълно интегриране на информационните системи обхванати от ИИП, както по отношение на  необходимите функционалности, така и  по отношение на дооборудване със съответната  техника и софтуер. Съответно за реализация е предложен оптималния технически вариант.

На база на гореописаното са изготвени заданието и документацията за ОП за изграждане и внедряване на ИИП по настоящия инвестиционен проект, в които ясно са специфицирани техническите параметри и функционалните изисквания към интегрираната информационна платформа.

В допълнение, освен резултатите от проект №BG16M1OP001-4.001-0005 за техническата осъществимост на проекта ще допринесе и опита на Бенефициентът при успешната реализация на подобни големи и комплицирани в техническо отношение проекти и наличието на съответните много добре подготвени експерти от състава на ДППИ.

Г.3.3   Екологични аспекти и такива, свързани със смекчаването на последиците от изменението на климата (емисиите на парникови газове) и приспособяването към него (когато е приложимо)

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

В екологично отношение проектът също е осъществим, тъй като при реализацията му на практика няма елементи, които да създадат потенциални екологични проблеми. В разработената документация по проекта са планирани действия за предотвратяване и отстраняване на екологични щети при спазване на принципа „замърсителят плаща“ и на принципа на устойчиво развитие. В изготвените документи за провеждане на обществените поръчки за  доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ППС и СПРЕАЗ и за изграждане и внедряване на ИИП са ясно разписани задълженията на изпълнителите  и изискванията по отношение на  опазване на околната среда.

Всъщност основната цел  на проекта е да  допринесе за  постигането на устойчиво развитие на българските пристанища именно по отношение на околната среда и за привеждането на българските пристанища за обществен транспорт от национално значение към изискванията на Европейския съюз в областта на защита на околната среда, произтичащи от европейските политики и директиви, както и на международните конвенции и стандарти в областта на водния транспорт. Освен до подобряване на техническите и информационните възможности за превенция и намаляване на експлоатационните и аварийни замърсявания в резултат от корабоплавателната дейност, проектът (чрез част от функционалностите на ИИП)  ще  осигурява на съответните отговорни органи и  данни за настъпване на рискови събития и за анализ на климатичните промени.

Г.3.4   Други аспекти

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Съгласно извършената в ПП предварителната оценка за наличие на държавна помощ по настоящия проект заключението е , че публичните средства, които ще бъдат предоставени на ДППИ:

-	включват държавна помощ в полза на ДППИ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС за доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация ППС и СПРЕАЗ, която е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл.56б и чл. 56в на ОРГО;

-	не включват държавна помощ в полза на ДППИ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС по отношение разработването, доставките и въвеждането в експлоатация на  ИИП. Заключението се основава на представената информация по точка г), по-горе, където е обосновано, че дейностите по въвеждането в експлоатация и експлоатацията на ИИП са обект на законов монопол от страна на ДППИ. Като резултат, на основание разясненията от т. 188 на Известието може да се приеме, че финансирането на проекта по отношение на ИИП не попада в приложното поле на правилата за държавни помощи.

За да бъде законосъобразна мярката, администраторът на помощта (Управляващият орган на ОПТТИ) следва да изпълни своите задължения по чл. 27 от ЗДП и да информира Министерство на финансите (МФ) за помощта преди нейното прилагане във връзка с  чл. 108(4) от ДФЕС. Помощта може да бъде предоставена само след одобрение от МФ.

В тази връзка, на основание чл. 27 от ЗДП Управляващия орган на ОПТТИ трябва да представи за одобрение на Министерство на финансите уведомление за намерение за предоставяне на държавна помощ по чл. 56б и чл.56в от ОРГО. Съгласно чл. 14, т.2 от ЗДП мярката (безвъзмездната помощ) по проекта, включваща държавна помощ не може да бъде предоставена преди нейното одобрението от министъра на финансите.

Моля, попълнете референтната таблица по-долу:

| Основно измерение на предпроектните проучвания (или бизнес план, в случай на производствени инвестиции): | Позоваване (разходооправдателни документи и глава/раздел/страница, където специфичната информация и подробности могат да бъдат намерени) |
| --- | --- |
| Анализ на търсенето | ПП - Техническите доклади – раздел 4; Доклад АРП - т.2.3, стр.13. |
| Анализ на вариантите | ПП - Техническите доклади - т.5.4 от; Доклад АРП - раздел.4, стр.27 |
| Институционални аспекти | ПП- Технически доклади-т.4.6 |
| Технически аспекти | ПП- Технически доклади-раздели 5 и 6 |
| Аспекти, свързани с околната среда, приспособяване към изменението на климата и смекчаване на последиците от него, както и устойчивост на бедствия (когато е приложимо) | ПП- Техническ доклад ИПП - т.4.1 |
| Други аспекти | ПП - Доклад „Държавни помощи” стр.41-42 |

Освен обобщените елементи, които трябва да се предоставят, в подкрепа на настоящото заявление се предоставя и документ за предпроектното проучване под формата на допълнение 4.

Докладите от предпроектното проучване, изготвени от „Стратегическия съветник” по Договор № ДЕП-27/26.10.2018 г. по проекта  №BG16M1OP001-4.001-0005 „Техническа помощ за подготовката и реализацията на проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“ са предоставени към настоящото заявление под формата на Допълнение 4.

# Д.   АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ И ПОЛЗИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИНАНСОВ И ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ, И ОЦЕНКА НА РИСКА

Този раздел следва да се основава на приложение III (Методология за извършване на анализ на разходите и ползите) към настоящия регламент. Освен обобщените елементи, които трябва да се предоставят, като допълнение 4 към настоящото заявление се предоставя и пълният анализ на разходите и ползите.

Д.1.   Финансов анализ

Д.1.1.   Моля, представете кратко (максимум 2—3 страници) описание на методологията (описание на съответствието с приложение III (Методология за извършване на анализ на разходите и ползите) към настоящия регламент и раздел III (Метод за изчисляване на дисконтираните нетни приходи от операции, генериращи нетни приходи) на Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията  (28) и на изключенията от прилагането на методологиите; всички ключови предположения, свързани с оперативните разходи, разходите за подмяна на капитала, приходите и остатъчната стойност, използваните макроикономически параметри, стъпките при изчисленията, данните, използвани за извършване на анализа) и основните констатации от финансовия анализ, включително резултатите от анализа на финансовата устойчивост, за да се докаже, че паричните средства по проекта няма да бъдат изчерпани в бъдеще (моля, потвърдете ангажимента от страна на бенефициера по проекта, неговите собственици и/или публичните органи за финансиране на инвестицията, оперативните разходи и разходите за подмяна, и, когато е възможно, за предоставяне на таблици относно финансова устойчивост, представящи прогнозните парични потоци за референтния период):

< type='S' maxlength='10500' input='M'>

Д.1.2.   Основни елементи и параметри, използвани за финансовия анализ при анализа на разходите и ползите (всички стойности са посочени в евро)  (29)

|  | Основни елементи и параметри | Стойност |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Референтен период (в години) | 25 |  |  |
| 2 | Дисконтова норма (%) (30) | 4% |  |  |
|  | Основни елементи и параметри | Стойност без дисконтиране | Дисконтирана стойност (нетна настояща стойност) | Позоваване на документа с анализа на разходите и ползите (глава/раздел/страница) |
| 3 | Общ размер на инвестиционните разходи без непредвидени разходи | 6,819,590.66 | 6,176,407.93 | Раздел 5.3,таблица 5-1, стр.38 |
| 4 | Остатъчна стойност | 0 | 0 | Раздел 5.4, стр.39 |
| 5 | Приходи |  | 3,425,673.47 | Раздел 5.6, стр.42 |
| 6 | Оперативни разходи и разходи за подмяна (31) |  | 3,523,344.95 | Раздел 5.5, стр.40 |
| Пропорционално прилагане на дисконтираните нетни приходи (32) |  |  |  |  |
| 7 | Нетни приходи = приходи – оперативни разходи и разходи за подмяна + остатъчна стойност = (5) – (6) + (4) |  | -97,671.48 | Раздел 5.7 |
| 8 | Общ размер на инвестиционните разходи – нетни приходи = (3) – (7) |  | 6,274,079.40 | Раздел 5.7 |
| 9 | Пропорционално прилагане на дисконтираните нетни приходи (в процентно изражение) = (8)/(3) | 100%** |  | Раздел 5.7 |
| *; Ако ДДС подлежи на възстановяване, разходите и приходите следва да се посочват като стойности без ДДС. ** На основание Revised Guidance Notes on article 55 for ERDF and CF of Council Regulation 1083/2006: Revenue generating Project и по специално разясненията, че когато нетните парични потоци от дисконтираните приходи и разходи е отрицателен се приема, че Финансовия Дефицит е равен на 100%, въпреки че със стойността на Остатъчната стойност изчисленията по формулата могат да показват стойност различна от нея. Прилагането на този метод показва, че необходимата безвъзмездна помощ е в размер на 100% от общите допустими разходи по проекта. ДДС е възстановим разход за Бенефициента и стойностите в разчетите са без ДДС.. |

Д.1.3.   Основни показатели за финансовия анализ на разходите и ползите в съответствие с документа с анализа на разходите и ползите

|  | Без подкрепа от Съюза А |  | С помощ от Съюза Б |  | Позоваване на документа с анализа на разходите и ползите (глава/раздел/страница) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.; Финансова норма на възвръщаемост (%). | -8.06% | ФНВ(C) (33) | -0.39% | ФНВ(K) (34) | Раздел 5.7 |
| 2.; Нетна настояща стойност (в евро). | -5,909,611 | ФННС(C) | -659,664 | ФННС(K) | Раздел 5.7 |

Ако даден голям проект показва висока финансова рентабилност, т.е. ФНВ(C) е значително по-висока от дисконтовата норма, моля, обосновете приноса на Съюза в съответствие с приложение III към настоящия регламент.

Неприложимо

В случай на производствени инвестиции, посочете резултатите от изчисленията на ФНВ(Kp) (35) и сравнението им с националните референтни стойности за очакваната рентабилност в конкретния сектор.

Неприложимо

Д.1.4.   Тарифна стратегия и достъпност (ако е приложимо)

Д.1.4.1.   Ако се очаква проектът да генерира финансови приходи чрез събиране на такси от ползвателите, посочете подробности за системата за събиране на такси (вид и размер на таксите, принцип или законодателен акт на ЕС, въз основа на които са определени таксите).

За приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателната дейност, се събира такса, определена в евро. Всички кораби, които имат престой или оперират във всяко пристанище за обществен транспорт с национално значение, независимо от това дали ползват пристанищни приемни съоръжения или не я заплащат, на основание Тарифа за пристанищните такси, събирани от ДППИ, одобрена от Министерски съвет.

Таксата зависи от тонажа на корабите и нейният размер е определен в чл.8, ал.1, т.1 от Тарифата. Поради голямото различие на таксите по тонаж и вид на корабите, както превозвани видове товари са използвани усреднени приходи за едно песещение на кораб.

| Единична стойност на приходи от такси | Стойност в лв. |
| --- | --- |
| Приходи от такси за отпадъци на едно посещение | 546,62 |

Д.1.4.2   Таксите покриват ли оперативните разходи, включително разходите за поддръжката и за подмяна по проекта (36)? <type='C' input='M'>

| Да | ☐ | Не | X |
| --- | --- | --- | --- |

Моля, представете подробности във връзка с тарифната стратегия. Ако отговорът е отрицателен, посочете дела, в който оперативните разходи ще бъдат покрити, както и източниците на финансиране на необхванатите разходи. Ако се предоставя оперативна помощ, моля, посочете подробности. Ако не се предвиждат такси, обяснете как ще бъдат покрити оперативните разходи.

В съответствие с Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО, таксите трябва да покриват непреките административни разходи, както и значителна част от преките експлоатационни разходи, която представлява поне 30 % от общите преки разходи за действителното предаване на отпадъци през предишната година, с възможността също да бъдат взети предвид разходите, свързани с очаквания обем на трафика за следващата година.

Съгласночл.14а от действащата към момента Тарифа за таксите, събирани от ДППИ не се събират такси за обработка на отпадъците от корабоплавателна дейност в речните пристанища (нулева ставка).

За нуждите на проекта е направено допускане, че след неговата реализация ще се събират индиректни такси и за речните пристанища, като тяхната стойност ще е 10% от стойността на едно посещение в морските пристанища, мотивирано с размера на плавателните съдове, посещаващи речните пристанища, в сравнение с тези посещаващи морските такива.

Направено е също така допускането, в съответствие с чл.8, т.2, б), че до 30% от общите годишни преки разходи за действителното предаване на отпадъци ще бъдат включени в индиректните такси, събирани от ДППИ. Тяхната стойност е определена на база количествата и единичните цени, постигнати като стойност в договорите от 2019 г. с Операторите.

Директните преки разходи ще бъдат покрити изцяло от директните такси , събирани от Операторите, а индиректните такси, събирани от ДППИ ще бъдат покрити изцяло след третата година на проекти, при включването на речните пристанища. До достигане на планирания брой посещения за покриване на индиректните разходи, дейността временно ще се субсидира от ДБ.

Д.1.4.3.   Ако таксите се различават между различните ползватели, те пропорционални ли са на различния начин на използване на проекта/реалното потребление? (Моля, посочете подробности в полето) <type='C' input='M'>

| Да | X | Не | ☐ |
| --- | --- | --- | --- |

Таксите са пропорционални между различните ползватели и начина на използване. Различните видове кораби заплащат различен размер на таксата, в зависимост от неговия бруто-тонаж, вида на отпадъците и тяхното количество.

Д.1.4.4   Таксите пропорционални ли са на замърсяването, причинено от ползвателите? (Моля, посочете подробности в полето) <type='C' input='M'>

| Да | X | Не | ☐ |
| --- | --- | --- | --- |

Таксите са изчислени на база очакваното количество на замърсяване, причинено от ползвателите. Това е основната причина за разграничаване между различните видове плавателни съдове по бруто-тонаж. По-големите плавателни съдове заплащат по високи такси. Също така таксите се различават в зависимост от вида на отпадъците и техните количества,  т.е. степента на замърсяване.

Д.1.4.5   Предвидена ли е достъпността на таксите за ползвателите? (Моля, посочете подробности в полето) <type='C' input='M'>

| Да | X | Не | ☐ |
| --- | --- | --- | --- |

Към момента таксите са достъпни за ползвателите на услугата и тъй като проекта не води до промяна на тарифната политика е направено допускането, че достъпността на таксите за ползвателите ще остане непроменена.

Д.2.   Икономически анализ

Д.2.1.   Моля, ако е целесъобразно, представете кратко (максимум 2—3 страници) описание на методологията (описание на съответствието с акта за изпълнение относно методологията за анализ на разходите и ползите и на изключенията от прилагането на методологията, ключови предположения, формулирани при оценката на разходите (включително съответните разгледани компоненти на разходите — инвестиционните разходи, разходите за подмяна, оперативните разходи), икономическите ползи и външните фактори, включително тези, свързани с околната среда, смекчаването на последиците от изменението на климата (включително, когато е уместно, емисиите на парникови газове в еквивалент на въглеродния диоксид с натрупване) и устойчивостта на изменението на климата и на природни бедствия, както и основните констатации от социално-икономическия анализ, като включите обяснение на връзката с анализа на въздействието върху околната среда (вж. раздел Е по-долу), ако е целесъобразно:

Неприложимо

Д.2.2.   Да се предоставят подробности относно констатираните при анализа икономически ползи и разходи, както и стойностите, които са им присвоени:

| Полза | Единична стойност (когато е приложимо) | Обща стойност (в евро, дисконтирана) (37) | % от сумарните ползи |
| --- | --- | --- | --- |
| < type='S' maxlength='200' input='M'> | < type='S' maxlength='50' input='M'> | <type='N' input='M'> | <type='P' input='M'> |
| … | … | … | … |
| Общо |  | ИЗЧИСЛЕНИ | 100 % |
| Разходи | Единична стойност (когато е приложимо) | Обща стойност (в евро, дисконтирана) | % от сумарните разходи |
| < type='S' maxlength='200' input='M'> | < type='S' maxlength='50' input='M'>… | <type='N' input='M'> | <type='P' input='M'> |
| … | ... | … | … |
| Общо |  | ИЗЧИСЛЕНИ | 100 % |

Д.2.3.   Основни показатели за икономически анализ в съответствие с документа с анализа на разходите и ползите

| Основни параметри и показатели | Стойности | Позоваване на документа с анализа на разходите и ползите (глава/раздел/страница) |
| --- | --- | --- |
| 1.; Социална дисконтова норма (в процентно изражение). | <type='P' input='M'> | <type='S' maxlength='500' input='M'> |
| 2.; Икономическа норма на възвращаемост (ИНВ) (в процентно изражение). | <type='P' input='M'> | <type='S' maxlength='500' input='M'> |
| 3.; Нетна настояща икономическа стойност (в евро). | <type='N' input='G'> | < type='S' maxlength='500' input='M'> |
| 4.; Съотношение ползи/разходи. | <type='N' input='G'> | <type='S' maxlength='500' input='M'> |

Д.2.4.   Последици от проекта за заетостта

Посочете броя работни места, които трябва да бъдат създадени (изразени в еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ)

| Брой на пряко създадените работни места: | Брой (ЕПЗ) (А) | Средна продължителност на заетостта на тези работни места (в месеци) (38) (Б) |
| --- | --- | --- |
| В етапа на изпълнение | Няма информация | Няма информация |
| В етапа на експлоатация | Няма информация | Няма информация |
| Брой на косвено създадените работни места: (само за производствени инвестиции): | Брой (ЕПЗ) (А) | Средна продължителност на заетостта на тези работни места (в месеци) (Б) |
| В етапа на експлоатация | Няма информация | Няма информация |
| Брой на запазените работни места (само за производствени инвестиции) | Неприложимо | Не се прилага |

Освен това, по отношение на производствените инвестиции, моля, опишете по-подробно очакваното въздействие на проекта върху заетостта в други региони на Съюза и посочете дали финансовият принос от фондовете не води до значителна загуба на работни места в съществуващите местоположения в рамките на Съюза, като вземете предвид съображение 92 от РОР, както и правилата за регионалната държавна помощ.

Неприложимо

Д.2.5.   Да се посочат основните ползи и разходи, които не могат да бъдат представени в количествено изражение/остойностени:

За определяне на качествените ползи от проекта са мотивирани следните влияния, резултат от неговото изпълнение:

- Изпълнение на задълженията на България по конвенцията МАРПОЛ и ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/883 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 април 2019 година, относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО;

- Увеличаване на брутната добавена стойност за България и ЕС чрез подпомагане на свързаността и търговските отношения между страните по поречието на р. Дунав и Черноморския басейн;

- Подобряване на екологичното състояние в страните членки на ЕС, чрез насърчаване в по-голяма степен използването на екологосъобразни видове транспорт за превоз на товари и пътници и завишаване количеството на предадените и обработени отпадъци от корабоплавателна дейност и товари;

- Намаляване риска от аварийни замърсявания, чрез въвеждане в експлоатация на ППС,СПРЕАЗ и ИИП;

- Стимулиране на корабите да предават отпадъци, чрез облекчаване на админстритавните процедури, което ще се осъществи с въвеждането на  ИИП;

- Стимулиране на икономиката в съответните региони, чрез предоставяне на възможността повече фирми да извършват дейности, като Оператори. При предоставяне на съоръженията от ДППИ на фирмите, дори по-малките фирми, които не са имали шанс, защото не могат да си позволят такива инвестиции ще могат да участват в търговете;

- Подобряване на икономическото състояние на регионите, в резултат на увеличения товарооборот и пътникопоток през българките пристанища с национално значение и необходимостта от наемането на допълнителна работна сила за обработването им;

- Стимулиране на туристическата индустрия в регионите, поради създаване на облекчени административни процедури и комплексно обслужване за примане и управление на отпадъците, които ще дадат предимство и избор за посещение от пътнически кораби на българските пристанища с национално значение, пред аналогични в регионите.

Д.3.   Оценка на риска и анализ на чувствителността

Д.3.1.   Моля, представете кратко описание на използваната методология и обобщение на резултатите, включително основните идентифицирани рискове

Анализът на чувствителността оценява нивото на промените в различните финансови показатели, които се проявяват, когато някои от основните параметри се променят спрямо избраните в проекта параметри. Отчита се влиянието върху финансовата нетна настояща стойност и финансовата норма на възвръщаемост.

В настоящия проект анализът на чувствителността оценява ефекта от различните вариации чрез изследване на влиянието им върху ФННС и ФВНВ при следните параметри:

- Инвестиционни разходи;

- Разходи за експлоатация и поддръжка;

- Приходи.

Границите, при които се проследяват промените в модела, са ± 50% от стойностите, определени в основното предположение.

Освен това се идентифицират критичните променливи, при които промяната в параметрите с ± 1% води до промяна на стойностите на финансовите показатели с повече от 1%.

Анализът на чувствителността се изготвя, за да се определят „превключващите стойности“ на ключовите променливи, които да се изследват в оценката на риска.

Ключови променливи  при определяне на финансовите индикатори на инвестиции са всички изследвани променливи.

За оценка качествения риск бяха извършени следните стъпки:

Първата стъпка включва идентифицирането на неблагоприятни събития, коитопроектът може да срещне и дефиниране на тяхната вероятност и тежест. Вероятностите са класифицирани в следните групи:

| Класификация на вероятностите |  |
| --- | --- |
| A. | Много малко вероятно (0–10 % вероятност) |
| B. | Малко вероятно (10–33 % вероятност) |
| C. | Равна вероятност от настъпване и ненастъпване на събитието (33–66 % вероятност) |
| D. | По скоро вероятно (66–90 % вероятност) |
| E. | Много вероятно (90–100 % вероятност |

За всеки ефект се отразява въздействието на тежестта от I (без ефект) до V (катастрофални), въз основа на разходите и / или загубата на социално благосъстояние, генерирани от проекта. Тези цифри позволяват класифициране на рисковете, свързани с тяхната вероятност за възникване. По-долу е дадена таблица със степени на тежест:

| Оценка | Значение |
| --- | --- |
| I | Няма значим ефект върху благосъстоянието на обществото, дори без коригиращи действия . |
| II | Минимално въздействие върху благосъстоянието на обществото и минимално въздействие върху крайните положителни ефекти на проекта. Въпреки това се налагат коригиращи действия за намаляване влиянието |
| III | Средно въздействие върху благосъстоянието на обществото. Основно може да доведе до финансови загуби , генерирано от този проект в средносрочен и дългосрочен план. Чрез коригиращи мерки трябва да се намали влиянието. |
| IV | Критично въздействие с висока степен на влияниевърху благосъстоянието на обществото, породено от този проект. Настъпването на събитията може да доведе до загуба на смисъла на проекта. Коригиращите действия, дори в голям обхват не биха могли да променят изцяло влиянието на рисковите събития |
| V | Катастрофално, което при неуспех на проекта, може да доведе до сериозни или дори до пълна загуба на функциите на проекта. Основните проектни ползи в средносрочен и дългосрочен план не могат да се материализират. |

В резултат от прилагането на последователните стъпки при качествената оценка на риска е изготвена матрицата за анализ на риска, като в нея са посочени коригиращите мерки за намаляване влиянието на отделните рискове. Матрицата е изготвена в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/207 на Комисията от 20 януари 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) No 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на образците на доклад за напредъка, представяне на информация относно голям проект, съвместен план за действие, доклади за изпълнението по цел „Инвестиции за растеж и работни места“, декларация за управлението, одитна стратегия, одитно становище и годишен контролен доклад, както и методология за анализ на разходите и ползите.

Тъй като проекта е комбинация между дейности по управление на отпадъците и инвестиции в пристанищна инфраструктура, изследваното поле, съгласно Таблица 2  от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/207 на Комисията е съчетание между двата сектора.

За класификацията на идентифицираните рискове в зависимост от нивото на риска е използвана следната скала:

Ниво на риска

Ниско

Умерено

Високо

Неприемливо

Тези резултати са получени като умножаваме вероятността по дефинираните тежести.

НР= ВхТ, където

НР е ниво на риска

В е вероятността

Т е тежестта на риска

Д.3.2.   Анализ на чувствителността

Посочете приложената променливост за изпитаните параметри (в процентно изражение):

Представете очакваното въздействие (като процентна промяна) върху резултатите, свързани с финансовите и икономическите показатели за изпълнение.

| Тествани променливи | ННС | ВНВ | Отклонение на ННС | Отклонение на ВНВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Базов сценарий | -11 558 | -8,06% | 0,00% | 0,00% |
| Увеличение на инвестициите | -11 213 | -8,10% | 2,98% | -0,42% |
| Намаление на инвестициите | -11 757 | -8,02% | -1,72% | 0,60% |
| Увеличение на приходите | -11 816 | -7,95% | -2,23% | 1,44% |
| Намаление на приходите | -11 943 | -8,17% | -3,33% | -1,28% |
| Увеличение на разходите | -11 938 | -8,15% | -3,29% | -1,07% |
| Намаление на разходите | -11 820 | -7,96% | -2,27% | 1,23% |

Кои променливи са определени като критични? Посочете кой критерий е приложен и споменете въздействието на ключовите променливи върху основните показатели — ННФС, ННИС.

Приходите и разходите са определени като критични променливи за влияние върху финансовите индикатори на инвестициите. Като използван критерия за промяна на финансовите индикатори с 1% при промяна на променливите с 1%.

Какви са праговите стойности на критичните променливи? Моля, дайте очакваната процентна промяна за ННФС или ННИС, необходима, за да бъде стойността на всяка от идентифицираните критични променливи нула.

Отделното влияние на всеки от индикаторите на изследваните променливи, при което ФННС>0, а ФВНВ> 4%  е показано в следващата таблица:

| Променливи | Превключващи стойности | Стойност |
| --- | --- | --- |
| Инвестиции | Минимално увеличение преди NPV<0 | вече е отрицателна |
|  | Минимално увеличение преди IRR<4% | вече е <4% |
|  | Максимално намаление преди NPV>0 | -95,5% |
|  | Максимално намаление преди IRR>4% | -95,5% |
| Приходи | Минимално увеличение преди NPV>0 | 116% |
|  | Минимално увеличение преди IRR>4% | 116% |
|  | Минимално намаление преди NPV<0 | вече е отрицателна |
|  | Минимално намаление преди IRR<4% | вече е по-малка от 4% |
| Разходи | Минимално увеличение преди NPV<0 | вече е отрицателна |
|  | Минимално увеличение преди IRR<4% | вече е по-малка от 4% |
|  | Минимално намаление преди NPV>0 | -123% |
|  | Минимално намаление преди IRR>4% | -123% |

Кумулативното влияние на всички променливи върху финансовите индикатори на инвестициите,  при различни сценарии е показано в следващата таблица:

| Показатели | Инвестиции | Приходи | Разходи |
| --- | --- | --- | --- |
| Оптимистичен | -20% | 10% | -10% |
| NPV | -6 158 |  |  |
| IRR | -1,78% |  |  |
| Реалистичен | -5% | 5% | -5% |
| NPV | -9 928 |  |  |
| IRR | -5,69% |  |  |
| Песимистичен | 15% | -10% | 10% |
| NPV | -15 740 |  |  |
| IRR | -8,11% |  |  |
| Критичен, при който NPV >0 и IRR>4% | -48% | 30,0% | -30% |
| NPV | 12 |  |  |
| IRR | 4,02% |  |  |

Д.3.3.   Оценка на риска

Моля, представете кратко обобщение на оценката на риска, включително списък на рисковете, на които е изложен проектът, матрица (39) и тълкувание на риска, и предложената стратегия за намаляване на риска, както и структурата, отговаряща за намаляването на основните рискове, като например надхвърляне на разходите, забавяния, спад на търсенето; следва да се обърне специално внимание на рисковете за околната среда, рисковете, свързани с изменението на климата, както и на свързаните с други природни бедствия рискове.

| Описание на риска | Променлива | Ефект | Вероятност | Тежест | Ниво на риска | Мерки за намаляване нивото на въздействие | Ниво на риска, след прилагане на мерките |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рискове, свързани с изготвянето на проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Неадекватни проучвания и изследвания на обектите за инвестиции | Общи инвестиционни разходи | Завишаване/ Подценяване | В | I | Умерено | Предпроектните проучвания са направени с богат и изчерпателен сравнителен материал и анализ на аналогични обекти/предмети на доставки и техните стойности. При изготвянето на прединвестиционното проучване са ползвани предишния опит на ДППИ и външна експертиза в областта с оглед определяне на конкретните проектни нужди по пристанища и параметри, вкл. финансовото им изражение. | Ниско |
| Неадекватни оценки на разходите по доставка и монтаж на ППС, СПРЕАЗ и ИИП | Общи инвестиционни разходи | Завишаване | B | I | Умерено | ДППИ има опит в изготвянето на проектни предложения по ОПТ и ОПТТИ и подготовката на инициативи, финансирани с безвъзмездна помощ от други донорски организации. Въз основа на натрупания опит и практика през годините , ДППИ е в състояние на направи адекватна оценка на разходите по доставка и монтаж на ППС и СПРЕАЗ, но те допълнително са потърсили външна експертиза от Консултанта, с което нивото на риска реално е намалено. Същото важи и за ИИП, предвид множеството проекти, реализирани от ДППИ в областта на изграждането е въвеждането на информационни системи и външната консултантска помощ. | Ниско |
| Рискове, свързани с търсенето |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогнози за посещенията по пристанища, различни от първоначалните | Приходи | Занижаване | B | I | Умерено | ДППИ е наел външни консултанти, на които е възложил изготвянето на проучване за очакваното развитие на дейностите по всяко от пристанищата с национално значение. Прогнозата е базирана на исторически данни, предоставени от ДППИ и макроикономически фактори, което я прави надеждна и реалистична. | Ниско |
| Административни рискове и рискове, свързани с възлагането на обществени поръчки |  |  |  |  |  |  |  |
| Процедурни забавяния, вкл. забавяния, свързани с подготовката и обявяването на тръжните процедури за доставка и монтаж на ППС и СПРЕАЗ | Време за изпълнение и инвестиционни разходи | Завишаване | B | I | Умерено | При подготовката на проекта е изготвен подробен план-график, съдържащ конкретни дати и крайни срокове за постигане на ключовите събития (milestones), който ще бъде стриктно следван от бенефициента - ДППИ. Бенефициентът вече стартирал навременна подготовка на тръжните процедура, с оглед навременното обявяване на обществена поръчка и сключване на договор с избрания изпълнител. С оглед минимизиране на риска от забавяне на доставката на оборудването, в договора ще бъдат предвидени санкции за изпълнителя при неизпълнение на задълженията му, както и ще се предвиди възможност за прилагане на чл. 116 от ЗОП, при необходимост. В допълнение, при изпълнението на проекта се предвижда водене на непрекъсната комуникация и координация с изпълнителя/изпълнителите и УО, с оглед навременно преодоляване на процедурни забавяния. | Ниско |
| Разрешителни за доставка на комунални услуги | Неприложимо за настоящия проект, тъй като в него не се предвиждат доставка на комунални услуги, а само доставка и монтаж на съоръжения и внедряване на ИИП |  |  |  |  |  |  |
| Разрешителни свързани със закупуването на терена |  |  |  |  |  |  |  |
| Разходите за закупуване на терена са по-високи от предвидените | Неприложимо за настоящия проект, тъй като в него не се предвижда закупуване на земя, а само доставка и монтаж на съоръжения и оборудване, а ако се налагат строителни дейности по монтажа на някои от съоръженията, те ще се извършват на терени, собственост на съответните пристанища |  |  |  |  |  |  |
| Процедурни забавяния | Неприложимо за настоящия проект, тъй като в него не се предвижда закупуване на земя, а само доставка и монтаж на съо-ръжения и оборудване, а ако се налагат строителни дейности по монтажа на някои от съоръженията, те ще се извършват на терени, собственост на съответните пристанища |  |  |  |  |  |  |
| Рискове, свързани със строителството |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неприложимо за настоящия проект, тъй като в него не се предвиждат строителни дейности, а само доставка на оборудване, предназначено за драгиране по вътрешни-водни пътища |  |  |  |  |  |  |
| Наводнения, свлачища и др. | Неприложимо за настоящия проект, тъй като в него не се предвижда строителство на нови терени, а само доставка и монтаж на съоръжения и оборудване, а ако се налагат строителни дейности по монтажа на някои от съоръженията, те ще се извършват на терени, собственост на съответните пристанища. Тези терени вече са били проучвани при изграждане площадките на пристанищата за устойчивост на свлачища и наводнения |  |  |  |  |  |  |
| Археологически находки | Неприложимо за настоящия проект, тъй като в него не се предвижда строителство на нови терени, а само доставка и монтаж на съоръжения и оборудване, а ако се налагат строителни дейности по монтажа на някои от съоръженията, те ще се извършват на терени, собственост на съответните пристанища |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни /Експлоатационни/ рискове |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативните разходи и разходите за поддръжка са по-високи от предвидените | Разходи за експлоатация и поддръжка | Завишаване на нивото на разходите | С | III | Високо | Залагане на консервативна прогноза за разходите за експлоатация и поддръжка и стриктни изисквания в Техническата спецификация към доставчиците на новото оборудване за драгажни дейности по отношение на екплоатацията и поддръжката и включването им като изискване по отношение на оценката и избора им | Умерено |
| Оперативните разходи и разходите за поддръжка са по-високи от предвидените | Неприложимо за настоящия проект, тъй като в него не се предвижда експлоатацията на съоръженията да се извършва от ДППИ, а да се предоставят на Оператори, като в договорите изрично ще бъде поставено условието, че разходите за експлоатация и поддръжка са за сметка на Оператора. |  |  |  |  |  |  |
| Финансови рискове |  |  |  |  |  |  |  |
| Събирането на такси е по-ниско от предвиденото | Приходи | Занижение | С | III | Високо | Въвеждането на ИИП ще даде възможност за контрол и наблюдение на всички кораби, посещаващи пристанищата. Въпреки тази коригираща мярка, нивото на този риск е определено, като високо предвид практиката до момента, но въвеждането на системата ще го намали до приемливо ниво. | Умерено |
| Регулаторни рискове |  |  |  |  |  |  |  |
| Промени в изискванията за опазване на околната среда | Време за изпълнение и инвестиционни разходи | Завишаване на разходите, Забавяне | А | II | Умерено | Новата Директива е изцяло в съответствие с изискванията на ЗООС. Не е налице основание конкретната дейност да се счита и за изменение или разширение на инвестиционни предложения по смисъла на чл. 93, ал.1, т.2 и т.3 от ЗООС, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда (предвид, че самите дейности са за намаляване на замърсяванията), поради което не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда. Дейността не противоречи на ЗВ, не подлежи на разрешителен режим за ползване на воден обект и не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по ОВОС. | Ниско |
| Други рискове |  |  |  |  |  |  |  |
| Обществена съпротива | Време за изпълнение и инвестиционни разходи | Забаване | A | I | Ниско | Дейностите по събиране на отпадъците от корабоплавателна дейност са част от ангажиментите, които ДППИ следва да изпълнява, съгласно приложимото европейско и национално законодателство, с оглед на изпълнението на това законодателство. По този начин ще се намали замърсяването в общия българо-румънски участък на река Дунав и Черноморския басейн и ще се спомогне за цялостното икономическо и социално развитие на региона. В тази връзка не би следвало да има обществена съпротива по отношение на осъществяваните дейности. С планираните публичните дейности по проекта ще има възможност за предварителна подготовка на положителна нагласа сред ползвателите и населението в засегнатите от проекта региони. | Ниско |

Д.3.4.   Извършени допълнителни оценки, ако е приложимо

Ако са осъществени вероятностно разпределение на критичните променливи, количествен анализ на риска или варианти за оценка на климатичния риск и съответните мерки, моля, посочете подробностите по-долу.

НЕПРИЛОЖИМО

# Е.   АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, ПРИ ОТЧИТАНЕ НА НУЖДАТА ОТ ПРИСПОСОБЯВАНЕ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И СМЕКЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕГО, И УСТОЙЧИВОСТТА НА БЕДСТВИЯ

Е.1.   Съгласуваност на проекта с политиката в областта на околната среда

Е.1.1   Опишете как проектът допринася за и е съобразен с целите на политиката в областта на околната среда, включително тези, свързани с изменението на климата (обърнете примерно внимание на следните въпроси: ефективно използване на ресурсите, опазване на биологичното разнообразие и екосистемните услуги, намаляване на емисиите на парникови газове, както и устойчивост по отношение на въздействията на изменението на климата и др.).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Oсновната цел на проекта е да допринесе за постигането на устойчиво развитие на българските пристанища именно по отношение на околната среда и за привеждането на българските пристанища за обществен транспорт от национално значение към изискванията на Европейския съюз в областта на защита на околната среда, произтичащи от европейските политики и директиви, както и на международните конвенции и стандарти в областта на водния транспорт.

С проекта ДППИ възнамерява осигури подходящи и екологосъобразни пристанищни приемни съоръжения (ППС), съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) и интегрирана информационна платформа (ИИП) за българските пристанища за обществен транспорт с национално значение в съответствие с изискванията на Директива 2000/59/ЕО , отменена с Директива (ЕС) 2019/883 , конвенцията MARPOL 73/78  и „Препоръките по организация на събирането на отпадъци от корабите, плаващи по Дунава“ .

Освен до подобряване на техническите и информационните възможности за превенция и намаляване на експлоатационните и аварийни замърсявания в резултат от корабоплавателната дейност, проектът (чрез част от функционалностите на ИИП)  ще  осигурява на съответните отговорни органи и  данни за настъпване на рискови събития и за анализ на климатичните промени.

Е.1.2   Опишете как проектът е съобразен с принципа на предпазливост, принципа на превантивните действия, както и с принципа на приоритетното отстраняване още при източника на замърсяване на околната среда и с принципа „замърсителят плаща“.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Директива (ЕС) 2019/883 относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за отмяна на Директива 2000/59/ЕО и за изменение на Директива 2009/16/ЕО и Директива 2010/65/ЕС, конвенцията MARPOL 73/78  и „Препоръките по организация на събирането на отпадъци от корабите, плаващи по Дунава“, за чието пълно прилагане в Република България допринася реализацията на проекта, са в пълно съответствие с принципите на законодателството на ЕС в областта на околната среда, и по-специално с: i) принципа на предпазливост; ii) принципа „замърсителят плаща“; и iii) принципа за прилагане на превантивните действия при източника, когато това е възможно.

Е.2.   Прилагане на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета  (40) („Директива за СЕО“)

Е.2.1   Проектът изпълнен ли е в резултат на план или програма, различни от оперативна програма? <type='C' input='M'>

| Да | ☐ | Не | ☒ |
| --- | --- | --- | --- |

Е.2.2.   Ако отговорът на въпрос Е.2.1 е утвърдителен, моля, посочете дали планът или програмата са били подложени на стратегическа екологична оценка в съответствие с Директивата за СЕО <type='C' input='M'>

НЕПРИЛОЖИМО

| Да | ☐ | Не | ☐ |
| --- | --- | --- | --- |

| — | Ако отговорът е отрицателен, моля, представете кратко обяснение: < type='S' maxlength='1750' input='M'> НЕПРИЛОЖИМО |
| --- | --- |

| — | Ако отговорът е утвърдителен, моля представете нетехническото резюме (41) на доклада относно околната среда, както и информацията, изисквана по член 9, параграф 1, буква б) от посочената директива (или връзка към уебсайт, или електронно копие). < type='S' maxlength='1750' input='M'> НЕПРИЛОЖИМО |
| --- | --- |

Е.3.   Прилагане на Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета  (42) („Директива за ОВОС“)

Е.3.1   В случай на неизпълнение на предварителните условия във връзка със законодателството в областта на околната среда (Директива 2011/92/ЕС и Директива 2001/42/ЕО) съгласно член 19 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, докажете връзка с договорения план за действие

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Е.3.2   Проектът включен ли е в приложенията към Директивата за ОВОС  (43) ?

| — | приложение I към Директивата за ОВОС (преминете към въпрос Е.3.3) |
| --- | --- |

| — | приложение II към Директивата за ОВОС (преминете към въпрос Е.3.4) |
| --- | --- |

| — | нито едно от двете приложения (преминете към въпрос Е.4) — моля, пояснете по-долу: < type='S' maxlength='1750' input='M'> |
| --- | --- |

Е.3.3   Ако проектът е в обхвата на приложение I към Директивата за ОВОС, приложете следните документи (като допълнение 6) и използвайте полето по-долу за допълнителна информация и обяснения  (44) :

| а) | Нетехническо резюме на доклада за ОВОС (45). |
| --- | --- |

| б) | Информация относно консултации с органите по опазването на околната среда, обществеността и, ако е приложимо, консултации с други държави членки, проведени в съответствие с членове 6 и 7 от Директивата за ОВОС. |
| --- | --- |

| в) | Решението на компетентния орган, издадено в съответствие с членове 8 и 9 от Директивата за ОВОС (46), включително информация за това как е било предоставено на разположение на обществеността. |
| --- | --- |

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Е.3.4   Ако проектът е в обхвата на приложение II към Директивата за ОВОС, извършена ли е ОВОС? <type='C' input='M'>

| Да | ☐ | Не | ☐ |
| --- | --- | --- | --- |

| — | Ако отговорът е утвърдителен, моля, приложете необходимите документи, изброени в точка Е.3.3. |
| --- | --- |

| — | Ако отговорът е отрицателен, моля, посочете следната информация: а); определянето, което се изисква в член 4, параграф 4 от Директивата за ОВОС (т.нар. „решение за скрининг“).. б); допустимите стойности, критериите или разглежданията за всеки конкретен случай, позволили да се стигне до заключението, че ОВОС не е била необходима (тази информация не е необходима, ако тя вече е включена в решението, посочено в буква а) по-горе).. в); обяснение на причините, поради които проектът няма значително въздействие върху околната среда, като се вземат предвид съответните критерии за подбор, изброени в приложение III към Директивата за ОВОС (тази информация не е необходима, ако тя вече е включена в решението, посочено в буква а) по-горе). < type='S' maxlength='1750' input='M'>. |
| --- | --- |

Е.3.5   Разрешение за осъществяване/разрешение за строителство (ако е приложимо)

Е.3.5.1.   Проектът намира ли се вече на етап строителство (поне един договор за строителство)? <type='C' input='M'>

| Да | ☐ | Не | ☒ |
| --- | --- | --- | --- |

Е.3.5.2.   Има вече издадено разрешение за осъществяване/разрешение за строителство за този проект (за поне един договор за строителство)? <type='C' input='M'>

| Да | ☐ | Не (47) | ☒ |
| --- | --- | --- | --- |

Е.3.5.3.   Ако отговорът (на въпрос Е.3.5.2) е утвърдителен, посочете дата

<type='D' input='M'>

Е.3.5.4.   Ако отговорът (на въпрос Е.3.5.2) е отрицателен, кога е подадено официалното заявление за разрешение за осъществяване?

<type='D' input='M'>

Е.3.5.5.   Ако отговорът (на въпрос Е.3.5.2) е отрицателен, посочете административните стъпки до момента и опишете оставащите:

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Е.3.5.6.   До коя дата се очаква окончателното решение (или решения)?

<type='D' input='M'>

Е.3.5.7.   Посочете компетентния орган (или органи), които са издали или ще издадат разрешението за осъществяване:

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Е.4.   Прилагане на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна  (48) (Директива за местообитанията); оценка на въздействието върху обектите по „Натура 2000“

Е.4.1.   Съществува ли вероятност проектът да има значителни отрицателни въздействия, индивидуално или в комбинация с други проекти, върху обектите, включени или предвидени за включване в мрежата „Натура 2000“? <type='C' input='M'>

| Да | ☐ | Не | ☒ |
| --- | --- | --- | --- |

Е.4.2   Ако отговорът на въпрос Е.4.1 е утвърдителен, моля, представете следното:

| (1) | Решението на компетентния орган и съответната оценка, извършена в съответствие с член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията; |
| --- | --- |

| (2) | Ако компетентният орган установи, че даден проект има значителни отрицателни въздействия върху един или повече обекти, включени или предвидени за включване в мрежата „Натура 2000“, моля, представете: а); Копие от стандартния формуляр за нотификация „Информация до Европейската комисия съгласно член 6, параграф 4 от Директивата за местообитанията (49)“, изпратен до Комисията (ГД „Околна среда“) и/или;. б); Становище на Комисията в съответствие с член 6, параграф 4 от Директивата за местообитанията в случай на проекти със значително въздействие върху приоритетните местообитания и/или видове, обосновани от наложителни причини, свързани с приоритетен обществен интерес, различни от здравето на човека и обществената безопасност, или от благоприятни въздействия от първостепенно значение за околната среда.. |
| --- | --- |

Е.4.3   Ако отговорът на въпрос Е.4.1 е отрицателен, моля, приложете декларацията от допълнение 1, попълнена от компетентния орган, и картата, показваща местоположението на проекта и на обектите по „Натура 2000“. По отношение на голям проект, който не е свързан с инфраструктурата (например за закупуване на оборудване), това следва да бъде надлежно обяснено по-долу и в този случай не е задължително да се прилага такава декларация.

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

НЕПРИЛОЖИМО

Както е описано подробно по-горе в раздел Б.3. Описание на проекта, настоящият проект не е свързан с инфраструктура, а е насочен към закупуване на оборудване (ППС за отпадъци – резултат  от корабоплавателна дейност и остатъци от товари и СПРЕАЗ за борба с нефтени разливи) и изграждане на Интегрирана информационна платформа.

Е.5.   Прилагане на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета  (50) („Рамковата директива за водите“); оценка на въздействието върху водните обекти

Е.5.1   В случай на неизпълнение на съответните предварителни условия, както е посочено в член 19 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, докажете връзката с договорения план за действие

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

НЕПРИЛОЖИМО

Е.5.2   Включва ли проектът нова модификация на физическите характеристики на повърхностен воден обект или промени в нивото на подземни водни обекти, които влошават състоянието на воден обект или предизвикват невъзможност за постигане на добро състояние/потенциал на водите? <type='C' input='M'>

| Да | ☐ | Не | ☒ |
| --- | --- | --- | --- |

Е.5.2.1.   Ако отговорът е утвърдителен, моля, представете оценка на въздействията върху водния обект и подробно обяснение за това как всички условия съгласно член 4, параграф 7 от Рамковата директива за водите вече са били/ще бъдат изпълнени.

Посочете също така дали проектът е резултат от национална/регионална стратегия във връзка със съответния сектор и/или от план за управление на речен басейн, който взема предвид всички свързани фактори (напр. по-добър екологичен вариант, кумулативни ефекти и др.)? Ако отговорът е утвърдителен, моля, представете всички подробности.

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

НЕПРИЛОЖИМО

Е.5.2.2.   Ако отговорът е отрицателен, моля, приложете декларацията от допълнение 2, попълнена от компетентния орган. По отношение на голям проект, който не е свързан с инфраструктурата (например за закупуване на оборудване), това следва да бъде надлежно обяснено по-долу и в този случай не е задължително да се прилага такава декларация.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

НЕПРИЛОЖИМО

Както е описано подробно по-горе в раздел Б.3. Описание на проекта, настоящият проект не е свързан с инфраструктура, а е насочен към закупуване на оборудване (ППС за отпадъци – резултат  от корабоплавателна дейност и остатъци от товари и СПРЕАЗ за борба с нефтени разливи) и изграждане на Интегрирана информационна платформа.

Е.5.3   Моля, обяснете по какъв начин проектът съответства на целите на плана за управление на речния басейн, които са били изготвени за съответните водни обекти.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

НЕПРИЛОЖИМО

Е.6.   Ако е приложимо, информация за съответствието с други директиви в областта на околната среда

Е.6.1   Прилагане на Директива 91/271/ЕИО на Съвета  (51) („Директивата за ПГОВ“) — проекти в областта на градските отпадъчни води

| (1) | Моля, попълнете допълнение 3 към формуляра за кандидатстване (таблица за съответствие с Директивата за ПГОВ). НЕПРИЛОЖИМО |
| --- | --- |

| (2) | Моля, обяснете по какъв начин проектът се вписва в плана или програмата, свързани с прилагането на директивата за ПГОВ. |
| --- | --- |

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

НЕПРИЛОЖИМО

Е.6.2   Прилагане на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета  (52) („Рамковата директива за отпадъците“) — проекти в сектора на управлението на отпадъците

Е.6.2.1.   В случай на неизпълнение на съответните предварителни условия, както е посочено в член 19 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, докажете връзката с договорения план за действие.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

НЕПРИЛОЖИМО

Е.6.2.2.   Моля, обяснете по какъв начин проектът постига съответствие с целите, определени в член 1 от Рамковата директива за отпадъците. По-специално, посочете съвместимостта на проекта със съответния план за управление на отпадъците (член 28), йерархията на отпадъците (член 4) и по какъв начин проектът допринася за постигане на целите за рециклиране за 2020 г. (член 11, параграф 2).

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

НЕПРИЛОЖИМО

Е.6.3   Прилагане на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета  (53) („Директивата относно емисиите от промишлеността“) — проекти, които изискват издаването на разрешително по силата на тази директива

Моля, обяснете по какъв начин проектът спазва изискванията на Директива 2010/75/ЕС, по-специално задължението да функционира в съответствие с комплексно разрешително, основаващо се на най-добрите налични техники, и, когато е приложимо, задължението за спазване на нормите за допустими емисии, определени в посочената директива.

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

НЕПРИЛОЖИМО

Е.6.4   Други относими директиви за околната среда (моля обяснете по-долу)

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

Е.7.   Разходи за мерки, предприети с цел смекчаване и/или компенсиране на отрицателните въздействия върху околната среда, по-специално в резултат от процедурата за ОВОС или други процедури за оценка (като Директивата за местообитанията, Рамковата директива за водите, Директивата за емисиите от промишлеността), или във връзка с националните/регионалните изисквания

Е.7.1.   Ако има такива разходи, те включени ли са в анализа на разходите и ползите? <type='C' input='M'>

| Да | ☐ | Не | ☒ |
| --- | --- | --- | --- |

Е.7.2.   Ако тези разходи са включени в общите разходи, моля, дайте оценка за дела на разходите по мерките, предприети за намаляване и/или компенсиране на отрицателните въздействия върху околната среда.

| % | <type='P' input='M'> |
| --- | --- |

Моля, обяснете накратко мерките

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

НЕПРИЛОЖИМО

Е.8.   Приспособяване към изменението на климата и смекчаване на последиците от него, както и устойчивост на бедствия

Е.8.1.   Обяснете по какъв начин проектът допринася във връзка с борбата с изменението на климата, в съответствие със стратегията „ЕС 2020“, като включите информация за разходите, свързани с изменението на климата, в съответствие с приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014 на Комисията

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

НЕПРИЛОЖИМО

Е.8.2.   Обяснете по какъв начин рисковете, свързани с изменението на климата, съображенията във връзка с приспособяването към него и смекчаването на последиците, както и устойчивостта на бедствия, са били взети под внимание.

(Обърнете примерно внимание на следните въпроси: По какъв начин е извършена оценката на обема на емисиите на парникови газове като външен фактор и на външната цена на въглеродните емисии? Каква е скритата цена на емисиите на парникови газове и как е интегрирана в икономическия анализ? Разгледаната алтернатива с по-ниски въглеродни емисии ли е или се основава на възобновяеми източници? Извършена ли е оценка на климатичните рискове или проверка на уязвимостта по време на изготвянето на проекта? Взети ли са предвид въпроси, свързани с изменението на климата, като част от процедурите за СЕО и ОВОС, и проверени ли са от съответните национални органи? По какъв начин при анализа и класирането на съответните варианти се вземат под внимание въпросите на климата? По какъв начин проектът е свързан с националната и/или регионална стратегия за приспособяване към изменението на климата? Ще окаже ли проектът в комбинация с изменението на климата положителни и/или отрицателни въздействия върху околните райони? Изменението на климата оказало ли е влияние върху местоположението на проекта?) (54)

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

НЕПРИЛОЖИМО

Е.8.3.   Обяснете какви мерки са били приети, за да се гарантира устойчивост към настоящата променливост на климата и бъдещото изменение на климата в рамките на проекта

(Например обърнете внимание на следните въпроси: по какъв начин е взето предвид изменението на климата при съставянето на проекта и неговите компоненти, например по отношение на външните фактори (например натоварване от вятъра, снега, температурните разлики) и въздействията (например горещо време, отводнителна система, риск от наводнения, както и продължителни периоди на засушаване, засягащи например почвените характеристики)

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

НЕПРИЛОЖИМО

# Ж.   ПЛАНА ЗА ФИНАНСИРАНЕ, УТОЧНЯВАЩ ОБЩИЯ РАЗМЕР НА ПЛАНИРАНИТЕ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ И ПЛАНИРАНАТА ПОДКРЕПА ОТ ФОНДОВЕТЕ, ЕИБ И ВСИЧКИ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ, КАКТО И ФИЗИЧЕСКИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА МОНИТОРИНГ НА НАПРЕДЪКА, ПРИ ОТЧИТАНЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ РИСКОВЕ

Ж.1.   Общ размер на планираните финансови средства и планираната подкрепа от фондовете, ЕИБ и всички други източници на финансиране

Ж.1.1.   Източници на съфинансиране

Общият размер на инвестиционните разходи на проекта се финансира от следните източници:

| Източник на финансиране на общия размер на инвестиционните разходи (в евро) |  |  |  |  |  | От които (за сведение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо разходи [В.1.12.(А)] | Подкрепа от Съюза (55) | Национално публично (или равностойно на него) участие | Национално частно участие | Други източници (да се посочат) |  | Заеми от ЕИБ/ЕИФ: |
| (а) = (б) + (в) + (г) + (д) | (б) | (в) | (г) | (д) |  | (е) |
| 6,819,590.66 | 5,796,652.06 | 1,022,938.60 |  |  |  |  |

Ж.1.2.   Годишен план на общите допустими разходи за деклариране пред Комисията (финансов показател за мониторинг на напредъка)

Общият размер на допустимите разходи, които следва да бъдат декларирани пред Комисията, се представя по-долу по отношение на годишния дял в евро (ориентировъчен). За големи проекти, съфинансирани от няколко оперативни програми, се посочва поотделно годишен план за всяка от съответните оперативни програми. За големи проекти, съфинансирани по няколко приоритетни оси, се посочва поотделно годишен план за всяка приоритетна ос.

| (в евро) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Общ размер на допустимите разходи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 4 | 9,448.68 | 1,065,059.80 | 1,498,942.10 | 3,725,669.40 | 520,470.60 | 6,819,590.66 |

Ж.1.3.   Други източници на финансиране от Съюза

Ж.1.3.1   Подавано ли е заявление за получаване на помощ от друг източник от Съюза за този проект (бюджета на трансевропейските транспортни мрежи, Механизма за свързване на Европа (CEF), финансовия инструмент за околната среда (LIFE+), Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, други източници на финансиране от Съюза)? <type='C' input='M'>

| Да | ☐ | Не |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ако отговорът е утвърдителен, моля, посочете подробности (съответната програма на ЕС, референтен номер, дата, поискана сума, отпусната сума и др.):

НЕПРИЛОЖИМО

Ж.1.3.2   Проектът допълва ли проект,вече финансиран или който е предвидено да бъде финансиран от ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд, Механизма за свързване на Европа (CEF) или друг източник на финансиране от Съюза?<type='C' input='M'>

| Да | ☐ | Не |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ако отговорът е утвърдителен, моля, посочете подробности (източник на приноса на ЕС, референтен номер, дата, поискана сума, отпусната сума и др.):

НЕПРИЛОЖИМО

Ж.1.3.3   Подавано ли е във връзка с този проект заявление за заем или дялово участие от страна на ЕИБ или ЕИФ? <type='C' input='M'>

| Да | ☐ | Не |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ако отговорът е утвърдителен, моля, посочете подробности (съответен финансов инструмент, референтен номер, дата, поискана сума, отпусната сума и др.):

НЕПРИЛОЖИМО

Ж.1.3.4   Във връзка с по-ранен етап на този проект (включително етапите на предпроектни проучвания и подготовка), подавано ли е заявление за получаване на помощ от друг източник от Съюза (включително ЕФРР, ЕСФ, Кохезионен фонд, ЕИБ, ЕИФ или от други източници на финансиране от Съюза)? <type='C' input='M'>

| Да |  | Не | ☐ |
| --- | --- | --- | --- |

Ако отговорът е утвърдителен, моля, посочете подробности (източник на приноса на ЕС, референтен номер, дата, поискана сума, отпусната сума и др.):

В процес на изпълнение е проект №BG16M1OP001-4.001-0005 „Техническа помощ за подготовката и реализацията на проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“ финансиран от ЕФРР чрез ОПТТИ 2014-2020 г. Дата на сключване на договора за БФП и за стартиране на проекта е 20.02.2018 г. Дата на приключване  е 31.08.2023 г. Обща стойност на проекта е 1 560 000.00 BGN, а размерът на БФП е 1 320 000.00 BGN при 85.00 %  на съфинансиране от ЕС.

Ж.1.4.   Чрез публично-частно партньорство (ПЧП)  (56) ли ще бъде осъществено изграждането на инфраструктурата? <type='C' input='M'>

| Да | ☐ | Не |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ако отговорът е утвърдителен, моля, опишете формата на ПЧП (т.е. процедурата за избор на частен партньор, структурата на ПЧП, договореностите относно собствеността върху инфраструктурата, включително след прекратяване на ПЧП с изтичане срока на договора или на друго основание, договореностите за разпределението на риска и др.). В допълнение представете резултатите от изчисленията на ФНВ(Kp), и сравнението им с националните референтни стойности за очакваната рентабилност в даден сектор.

НЕПРИЛОЖИМО

Ж.1.5.   Ако за финансирането на проекта трябва да бъдат използвани финансови инструменти  (57) , моля, опишете вида на финансовите инструменти (инструменти под формата на дялово участие или дългови инструменти):

НЕПРИЛОЖИМО

Ж.1.6   Въздействие на помощта от Съюза върху реализацията на проекта

Помощта от Съюза:

| а) | ще допринесе ли за ускореното изпълнение на проекта? <type='C' input='M'> Да; ; Не; ☐. Ако отговорът е утвърдителен, моля, уточнете по какъв начин и до каква степен ще се ускори изпълнението. Ако отговорът е отрицателен, моля, обяснете ДППИ не е бюджетно предприятие по смисъла на Закона за държавния бюджет на Република България, но разполага с лимитиран бюджет. Без финансова подкрепа от страна на Съюза, изпълнението на проекта със средства на предприятието би се осъществило за период между 5-10 г. при настоящата финансово – икономическа обстановка. Проекта се очаква да бъде изпълнен до края на 2021 г., като това е пряко свързано с допускането за положителна оценка на проектното предложение и финансиране на проекта чрез помощ от Съюза. България има задължения като член на Общността, по редица европейски директиви, вследствие на което ДППИ трябва да реализира настоящия проект възможно най-скоро. В случай, че проектът не получи финансиране от Съюза ще се наложи да бъдат търсени други източници на финансиране (най-вероятно от държавния бюджет) , което ще забави изпълнението на проекта с няколко години. |
| --- | --- |

| б) | ще бъде ли определяща за изпълнението на проекта? <type='C' input='M'> Да; ; Не; ☐. Ако отговорът е утвърдителен, моля, посочете до каква степен тя ще допринесе за изпълнението. Ако отговорът е отрицателен, моля, обосновете нуждата от подкрепа от Съюза. Финансовият анализ на проекта показва, че проектът не генерира достатъчно приходи за да има положителна норма на възвръщаемост и неговата финансовата нетна настояща стойност е отрицателна. Поради това, помощта от Съюза е определяща за реализацията на проекта, тъй като съществува риск да не бъде намерен друг източник на безвъзмездното му съфинансиране. |
| --- | --- |

Ж.2.   Показатели за изпълнението  (58) и физически показатели за мониторинг на напредъка

Моля, посочете в таблицата по-долу предвидените показатели за изпълнението, включително общите показатели, определени в оперативната(ите) програма(и) и другите физически показатели за мониторинг на напредъка. Обемът на информацията ще зависи от сложността на проектите, като е задължително само представянето на основните показатели.

| Оперативна програма (номер по CCI) | Приоритетна ос | Наименование на показателя | Мерна единица | Целева стойност за големия проект | Целева година |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <type='S' input='S'> | <type='S' input='S'> | Общи: <type='S' input='S'> Други: <type='S' input='M'> | Общи: <type='S' input='S'> Други: <type='S' input='M'> | <type='S' input='M'> | <type='N' input='M'> |
| 2014BG16M1OP001 | IV | Доставени, монтирани и въведени в експлоатация ППС | бр | 5 | 2021 |
| 2014BG16M1OP001 | IV | Доставени и въведени в експлоатация СПРЕАЗ | бр | 2 | 2021 |
| 2014BG16M1OP001 | IV | Изградена и въведена в експлоатация ИИП | бр | 1 | 2021 |

Ж.3.   Оценка на риска

Моля, изложете накратко основните рискове за успешното физическо и финансово изпълнение на проекта и предлаганите мерки за намаляване на риска

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

# З.   ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИЯ ПРОЕКТ

В случаите, когато се очаква периодът на изпълнение да е по-дълъг от програмния период, трябва да се представи графикът на етапите, за които се иска подкрепа от фондовете през периода 2014—2020 г.

З.1. График на проекта

Моля, посочете по-долу графика за разработването и изпълнението на цялостния проект и приложете обобщен график за основните категории строителни работи (например диаграма на Гант, когато е приложимо). Ако заявлението се отнася за определен етап от проекта, посочете ясно в таблицата елементите на цялостния проект, за които се иска финансова помощ с настоящото заявление:

|  | Начална дата (А) (59) | Крайна дата (Б) (59) |
| --- | --- | --- |
| 1.; Предпроектни проучвания (или бизнес план, в случай на производствени инвестиции)*: - Прединвестиционни проучвания с анализ и обосновка на настоящи и бъдещи нужди и капацитети от ППС и СПРЕАЗ за петте пристанища за обществен транспорт с национално значение - Прединвестиционно проучване и анализ на вариантите за внедряване на Интегрирана информационна платформа (ИИП). | 01.2019 04.2019 | 09.2019 11.2019 |
| 2.; Анализ на разходите и ползите*:. | 05.2019 | 09.2019 |
| 3.; Изготвяне на тръжната документация*: 3.1. Тръжна документация за „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“ 3.2. Тръжна документация за „Изпълнение и внедряване на интегрирана информационна платформа в българските пристанища“. | 09.2019 11.2019 | 12.2019 12.2019 |
| 4.; Тръжна процедура(и): 4.1. Тръжна процедура за „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“ 4.2. Тръжна процедура за „Изпълнение и внедряване на интегрирана информационна платформа в българските пристанища“ 4.3. Тръжна процедура за мерки за публичност, информация и комуникация. | 12.2019 12.2019 03.2020 | 04.2020 04.2020 05.2020 |
| 5.; Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските речни и морски пристанища за обществен транспорт с национално значение. | 05.2020 | 12.2021 |
| 6.; Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в българските речни и морски пристанища за обществен транспорт с национално значение“. | 04.2020 | 12.2021 |
| 7.; Изпълнение и внедряване на интегрирана информационна платформа в българските пристанища. | 05.2020 | 12.2021 |
| 8. Мерки за публичност, информация и комуникация | 04.2020 | 04.2022 |
| 9.Управление на проекта | 04.2020 | 04.2022 |

З.2. Етап на развитие на проекта

Моля, опишете графика на проекта (Й.1) от гледна точка на техническия и финансов напредък и на това, на какъв етап от развитието си се намира проектът в настоящия момент, като включите следните рубрики:

Предпроектните проучвания, Анализът на разходите и ползите и тръжните документации са изготвени в рамките на Договор № ДЕП-27/26.10.2018 г. с предмет: „Осигуряване на консултантски услуги на Стратегически съветник“ по проект „Техническа помощ за подготовката и реализацията на проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжение (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“ с Възложител ДППИ, изпълняван от ДЗЗД „Порт Консулт“. По договора е извършен Анализ на необходимостта от провеждане на процедури по ОВОС и ЕО като становището на консултанта е, че не се налага извършване на процедури по ЕО и ОВОС.

З.2.1. Технически аспекти (предпроектни проучвания, изготвяне на проекта и др.):

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

По договор № деп-27/ 26.10.2018 г. „Осигуряване на консултантски услуги на Стратегически съветник”по проект №BG16M1OP001-4.001-0005 „Техническа помощ за подготовката и реализацията на проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“,  с изпълнител  "Порт консулт" ДЗЗД са изготвени

- Пет доклада за изготвено прединвестиционно проучване с анализ и обосновка на настоящи и бъдещи нужди и капацитети от ППС и СПРЕАЗ в пристанищата за обществен транспорт с национално значение Варна, Бургас, Русе, Лом и Видин, както и съотвтените приложения към тях - Приложение 1. Приоритезиран списък на ППС и СПРЕАЗ и Приложение 2. Пазарно проучване на производители и доставчици на оборудване за ППС и СПРЕАЗ;

- Доклад за изготвено прединвестиционно проучване и анализ на вариантите за внедряване на Интегрирана информационна платформа (ИИП);

- Доклад  - АРП ;

- Доклад - анализ по отношение на прилагането на държавни помощи за реализацията на проекта;

- Тръжна документация и технически спецификации за провеждане на процедура за възлагане изпълнението на обществена поръчка за „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“;

- Тръжна документация и технически спецификации за провеждане на процедура за възлагане изпълнението на обществена поръчка за „Изпълнение и внедряване на интегрирана информационна платформа в българските пристанища“.

З.2.2. Административни аспекти с позоваване като минимум на необходимите разрешения, като например оценка на въздействието върху околната среда, разрешение за осъществяване, решения за териториално/градоустройствено планиране, закупуване на терена (ако е уместно), обществени поръчки и др.:

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Процедура ОВОС и ЕО:

През месец 01.2020 г. от ДППИ са изпратени две уведомления (едното, отнасящо се до закупуването на оборудване за морските пристанища, другото - за речните пристанища) до МОСВ, по образец съгласно Приложение № 5 от НУРИОВОС за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста  от ЗООС и чл. 31 от ЗБР.

С писма вх. № 11-30-3-1/19.02.2020г. и № 11-30-4-1/21.02.2020г МОСВ отговаря, че е необходимо внасянето от страна на ДППИ на писмено искане по образец съгласно Приложение № 6 на Наредбата за ОВОС с приложена разработена информация  по Приложение № 2 от Наредба за ОВОС.

Процедура ДАЕУ

През месец 12.2019 г. от ДППИ към ДАЕУ е изпратено Техническо задание за изпълнение и внедряване на Интегрирана информационна платформа в българските пристанища.

Съгласно решение на ДАЕУ с изходящ № ДАЕУ-17853/23.12.2019г. техническото задание не попада в обхвата на  чл. 58а от ЗЕУ.

През месец 01.2020г. от ДППИ към ДАЕУ е изпратено проектно предложение с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“. Съгласно решение на ДАЕУ с изходящ № ДАЕУ-1866/06.02.2020г. проектното предложение не подлежи на утвърждаване по реда на чл. 7в, т.10 от ЗЕУ.

З.2. Обществени поръчки:

Въведете информацията в таблицата по-долу.

| Наименование на договора | Вид договор (строителство/доставки/услуги) | Стойност (действителна или очаквана) | Структура, която отговаря за договора | Дата на публикуване на тръжната процедура (реална или планирана) | Дата на извършване на оценка на офертите (реална или планирана) | Дата на подписване на договора (реална или планирана) | Позоваване: (Официален вестник на ЕС и др.), ако е уместно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“ | Доставка | 9 493 000,00 лв. без ДДС | ДППИ | 23.12.2019 г. | 30.04.2020 г. | 05.2020 г. | ОВ на ЕС |
| „Изпълнение и внедряване на интегрирана информационна платформа в българските пристанища“ | Услуга | 3 500 00,00 лв. без ДДС | ДППИ | 12.2019 г. | 30.04.2020г. | 07.2020 г. | ОВ на ЕС |
| Информация и публичност | Събиране на оферти с обява | 49 280,00 лв.без ДДС | ДППИ | 30.03.2020г. | 04.2020г. | 05.2020г. | N/A |

З.2.4.   Финансови аспекти (решения за отпускане на средства във връзка с национални публични разходи, искани или отпуснати заеми и т.н. — с конкретно позоваване на тях):

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Средствата за реализацията на проекта са планирани  в ОПТТИ 2014-2020 г. – в рамките на  Приоритетна ос 4.

З.2.5.   Ако проектът вече е стартирал, посочете текущото състояние на изпълнението:

С Решение № РД-10-35/20.12.2019 г. е открита процедура с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) и съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“ по две обособени позиции“.

С Решение № РД-10-36/30.12.2019 г. е открита процедура с предмет „Изпълнение и внедряване на Интегрирана Информационна платформа в българските пристанища“.

# И.   ПОДЛЕЖИ ЛИ ПРОЕКТЪТ НА ПРАВНА ПРОЦЕДУРА ВЪВ ВРЪЗКА С НЕСПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА СЪЮЗА?

<type='C' input='M'>

| Да | ☐ | Не |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ако отговорът е утвърдителен, моля, дайте по-подробни разяснения и обосновете предложения принос от бюджета на Съюза в това отношение:

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

НЕПРИЛОЖИМО

# Й.   ПРЕДПРИЯТИЕТО БИЛО ЛИ Е ПОДЛОЖЕНО ПРЕДИ ТОВА ИЛИ ПОДЛОЖЕНО ЛИ Е В МОМЕНТА НА ПРОЦЕДУРА (60) ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОМОЩ ОТ СЪЮЗА ВСЛЕДСТВИЕ ИЗНАСЯНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ ИЗВЪН ПРОГРАМНИЯ РАЙОН?

<type='C' input='M'>

| Да | ☐ | Не |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ако отговорът е утвърдителен, моля, дайте по-подробни разяснения и обосновете предложения принос от бюджета на Съюза към проекта в това отношение:

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

НЕПРИЛОЖИМО

# К.   УЧАСТИЕ НА ИНСТРУМЕНТА JASPERS („СЪВМЕСТНА ПОМОЩ ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЕКТИ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГИОНИ“) В ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТА

К.1.   Инструментът допринесъл ли е за част от подготовката на проекта? <type='C' input='M'>

| Да | ☐ | Не |  |
| --- | --- | --- | --- |

К.2.   Да се опишат елементите на проекта, за които инструментът Jaspers е допринесъл (например съответствие с изискванията в областта на околната среда, обществени поръчки, преглед на техническото описание, анализ на разходите и ползите).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

НЕПРИЛОЖИМО

# Л.   СТАТУТ НА ПРОЕКТА ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛЕН 102 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013

Л.1.   В случай че проектът е представен в съответствие с процедурата по член 102, параграф 2, проектът бил ли е предмет на преглед на качеството от независими експерти? <type='C' input='M'>

| Да | ☐ | Не |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ако отговорът е утвърдителен, моля, посочете подробности и обосновете промяната на процедурата за представяне на проекта пред ЕК:

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

НЕПРИЛОЖИМО

# М.   ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ЗАЯВЛЕНИЕТО, АКО ГОЛЕМИЯТ ПРОЕКТ ПОДЛЕЖИ НА ИЗМЕНЕНИЕ

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

НЕПРИЛОЖИМО

# Н.   ОДОБРЕНИЕ ОТ СТРАНА НА КОМПЕТЕНТНИЯ НАЦИОНАЛЕН ОРГАН

Потвърждавам, че представената в настоящия формуляр информация е точна и вярна.

| Наименование | <type='S' maxlength=255 input='M'> |
| --- | --- |
| Подпис (подписана по електронен път посредством системата SFC2014) | <type='S' input='G'> |
| Организация (управляващ(и) орган(и)) | <type='S' maxlength=1000 input='M'> |
| Дата | <type='D' input='G'> |

(1)  Легенда, отнасяща се до характеристиките на полетата:

|  | вид: N = брой, D = дата, S = низ, C = отметка, P = процент |
| --- | --- |

|  | входящи данни: M = ръчно, S = подбор, G = генерирани от системата |
| --- | --- |

|  | maxlength = максимален брой символи, включително интервали. |
| --- | --- |

(2)  Когато повече от една структура е натоварена с изпълнението, включете информация за водещия бенефициер (останалите ще бъдат посочени в точка А.5).

(3)  При проект за ПЧП, при който след одобряване на операцията ще бъде избран частен партньор, който ще бъде бенефициер в съответствие с член 63, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, този раздел трябва да съдържа информация за публичноправната структура, която започва изпълнението на операцията (т.е. възложителя).

(4)  Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

(5)  В случай на проект за ПЧП, и ако частният партньор все още не е избран, този раздел следва да съдържа минималните критерии по отношение на квалификацията, предвидени за предварително класиране на участниците, както и обосновката за тези критерии. Заявлението трябва да описва също така всички условия, които се прилагат по отношение на подготовката, мониторинга и управлението на проект за ПЧП.

(6)  В съответствие с изискването на член 102, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(7)  Приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014 на Комисията от 7 март 2014 г. за определяне на разпоредби за изпълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на методологиите за подкрепата във връзка с изменението на климата, определянето на етапни и общи цели в рамката на изпълнението и номенклатурата на категориите интервенции за европейските структурни и инвестиционни фондове (ОВ L 69, 8.3.2014 г., стр. 65).

(8)  NACE Rev. 2, 4-цифрен код: Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1), със съответните изменения. Моля, използвайте най-подробния и подходящ код по NUTS III. В случаите, когато проектът засяга няколко отделни региона на ниво NUTS III, е уместно да се използват кодовете по NUTS III или от по-високо ниво.

(10)  Ново изграждане = 1; разширение = 2; преустройство/модернизация = 3; промяна на местоположението = 4; създаване чрез поглъщане = 5.

(11)  Комбинирана номенклатура (КН), Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(12)  В случай на ПЧП, когато частният партньор все още не е избран, а в същото време е отговорен за осигуряването на местоположението, заявителят не е задължен да предоставя карта, на която се посочва мястото на проекта.

(13)  Моля, в допълнение 5 посочете пространствено определените данни във векторен формат, съставен от полигони, линии и/или точки, според случая, за да бъде представен проектът за предпочитане под формата на файл.

(14)  Стартирал през програмния период 2007—2013 г. голям проект, един или повече от етапите на който са изпълнени през посочения програмен период и чийто етап представлява настоящият проект, който ще бъде осъществен и завършен през програмния период 2014—2020 г., или стартирал през програмния период 2014—2020 г. проект, чийто етап представлява настоящият проект, който ще бъде завършен докато следващият етап ще бъде завършен през настоящия или следващия програмен период.

(15)  За проекти в енергийния сектор: проектът определя ли се като проект от общ интерес в съответствие с Регламент (ЕС) № 347/2013 относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009? За проекти в транспортния сектор: включен ли е проектът в обхвата на Регламент (ЕС) № 1315/2013 относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС?

(16)  Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 289).

(17)  Изключение прави случаят, когато трябва да се прилагат специфични за проекта правила, например при държавна помощ.

(18)  Настоящото заявление не заменя нотификацията до Комисията, предвидена в член 108, параграф 3 от Договора. Евентуално положително решение от страна на Комисията във връзка с големия проект по смисъла на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Съвета не е равностойно на одобрение на държавната помощ.

(19)  „Брутен еквивалент на безвъзмездна помощ“ (БЕБП) е сконтираната стойност на помощта, изразена като процент от сконтираната стойност на допустимите разходи, изчислени към момента на отпускане на помощта въз основа на референтния процент, приложим към тази дата.

(20)  Правилата за държавната помощ включват разпоредби относно допустимите разходи. В тази колона държавите членки трябва да посочат общия размер на допустимите разходи на базата на приложените правила за държавната помощ.

(21)  Решение 2012/21/ЕС на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (ОВ L 7, 11.1.2012 г., стр. 3).

(22)  Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 1).

(23)  Службите на Комисията предоставиха насоки на държавите членки с цел улесняване на оценката в случаите, когато инфраструктурните инвестиции могат да включват държавна помощ. В частност, службите на Комисията изготвиха аналитични матрици. Понастоящем е в процес на подготовка съобщение относно понятието помощ. Комисията приканва държавите членки да използват тези аналитични матрици или други методи, за да обяснят защо се счита, че подкрепата не предполага предоставянето на държавна помощ.

(24)  В съответствие с изискването на член 61 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(25)  В случай на прилагане на метода на намаления процент на съфинансиране тази формула не е приложима (единната ставка намира отражение в процента на съфинансиране по приоритетната ос, което води до по-ниска степен на финансиране по линия на ЕФРР/КФ) и общият размер на допустимите разходи е равен на сумата, посочена в точка 1.

(26)  Ако обемът на производството и външните фактори са различни в различните варианти (ако се приеме, че всички варианти имат една и съща цел), например проекти за твърди отпадъци, препоръчва се да се извърши опростен анализ на разходите и ползите за всички основни варианти, за да се избере най-добрият вариант, като икономическите параметри на проекта, например нетната настояща икономическа стойност, следва да бъдат фактор от определящо значение при подбора.

(27)  При проект за ПЧП този раздел следва да включва обосновка на избора на метод за възлагане на обществени поръчки, включително въз основа на критерия за „икономически най-изгодна оферта“ с използването на разумна основа за сравнение от публичния сектор.

(28)  Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ L 138, 13.5.2014 г., стр. 5).

(29)  Всички цифри трябва да съответстват на тези в анализа на разходите и ползите. Анализът на разходите и ползите следва да се изготвя в евро или в националната парична единица с ясно посочване на обменния курс.

(30)  За предпочитане в реално изражение.

(31)  По смисъла на член 17 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията.

(32)  Това не се прилага: 1) за проекти, които се подчиняват на правилата за държавната помощ по смисъла на член 107 от Договора (вж. точка Ж.1), съгласно член 61, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013; 2) ако се използва единна ставка (член 61, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013) или намалена ставка на съфинансиране (член 61, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013); и 3) ако сумата на настоящите стойности на оперативните разходи и разходите за подмяна е по-висока от настоящата стойност на приходите, проектът не се счита за генериращ приходи, като в този случай точки 7 и 8 могат да бъдат игнорирани и пропорционалното прилагане на дисконтираните нетни приходи следва да се определи на 100 %.

(33)  ФНВ(C) е съкращение за финансова рентабилност на конкретна инвестиция.

(34)  ФНВ(K) е съкращение за финансовата рентабилност на националния капитал.

(35)  ФНВ/(Kp) е съкращение за финансовата рентабилност на капитала, вложен от организатора на проекта.

(36)  Включително повишените разходи за срока на икономическия живот на проекта в резултат от въздействията на изменението на климата и други природни бедствия (когато е приложимо).

(37)  Сумата от дисконтирания размер на разходите и ползите, представена в таблицата, следва да съответства на нетната настояща икономическа стойност.

(38)  В случай на постоянни работни места, вместо продължителност в месеци напишете „постоянни“.

(39)  При проект за ПЧП оценката на риска следва да включва матрицата на риска, определена в условията за ПЧП (ако за операцията вече е бил проведен търг) или планираното разпределение на риска в рамките на ПЧП (ако за операцията все още не е бил проведен търг).

(40)  Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда (ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30).

(41)  Изготвено в съответствие с член 5 и приложение I към Директива 2001/42/ЕО.

(42)  Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1).

(43)  Ако даден проект се състои от различни строителни работи/дейности/услуги, класифицирани в различни групи, информацията следва да се попълни поотделно за всяка инвестиционна задача.

(44)  Допълнителната информация следва да се съсредоточи върху избрани важни за проекта елементи от процедурата по ОВОС (напр. анализ на данни, проучвания и оценки, допълнителни консултации с компетентните органи и обществеността, определяне на допълнителни мерки за компенсация/смекчаване, допълнително решение за „скрининг“ и др., когато промените в проекта могат да бъдат идентифицирани), която трябва да се извърши, по-специално като част от многоетапния процес за издаване на разрешение за осъществяване.

(45)  Изготвено в съответствие с член 5 и приложение IV към Директива 2011/92/ЕС.

(46)  Когато процедурата по ОВОС е завършила с решение със задължителен характер, до издаването на разрешение за осъществяване по силата на членове 8 и 9 от Директива 2011/92/ЕС — има поето писмено задължение от страна на държавите членки да предприемат своевременни действия, с които да осигурят издаването на разрешение за осъществяване най-късно до началото на строителството.

(47)  Проекти на етап строителство (утвърдителен отговор на въпрос Е.3.5.1.) и без разрешение за осъществяване/разрешително за строителство за поне един договор за строителство към момента на тяхното представяне на Европейската комисия не се приемат от Комисията

(48)  Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

(49)  Преработен текст, приет от Комитета по местообитанията на 26.4.2012 г. http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm#art6

(50)  Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

(51)  Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води (ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40).

(52)  Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).

(53)  Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17).

(54)  За допълнителни насоки относно приспособяването/устойчивостта към климата, моля, използвайте насоките на ГД „Действия по климата“ за ръководителите на проекти: http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf и документите с насоки относно ОВОС/СЕО: http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm

(55)  Подкрепата на Съюза следва да съответства на сумата, посочена в споразумението, упоменато в член 125, параграф 3, буква в).

(56)  По смисъла на член 62 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(57)  По смисъла на член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(58)  В съответствие с изискването на член 101, параграф 1, буква з) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(59)  Ако вече е приключен — моля, посочете точната дата, ако е само планиран — моля, посочете поне месец и година.

(60)  Съгласно член 71, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Допълнение 1 (1)

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОРГАНА, ОТГОВАРЯЩ ЗА МОНИТОРИНГА НА ОБЕКТИТЕ НАТУРА 2000

Отговорен орган

След като се запозна със заявлението за проект

за проекта с местоположение

декларира, че не се очаква проектът да има значително въздействие върху даден обект по „НАТУРА 2000“ поради следните причини:

Поради това оценката, изискуема за тази цел по силата на член 6, параграф 3 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета (2), не беше счетена за необходима.

Прилага се карта в мащаб 1:100 000 (или във възможно най-близкия до него мащаб), показваща местоположението на проекта, както и, ако такива са налице, засегнатите обекти по „НАТУРА 2000“.

Дата (дд/мм/гггг):

Подпис:

Име:

Длъжност:

Организация:

(Орган, отговарящ за мониторинга на обектите по „НАТУРА 2000“)

Официален печат:

(1)  В декларацията от допълнение 1 се посочват наименованието на съответния(ите) обект(и), референтният номер, разстоянието от мястото на проекта до най-близката територия(и) от „Натура 2000“, природозащитните цели на проекта, както и обосновка за това, че няма вероятност проектът (самостоятелно или в съчетание с други проекти) да има значително отрицателно въздействие върху обект(и) по „Натура 2000“, включени или предвидени за включване в мрежата, и, ако е приложимо, административното решение.

(2)  Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

Допълнение 2

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН, ОТГОВАРЯЩ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ВОДИТЕ  (1)

Отговорен орган

След като се запозна със заявлението за проект

за проекта с местоположение

декларира, че проектът не влошава състоянието на водния обект, нито препятства постигането на добро състояние на водите/водния потенциал, изхождайки от следните съображения:

Дата (дд/мм/гггг):

Подпис:

Име:

Длъжност:

Организация:

(Компетентен орган, идентифициран в съответствие с член 3, параграф 2 от Рамковата директива за водите)

Официален печат:

(1)  В съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

Допълнение 3

ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА АГЛОМЕРАЦИИТЕ, КОИТО СА ВКЛЮЧЕНИ В ЗАЯВЛЕНИЕТО, С ДИРЕКТИВАТА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ГРАДСКИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ  (1)

| Наименование на агломерацията | Приемници | Срокове и преходни периоди в Договора за присъединяване | Планирана дата на завършване на проекта | Състояние преди изпълнението (въз основа на формуляра за кандидатстване) |  |  |  |  |  |  | Състояние след изпълнението (въз основа на формуляра за кандидатстване) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Товар на агломерацията | Ниво на събиране | Ниво на свързаност | ИПС — индивидуални подходящи системи (IAS) | Капацитет на пречиствателната(ите) станция(и) (ГПСОВ), обслужваща(и) агломерацията | Ниво на пречистване | Резултат/ефект от пречистването | Товар на агломерацията | Ниво на събиране | Ниво на свързаност | ИПС — индивидуални подходящи системи (IAS) | Капацитет на пречиствателната(ите) станция(и) (ГПСОВ), обслужваща(и) агломерацията | Ниво на пречистване | Резултат/ефект от пречистването |
|  | SA/NA/LSA/BW/ | (мм/гггг) | (мм/гггг) | (в ЕЖ) | (в % от товара) | (в % от товара) | (в % от товара) | (в ЕЖ) |  |  | (в ЕЖ) | (в % от товара) | (в % от товара) | (в % от товара) | (в ЕЖ) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Обяснителни бележки (номерът съответства на номера на колоната):

| 1. | Наименование на агломерацията(ите), включена в заявлението за съфинансиране от ЕС. Имайте предвид, че показателите и изчисленията във връзка с отпадъчните води следва да се отнасят за агломерации, а не за общини, тъй като една агломерация може да обхваща няколко общини или една община може да включва няколко агломерации. Когато агломерацията е обхваната само частично от даден проект, т.е. все още има част от товара, която не е обхваната, изискайте информация относно бъдещите планове за обхващане на оставащия товар на агломерацията (което е необходимо, за да може агломерацията като цяло да постигне съответствие с директивата). |
| --- | --- |

| 2. | Информация относно приемниците и техните водосборни области: „нормални“ или „чувствителни“ (член 5 от Директивата за пречистването на градските отпадъчни води), „води за питейно-битово водоснабдяване“, „води за къпане“ и „води за развъждане на черупкови организми“. Моля, посочете критерия съгласно приложение II към директивата, като използвате следните термини: SA — чувствителна зона; NA — нормална зона, LSA — по-малко чувствителна зона, BW — води за къпане, O — други директиви, които трябва да бъдат спазени (SA). |
| --- | --- |

| 3. | Само ако е приложимо — сроковете за постигане на съответствие съгласно Договора за присъединяване за всяка агломерация, обхваната от проекта за събиране и пречистване на отпадъчните води (посочете както междинните, така и крайните цели, ако е приложимо). Моля, посочете дата и съответните членове от директивата. |
| --- | --- |

| 4. | Планираната дата, до която проектът, включен в заявлението за съфинансиране от страна на ЕС, ще бъде изпълнен и приключен. |
| --- | --- |

Колони 5—11 се отнасят до описанието на агломерацията на етапа, когато е подадено заявлението за съфинансиране от страна на ЕС.

| 5. | Товар на агломерацията, изразен в ЕЖ (еквивалент жители). |
| --- | --- |

| 6. | Ниво на събиране — покритие на канализационните мрежи (индивидуалните подходящи системи не са включени), т.е. товарът, събран в канализационната система, отнесен към общия товар на съответната агломерация, в процентно изражение. |
| --- | --- |

| 7. | Ниво на свързаност — товарът, събран от канализационната мрежа, която е свързана към ПСОВ, обслужваща агломерацията, в процентно изражение. |
| --- | --- |

| 8. | ИПС — отношението събран/третиран товар посредством индивидуални подходящи системи (IAS) съгласно член 3, параграф 1 от директивата в процент от товара (система, осигуряваща същата степен на опазване на околната среда и използвана в случаите, когато изграждането на канализационна мрежа не е оправдано, защото няма ползи за околната среда или защото е свързано с прекомерни разходи). Ако се предвижда ИПС, представете кратко описание на типа(овете) ИПС и нивото на пречистване, което се постига. Забележка: целта на Директивата за агломерациите с над 2 000 ЕЖ е нивото на събиране заедно с ИПС да обхваща 100 % от товара на агломерацията. |
| --- | --- |

| 9. | Капацитет на градската(ите) пречиствателна(и) станция(и) за отпадъчни води в ЕЖ. |
| --- | --- |

| 10. | Ниво на пречистване — пречистването на отпадъчните води от агломерацията(иите), осигурявано от пречиствателна станция(и) за отпадъчни води, т.е. първично и вторично пречистване, по-строго пречистване (отстраняване на азота и форсфора, дезинфекция и др.). |
| --- | --- |

| 11. | Резултат/ефект от пречистването — съответствие с изискванията за пречистване, предвидени в приложение I, таблици 1 и 2 (ако е приложимо). |
| --- | --- |

Колони 12—18 се отнасят до описанието на агломерацията, очаквано след изпълнението на проекта, включен в заявлението за съфинансиране. Колони 13 и 14 — освен общите проценти, моля, посочете процента, който съответства на рехабилитацията на съществуващата канализационна мрежа, и този, който съответства на новоизградената канализационна мрежа. В случай че след изпълнението на проекта нивото на свързаност е по-ниско от нивото на събиране, посочете причините за тази разлика и бъдещите инвестиционни планове, за да се намали разликата (в това число случаите, в които потребителите не желаят да се свържат към канализационната мрежа).

| 15. | Ако е уместно, посочете евентуалните подобрения (рехабилитация, ново строителство, модернизация) на включената в проекта ИПС. |
| --- | --- |

| 16. | Моля, посочете също дали станцията(те) са напълно нови, рехабилитирани или модернизирани. Капацитетът на станцията следва да е достатъчен, за да се пречиства целият товар, генериран от агломерацията. В случай че общият капацитет на пречиствателната станция (ГПСОВ) е по-малък от общия товар на агломерацията, следва да се представи обяснение за причините (например прогноза за увеличаването и др.). Освен това следва да се обясни как ще бъде гарантирана добрата експлоатация на пречиствателните станции с цел преодоляване на тяхното претоварване. В случай че причиствателната станция(и) са (значително) преоразмерени, следва да се посочат причините за това (например прогноза за увеличаване на постъпващия товар, разширение на канализационните мрежи, допълнително свързване на други агломерации и др.). |
| --- | --- |

(1)  Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води (ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40).

Допълнение 4

ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ (ИЛИ БИЗНЕС ПЛАН, АКО СТАВА ВЪПРОС ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ) И АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ И ПОЛЗИТЕ (ИЗИСКУЕМИ ПО ТОЧКИ Г И Д)

Допълнение 5

КАРТА НА РАЙОНА НА ПРОЕКТА И ПРОСТРАНСТВЕНО ОПРЕДЕЛЕНИ ДАННИ (ИЗИСКУЕМИ ПО ТОЧКА Б.3.1)

Допълнение 6

ДОКУМЕНТАЦИЯ, ИЗИСКУЕМА ПО ТОЧКА Е.3.3